Приложение

к постановлению Администрации

Городского округа Подольск

от 08.08.2025 № 2625-П

Паспорт

муниципальной программы Городского округа Подольск

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Городского округа Подольск М.А. Саруханов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Комитет комплексного развития инженерной инфраструктуры Администрации Городского округа Подольск |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Увеличение доли обеспечения населения доброкачественной питьевой водой |  |  |  |  |  |
|  | 2. Обеспечение повышения качества, надежности функционирования оборудования и сетей водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |
|  | 3.Улучшение качества обеспечения тепловой энергией |  |  |  |  |  |
|  | 4. Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на территории Городского округа Подольск |  |  |  |  |  |
|  | 5. Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |
| 1. «Чистая вода» | Комитет комплексного развития инженерной инфраструктуры Администрации Городского округа Подольск |  |  |  |  |  |
| 2. «Системы водоотведения» |  |  |  |  |  |  |
| 3. «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» |  |  |  |  |  |  |
| 5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |
| 7. «Обеспечивающая подпрограмма» | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |  |  |  |  |
| 8. «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 202 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 528080,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 328152,97000 | 193757,02000 | 6170,75000 |
| Средства бюджета Московской области | 4802928,08613 | 229652,53000 | 1137771,26613 | 2 326534,25000 | 870970,69000 | 237999,35000 |
| Средства бюджета МО** | 59159,44772 | 0,00000 | 0,00000 | 59159,44772 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 3082016,49996 | 185546,42859 | 668608,23929 | 1512829,32362 | 449852,07611 | 265180,43235 |
| Средства бюджета Г.о. Подольск* | 17037,71583 | 0,00000 | 0,00000 | 17037,71583 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 35000,00000 | 35 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего, в том числе по годам: | 8524222,48964 | 450198,95859 | 1806379,50542 | 4243713,70717 | 1514579,78611 | 509350, 53235 |

**, * - Бюджетные ассигнования 2024 года, оплата будет произведена в 2025 году.

Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» (далее – муниципальная программа), в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы

Устойчивое функционирование жилищно-коммунального комплекса является одним из условий жизнеобеспечения Городского округа Подольск. Стратегией социально-экономического развития Городского округа Подольск определено создание условий для повышения уровня и качества жизни населения.

Система централизованного водоснабжения Городского округа Подольск представляет собой комплекс взаимосвязанных технических сооружений и состоит из водозаборных узлов, на которых функционируют водозаборные скважины, насосные станции водопровода; станции водоподготовки; водопроводные сети. Сложившийся недостаточно эффективный уровень качества услуг водоснабжения и водоотведения требует комплексного решения существующих проблем.

Деятельность организаций водопроводно-канализационного хозяйства на современном этапе характеризуется как недостаточно эффективная: уровень качества услуг водоснабжения и водоотведения требует повышения, природные ресурсы используются нерационально, загрязняется окружающая среда. Сложившееся состояние сектора водоснабжения и очистки сточных вод требует комплексного решения существующих проблем в рамках реализации подпрограммы «Системы водоотведения».

В муниципальном образовании «Городской округ Подольск Московской области» вновь вводимые здания и сооружения, а также существующие объекты оборудуются приборами учета энергетических ресурсов, индивидуальными тепловыми пунктами. Ведется работа по замене устаревших приборов учета на приборы с улучшенными параметрами и характеристиками. Продолжается работа по установке приборов учёта в учреждениях социальной сферы.

Эффективное, рациональное и бережливое использование всех видов энергии и энергоресурсов предопределяет устойчивое экономическое развитие муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области».

Энергосбережение в жилищно-коммунальном секторе Городского округа Подольск является актуальным и необходимым условием нормального функционирования хозяйства, так как повышение эффективности использования энергетических ресурсов в условиях непрерывного роста цен на эти ресурсы позволяет добиться существенной экономии как самих энергетических ресурсов, так и финансовых средств.

Основным способом решения поставленных в муниципальной программе задач является стимулирование энергосбережения путем предложения участникам отношений в сфере энергопотребления экономически выгодных для них правил поведения, обеспечивающих эффективное использование энергетических ресурсов.

В целях обеспечения растущих потребностей населения и хозяйствующих субъектов Городского округа Подольск в инженерных ресурсах необходимо решить следующие вопросы местного значения:

- обеспечение условий для надежного и бесперебойного функционирования действующих инженерных сетей;

- формирование условий для дальнейшего развития систем инженерной инфраструктуры;

- внедрение энергоэффективных технологий.

Основные цели муниципальной программы:

1. увеличение доли обеспечения населения доброкачественной питьевой водой;

2. обеспечение повышения качества, надежности функционирования оборудования и сетей водоснабжения и водоотведения;

3. улучшение качества обеспечения тепловой энергией;

4. создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами;

5. обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на территории Городского округа Подольск.

Достижение целей муниципальной программы обеспечивается поставленными в подпрограммах мероприятиями, а именно:

- улучшение качества питьевой воды;

- обеспечение повышения качества, надежности функционирования оборудования и сетей водоснабжения и водоотведения;

- приведение в надлежащее техническое состояние сетей и объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере путем ежегодного снижения объема потребляемых энергетических ресурсов органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями не менее чем на три процента;

- повышение энергетической эффективности в жилищном фонде путем соблюдения требований федерального законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организации учёта и экономии потребляемых коммунальных ресурсов;

- повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры путем выявления и анализа проблем коммунальной инфраструктуры, организации учета производимых и передаваемых коммунальных ресурсов, повышения экономии энергоресурсов.

Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере

Реализацию новой стратегии развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства планируется осуществить программно-целевым методом в рамках муниципальной программы. Реализация программных мероприятий обеспечит минимализацию усугубления существующих проблем и позволит к концу 2027 года:

- улучшить качество коммунальных услуг, предоставляемых потребителям;

- снизить число технологических сбоев в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения;

- повысить инвестиционную привлекательность путем разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, актуализации схем тепло-, водоснабжения и водоотведения.

К рискам реализации муниципальной программы, которыми может управлять муниципальный заказчик, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующее:

–   операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программой, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении;

– риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников, данный риск возникает из-за значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Риск сбоев в реализации муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации муниципальной программы угрожают риски, связанные с изменением внешней среды, а именно: риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Такой риск для реализации муниципальной программы может быть оценен как высокий.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния основных фондов организаций коммунального комплекса, а также потребовать концентрации средств бюджетов всех уровней на преодоление последствий таких катастроф. Такой риск для муниципальной программы можно оценить как умеренный.

Целевые показатели

муниципальной программы Городского округа Подольск

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя (Y.XX.ZZ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Увеличение доли обеспечения населения доброкачественной питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество построенных и реконструируемых объектов водоснабжения | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 1 | 0 | 11 | 20 | 20 | Комитет комплексного развития инженерной инфраструктуры Администрации Городского округа Подольск | 1.02.01;0.02.06 |
| 2. Обеспечение повышения качества, надежности функционирования оборудования и сетей водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков) канализационных насосных станций | Обращение | Единица | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Комитет комплексного развития инженерной инфраструктуры Администрации Городского округа Подольск | 2.01.01;2.02.01 |
| 3. Улучшение качества обеспечения тепловой энергией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | Обращение | Единица | 0 | 1 | 7 | 32 | 2 | 0 | Комитет комплексного развития инженерной инфраструктуры Администрации Городского округа Подольск | 3.01.01; 3.01.08; 3.02.10, 3.02.06, 3.02.07 |
| 4. | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Отраслевой показатель | Процент | 33,3 | 66,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет комплексного развития инженерной инфраструктуры Администрации Городского округа Подольск | 3.05.01;3.05.02; 3.05.03 |
| 4. Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на территории Городского округа Подольск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | Отраслевой показатель | Процент | 30 | 32,7 | 32,51 | 37 | 39 | 40 | Комитет комплексного развития инженерной инфраструктуры Администрации Городского округа Подольск | 5.01.02, 5.01.04, 5.01.10, 5.01.11 |
| 6. | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Отраслевой показатель | Процент | 84,25 | 90,25 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 5.01.10 |
| 7. | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Отраслевой показатель | Процент | 77,74 | 83,49 | 86,92 | 100 | 100 | 100 |  | 5.02.01;5.02.02 |
| 8. | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Отраслевой показатель | Процент | 36,46 | 36,96 | 37,39 | 50,2 | 51,3 | 52,4 |  | 5.03.01 |
| 5. Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Количество организаций в сфере ЖКХ, для которых созданы условия для повышения эффективности работы | Отраслевой показатель | Штука | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск и Комитет комплексного развития инженерной инфраструктуры Администрации Городского округа Подольск | 8.01.02;8.02.05 |

Методика расчета значений показателей муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок Расчета | Источник Данных | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество построенных и реконструируемых объектов водоснабжения | Единица | Определяется на основании данных о количестве объектов очистки сточных вод, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | Ежеквартально |
| 2. | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков) канализационных насосных станций | Единица | Определяется на основании данных о количестве коллекторов (участков) и КНС, построенных, реконструированных, отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | Ежеквартально |
| 3. | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | Единица | Определяется на основании данных о количестве котельных и участков сетей (тепловых, водопроводных и канализационных) построенных, реконструированных и капитально отремонтированных на территории Городского округа Подольск | Государственная автоматизированная система «Управление» | Ежеквартально |
| 4. | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Процент | Д =Астс +АВСиВО+АПКР) *100% 3 где, Д- доля актуализированных документов в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры в Городском округе Подольск, подлежащих обязательному утверждению, процентов; АСТС- актуализированная в установленный срок схема теплоснабжения; АВСиВО – актуализированная схема водоснабжения и водоотведения; АПКР –Актуализированная программа комплексного развития инженерной инфраструктуры | Государственная автоматизированная система «Управление» | Ежеквартально |
| 5. | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | Процент | Днормгос = Кнормгос / Кгос x 100%, где: Днормгос - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D), процент; Кнормгос - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D) на конец отчетного периода, единица; Кгос - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности на конец отчетного периода, единица | - Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области | - Ежеквартально |
| 6. | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Процент | Опу = Кпу / Кмкд x 100%, где: Опу - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, процент; Кпу - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица; Кмкд - общее количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица | - 1) Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области 2)Государственная автоматизированная система «Управления» | Ежеквартально |
| 7. | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Процент | пу = Кпу / Кмкд x 100%, где: Опу - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, процент; Кпу - количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица; Кмкд - общее количество многоквартирных домов, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, единица | Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» | Ежеквартально |
| 8. | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Процент | Днорммкд = Кнорм / Кмкд x 100%, где: Днорммкд - доля многоквартирных домов, с присвоенными классами энергоэффективности, процент; Кнорммкд - количество многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности. на конец отчетного периода, единица; Кмкд - общее количество многоквартирных домов, единиц на территории муниципалитета | Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» | Ежеквартально |
| 9. | Количество организаций в сфере ЖКХ, для которых созданы условия для повышения эффективности работы | Штука | Определяется как количество организаций в сфере ЖКХ, для которых созданы условия для повышения эффективности работы | Ресурсоснабжающие организации | Ежеквартально |

Методика определения результатов выполнения мероприятий

муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

| № п/п | № подпро-граммы XX | № основного мероприятия YY | № мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 02 | 01 | Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности | Единица | Определяется на основании данных о количестве построенных и реконструируемых объектов водоснабжения на территории Городского округа Подольск |
| 2 | 1 | 02 | 02 | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной собственности. | Единица | Определяется на основании введеных в эксплуатацию, капитально отремонтированых объектов водоснабжения муниципальной собственности на территории Городского округа Подольск |
| 3 | 1 | 02 | 03 | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев. | Единица | Определяется на основании капитально отремонтированных приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев на территории Городского округа Подольск |
| 4 | 1 | 02 | 04 | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки. | Единица | Определяется на основании созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки на территории Городского округа Подольск |
| 5 | 1 | 02 | 05 | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения. | Единица | Определяется на основании количества построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения. на территории Городского округа Подольск |
| 6 | 1 | 02 | 06 | Количество отремонтированных шахтных колодцев | Единица | Определяется на основании данных о количестве отремонтированных шахтных колодцев на территории Городского округа Подольск |
| 7 | 2 | 01 | 01 | Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности. | Единица | Определяется на основании данных о количестве объектов, построенных и реконструированных на территории Городского округа Подольск |
| 8 | 2 | 01 | 02 | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объекты очистки сточных вод. | Единица | Определяется на основании приобретенных и введенных в эксплуатацию, капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод на территории Городского округа Подольск |
| 9 | 2 | 02 | 01 | Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции | Единица | Определяется на основании данных о количестве коллекторов (участков) и КНС, отремонтированных на территории Городского округа Подольск |
| 10 | 2 | 02 | 02 | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллектора и канализационные насосные станции. |  | Определяется на основании приобретенных и введенных в эксплуатацию, капитально отремонтированных канализационных коллекторов и канализационных насосов на территории Городского округа Подольск |
| 11 | 2 | 03 | 05 | Проекты муниципальной собственности, по которым произведено погашение займа в соответствии с графиком погашения в сфере водоотведения. | Единица | Определяется на основании проектов муниципальной собственности, по которым произведено погашение займа в соответствии с графиком погашения в сфере водоотведения на территории Городского округа Подольск |
| 12 | 2 | И3 | 01 | Построены и реконструированы обьекты очистки сточных вод муниципальной собственности в рамках Федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры. | Единица | Определяется на основании построенных и реконструированных обьектов очистки сточных вод муниципальной собственности в рамках Федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры погашения в сфере водоотведения на территории Городского округа Подольск |
| 13 | 3 | 01 | 08 | Капитально отремонтированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности | Единица | Определяется на основании данных о количестве отремонтированных объектов теплоснабжения |
| 14 | 3 | 01 | 01 | Построены и реконструированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности | Единица | Определяется на основании данных о количестве построенных (реконструируемых) объектов теплоснабжения |
| 15 | 3 | 02 | 01 | Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности. | Единица | Определяется на основании данных о количестве построенных и реконструированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории Городского округа Подольск |
| 16 | 3 | 02 | 02 | Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения. | Единица | Определяется на основании капитально отремонтированных сетей (участки) водоснабжения, водоотведения на территории Городского округа Подольск |
| 17 | 3 | 02 | 06 | Построены у и реконструированы сети теплоснабжения муниципальной собственности | Единица | Определяется на основании данных о количестве построенных у и реконструированных сетей теплоснабжения муниципальной собственности |
| 18 | 3 | 02 | 07 | Капитально отремонтированы сети теплоснабжения муниципальной собственности. | Единица | Определяется на основании капитально отремонтированных сетей теплоснабжения муниципальной собственности на территории Городского округа Подольск |
| 19 | 3 | 02 | 09 | Капитально отремонтированы сети теплоснабжения муниципальной собственности | Единица | Определяется на основании данных о количестве капитально отремонтированных сетей теплоснабжения муниципальной собственности |
| 20 | 3 | 02 | 10 | Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности. | Единица | Определяется на основании данных о количестве построенных и реконструированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории Городского округа Подольск |
| 21 | 3 | 02 | 15 | Выполнены аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения. | Единица | Определяется на основании выполненных аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения на территории Городского округа Подольск |
| 22 | 3 | 02 | 16 | Выполнены аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения муниципальной собственности. | Единица | Определяется на основании выполненных аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения муниципальной собственности на территории Городского округа Подольск |
| 23 | 3 | 03 | 01 | Капитально отремонтированы объекты коммунальной инфраструктуры на территории военных городков. | Единица | Определяется на основании капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории военных городков на территории Городского округа Подольск |
| 24 | 3 | 03 | 02 | Построены и реконструированы объекты коммунальной инфраструктуры на территории военных городков. | Единица | Определяется на основании построенных и реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории военных городков на территории Городского округа Подольск |
| 25 | 3 | И3 | 01 | Построены и реконструированы обьекты коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры. | Единица | Определяется на основании построенных и реконструированных обьектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» на территории Городского округа Подольск |
| 26 | 3 | И3 | 02 | Отремонтированы обьекты коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры. | Единица | Определяется на основании отремонтированных обьектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Городского округа Подольск |
| 27 | 3 | 05 | 01 | Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов | Единица | Значение показателя определяется как наличие утвержденной и актуализированной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». |
| 28 | 3 | 05 | 02 | Построены и реконструированы объекты коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности. | Единица | Значение показателя определяется как наличие утвержденной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (далее ППРФ 782) или актуализированной в соответствии с п. 8 ППРФ 782. |
| 29 | 3 | 05 | 03 | Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | Единица | Значение показателя определяется как наличие утвержденной в соответствии с п.5.1 статьи 26 главы 3 Градостроительного Кодекса РФ программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. |
| 30 | 3 | 05 | 04 | Количество утвержденных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований. | Единица | Значение показателя определяется как наличие утвержденной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (далее ППРФ 782) или актуализированной в соответствии с п. 8 ППРФ 782. |
| 31 | 5 | 01 | 02 | Установлены терморегулирующие клапаны (терморегуляторов) на отопительных приборах | Единица | Значение показателя определяется как общее количество установленных терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах |
| 32 | 5 | 01 | 04 | Заменены светильники внутреннего освещения на светодиодные | Единица | Значение показателя определяется как общее количество замененных светильников внутреннего освещения на светодиодные |
| 33 | 5 | 01 | 11 | Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, B, C, D) | Единица | Значение показателя определяется как количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D) |
| 34 | 5 | 01 | 10 | Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Единица | Значение показателя определяется как общее количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
| 35 | 5 | 02 | 01 | Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов. | Единица | Значение показателя определяется как общее количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических |
| 36 | 5 | 02 | 02 | Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов. | Единица | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом Периодичность представления – ежеквартально. |
| 37 | 5 | 03 | 01 | Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности | Единица | Значение показателя определяется как общее количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности |
| 38 | 8 | 01 | 02 | Количество организаций в сфере ЖКХ, для которых созданы условия для повышения эффективности работы | Штук | Определяется на основании данных главных распорядителей средств |
| 39 | 8 | 01 | 02 | Снижение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы: за газ | Тыс. руб. | Определяется как снижение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы |
| 40 | 8 | 01 | 02 | Снижение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы: за электроэнергию | Тыс. руб. | Определяется как снижение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы |
| 41 | 8 | 01 | 02 | Отсутствие ограничений в поставке ТЭР | Единица | Отсутствие задолженности по налогам в бюджеты, отсутствие просроченных либо нерегулируемых задолженностей за потребляемые энергетические ресурсы, предприятие не должно находится в состоянии реорганизации, наличие актуального энергетического паспорта предприятия |
| 42 | 8 | 01 | 05 | Количество организаций в сфере ЖКХ по снижению задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы | Тыс.руб. | Определяется как снижение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы |
| 43 | 8 | 01 | 17 | Установлены и подключены дизель генераторные установки на специализированных площадках. | Единица | Определяется как количество установленных и подключенных дизель генераторные установки на специализированных площадках. |
| 44 | 8 | 01 | 17 | Приобретение и установка специализированного оборудования на территории муниципальных образований за счет средств местного бюджета | Единица | Определяется как количество установленного и подключенного специализированного оборудования на территории муниципальных образований за счет средств местного бюджета. |
| 45 | 8 | 01 | 18 | Ресурсоснабжающие организации, получившие комплексное экологическое разрешение. | Единица | Определяется как количество ресурсоснабжающих организаций, получивших комплексное экологическое разрешение, ед. |
| 46 | 8 | 01 | 19 | Приобретение специализированной техники для аварийных бригад. | Единица | Определяется как количество приобретение специализированной техники для аварийных бригад ресурсоснабжающих организаций, ед. |
| 47 | 8 | 02 | 05 | Осуществлено профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий при поступлении в ОМСУ информации о несоблюдении гражданами требований Правил пользования газом | Процент | Доля профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий при поступлении в ОМСУ информации о несоблюдении гражданами требований Правил пользования газом |

Перечень мероприятий подпрограммы №1 «Чистая вода»

| № п.п. | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 |  |
| 1 | Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 37649,68115 | 25952,68115 | 0 | 2491,00000 |  |  |  |  | 4508,00000 | 4698,00000 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 37649,68115 | 25952,68115 | 0 | 2491,00000 |  |  |  |  | 4508,00000 | 4698,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Мероприятие 02.01 ‒ Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 25952,68115 | 25952,68115 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Комитет комплексного развития инженерной инфраструктуры Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 25952,68115 | 25952,68115 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Мероприятие 02.02 ‒ Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Комитет комплексного развития инженерной инфраструктуры Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Мероприятие 02.03 ‒ Капитальный ремонт, приобретение, монтаж (демонтаж) и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев (мероприятие не в рамках госпрограммы на решение ОМСУ) | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Мероприятие 02.04 ‒ Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки (мероприятие не в рамках госпрограммы на решение ОМСУ) | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Мероприятие 02.05 ‒ Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения за счет средств местного бюджета (мероприятие не в рамках госпрограммы на решение ОМСУ) | 2023-2027 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Мероприятие 02.06 ‒ Содержание и ремонт шахтных колодцев (мероприятие не в рамках госпрограммы на решение ОМСУ) | 2023-2027 | Итого | 11697,00000 | 0 | 0 | 2491,00000 |  |  |  |  | 4508,00000 | 4698,00000 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 11697,00000 | 0 | 0 | 2491,00000 |  |  |  |  | 4508,00000 | 4698,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Количество отремонтированных шахтных колодцев, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 51 | 0 | 0 | 11 | 2 | 5 | 8 | 11 | 20 | 20 |  |
| 1.7 | Мероприятие 02.07 ‒ Организация в границах муниципального образования водоснабжения населения (мероприятие не в рамках госпрограммы на решение ОМСУ) | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Результат | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого | 37649,68115 | 25952,68115 | 0 | 2491,00000 |  |  |  |  | 4508,00000 | 4698,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 37649,68115 | 25952,68115 | 0 | 2491,00000 |  |  |  |  | 4508,00000 | 4698,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием 02.01 подпрограммы 1 «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Строительство водопровода от п. Быково до д. Быковка Городского округа Подольск (в том числе ПИР) | Протяженность наружной сети водопровода 1200 пм | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 2023 | III квартал 2023 | 29509,90 | 2581,50508 | Итого | 25952,68115 | 25952,68115 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 25952,68115 | 25952,68115 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Перекладка аварийного участка магистральных водоводов от ВНС 2-го подъема Деснинского ВЗУ до существующего перехода через р. Десна | Протяженность наружной сети водопровода 1041,5 пм | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 2025 | 2026 | 43717,84 | 0 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по мероприятиям: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Итого | 25952,68115 | 25952,68115 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 25952,68115 | 25952,68115 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Перечень мероприятий подпрограммы №2 «Системы водоотведения»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01 – Строительство, реконструкция (модернизация) , капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 380000,00000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 190000,00000 | 190000,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 235220,00000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 117610,00000 | 117610,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 144780,00000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 72390,00000 | 72390,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02 – Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 380000,00000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 190000,00000 | 190000,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 235220,00000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 117610,00000 | 117610,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 144780,00000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 72390,00000 | 72390,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объекты очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 1.3 | Мероприятие 01.03 – Организация в границах муниципального образования водоотведения (мероприятие не в рамках госпрограммы на решение ОМСУ) | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Результат | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 – Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 12000,00000 | 0 | 0 | 12000,00000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 12000,00000 | 0 | 0 | 12000,00000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 – Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.02 – Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 12000,00000 | 0 | 0 | 12000,00000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 12000,00000 | 0 | 0 | 12000,00000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллектора и канализационные насосные станции, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 4 | Основное мероприятие 03 – Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов очистки сточных вод с использованием финансовых инструментов «Инфраструктурного меню» | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 4.2 | Мероприятие 03.05 – Финансовое обеспечение затрат муниципальных образований Московской области, связанных с возвратом займов, выданных Фондом развития территорий | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Проекты муниципальной собственности, по которым произведено погашение займа в соответствии с графиком погашения в сфере водоотведения, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Основное мероприятие И3 – Федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 3.1 | Мероприятие И3.01 – Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности) | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Построены и реконструированы обьекты очистки сточных вод муниципальной собственности в рамках Федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого | 392000,00000 | 0 | 0 | 12000,00000 |  |  |  |  | 190000,00000 | 190000,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 235220,00000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 117610,00000 | 117610,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 156780,00000 | 0 | 0 | 12000,0000 |  |  |  |  | 72390,0000 | 72390,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения,

на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием 01.02 подпрограммы 2 «Системы водоотведения» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2024 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 56,5 куб.м/час | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 2026-2027 | 2027 | 380000,00 | 0 | Итого | 380000,000 | 0 | 0 | 0 | 190000,0000 | 190000,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 235220,00000 | 0 | 0 | 0 | 117610,00000 | 117610,000000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 144780,00000 | 0 | 0 | 0 | 72390,00000 | 72390,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Всего | 380000,00000 | 0 | 0 | 0 | 190000,00000 | 190000,0000 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 235200,00000 | 0 | 0 | 0 | 117610,00000 | 117610,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 144780,00000 | 0 | 0 | 0 | 72390,00000 | 72390,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием 02.01 подпрограммы 2 «Системы водоотведения» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2024 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Строительство магистрального коллектора системы ливневой канализации с выпуском в реку Пахра на территории Подольского муниципального района (в том числе корректировка проекта) | D = 1200 мм | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) |  | Не ранее 2028 |  | 0 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием 02.02 подпрограммы 2 «Системы водоотведения» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2025 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Капитальный ремонт Муниципальной собственности ливневого коллектора вблизи д.Лемешово | D1200мм L-76500 м пропуская способность 1776.09 л/с | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 2025 год | август 2025 – октябрь 2025 | 12 225, 32000 | 0 | Итого | 12000,00000 | 0 | 0 | 12000,00000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 12000,00000 | 0 | 0 | 12000,00000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Всего | 12000,00000 | 0 | 0 | 12000,00000 | 0 | 0 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 12000,00000 | 0 | 0 | 12000,00000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Перечень мероприятий подпрограммы №3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования |  | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 10 |  | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 |  | Итого | 1787150,67400 | 296 602,49000 | 40948,15995 | 863999,86405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 585600,16000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1378981,6755 | 211565,53 | 37842,32550 | 701063,17000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 428510,65000 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 403276,76545 | 85036,96 | 3105,83445 | 158044,46100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157089,51000 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области ** | 4892,23305 | 0 | 0 | 4892,23305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 |  | Итого | 938690,48400 | 296 602,49 | 40690,67400 | 601397,32000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 714462,31550 | 211565,53 | 37842,32550 | 465054,46000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 224228,16850 | 85036,96 | 2848,34850 | 136342,86000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Построены и реконструированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полу-годие |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Мероприятие 01.08 Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения | 2023-2027 |  | Итого | 848460,17900 | 0 | 257,48595 | 262602,53305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 585600,16000 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 664519,36000 | 0 | 0 | 236008,71000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 428510,65000 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 179048,58595 | 0 | 257,48595 | 21701,59000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157089,51000 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области ** | 4892,23305 | 0 | 0 | 4892,23305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Капитально отремонтированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, ед |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полу-годие |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 |  |  |
|  | Мероприятие 01.33 Реализация мероприятия по строительству и реконст-рукции объектов теплоснабжения муниципальной соб-ти (дополнительные расходы на объекты ,включенные в ГП МО) | 2023-2027 |  | Итого | 0,01100 | 0 | 0 | 0,011000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,01100 | 0 | 0 | 0,01100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 |  | Итого | 3038126,64813 | 0 | 1165594,59615 | 1 829 477,29198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43054,76000 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2487207,39063 | 0 | 1088928,94063 | 1365815,17000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32463,28000 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области ** | 54267,21467 |  |  | 54267,21467 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 496652,04283 | 0 | 76665,65552 | 409 394,90731 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10591,48000 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 – Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 |  | Итого | 49609,15302 | 0 | 0 | 6554,39302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43054,76000 |  |  | Комитет по строи-тельству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 35911,68000 | 0 | 0 | 3448,40000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32463,28000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 13697,47302 | 0 | 0 | 3105,99302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10591,48000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х |  | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.02 – Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения | 2023-2027 |  | Итого | 465,41870 | 0 | 0 | 465,41870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Комитет по строи-тельству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 465,41870 | 0 | 0 | 465,41870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, ед. | Х |  | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Мероприятие 02.03 – Организация в границах муниципального образования теплоснабжения населения (мероприятие не в рамках госпрограммы на решение ОМСУ |  |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Результат |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 02.06 Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности | 2024-2027 |  | Итого | 39743,89084 | 0 | 39743,89084 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 37756,69629 | 0 | 37756,69629 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 1987,19455 | 0 | 1987,19455 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Построены у и реконструированы сети теплоснабжения муниципальной собственности, ед. |  |  | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Мероприятие 02.07 Реализация первоочередных мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения муниципальной собственности | 2024-2027 |  | Итого | 1 034 945, 24385 | 0 | 1 034 945, 24385 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 983 197, 97766 | 0 | 983 197, 97766 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 51 747, 26619 | 0 | 51 747, 26619 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Капитально отремонтированы сети теплоснабжения муниципальной собственности, ед. |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-й квартал |  |  | 1-е полугодье |  |  |  |  |  |  | 9-ть месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 0 | 6 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Мероприятие 02.09 Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований | 2024-2027 |  | Итого | 1086465,42425 | 0 | 31858,03000 | 1054607,39425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 846064,77192 |  | 24020,95192 | 822043,82000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области ** | 52221,27842 |  |  | 52221,27842 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 171141,65808 | 0 | 7837,07808 | 163304,58000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск* | 17037,71583 |  |  | 17037,71583 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Капитально отремонтированы сети теплоснабжения муниципальной собственности, ед. |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1-е полугодье |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 28 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 02.10 Строительство и реконструкция сетей теплоснабжения муниципальных образований Московской области |  |  | Итого | 826897,45771 | 0 | 59047,43146 | 767850,02625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 584276,26476 | 0 | 43953,31476 | 540322,95000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области** | 2045,93625 | 0 | 0 | 2045,93625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 240575,25670 | 0 | 15094,11670 | 225481,140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск* | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х |  | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год |  | В том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  |  |
| 2.4 | Мероприятие 02.15 – Аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения за счет средств местного бюджета (мероприятие не в рамках госпрограммы на решение ОМСУ) | 2023-2027 |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Выполнены аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения, ед. | Х |  | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 2.5 | Мероприятие 02.16 – Аварийно-восстановительные работы на объектах водоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Выполнены аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х |  | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Мероприятие 02.31 Реализация мероприятия по капитальному ремонту сетей теплоснабжения муниципальной соб-ти (дополнительные расходы на объекты ,включенные в ГП МО) | 2023-2027 |  | Итого | 0,05976 | 0 |  | 0,05976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,05976 | 0 | 0 | 0,05976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 03 – Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | 2023-2027 |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 03.01 – Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | 2023-2027 |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Капитально отремонтированы объекты коммунальной инфраструктуры на территории военных городков, ед. | Х |  | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 03.02 – Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | 2023-2027 |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Построены и реконструированы объекты коммунальной инфраструктуры на территории военных городков, ед. | Х |  | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 05 – Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | 2023-2027 |  | Итого | 68394,69300 | 4202,023 | 0 | 44300,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9348,67000 | 10544,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 68394,69300 | 4202,023 | 0 | 44300,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9348,67000 | 10544,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Мероприятие 05.01 Утверждение схем теплоснабжения муниципальных образований (актуализированных схем теплоснабжения муниципальных образований) | 2023-2027 |  | Итого | 13302,02300 | 4202,023 | 0 | 9100,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 13302,02300 | 4202,023 | 0 | 9100,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов, ед. |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 Год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |
| 3.3 | Мероприятие 05.02 – Строительство (реконструкция)объектов коммунальной инфраструктуры (водоотведение) муниципальной собственности | 2023-2027 |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Построены и реконструированы объекты коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности, ед. | Х |  | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Мероприятие 05.03 – Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований |  |  | Итого | 29892 ,67000 | 0 | 0 | 10000,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9348,67000 | 10544,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 29892,67000 | 0 | 0 | 10000,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9348,67000 | 10544,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | Х |  | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 Год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Мероприятие 05.04 Утверждение схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований) | 2023-2027 |  | Итого | 25200,00000 | 0 | 0 | 25200,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 25200,00000 | 0 | 0 | 25200,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Количество утвержденных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований, ед. | Х |  | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  | 2026 | 2027 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Основное мероприятие И3 – Федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | 2023-2027 |  | Итого | 1300304,70434 | 0 | 0 | 669 699,97588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443 669,19611 | 186 935,53235 |  | Комитет по строи-тельству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 528080,74000 | 0 | 0 | 328 152,97000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193 757,02000 | 6 170,750 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 525706,02000 | 0 | 0 | 234 155,91000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 160,76000 | 120389,35000 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 246517,94434 | 0 | 0 | 107 391,09588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 751,41611 | 60 375,43235 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 4.1 | Мероприятие И3.01 – Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности) | 2023-2027 |  | Итого | 1052027,14434 | 0 | 0 | 520733,50588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344358,10611 | 186935,53235 |  | Комитет по строи-тельству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 409404,16000 | 0 | 0 | 255159,42000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148073,99000 | 6170,750 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 427986,91000 | 0 | 0 | 176872,34000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130725,22000 | 120389,35000 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 214636,07434 | 0 | 0 | 88701,74588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65558,89611 | 60375,43235 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Построены и реконструированы объекты коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры, ед. | Х |  | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  |
| 4.2 | Мероприятие И3.02 – Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт сетей коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности) | 2023-2027 |  | Итого | 248277,56000 | 0 | 0 | 148 966,47000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 311,09000 | 0 |  | Комитет по строи-тельству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 118676,58000 | 0 | 0 | 72 993,55000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 683,03000 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 97719,11000 | 0 | 0 | 57 283,57000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 435,54000 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 31881,87000 | 0 | 0 | 18 689,35000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 192,52000 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Отремонтированы обьекты коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры, ед. | Х |  | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 0 |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | Итого | 6193976,71947 | 300804,51300 | 1206542,75610 | 3 407 477,13191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 081 672,78611 | 197479,53235 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4391894,96613 | 211565,53000 | 1126771,26613 | 2 301 034,25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 632 134,69 | 120 389,35 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области ** | 59159,44772 |  |  | 59 159,44772 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 528080,74000 | 0 | 0 | 328 152,97000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193 757,02000 | 6 170,75 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 1197803,72979 | 89238,98300 | 79771,48997 | 702 092,74836 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 781,07611 | 70919,43235 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск * | 17037,71583 |  |  | 17037,71583 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |

**, * - Бюджетные ассигнования 2024 года, оплата будет произведена в 2025 году.

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием 01.01 подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Строительство котельной по адресу: Московская область, Г.о. Подольск,г. Подольск, ул. Почтовая,12 (в т.ч. ТП) | 28 МВт | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 2022-2023 | 2023 | 296 602,49 | 33 024,86 | Итого | 296 602,49 | 296 602,49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 23 579,75 | Средства бюджета Московской области | 211565,53 | 211565,53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 445,11 | Средства бюджета Городского округа Подольск | 85036,96 | 85036,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Модернизация котельной по адресу: Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Победы, д. 4а | 9,63 Гкал/ч | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 20.01.2024-29.11.2025 | 30.11.2025 | 417327,54 |  | Итого | 430253,73400 | 0 | 24082,22400 | 406171,5100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 333463,06700 | 0 | 22396,46700 | 311066,60000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 96790,66700 |  | 1685,75700 | 95104,91000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Модернизация котельной по адресу: Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Ульяновых, д.9 | 45,5 Гкал/ч | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательные работы | 20.01.2024-29.11.2025 | 30.11.2025 | 184538,33 |  | Итого | 211834,26000 | 0 | 16608,45000 | 195225,81000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 169433,71850 | 0 | 15445,85850 | 153987,86000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 42400,54150 | 0 | 1162,59150 | 41237,950000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  | х | х | х | Х | х | Всего | 938690,48400 | 296 602,49 | 40690,67400 | 601397,32000 | 0 | 0 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 714492,31550 | 211565,53 | 37872,32550 | 465054,46000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 224228,16850 | 85036,96 | 2848,34850 | 136342,86000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием 01.08 подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2024 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Капитальный ремонт котельной КСПЗ по адресу: Московская область, Г.о. Подольск (в т.ч. ПИР) | 52,9 МВт | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.05.2024-14.10.2026 | 15.10.2026 | 343314,67 | 0 | Итого | 374740,77900 | 0 | 257,48595 | 238916,56305 | 135566,73000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 349022,24000 | 0 | 0 | 220233,85000 | 128788,39000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области** | 4892,23305 | 0 | 0 | 4892,23305 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 20826,30595 | 0 | 257,48595 | 13790,48000 | 6778,34000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Капитальный ремонт котельной по адресу: Московская область,Г.о. Подольск, г.Подольск,ул.Большая Серпуховская, д.43(в т.ч. ПИР) | 67,7 МВт | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы |  |  | 473719,40000 | 0 | Итого | 473719,40000 | 0 | 0 | 23685,97000 | 450033,43 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 315497,12000 | 0 | 0 | 15774,86000 | 299722,26000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 158222,28000 | 0 | 0 | 7911,11000 | 150311,17000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | х | х | х | х | х | Всего | 848460,17900 | 0 | 257,48595 | 262602,53305 | 585600,16000 | 0 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области ** | 669411,59305 | 0 | 0 | 240900,94305 | 428510,65000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 179048,58595 | 0 | 257,48595 | 21701,59000 | 157089,51000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

**, * - Бюджетные ассигнования 2024 года, оплата будет произведена в 2025 году.

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием 01.33 подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2024 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Капитальный ремонт котельной КСПЗ по адресу: Московская область, г.о. Подольск (в т.ч. ПИР) | 52,9 МВт | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.05.2024-14.10.2026 | 15.10.2026 | 343314,67 | 0 | Итого | 0,01100 | 0 | 0 | 0,01100 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,01100 | 0 | 0 | 0,01100 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  | х | х | х | х | х | Всего | 0,01100 | 0 | 0 | 0,01100 | 0 | 0 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,01100 | 0 | 0 | 0,01100 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

**, * - Бюджетные ассигнования 2024 года, оплата будет произведена в 2025 году.

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием 02.06 подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2024 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Строительство тепловой сети от котельной Сыровский тупик д.5а до котельной Художественный проезд, д.2 г.о. Подольск (в т.ч. ПИР) | L=590 м | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 01.03.2024-14.10.2024 | 15.10.2024 | 40 109 056,84 | 0 | Итого | 39743,89084 | 0 | 39743,89084 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 37756,69629 | 0 | 37756,69629 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 1987,19455 | 0 | 1987,19455 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  | х | х | х | х | х | Всего | 39743,89084 | 0 | 39743,89084 | 0 | 0 | 0 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 37756,69629 | 0 | 37756,69629 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 1987,19455 | 0 | 1987,19455 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием 02.07 подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2024 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной КСПЗ по адресу: Московская область, г.о.Подольск, мкр.Климовск до ЦТП 10,11 (в т.ч. ПИР) | L=30 м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 01.03.2024-14.10.2024 | 15.10.2024 | 4366,94468 | 0 | Итого | 4366,94468 | 0 | 4366,94468 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4148,59745 | 0 | 4148,59745 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 218,34723 | 0 | 218,34723 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной КСПЗ по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр.Климовск до ЦТП-20 (в т.ч. ПИР) | L=5085 м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 01.03.2024-14.10.2024 | 15.10.2024 | 309463,31907 |  | Итого | 309463,31907 | 0 | 309463,31907 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 293990,15311 | 0 | 293990,15311 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 15473,16596 | 0 | 15473,16596 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.Подольск, ул.Гайдара, д.11 (в т.ч. ПИР) | L=270 м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 01.03.2024-14.10.2024 | 15.10.2024 | 260388,52000 |  | Итого | 260388,52000 | 0 | 260388,52000 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 247369,09000 | 0 | 247369,09000 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 13019,43000 | 0 | 13019,43000 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Школьная, Ленина, Победы (в т.ч. ПИР) | L=410 м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 01.03.2024-14.10.2024 | 15.10.2024 | 63298,35000 |  | Итого | 60676,42718 | 0 | 60676,42718 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 57642,60583 | 0 | 57642,60583 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 3033,82135 | 0 | 3033,82135 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной КСПЗ по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр.Климовск до ЦТП-9 (в т.ч. ПИР) | L=2740 м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 01.03.2024-14.10.2024 | 15.10.2024 | 110210,61929 |  | Итого | 110210,61929 | 0 | 110210,61929 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 104700,08833 | 0 | 104700,08833 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 5510,53096 | 0 | 5510,53096 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу:Московская область, г.Подольск, мкр.Климовск, ул. Заводская, 2 до ЦТП-8 (в т.ч. ПИР) | L=2515 м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 01.03.2024-14.10.2024 | 15.10.2024 | 289839,41363 |  | Итого | 289839,41363 | 0 | 289839,41363 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 275347,44294 | 0 | 275347,44294 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 14491,97069 | 0 | 14491,97069 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  | х | х | х | х | х | Всего | 1034945,24385 | 0 | 1034945,24385 | 0 | 0 | 0 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 983197,97766 | 0 | 983197,97766 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 51747,26619 | 0 | 51747,26619 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием 02.09 подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» Капитально отремонтированые сети теплоснабжения муниципальной собственности, ед.

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2024 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной КСПЗ по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр.Климовск до ЦТП 10,11: от ТКцтп 1 до ЦТП- 11, от Р-49 ул. Заводская д.14 до ТК58 ул. Заводская д. 14, от ТК58 ул. Заводская д.14 до ТК60 ул. Заводская д.бБ, от ТК58 ул.Заводская д. 14 до ТК63 ул. Заводская д. 10, от Р49 до УСЦ Юность пр-д Юности д. 1, от Р49 до ТК67ул.Молодежная д. 6, от ТК67 до ЦТП 10 ул.Молодежная д.5, от ТК71 до Заводская д.24, от Р49 до ТК67 ул.Молодежная д.6 (в т.ч. ПИР) | L=1405 м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 20.01.2025-14.10.2025 | 15.10.2025 | 132660,56000 | 0 | Итого | 132660,56000 | 0 | 0 | 132660,56000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 126027,53000 | 0 | 0 | 126027,53000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 6633,03000 | 0 |  | 6633,03000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г. о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Ихтиманская, Железнодорожная, Ленина: от ТК133 ул. Ихтиманская д. 7 до Р-35 ул.Железнодорожная д. 1, от Р-35 ул.Железнодорожная д. 1 до ЦТП 18, от ТК86 ул.Ленина д. 10А до ЦТП 17, от ТКЮбул.Ленина д. 7 до Ленина д. 9 (в т.ч. ПИР) | L=427 м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 20.01.2025-14.10.2025 | 15.10.2025 | 56196,56000 | 0 | Итого | 56196,56000 | 0 | 0 | 56196,560 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 53386,73000 | 0 | 0 | 53386,73000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 2809,83000 | 0 | 0 | 2809,83000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной по адресу: Московская область, г.Подольск, Художественный проезд, д.2: от Р-2 (Художественный проезд д.5) до ТК-2 (Художественный проезд д.6, д.8), от ТК-2 (Художественный проезд д.6, д.8) до ТК-4 (Художественный проезд м/у д.8 ид. 10) (в т. ч. ПИР) | L=131,4 м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 20.01.2025-14.10.2025 | 15.10.2025 | 8948,44000 |  | Итого | 8948,44000 | 0 | 0 | 8948,44000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 8501,02000 | 0 | 0 | 8501,02000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 447,42000 | 0 | 0 | 447,42000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.Подольск, ул.Чистова, д.17а: от РЮ до ТК1, от ТК-1 до ТК2, от ТК-2 до ТК4, от ТК-4 до Р13, от Р-13 до ТК-5 (в т.ч. ПИР) | L=63,3 м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 20.01.2025-14.10.2025 | 15.10.2025 | 12981,9200 |  | Итого | 12981,92000 | 0 | 0 | 12981,92000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 12332,82000 | 0 | 0 | 12332,82000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 649,10000 | 0 |  | 649,10000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.Подольск, ул.Литейная, д.4б: от котельнойул. Литейная 4Б до ТК-1, от ТК-1 Литейная,46 до ТК-6, от ТК-6Литейная, 46 до ТК-7, от ТК-7 до ТК-8 Литейная,4б (в т.ч. ПИР) | L=156 м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 20.01.2025-14.10.2025 | 15.10.2025 | 10620,48000 |  | Итого | 10620,48000 | 0 | 0 | 10620,48000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 10089,46000 | 0 | 0 | 10089,46000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 531,02000 | 0 | 0 | 531,02000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.Подольск, ул.Пионерская, д.2а: от котельной до ТК-6, от ТК-6 до Р4, от Р4 до ТК-12, от ТК-12 до ТК-13, от ТК-13 до ТК-14, Р-4 до ТК10, от ТК-10 до Б.Серпуховская,50 (в т.ч. ПИР) | L=736 м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 20.01.2025-14.10.2025 | 15.10.2025 | 58438,56000 |  | Итого | 60067,3600 | 0 | 0 | 60067,36 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 57063,99000 | 0 | 0 | 57063,99000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 3003,37000 | 0 | 0 | 3003,37000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельнойул.Кирова, д.38 до Котельной ул.Парковая, д.Ив г. о. Подольск: от котельной ул. Кирова д. 38 до ТК-16, от ТК-16 до ТК-19, ТК-19 до ТК--28-1, от ТК-28-1 до ТК-29, от ТК-29 до котельная ул. Парковая д. 1 IB (в т. ч. ПИР) | L=1173 м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 20.01.2025-14.10.2025 | 15.10.2025 | 113640,24000 | 0 | Итого | 117049,4500 | 0 | 0 | 117049,4500 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 111196,98000 | 0 | 0 | 111196,98000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 5852,47000 | 0 | 0 | 5852,47000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.Подольск, ул. Победа, д.4а: от котельной до Р8 (Победы,2), от Р8 (Победы,2) до Р9, от Р9 до ТК-17 (в т.ч. ПИР) | L=140,71 м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 20.01.2025-14.10.2025 | 15.10.2025 | 29846,84000 |  | Итого | 30742,25 | 0 | 0 | 30742,25 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 29205,14000 | 0 | 0 | 29205,14000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 1537,11000 | 0 |  | 1537,11000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от ЦТП-20 по адресу: ул. Февральская, д.47: от ЦТП ТК-3 территория школы №6ул. Февральская д.30 до ТК-5ул. Рев.проспект, д.23, от ТК-2ул. Дружбы д. 15 до ТК-4ул. Дружбы д.2, от Р-6-1 до ТК-11 ул. Рев.проспект д.27, от ТК-11 ул. Рев.проспект д.27 до ТК-12ул. Красная д.9/48 (в т.ч. ПИР) | L=164,96 м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 23.07.2024-14.10.2025 | 15.10.2025 | 45833,15000 |  | Итого | 45833,1500 | 0 | 2291,66000 | 43541,4900 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 33077,8000 | 0 | 1727,9100 | 31349,89000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 12755,35000 | 0 | 563,75000 | 12191,6000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г. о. Подольск, ул.Победы, д. 4: от Р-8 до Р-9 (транзит в СОШ№15. ул. Победы, д. 2); от ТК-17ул. Народная, 12а до Р-9 ул. Победы, д. 2: от ТК-1 ул. Победы, 4 до ТК смотровая ул. Пионерская, 24а (в т. ч. ПИР) | L=356,73 м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 23.07.2024-14.10.2025 | 15.10.2025 | 24286,18000 |  | Итого | 24 286,176 | 0 | 1214,3100 | 23 071,866 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 14462,42000 | 0 | 915,59000 | 13546,8300 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области** | 3662,35593 | 0 | 0 | 3662,35593 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 4966,52000 | 0 | 298,72000 | 4667,80000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск* | 1194,88007 | 0 | 0 | 1194,88007 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г. о.Подольск, ул.Литейная,4Б: от ТК-4 доул.Литейная,6а; от ТК-4 до ТК-5; от ТК-8 до Р-1; от ТК-13 до ТК-14; от ТК-14 до Р-3; от ТК-2 до ТК- 3; от ТК-9 до ТК-12; от Р-3 до Р-ш; от Р-1 доул. Литейная 2; от котельной ул. Литейная д. 4а- ТК-б; от ТК-6 до ТК-8 ул. Литейная д.4; от котельной ул. Литейная д. 46 до ТК-2 ул. Литейная д. ба (в т.ч. ПИР) | L=561,29 м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 23.07.2024-14.10.2025 | 15.10.2025 | 38920,22000 |  | Итого | 38920,214 | 0 | 1946,0100 | 36974,204 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 23176,99000 | 0 | 1467,2900 | 21709,7000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области** | 5869,16917 |  |  | 5869,16917 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 7959,18000 | 0 | 478,72000 | 7480,46000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск* | 1914,87483 |  |  | 1914,87483 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, ул.Пионерская, д.2а: вдоль улиц Пионерская, Б. Серпуховская (в т.ч. ПИР) | L=448 м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 23.07.2024-14.10.2025 | 15.10.2025 | 32322,88000 |  | Итого | 32322,88 | 0 | 1616,14000 | 30706,74 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 22326,4 | 0 | 1218,5700 | 21107,83 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области** | 6399,92938 |  |  | 6399,92938 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 1508,51 | 0 | 397,57000 | 1110,94 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск* | 2088,04062 |  |  | 2088,04062 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г. о. Подольск, ул. Пионерская, д. 5а: вдоль улиц Ватутина, Пионерская (в т.ч. ПИР) | L=142 м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 23.07.2024-14.10.2025 | 15.10.2025 | 9667,36000 | 0 | Итого | 9667,36000 | 0 | 483,37000 | 9183,9900 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 6976,94000 | 0 | 364,46000 | 6612,48000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 2690,42000 | 0 | 118,9100 | 2571,5100 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | Капитальныйремонтучастка тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, мкр.Климовск, ул.Школьная, д.34а от ТК-96 до ТК-99: от ТК-96 (ЦТП-16, ул. Ленина 10а) до ТК-99 (ул. Ленина, 12) (в т.ч. ПИР) | L=56 м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 23.07.2024-14.10.2025 | 15.10.2025 | 3812,48000 | 0 | Итого | 3812,45000 | 0 | 190,59000 | 3621,86000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2751,440000 | 0 | 143,70000 | 2607,74000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 1061,01000 | 0 | 46,89000 | 1014,12000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г. о.Подольск, мкр.Климовск, ул.Заводская, д.2: вдоль улиц Западная, Заводская, Южный пос., Симферопольская, Революции, 8 Марта, Театральная, пр.50лет Октября (в т.ч. ПИР) | L=990,4 м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 23.07.2024-14.10.2025 | 15.10.2025 | 81596,03000 |  | Итого | 81596,03000 | 0 | 4079,8000 | 77516,2300 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 58887,88000 | 0 | 3076,1700 | 55811,71000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 22708,15000 | 0 | 1003,6300 | 21704,52000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г. о.Подольск, ул.Гайдара 11, вдоль улиц Высотная, Гайдара, Готвальда, Свердлова, Кирова, Ленинградский пр-д, Юбилейная, Красногвардейский бульвар, Ленинградская (в т. Ч. ПИР) | L=2321 м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 23.07.2024-14.10.2025 | 15.10.2025 | 170109,67000 |  | Итого | 170109,66824 | 0 | 8235,4800 | 161874,18824 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 106463,72192 | 0 | 6209,55192 | 100254,1700 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области** | 19442,98632 |  |  | 19442,98632 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 37859,48808 | 0 | 2025,92808 | 35833,56000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск* | 6343,47192 |  |  | 6343,47192 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной, расположенной по адресу г. о.Подольск, пос.Поливаново: от ТК1 дом №29 до ТК4 дом №49: от ТК4 дом №49 до ТК6 дом №27; от ТКб дом №27 до ТК22 дом № Корпус 4 (в т. ч. ПИР) | L=914 м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 23.07.2024-14.10.2025 | 15.10.2025 | 62225,12000 |  | Итого | 62225,124 | 0 | 3111,2600 | 59113,864 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 37055,07000 | 0 | 2345,8900 | 34709,1800 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области** | 9383,54809 | 0 | 0 | 9383,54809 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 12725,03000 | 0 | 765,37000 | 11959,66000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск* | 3061,47591 | 0 | 0 | 3061,47591 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной, расположенной по адресу: г.о. Подольск, р-н Силикатная-2, пр-зд Авиаторов, д. 14, участки: пр-зд Авиаторов д.2 от ТКб до ТК7; пр-зд Авиаторов д.2 от ТКб до ТК7; пр-зд Авиаторов д. 12 от ТК1 до ТК12; пр-зд Авиаторов д. 12 от ТК12 доТК16 (в т. ч. ПИР) | L=310 м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 23.072024-14.10.2025 | 15.10.2025 | 21104,80000 |  | Итого | 21104,80001 | 0 | 1055,2400 | 20049,56001 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 12567,90000 | 0 | 795,65000 | 11772,25000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области** | 3182,60384 | 0 | 0 | 3182,60384 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 4315,94000 | 0 | 259,59000 | 4056,35000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск* | 1038,35617 | 0 | 0 | 1038,35617 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 19 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной по адресу: г. о. Подольск, ул. Московская, 5Б, от ТК1 до ТК2 (в т. Ч. ПИР) | L=24 м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 23.07.2024-14.10.2025 | 15.10.2025 | 1633,93000 | 0 | Итого | 1633,926 | 0 | 81,70000 | 1552,226 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 973,00000 | 0 | 61,60000 | 911,4000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области** | 246,39664 | 0 | 0 | 246,39664 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 334,14000 | 0 | 20,10000 | 314,0400 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск* | 80,38936 | 0 | 0 | 80,38936 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 20 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной по адресу: г. о. Подольск, ул. Профсоюзная, 10А: от ТК1 до ТК2 (в т.ч. ПИР) | L=59 м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 23.07.2024-14.10.2025 | 15.10.2025 | 4016,7300 |  | Итого | 4016,726 | 0 | 200,84000 | 3815,886 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2391,95000 | 0 | 151,43000 | 2240,52000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области** | 605,72288 |  |  | 605,72288 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 821,43000 | 0 | 49,41000 | 772,02000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск* | 197,62312 |  |  | 197,62312 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 21 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной ООО "РЭК НИКА " по адресу: г.о. Подольск, ул.Садовая, д.6: от котельной до ТК1; от ТК1 до ТК2; от ТК1 до ТКЗ; от ТКЗ до ТК4; от ТК4 до ТК5; от ТК5 до ТКб; от ТКЗ до ТК7; от ТК7 до ТК8; от ТК8 до ТК9 (в т.ч. ПИР) | L=593,31 м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 23.07.2024-14.10.2025 | 15.10.2025 | 57479,87000 |  | Итого | 57479,87000 | 0 | 2873,9900 | 54605,8800 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 41483,23000 | 0 | 2166,9900 | 39316,2400 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 15996,64000 | 0 | 707,00000 | 15289,6400 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 22 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г. о. Подольск, ул.Садовая, д.11: от котельной до Р-1; от Р1 до Р2; от Р13 до Р15; от ТКЗ до ТК4 (в т.ч. ПИР) | L=243,88 м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 23.07.2024-14.10.2025 | 15.10.2025 | 16603,35000 |  | Итого | 16603,35 | 0 | 830,17000 | 15773,18 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9887,29000 | 0 | 625,95000 | 9261,34000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области** | 2503,78517 |  |  | 2503,78517 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 3395,39000 | 0 | 204,22000 | 3191,17000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск* | 816,88483 |  |  | 816,88483 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 23 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г. о. Подольск, ул.Давыдова, д. 1: от котельной до ТК1; от ТК2 до ТКЗ; от ТК4 до Давыдова, д. 8/2 (в т.ч. ПИР) | L=340 м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 23.07.2024-14.10.2025 | 15.10.2025 | 23147,20000 |  | Итого | 23147,2000 | 0 | 1157,36000 | 21989,8400 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 16705,34000 | 0 | 872,65000 | 15832,6900 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 6441,86000 | 0 | 284,71000 | 6157,15000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 24 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г. о. Подольск, ул.Калужская, д.4: от TKI до ТК2; от ТК2 до ТК4 пр. Ленина, д. 10; от ТК7 до ТК8 пр. Ленина, д. 8 (в т. ч. ПИР) | L=228 м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 23.07.2024-14.10.2025 | 15.10.2025 | 16875,8300 |  | Итого | 16875,83000 | 0 | 843,79000 | 16032,0400 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 12179,2900 | 0 | 636,22000 | 11543,0700 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 4696,5400 | 0 | 207,57000 | 4488,97000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 25 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г. о. Подольск, ул.Заводская, 2: от ТК 35 Южный пос. д.28 до ТК 130ул.Симферопольская, д.41 (в т.ч. ПИР) | L=246 м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 23.07.2024-14.10.2025 | 15.10.2025 | 23832,48000 |  | Итого | 23832,48000 | 0 | 1191,6200 | 22640,8600 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 17199,91000 | 0 | 898,48000 | 16301,4300 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 6632,57000 | 0 | 293,14000 | 6339,43000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 26 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной по адресу: г. о.Подольск, мкр. Климовск, ул.Школьная, д.34а: от ТК 31 (Рощинская д. 15) до ЦТП 12 (в т.ч. ПИР) | L=215 м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 20.01.2025-14.10.2025 | 15.10.2025 | 14637,20000 |  | Итого | 14637,200 | 0 | 0 | 14637,2000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 13905,34000 | 0 | 0 | 13905,34000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 731,86000 | 0 | 0 | 731,86000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 27 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск ул. Народная, д.17А: от ТК-11 ул. Народная, д.17 до Р-2 ул. Народная, д.15 (в т.ч. ПИР) | L=43,5 м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 23.07.2024-14.10.2025 | 15.10.2025 | 2961,48000 |  | Итого | 2961,48000 | 0 | 148,07000 | 2813,41000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2137,30000 | 0 | 111,65000 | 2025,65000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 824,18000 | 0 | 36,42000 | 787,76000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 28 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной по адресу: г. о.Подольск, ул.Чистова,17а, до ТК-5 ул.Чистова,! 1/8 (в т.ч. ПИР) | L=63,3 м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 23.07.2024-14.10.2025 | 15.10.2025 | 6132,50000 |  | Итого | 6132,49000 | 0 | 306,63000 | 5825,86000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3651,89000 | 0 | 231,20000 | 3420,69000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области** | 924,78100 |  |  | 924,78100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 1254,10000 | 0 | 75,43000 | 1178,67000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск* | 301,71900 |  |  | 301,71900 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  | х | х | х | х | Х | Всего | 1086465,42425 | 0 | 31858,0300 | 1054607,39425 | 0 | 0 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 846064,77192 |  | 24020,95192 | 822043,82000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области ** | 52221,27842 | 0 | 0 | 52221,27842 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 171141,65808 |  | 7837,07808 | 163304,58000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск* | 17037,71583 | 0 |  | 17037,71583 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

**, * - Бюджетные ассигнования 2024 года, оплата будет произведена в 2025 году.

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием 02.10 подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2024 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей: Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Межшоссейный, Шепчинки, Парковый, Центральный (в т.ч. ПИР) | 58,78 км | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 20.01.2024-29.11.2025 | 30.11.2025 | 565831,1 | 0 | Итого | 565828,22097 | 0 | 41553,52097 | 524274,7000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 399911,16476 | 0 | 31331,35476 | 368579,81000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 165917,05621 | 0 | 10222,16621 | 155694,89000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей: Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Ново-Сырово (в т.ч. ПИР) | 28,088 км | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 20.01.2024-29.11.2025 | 30.11.2025 | 186000,0 |  | Итого | 261069,23674 | 0 | 17493,91049 | 243575,32625 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 184365,10000 | 0 | 12621,96000 | 171743,140000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области** | 2045,93625 | 0 | 0 | 2045,93625 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 74658,20049 | 0 | 4871,95049 | 69786,25000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  | х | х | х | х | х | Всего | 826897,45771 | 0,0 | 59047,43146 | 767850,02625 | 0 | 0 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 586322,20101 | 0 | 43953,31476 | 542368,88625 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 240575,2567 | 0,0 | 15094,11670 | 225481,14 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием 02.01 подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2024 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Перекладка аварийного участка магистральных водоводов от ВНС 2-го подъема Деснинского ВЗУ до существующего перехода через р. Десна (в т.ч. ПИР) |  | Перекладка аварийного участка магистральной сети (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.05.2024-30.12.2026 | 30.12.2026 | 47628,24000 | 0 | Итого | 47717,84107 | 0 | 0 | 4663,08107 | 43054,7600 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 35911,68000 | 0 | 0 | 3448,4000 | 32463,28 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 11806,16107 | 0 | 0 | 1214,68107 | 10591,48000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Комплекс сооружений водоподготовки производительностью 46 000 м3/ сут.Деснинского водозаборного узла вблизи д.Армазово г.Москва |  |  |  |  |  | 0 | Итого | 1891,30292 | 0 | 0 | 1891,30292 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 1891,30292 | 0 | 0 | 1891,30292 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения,водоснабжения,водоотведения,теплоснабжения за счет средств местного бюджета (Тепловая сеть: Г.о. Подольск, г. Подольск,мкр.Межшоссейный,Шепчинки,Парковый ,Центральный (в.т.ч. ПИР) |  | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения,водоснабжения,водоотведения,теплоснабжения за счет средств местного бюджета |  |  |  | 0 | Итого | 0,00903 | 0 | 0 | 0,00903 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00903 | 0 | 0 | 0,00903 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  | х | х | х | х | х | Всего | 49609,15302 | 0 | 0 | 4663,08107 | 43054,7600 | 0 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 35911,68000 | 0 | 0 | 3448,4000 | 32463,28 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 13697,47302 | 0 | 0 | 3105,99302 | 10591,48000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием 02.02 подпрограммы 3 «Капитальный ремонт сетей водоснабжения ,водоотведения за счет  средств местного бюджета» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2024 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Капитальный ремонт водовода питьевой воды скв.13 Кленово-Чегодаевского ВЗУ до ВНС «Лучинское»,расположенных по адресу: Московская область,г.о.Подольск,вблизи д.Лучинское |  |  |  |  |  | 0 | Итого | 369,99020 | 0 | 0 | 369,99020 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 369,99020 | 0 | 0 | 369,99020 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Капитальный ремонт водоводов питьевой воды от ВНС «Товарная»расположенной по адресу:МО,г.о.Подольск, мик-н Климовск,ул.Товарная,до централизованной сети водоснабжения по ул. Заводской |  |  |  |  |  | 0 | Итого | 95,42850 | 0 | 0 | 95,42850 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 95,42850 | 0 | 0 | 95,42850 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  | х | х | х | х | х | Всего | 465,41870 | 0 | 0 | 465,41870 | 0 | 0 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 465,41870 | 0 | 0 | 465,41870 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием 02.31 подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2024 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г. о. Подольск, ул.Победы, д. 4: от Р-8 до Р-9 (транзит в СОШ№15. ул. Победы, д. 2); от ТК-17ул. Народная, 12а до Р-9 ул. Победы, д. 2: от ТК-1 ул. Победы, 4 до ТК смотровая ул. Пионерская, 24а (в т. ч. ПИР) | L=356,73 м | Дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО | 23.07.2024-14.10.2025 | 15.10.2025 | 45833,15000 | 0 | Итого | 0,00400 | 0 | 0 | 0,00400 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00400 | 0 | 0 | 0,00400 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г. о.Подольск, ул.Литейная,4Б: от ТК-4 доул.Литейная,6а; от ТК-4 до ТК-5; от ТК-8 до Р-1; от ТК-13 до ТК-14; от ТК-14 до Р-3; от ТК-2 до ТК- 3; от ТК-9 до ТК-12; от Р-3 до Р-ш; от Р-1 доул. Литейная 2; от котельной ул. Литейная д. 4а- ТК-б; от ТК-6 до ТК-8 ул. Литейная д.4; от котельной ул. Литейная д. 46 до ТК-2 ул. Литейная д. ба (в т.ч. ПИР | L=561,29 м | Дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО | 23.07.2024-14.10.2025 | 15.10.2025 | 38920,22000 |  | Итого | 0,00600 | 0 | 0 | 0,00600 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00600 | 0 | 0 | 0,00600 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Капитальныйремонтучастка тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, мкр.Климовск, ул.Школьная, д.34а от ТК-96 до ТК-99: от ТК-96 (ЦТП-16, ул. Ленина 10а) до ТК-99 (ул. Ленина, 12) (в т.ч. ПИР) | L=56 м | Дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО | 23.07.2024-14.10.2025 | 15.10.2025 | 3812,48000 |  | Итого | 0,03000 | 0 | 0 | 0,03000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,03000 | 0 | 0 | 0,03000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г. о.Подольск, ул.Гайдара 11, вдоль улиц Высотная, Гайдара, Готвальда, Свердлова, Кирова, Ленинградский пр-д, Юбилейная, Красногвардейский бульвар, Ленинградская (в т. Ч. ПИР) | L=2321 м | Дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО | 23.07.2024-14.10.2025 | 15.10.2025 | 170109,67000 |  | Итого | 0,00176 | 0 | 0 | 0,00176 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00176 | 0 | 0 | 0,00176 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной по адресу: г. о. Подольск, ул. Московская, 5Б, от ТК1 до ТК2 (в т. Ч. ПИР) | L=24 м | Дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО | 23.07.2024-14.10.2025 | 15.10.2025 | 1633,93000 |  | Итого | 0,00400 | 0 | 0 | 0,00400 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00400 | 0 | 0 | 0,00400 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной по адресу: г. о. Подольск, ул. Профсоюзная, 10А: от ТК1 до ТК2 (в т.ч. ПИР) | L=59 м | Дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО | 23.07.2024-14.10.2025 | 15.10.2025 | 4016,7300 |  | Итого | 0,00400 | 0 | 0 | 0,00400 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00400 | 0 | 0 | 0,00400 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной по адресу: г. о.Подольск, ул.Чистова,17а, до ТК-5 ул.Чистова,11/8 (в т.ч. ПИР) | L=63,3 м | Дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО | 23.07.2024-14.10.2025 | 15.10.2025 | 6132,50000 |  | Итого | 0,01000 | 0 | 0 | 0,01000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,01000 | 0 | 0 | 0,01000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  | х | х | х | х | х | Всего | 0,05976 | 0 | 0 | 0,05976 | 0 | 0 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,05976 | 0 | 0 | 0,05976 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием ИЗ.01 «Модернизация коммунальной инфраструктуры» подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2024 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Комплекс сооружений водоподготовки производительностью 46 000 м3/сут. Деснинского водозаборного узла вблизи д.Армазово г.Москва (в т.ч. ТП) |  | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 2025-2027 | 2027 | 1052027,14434 |  | Итого | 1052027,14434 | 0 | 0 | 520 733,50588 | 344 358,10611 | 186935,53235 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | Средства федерального бюджета | 409404,16000 | 0 | 0 | 255159,42000 | 148073,99000 | 6170,75000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 427986,91000 | 0 | 0 | 176872,34000 | 130725,22000 | 120389,35000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 214636,07434 | 0 | 0 | 88701,74588 | 65558,89611 | 60375,43235 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  | х | х | х | Х | х | Всего | 1052027,14434 | 0 | 0 | 520 733,50588 | 344 358,10611 | 186935,53235 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 409404,16000 | 0 | 0 | 255159,42000 | 148073,99000 | 6170,75000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 427986,91000 | 0 | 0 | 176872,34000 | 130725,22000 | 120389,35000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 214636,07434 | 0 | 0 | 88701,74588 | 65558,89611 | 60375,43235 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием ИЗ.02 «Модернизация коммунальной инфраструктуры» подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2024 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Капитальный ремонт водовода питьевой воды от скв.13 Кленово-Чегодаевского ВЗУ до ВНС «Лучинское», расположенных по адресу: Московская область, Г.о. Подольск, вблизи д. Лучинское |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 2025-2026 | 2026 |  |  | Итого | 199318,76000 | 0 | 0 | 119591,23000 | 79727,53000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 95274,34000 | 0 | 0 | 58 599,70000 | 36 674,64000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 78449,48000 | 0 | 0 | 45 987,61000 | 32461,87000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 25594,94000 | 0 | 0 | 15003,92000 | 10591,02000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Капитальный ремонт водоводов питьевой воды от ВНС "Товарная", расположенной по адресу: Московская область, Г.о. Подольск, микрорайон Климовск, ул. Товарная, до централизованной сети водоснабжения по ул. Заводской |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательные работы | 2025-2026 | 30.11.2026 |  |  | Итого | 48958,80000 | 0 | 0 | 29375,24000 | 19583,56000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 23402,24000 |  |  | 14393,85000 | 9008,39000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 19269,63000 | 0 | 0 | 11295,96000 | 7973,67000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 6286,93000 | 0 | 0 | 3685,43000 | 2601,50000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  | Х | х | х | Х | х | Всего | 248277,56000 | 0 | 0 | 148966,47000 | 99311,09000 | 0 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 118676,58000 | 0 | 0 | 72993,55000 | 45683,03000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 97719,11000 | 0 | 0 | 57283,57000 | 40435,54000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 31881,87000 | 0 | 0 | 18689,35000 | 13192,52000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Перечень мероприятий подпрограммы №5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| М | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 10 |  | 11 |  |
| 1 | Основное мероприятие 01. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 2023-2027 | Итого: | 66170,42665 | 6299,19507 | 5776,94508 | 45094,28650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4500,0000 | 4500,00 |  | Комитет по образованию Администрации Г.о. Подольск, Комитет по культуре и туризму Администрации Г.о. Подольск, Комитет по физической культуре и спорту Администрации Г.о. Подольск, Комитет по делам молодёжи Администрации Г.о. Подольск |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 66170,42665 | 6299,19507 | 5776,94508 | 45094,28650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4500,0000 | 4500,0000 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.02. Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах | 2023-2027 | Итого | 27,36000 | 27,36000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Комитет по образованию Администрации Г.о. Подольск, Комитет по культуре и туризму Администрации Г.о. Подольск, Комитет по физической культуре и спорту Администрации Г.о. Подольск, Комитет по делам молодёжи Администрации Г.о. Подольск |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 27,36000 | 27,36000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Установлены терморегулирующие клапаны (терморегуляторов) на отопительных приборах | Х | х | Всего | 2023год | 2024 год | Итого 2025 Год |  |  |  |  |  | В том числе; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 9-ть месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.04. Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 2023-2027 | Итого | 815,78227 | 815,78227 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Комитет по образованию Администрации Г.о. Подольск Комитет по культуре и туризму Администрации Г.о. Подольск, Комитет по физической культуре и спорту Администрации Г.о. Подольск, Комитет по делам молодёжи Администрации Г.о. Подольск |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 815,78227 | 815,78227 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Заменены светильники внутреннего освещения на светодиодные, ед | 2023-2025 | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 9-ть месяцев |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 01.10. Установка, замена, поверка приборов учёта энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 2023-2027 | Итого | 65327,28438 | 5456,0528 | 5776,94508 | 45094,28650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4500,0000 | 4500,00 |  | Комитет по образованию Администрации Г.о. Подольск, Комитет по культуре и туризму Администрации Г.о. Подольск, Комитет по физической культуре и спорту Администрации Г.о. Подольск, Комитет по делам молодёжи Администрации Г.о. Подольск |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 65327,28438 | 5456,0528 | 5776,94508 | 45094,28650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4500,0000 | 4500,000 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | - Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, ед. | 2023-2025 | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 9-ть месяцев |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 63 | 10 | 12 | 16 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 16 | 10 | 15 |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 01.11. Проведение энергоэффективных мероприятий в отношении ограждающих конструкций и внутренних инженерных систем муниципальных учреждений | 2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Комитет по образованию Администрации Г.о. Подольск, Комитет по культуре и туризму Администрации Г.о. Подольск, Комитет по физической культуре и спорту Администрации Г.о. Подольск, Комитет по делам молодёжи Администрации Г.о. Подольск |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, B, C, D) | 2024 | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 Год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 9-ть месяцев |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 02. Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 2023-2027 | Итого: | 41821,57123 | 41821,57123 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Комитет комплексного развития инженерной инфраструктуры Администрации Городского округа Подольск управляющие организации Городского округа Подольск МУП «Водоканал» г. Подольска, МУП «Подольская теплосеть» |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 6821,57123 | 6821,57123 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 35000,0 | 35000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Установка, замена, поверка общедомовых приборов учёта энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 2023-2027 | Итого | 32000,0 | 32000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Комитет комплексного развития инженерной инфраструктуры Администрации Городского округа Подольск управляющие организации Городского округа Подольск МУП «Водоканал» г. Подольска, МУП «Подольская теплосеть» |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 32000,0 | 32000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов, ед. | 2023-2025 | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал |  |  | 1 полу-годие |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 124 | 0 | 12 | 12 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 02.02 Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | 2023-2027 | Итого | 9821,57123 | 9821,57123 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Комитет комплексного развития инженерной инфраструктуры Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 6821,57123 | 6821,57123 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 3000,0 | 3000,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов, ед. | 2023-2027 | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал |  |  |  |  | 1 полу-годие |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2675 | 2675 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 03 Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 2024-2027 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Комитет комплексного развития инженерной инфраструктуры Администрации Городского округа Подольск управляющие организации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 03.01. Организация работы УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | 2024-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Комитет комплексного развития инженерной инфраструктуры Администрации Городского округа Подольск, управляющие организации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности, ед. | Х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 | 0 | 10 | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме | Х | Итого | 107991,99788 | 48120,7663 | 5776,94508 | 45094,28650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4500,0000 | 4500,00 |  | х |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 72991,99788 | 13120,76630 | 5776,94508 | 45094,28650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4500,00 | 4500,000 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 35000,0 | 35000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |

Перечень мероприятий подпрограммы № 7 «Обеспечивающая подпрограмма»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027 | Итого: | 477814,70630 | 57233,99814 | 75061,79283 | 120172,90630 |  |  |  |  | 112673,00000 |  | 112673,00000 |  | Комитет комплексного развития инженерной инфраструктуры Администрации Городского округа Подольск ,Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 477814,70630 | 57233,99814 | 75061,79283 | 120172,90630 |  |  |  |  | 112673,00000 |  | 112673,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 211 | Мероприятие 01.01 Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2027 | Итого: | 254325,02910 | 27681,99266 | 39485,12111 | 66385,90630 |  |  |  |  | 60386,00000 |  | 60386,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 254325,02910 | 27681,99266 | 39485,12111 | 66385,90630 |  |  |  |  | 60386,00000 |  | 60386,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Результат не определен | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 01.02 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2027 | Итого: | 223489,67720 | 29552,00548 | 35576,67172 | 53787,00000 |  |  |  |  | 52287,000 |  | 52287,000 |  | МКУ «Окружное хозяйство» |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 223489,67720 | 29552,00548 | 35576,67172 | 53787,00000 |  |  |  |  | 52287,000 |  | 52287,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Результат не определен | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого: | 477814,70630 | 57233,99814 | 75061,79283 | 120172, 90630 |  |  |  |  | 112673,00000 |  | 112673,00000 |  | х |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 477814,70630 | 57233,99814 | 75061,79283 | 120172, 90630 |  |  |  |  | 112673,00000 |  | 112673,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |

Перечень мероприятий подпрограммы № 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области | 2023-2027 | Итого | 1312702,39387 | 16000,0 | 518998,01141 | 656478,38246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121226,000 | 0 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск Комитет комплексного развития инженерной инфраструктуры Администрации Городского округа Подольск |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 173726,000 | 16000,0 | 11000,000 | 25500,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121226,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 1138976,39387 | 0 | 507998,01141 | 630978,38246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01 - Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию | 2023-2027 | Итого | 27000,00 | 16000,00 | 11000,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск Комитет комплексного развития инженерной инфраструктуры Администрации Городского округа Подольск |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 27000,00 | 16000,00 | 11000,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ | 2023-2027 | Итого | 784511,01141 | 0 | 507998,01141 | 276513,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск Комитет комплексного развития инженерной инфраструктуры Администрации Городского округа Подольск |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 784511,01141 | 0 | 507998,01141 | 276513,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество организаций в сфере ЖКХ, для которых созданы условия для повышения эффективности работы, штук | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Не менее 4 | Не менее 3 | 3 | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы: за газ, тыс. руб. | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16000,0 | 16000,0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы: за электроэнергию, тыс. руб. | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отсутствие ограничений в поставке ТЭР, единица | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 01.05 Реализация мер по предупреждению банкротства муниципальных предприятий и (или) юридических лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальным образованиям Московской области, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в части погашения их просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам и (или) за энергоресурсы (электроэнергию, газ, транспортировку газа, тепловую энергию и теплоноситель). |  | Итого | 312495,38246 | 0 | 0 | 312495,38246 |  | 312495,38246 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023-2027 | Средства бюджета Городского округа Подольск | 312495,38246 | 0 | 0 | 312495,38246 |  | 312495,38246 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество организаций в сфере ЖКХ по снижению задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы в тыс. руб. | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодье |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 01.17 – Установка специализированного оборудования на территории муниципальных образований | 2023-2027 | Итого | 71970,00000 |  |  | 0 |  | 50970,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21000,00000 | 0 | Комитет комплексного развития инженерной инфраструктуры Администрации Городского округа Подольскодно |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 30000,0000 |  |  | 0 |  | 9000,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21000,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 41970,00000 | 0 | 0 | 0 |  | 41970,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установлены и подключены дизель генераторные установки на специализированных площадках, ед. |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 27 | 0 | 0 | 9 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 9 | 18 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение и установка специализированного оборудования на территории муниципальных образований за счет средств местного бюджета(МУП Водоканал г. Подольска). |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 01.18 – Возмещение затрат, связанных с получением комплексных экологических разрешений | 2023-2027 | Итого | 16500,00 | 0 | 0 | 16500,00 |  | 16500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Комитет комплексного развития инженерной инфраструктуры Администрации Городского округа Подольск |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 16500,00 | 0 | 0 | 16500,00 |  | 16500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ресурсоснабжающие организации, получившие комплексное экологическое разрешение, ед. |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 01.19 – Приобретение специализированной техники для аварийных бригад |  | Итого | 100226,000 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100226,000 | 0 | Комитет комплексного развития инженерной инфраструктуры Администрации Городского округа Подольск |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 100226,000 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100226,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретена специализированная техника для аварийных бригад, ед. |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 9 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 11 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2027 | Итого | 2087,0 | 2087,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2087,0 | 2087,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.05 Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом | 2023-2027 | Итого | 2087,0 | 2087,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2087,0 | 2087,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осуществлено профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий при поступлении в ОМСУ информации о несоблюдении гражданами требований Правил пользования газом, % | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого | 1314789,39387 | 18087,0 | 518998,01141 | 656478,38246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121226,000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 175813,00000 | 18087,0 | 11000,0000 | 25500,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121226,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 1138976,39387 | 0 | 507998,01141 | 630978,38246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |