Приложение

к постановлению Главы

Городского округа Подольск

от 06.06.2016 № 1002-П

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДCКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК**

**«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЭКОЛОГИЯ ПОДОЛЬСКА» на срок 2016-2018 годы**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации по жилищно-коммунальному комплексу – Лукьяненко В.О. | | | | | |
| Муниципальный заказчик  муниципальной программы | Администрация Городского округа Подольск | | | | | |
| Цели муниципальной  программы | Основными целями муниципальной программы являются:  - создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие с санитарными, техническими и иными требованиями, обеспечивающими гражданам комфортные и безопасные условия проживания;  - повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;  - решение проблем потребности города в части водоснабжения и устройства системы ливневой канализации, связанных с застройкой микрорайона «Кузнечики»  - благоустройство дворовых территорий, улучшение внешнего облика города;  - стабилизация экологической обстановки и ее постоянное улучшение. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | 1. «Капитальный ремонт общего  имущества в многоквартирных жилых домах и ремонт муниципальных квартир, замена оборудования в муниципальных квартирах»  2. «Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация объектов инженерной инфраструктуры»  3. «Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»  4. «Благоустройство»  5. «Экология и окружающая среда»  6. «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | |
| **2016г.** | **2017г.\*** | **2018г.\*** | | **2016-2018гг.** | | |
| Средства федерального бюджета | **0** | **0** | **0** | | **0** | | |
| Средства бюджета Московской области | **551050,06** | **0** | **0** | | **551050,06** | | |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | **647288,37** | **482169,0** | **433553,0** | | **1563010,37** | | |
| Внебюджетные источники | **404193,0** | **434800,0** | **463570,0** | | **1302563,0** | | |
| Всего, в том числе по годам: | **1602531,43** | **916969,0** | **897123,0** | | **3416623,43** | | |
| **Планируемые результаты реализации программы** | **Ед.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | |
| **Подпрограмма 1 ««Капитальный ремонт общего  имущества в многоквартирных жилых домах и ремонт муниципальных квартир, замена оборудования вмуниципальных квартирах»** |  |  |  |  | |  | | |
| Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы» | ед. | 118 | 118 | 120 | |  | | |
| Количество муниципальных квартир,  в которых выполнен ремонт в отчетном году | ед. | 11 | 10 | 8 | |  | | |
| Количество оборудования, замененного в муниципальных квартирах в отчетном году | ед. | 160 | 140 | 110 | |  | | |
| Доля фактически отремонтированных многоквартирных домов к количеству многоквартирных домов, внесенных в региональную программу (ППМО № 1188/58 от27.12.2013) | % | 7,8 | 18 | 24 | |  | | |
| Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт | % | 80 | 81 | 82 | |  | | |
| **Подпрограмма 2«Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация объектов инженерной инфраструктуры»** |  |  |  |  | |
| Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водоснабжением | % | 98,5 | 98,5 | 98,5 | |
| Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой | % | 99 | 99 | 99 | |
| Увеличение объемов резервуаров отстойников системы ливневой канализации с очистными сооружениями ливневой канализации. | м3 | 1768 |  |  | |
| Строительство объектов инженерной инфраструктуры по отводу и очистке ливневых стоков | ед. | 2 |  | 1 | |
| Количество канализационных коллекторов, приведенных в надлежащее состояние | ед | 2 |  |  | |
| Количество построенных и реконструируемых (модернизированных) котельных, в том числе переведенных на природный | ед. | 3 |  |  | |
| Количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры | ед | 2 |  |  | |
| **Подпрограмма 3: «Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»** |  |  |  |  | |
| Снижение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | Ед. | 61 | 61 | 59 | |
| Снижение удельного веса потерь теплоэнергии в общем количестве поданного тепла | % | 10,2 | 10,2 | 10,1 | |
| Снижение удельного расхода топлива на единицу энергии тепла | Кг.у.т./  Гкал | 164,1 | 164,1 | 164,0 | |
| Количество объектов коммунальной инфраструктуры, переведенных на природный газ | шт. | 1 | 1 | 0 | |
| Доля собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения | % | 9 | 9 | 9,4 | |
| Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | % | 30 | 30 | 30 | |
| Доля организаций коммунального комплекса в сфере водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, утвердивших инвестиционные программы | % | 100 | 100 | 100 | |
| Доля разработанных и утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | % | 100 | 100 | 100 | |
| Доля лицевых счетов обслуживаемых единой областной расчетной системой | % | 100 | 100 | 100 | |
| Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Подольск к осенне-зимнему периоду | % | 100 | 100 | 100 | |
| Задолженность за топливно-энергетические ресурсы (газ/электроэнергию) | Тысяча рублей на чел. | 0,6/12,5 | 0,6/12,5 |  | |
| Наличие в установленном порядке единой теплоснабжающей и гарантирующей организации в сфере водоснабжения |  | 100 | 100 | 100 | |
| Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства: обеспечить достижение значения показателя результативности предоставления субсидий до 95% при приобретении техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства | %. | 95 | 95 | 0 | |
| Обустройство новых детских площадок | Ед. | 26 | 26 | 24 | |
| Доля в общем количестве детских игровых площадок, на которых требуется замена МАФ | % | 27 | 27 | 13,7 | |
| Количество технологических нарушений на объектах ЖКХ на 1 тыс. населения | Ед/тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | |
| Количество установленных контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора | шт | 52 | 5 | 0 | |
| Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | % | 20 | 30 | 40 | |
| **Подпрограмма 4. «Благоустройство»** |  |  |  |  | |
| Благоустройство и ремонт территорий общего пользования (скверов, улиц, парков, зон отдыха, дворовых территорий) | объект | 14 | 9 | 7 | |
| Количество выявленных и оформленных органами местного самоуправления нарушений, норм и требований, установленных законом Московской облдсти «О благоустройстве в Московской области», по которым выставлены штрафы на 1 тыс. человек | единиц | 0 | 0 | 0 | |
| **Подпрограмма 5 «Экология и окружающая среда»** |  |  |  |  | |
| Количество исследуемых компонентов окружающей среды | ед. | 44 | 44 | 44 | |
| Организация мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения на территории города | ед. | 83 | 90 | 96 | |
| Количество населения принявшего участие в экологических мероприятиях | тыс. чел. | 112,5 | 133 | 163,5 | |
| Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем числе выявленных несанкционированных свалок | % | 70 | 90 | 100 | |
| Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод | % | 5 | 10 | 15 | |
| Наличие генеральной схемы санитарной очистки территории, принятой Администрацией Городского округа Подольск | % | 100 | 100 | 100 | |
| Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных муниципальной экологической программой, нормативу расходов на природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской области  (28,6 руб./чел.) | % | 100 | 100 | 100 | |
| Соответствие фактической площади зеленых насаждений (земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – рекреационная зона), на человека минимально необходимой площади озелененных территорий | % | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 | |
| Доля обследованных гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности | % | 33 | 66 | 100 | |
| Количество гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, для которых разработана проектно-сметная документация | ед. | 1 | 2 | 3 | |
| **Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма»** |  |  |  |  | |
| Доля муниципальных услуг, оказываемых Комитетом  по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск, по которым утверждены регламенты их оказания, в общем количестве оказываемых муниципальных услуг | % | 100 | 100 | 100 | |
| Доля процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению процедур закупок для муниципальных нужд, к общему числу процедур закупок | % | 100 | 100 | 100 | |  | | | |

\* - финансирование муниципальной программы будет уточняться при принятии бюджета на соответствующие годы.

**ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ**

**Основными целями программы являются :**

-приведение жилищного фонда в соответствии с санитарными, техническими и иными требованиями, обеспечивающими жителям комфортные и безопасные условия проживания( подпрограмма«Капитальный ремонт общего  имущества в многоквартирных жилых домах и ремонт муниципальных квартир, замена оборудования в муниципальных квартирах».

-увеличение удельного веса оборудования жилищного фонда централизованным водоснабжением и доли обеспечения населения доброкачественной питьевой водой; улучшение качества обеспечения тепловой энергией (подпрограмма «Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация объектов инженерной инфраструктуры»)

- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания (подпрограмма «Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»)

- благоустройство дворовых территорий, улучшение внешнего облика Городского округа Подольск (подпрограмма «Благоустройство»)

- стабилизация экологической обстановки и её постепенное улучшение (подпрограмма «Экология и окружающая среда»)

- обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск и Муниципального казенного учреждения «Окружное хозяйство» (подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»)

Достижение целей программы обеспечиваются поставленными в подпрограммах задачами, а именно:

- приведение в надлежащее техническое состояние жилищного фонда и муниципальных квартир

- увеличение объема добычи артезианской воды

- улучшение качества питьевой воды

-обеспечение повышения качества, надежности функционирования оборудования и сетей водоснабжения и водоотведения

- улучшение качества обеспечения жителей Городского округа Подольск тепловой энергией

- приведение в надлежащее техническое состояние сетей и объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

- совершенствование системы управления жилищно-коммунального комплекса

- повышение качества содержания придомовых территорий

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования, мест отдыха и проведение ремонта объектов благоустройства

- организация мероприятий по охране окружающей среды

- обеспечение безопасного функционирования гидротехнических сооружений

- создание условий для эффективного функционирования Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск и МКУ «Окружное хозяйство»

**ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, БЛАГОУСТРОЙСТВА И ЭКОЛОГИИ**

Жилищный фонд муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области» составляет 12974 жилых дома общей площадью 9319,6 тыс. кв. метров, в том числе 10988 домов индивидуальной жилой застройки, 1984 многоквартирных жилых дома общей площадью 7700,1 находятся в управлении и на техническом обслуживании в управляющих организациях, ТСЖ, ЖСК.

Качество жилищного фонда, его состояние и технические показатели требуют особого внимания, поскольку возникшие в результате многолетней отсрочки реализации рыночной реформы в жилищно-коммунальной сфере, привели к интенсивному возрастанию процента непроизведенного капитального ремонта жилищного фонда и увеличили показатель износа. Более половины многоквартирных домов требует капитального ремонта.

Решение этой задачи имеет огромное значение для повышения качества жизни и требует программных решений на региональном уровне.

В связи с застройкой микрорайона «Кузнечики» (строительство 75 жилых домов общей площадью 949,7 тыс.кв.м) требуется инженерно- техническое обеспечение сетями водоснабжения путем строительства и реконструкции объектов:

- строительство артезианских скважин в пойме реки Моча;

- реконструкция Гулевского узла водопроводных сооружений, включая строительство станции водоподготовки.

Для обеспечения потребности микрорайона в ливневой канализации требуется строительство магистральных коллекторов системы ливневой канализации в районе оврага Архивный с очистными сооружениями.

Одной из важнейших задач города является благоустройство его внешнего облика, создание оптимальных условий для жизни человека, оздоровление городской среды.

Экологические проблемы типичны для многих городов и районов Подмосковья. К их числу относятся загрязнение атмосферного воздуха, нерешенные проблемы утилизации отходов производства и потребления, загрязнение водных объектов недостаточно очищенными сточными водами, неудовлетворительное состояние лесонасаждений, антропогенное воздействие на биоразнообразие животного и растительного мира.

В рамках программы будут проводиться мероприятия по комплексной проверке состояния окружающей среды: исследования атмосферы, водных и земельных ресурсов.

Ежегодно на территории Городского округа Подольск образуется большое количество несанкционированных свалок и очагов навалов мусора, что наносит ощутимый вред природному комплексу территории. В связи с этим необходима реализация мероприятий направленных на формирование системы экологического образования, воспитания школьников, молодежи и взрослого населения.

Состояние зеленых насаждений за последние годы из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения, что требуетособогоухода, либозаменыновыминасаждениями.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях среды Городского округа Подольск требуется своевременное проведение работ по ремонту и текущему содержанию зеленых насаждений.

Программа создана для решения перечисленных проблем и содержит шесть подпрограмм:

1. «Капитальный ремонт общего  имущества в многоквартирных жилых домах и ремонт муниципальных квартир, замена оборудования в муниципальных квартирах»;
2. «Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры»;
3. «Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»;
4. «Благоустройство»;
5. «Экология и окружающая среда»;
6. «Обеспечивающая подпрограмма».

Риски, которые могут возникнуть при реализации программных мероприятий следующие:

* инфляционные процессы;
* изменение стоимости программных мероприятий;
* форс-мажорные обстоятельства (террористические акты, пожары, эпидемии);
* непредвиденный выход из строя оборудования.

Для предотвращения возможных рисков необходимо:

* учитывать коэффициенты инфляции при подтверждении сумм на программные мероприятия;
* корректировать суммы программных мероприятий согласно предложений по предоставлению товара и услуг натекущийпрограммныйгод;
* при выполнении программных мероприятий необходимо строгое соблюдение правил и техники безопасности;
* правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий.

Реализация мероприятий программы окажет положительный эффект на социальное благополучие в обществе, и позволит обеспечить:

* снижение уровня износа жилищного фонда Городского округа Подольск;
* улучшение жилищных условий и повышение комфортности проживания граждан;
* улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания;
* соответствие показателей технического состояния многоквартирных домов требованиям нормативно-технических документов.
* увеличение объема добычи артезианской воды;
* улучшение качества питьевой воды;
* инженерно- техническое обеспечение сетями водоснабжения строящегося микрорайона «Кузнечики»;
* обеспечение тепловой энергией жителей микрорайона «Кузнечики».
* оздоровление экологической обстановки и экологической безопасности на территории муниципальногообразования, а также повышение уровня экологического образования и воспитания, экологической культуры населения, что позволит обеспечить конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду.

**ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и экологии Подольска» на срок 2016-2018 годы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | | | Показатель, реализации мероприятий муниципальной программы | | Единица измерения | | | Отчетный базовый период/ базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)  2016г. | | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | | | |
| \* Бюджет Городского округа Подольск | | \*Другие источни  ки | | 2016г. | | 2017г. | | | 2018г. | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | | |
| **Подпрограмма 1: «Капитальный ремонт общего  имущества в многоквартирных жилых домах и ремонт муниципальных квартир,**  **замена оборудования в муниципальных квартирах»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1  Приведение в надлежащее техническое состояние жилищного фонда и муниципальных квартир | | 136 176,0 | | 1 228 270,0 | | Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы» | | ед. | | | 118 | | 118 | | 118 | | | 120 | |
| 2 | Количество муниципальных квартир,  в которыхвыполненремонт в отчетном году | | ед. | | | 11 | | 11 | | 10 | | | 8 | |
| 3 |  | |  | |  | | Доля фактически отремонтированных многоквартирных домов к количеству многоквартирных домов, внесенных в региональную программу (ППМО № 1188/58 от27.12.2013) | | % | | | 7,8 | | 7,8 | | 18 | | | 24 | |
| 4 | Задача 2  Приведение в надлежащее техническое состояние жилищного фонда | | 18 396,0 | |  | | Количество оборудования, замененного в муниципальных квартирах в отчетном году | | ед. | | | 160 | | 160 | | 140 | | | 110 | |
| 5 |  | |  | |  | | Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт | | % | | | 80 | | 80 | | 81 | | | 82 | |
| **Подпрограмма 2: «Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация объектов инженерной инфраструктуры**» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Задача 1  Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности (в системах водоснабжения и водоотведения/теплоснабжения) | | 46 964,69 | 534 683,98 | | | Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водоснабжением | | % | | | 98 | | 98,5 | | 98,5 | | | 98,5 | |
| 5 | Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой | | % | | | 95 | | 99 | | 99 | | | 99 | |
| 6 | Увеличение объемов резервуаров отстойников системы ливневой канализации с очистными сооружениями ливневой канализации. | | М3 | | | 0 | | 1768 | | 0 | | | 0 | |
| 7 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры по отводу и очистке ливневых стоков | | шт. | | | 0 | | 2 | | 0 | | | 1 | |
| 8 | Количество канализационных коллекторов, приведенных в надлежащее состояние | | Ед. | | | 0 | | 2 | | 0 | | | 0 | |
| 9 | Количество построенных и реконструируемых (модернизированных) котельных, в том числе переведенных на природный | | Ед. | | | 0 | | 3 | | 0 | | | 0 | |
| 10 |  | | Количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры | | шт. | | | 0 | | 2 | | 0 | | | 0 | |
| **Подпрограмма 3: «Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Задача 1  Приведение в надлежащее техническое состояние сетей и объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 0,0 | | | собственные средства предприятий | | Снижение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | | Ед. | | | 61 | | 61 | | 59 | | | 57 | |
| 12 | 0,00 | | | собственные средства предприятий | | Снижение удельного веса потерь теплоэнергии в общем количестве поданного тепла | | % | | | 10,2 | | 10,2 | | 10,1 | | | 10,0 | |
| 13 | 0,00 | | |  | | Снижение удельного расхода топлива на единицу энергии тепла | | Кг.у.т./  Гкал | | | 164,1 | | 164,1 | | 164,0 | | | 164,0 | |
| 14 | 00,0 | | | 00,0 | | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, переведенных на природный газ | | шт. | | | 1 | | 1 | | 0 | | | 0 | |
| 15 | Задача 2 Совершенствование системы управления жилищно-коммунального комплекса | 00,0 | | | 00,0 | | Доля собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения | | % | | | 9 | | 9 | | 9,4 | | | 9,6 | |
| 16 |  | 00,0 | | | 00,0 | | Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | | % | | | 30 | | 30 | | 30 | | | 30 | |
| 17 |  | 00,0 | | | 00,0 | | Доля организаций коммунального комплекса в сфере водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, утвердивших инвестиционные программы | | % | | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | |
| 18 |  | 00,0 | | | 00,0 | | Доля разработанных и утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | | % | | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | |
| 19 |  | 00,0 | | | 00,0 | | Доля лицевых счетов обслуживаемых единой областной расчетной системой | | % | | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | |
| 20 |  | 00,0 | | | 00,0 | | Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Подольск к осенне-зимнему периоду | | % | | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | |
| 21 |  | 00,0 | | | 00,0 | | Задолженность за топливно-энергетические ресурсы (газ/электроэнергию) | | Тысяча рублей на чел. | | | 0,6/12,5 | | 0,6/12,5 | |  | | |  | |
| 22 |  | 00,0 | | | 00,0 | | Наличие в установленном порядке единой теплоснабжающей и гарантирующей организации в сфере водоснабжения | | % | | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | |
| 23 |  | 2016г.–2657,0 | | | 2016г.–5856,08 | | Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства:обеспечить достижение значения показателя результативности предоставления субсидий до 95% при приобретении техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства | | %. | | | 95 | | 95 | | 0 | | | 0 | |
| 24 | Задача 3  Повышение качества содержания придомовых территорий | 2016г. –52000,0 2017г. –  41600,0  2018г. –  37440,0 | | |  | | Обустройство новых детских площадок | | Ед. | | | 26 | | 26 | | 24 | | | 21 | |
| 25 |  |  | | |  | | Доля в общем количестве детских игровых площадок, на которых требуется замена МАФ | | % | | | 27 | | 27 | | 13,7 | | | 0 | |
| 26 |  |  | | |  | | Количество выявленных и оформленных органами местного самоуправления нарушений, норм и требований, установленных законом Московской облдсти «О благоустройстве в Московской области», по которым выставлены штрафы на 1 тыс. человек | | единиц | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 27 |  |  | | |  | | Количество установленных контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора | | шт | | | 5 | | 5 | | 0 | | | 0 | |
| 28 |  |  | | |  | | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | | % | | | 20 | | 20/ | | 30/ | | | 40/ | |
| **Подпрограмма 4 «Благоустройство»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Задача 1  Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования, мест отдыха и проведение ремонта объектов благоустройства | 1 058 400,0 | | | | 10 500,0 | Благоустройство и ремонт территорий общего пользования (скверов, улиц, парков, зон отдыха, дворовых территорий) | | объект | | 10 | | 14 | | 9 | | | 7 | |
| **Подпрограмма 5 «Экология и окружающая среда»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Задача 1.  Организация мероприятий по охране окружающей среды | 41973,0 | | | |  | | Количество исследуемых компонентов окружающей среды | | ед. | | 23 | | 44 | | | 44 | | 44 | |
| 31 | Организация мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения на территории Городского округа Подольск | | ед. | | 37 | | 83 | | | 90 | | 96 | |
| 32 | Количество населения принявшего участие в экологических мероприятиях | | тыс. чел. | | 97 | | 112,5 | | | 133 | | 163,5 | |
| 33 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем числе выявленных несанкционированных свалок | | % | | 50 | | 70 | | | 90 | | 100 | |
| 34 | Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод | | % | | 2 | | 5 | | | 10 | | 15 | |
| 35 | Наличие генеральной схемы санитарной очистки территории, принятой Администрацией Городского округа Подольск | | % | | 0 | | 100 | | | 100 | | 100 | |
| 36 | Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных подпрограммой, нормативу расходов на природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской области  (28,6 руб./чел.) | | % | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | |
| 37 | Соответствие фактической площади зеленых насаждений (земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – рекреационная зона), на человека минимально необходимой площади озелененных территорий | | % | | 110,3 | | Не менее 100 | | | Не менее 100 | | Не менее 100 | |
| 38 | Задача 2.  Обеспечение безопасного функционирования гидротехнических сооружений | 2 520,0 | | | |  | | Доля обследованных гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности | | % | | 0 | | 33 | | | 66 | | 100 | |
| 39 | Количество гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, для которых разработана проектно-сметная документация | | ед. | | 0 | | 1 | | | 2 | | 3 | |
| **Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Задача 1.  Создание условий для эффективного функционирования Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск и МКУ «Окружное хозяйство» | 112980,0 | | | | 0,0 | | Доля муниципальных услуг, оказываемых Комитетом  по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск, по которым утверждены регламенты их оказания, в общем количестве оказываемых муниципальных услуг | | % | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | |
| 41 |  | | | | 0,0 | | Доля процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению процедур закупок для муниципальных нужд, к общему числу процедур закупок | | % | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | |

\*объем средств будет определен после утверждения объемов бюджетных ассигнований из бюджета Московской области и бюджета Городского округа Подольск**МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЭКОЛОГИЯ ПОДОЛЬСКА» на срок 2016-2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателей | | Определение | Единицы  измерения | Значение  базовых показателей | Источник информации | Периодичность  представления |
| Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы» | | Количество многоквартирных жилых домов, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества  в отчетном году | Ед. | 0 | отчеты управляющих организаций | ежеквартально |
| Количество муниципальных квартир, в которых выполнен ремонт | | Количество муниципальных квартир, в которых выполнен ремонт в отчетном году | Ед. | 14 | данные Комитета по ЖКХ и благоустройству  по исполнению титульных списков | ежеквартально |
| Доля фактически отремонтированных многоквартирных домов к количеству многоквартирных домов, внесенных в региональную программу (ППМО № 1188/58 от27.12.2013) | | Количество фактически отремонтированных многоквартирных домов к количеству многоквартирных домов | % | 7,8 | НО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области | ежеквартально |
| Количество оборудования в муниципальных квартирах, которое заменено | | Количество замененного оборудования в муниципальных квартирах в отчетном году | Ед. | 35 | данные Комитета по ЖКХ и благоустройству  по исполнению титульных списков | ежеквартально |
| Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт | | Отношение фактического уровня оплаты, поступившей в НО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области в отчетный период, к размеру взносов за капитальный ремонт – 8 руб 30 коп на 1 кв. метр общей площади помещения, принадлежащего собственнику, умноженному на сумму площади домового фонда муниципального образования | % |  | НО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области |  |
| Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водоснабжением | | Доля жилых помещений, оборудованных централизованным водоснабжением | % | 98,0 | Разрешение на ввод объектов  в эксплуатацию | ежеквартально |
| Доля населения обеспеченного доброкачественной питьевой водой | | Количество населения обеспеченного доброкачественной водой к общему количеству населения | % | 95 | Разрешение на ввод объекта  в эксплуатацию | после ввода объекта в эксплуатацию(1 раз в год) |
| Увеличение объемов резервуаров отстойников системы ливневой канализации с очистными сооружениями ливневой канализации. | | Объем резервуаров отстойников системы  ливневой канализации с очистными сооружениями ливневой канализации. | м3 | 0 | Разрешение на ввод объекта  в эксплуатацию | после ввода объекта в эксплуатацию(1 раз в год) |
| Строительство объектов инженерной инфраструктуры по отводу и очистке ливневых стоков |  | | Ед. | 0 | Разрешение на ввод объекта  в эксплуатацию | после ввода объекта в эксплуатацию(1 раз в год) |
| Количество канализационных коллекторов, приведенных в надлежащее состояние |  | | Ед. | 0 | Разрешение на ввод объекта  в эксплуатацию | после ввода объекта в эксплуатацию(1 раз в год) |
| Количество построенных и реконструируемых (модернизированных) котельных, в том числе переведенных на природный газ | Отчет Комитета по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск | | ед | 0 | Разрешение на ввод объекта  в эксплуатацию | после ввода объекта в эксплуатацию(1 раз в год) |
| Количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры |  | | Ед. | 0 | Разрешение на ввод объекта  в эксплуатацию | после ввода объекта в эксплуатацию(1 раз в год) |
| Количество объектов коммунальной инфраструктуры, переведенных на природный газ |  | | ед | 1 | Отчеты МУП «Подольская теплосеть» | после ввода объекта в эксплуатацию (1 раз в год) |
| Снижение числа аварий в системах водоснабжения и водоотведения | Количество аварий в системах водоснабжения и водоотведения | | Ед. | 50 | Отчеты МУП «Водоканал» г.Подольска | Ежеквартально |
| Снижение удельного веса потерь теплоэнергии в общем количестве поданного тепла | Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного тепла | | % | 10,3 | Отчеты МУП «Подольская теплосеть» | Ежеквартально |
| Доля собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций сектора водоснабжения и водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения | Количество инвестиций организации в общем объеме капитальных вложений | | % | 6,7 | Отчеты ресурсоснабжающих предприятий | Ежеквартально |
| Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Количество заемных средств организаций, направленных на капитальные вложения в системы от общего объема капвложений организаций | | % | 30 | Отчеты ресурсоснабжающих предприятий имеющие инвестиционные программы | Ежемесячно |
| Доля организаций коммунального комплекса в сфере водо-, тепло-, газо-, и электроснабжения утвердивших инвестицинных программы | Количество организаций коммунального комплекса утвердивших инвестицинные программы | | % | 100 | Отчеты ресурсоснабжающих предприятий | Ежегодно |
| Доля лицевых счетов обслуживаемых единой областной расчетной системой | Количество лицевых счетов обслуживаемых единой областной расчетной системой | | % | 100 | Данные МУП «ИРЦ г. Подольска» |  |
| Доля разработанных и утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Количество разработанных схем | | % | 100 | Отчеты  МУП «Подольская теплосеть»,  МУП «Водоканал» г.Подольска, | Ежеквартально |
| Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Подольск к осенне-зимнему периоду | Количество готовых объектов ЖКХ к осеннее-зимнему периоду от общего количества объектов | | % | 100 | Управляющие организации, ресурсоснабжающие организации | Ежемесячно |
| Задолженность за топливно-энергетические ресурсы | Отношение задолженности за потребленные ТЭР к численности всего населения | | Тыс. руб\чел | 0,6/12,5 | Отчеты ресурсоснабжающих и управляющих организаций | Ежемесячно |
| Наличие в установленном порядке единой теплоснабжающей и гарантирующей организации в сфере водоснабжения | Количество ЕТО и ГО | | % | 100 | Комитет по ЖКХ и благоустройству | Ежегодно |
| Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства: обеспечить достижение значения показателя результативности предоставления субсидий до 95% при приобретении техники для нужд ЖКХ | Количество единиц приобретаемой техники | | Ед. | 12 | Комитет по ЖКХ и благоустройству | Ежегодно |
| Оборудование для ухода за тротуарами, газонами, древесно-кустарниковыми растениями в летнее и зимнее время | Количество закупленного оборудование для ухода за тротуарами, газонами, древесно-кустарниковыми растениями в летнее и зимнее время | | Ед. | 44 | Управляющие организации | Ежегодно |
| Обустройство новых детских и спортивных площадок | Количество новых игровых площадок | | Ед. | 168 | Данные Комитета по ЖКХ и благоустройству по исполнению титульных списков | Ежегодно |
| Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | Количество дворовых территорий, на которых проведено комплексное благоустройство | | % | 10 | Данные Комитета по ЖКХ и благоустройству | Ежегодно |
| Количество установленных контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора | Отчет Комитета по ЖКХ и благоустройству | | Ед. | 0 | Данные Комитета по ЖКХ и благоустройству | Ежегодно |
| Количество отремонтированных дворовых территорий МКД, подъездов к дворовым территориям МКД | Отчет Комитета по ЖКХ и благоустройству | | % | 10 в год | Данные Комитета по дорожному хозяйству и транспорту  по исполнению титульных списков | Ежегодно |
| Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тыс.населения | Отношение количества всех технологических нарушений к численности всего населения | | Ед/тыс. чел. | 0 | Ресурсоснабжающие организации | Ежемесячно |
| Количество выявленных и оформленных органами местного самоуправления нарушений, норм и требований, установленных законом Московской области «О благоустройстве в Московской области», по которым выставлены штрафы на 1 тыс. человек | Информация отдела № 35 АТН | | Ед | 0 | Данные отдела № 35 АТН | Ежеквартально |
| Количество благоустроенных и отремонтированных территорий общего пользования (скверов, улиц, парков,зон отдыха, дворовых территорий) | Отчет Комитета по ЖКХ и благоустройству | | Объект | 45 | Данные Комитета по ЖКХ и благоустройству | Ежеквартально |
| Количество исследуемых компонентов окружающей среды | Отчет отдела экологии и охраны здоровья граждан | | Ед. | 44 | Данные отдела экологии и охраны здоровья граждан | Ежеквартально |
| Количество мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения | Отчет отдела экологии и охраны здоровья граждан | | Ед. | 269 | Данные отдела экологии и охраны здоровья граждан | Ежегодно |
| Количество населения принявшего участие в экологических мероприятиях | Отчет отдела экологии и охраны здоровья граждан | | Тыс. чел. | 409 | Данные отдела экологии и охраны здоровья граждан | Ежегодно |
| Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем числе выявленных несанкционированных свалок | Отчет Комитета по ЖКХ и благоустройству | | % | 100 | Данные Комитета по ЖКХ и благоустройству | Ежеквартально |
| Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод | Отчет отдела экологии и охраны здоровья граждан | | % | 15 | Данные отдела экологии и охраны здоровья граждан | Ежегодно |
| Наличие генеральной схемы санитарной очистки территории, принятой Администрацией Городского округа Подольск | Отчет Комитета по ЖКХ и благоустройству | | %. | 100 | Данные Комитета по ЖКХ и благоустройству | Ежегодно |
| Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных подпрограммой, нормативу расходов на природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской области  (28,6 руб./чел.) | Отчет отдела экологии и охраны здоровья граждан | | % | 100 | Данные отдела экологии и охраны здоровья граждан | Ежегодно |
| Соответствие фактической площади зеленых насаждений (земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – рекреационная зона), на человека минимально необходимой площади озелененных территорий | Отчет Комитета по ЖКХ и благоустройству | | % | Не менее 100 | Данные Комитета по ЖКХ и благоустройству | Ежегодно |
| Доля обследованных гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности | Отчет Комитета по ЖКХ и благоустройству | | % | 100 | Данные Комитета по ЖКХ и благоустройству | Ежегодно |
| Количество гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, для которых разработана проектно-сметная документация | Отчет Комитета по ЖКХ и благоустройству | | Ед. | 3 | Данные Комитета по ЖКХ и благоустройству | Ежегодно |
| Доля муниципальных услуг, оказываемых Комитетом  по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск, по которым утверждены регламенты их оказания, в общем количестве оказываемых муниципальных услуг |  | | % | 100 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, МКУ «Окружное хозяйство» | Ежеквартально |
| Доля процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению процедур закупок для муниципальных нужд, к общему числу процедур закупок |  | | % | 100 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, МКУ «Окружное хозяйство» |  |

**ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Муниципальные заказчики муниципальной программы: Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск, Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск:

* формируют прогноз расходов на реализацию мероприятий программы на очередной финансовый год и плановый период, ежегодно подготавливают перечень финансируемых мероприятий муниципальной программы, определяют объемы их финансирования, оценивают возможность достижения целевых индикаторов;
* определяют ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы;
* обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию;
* обеспечивают взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий подпрограмм и координацию их действий по реализации муниципальной программы;

– участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

– утверждают «Дорожные карты» и отчеты об их исполнении.

– осуществляют ведение отчетности о реализации муниципальной программы;

* ежегодно готовят доклады о ходе реализации муниципальной программы

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольска и Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округ Подольскготовят с использованием подсистемы ГАСУ МО и представляют в муниципальное казенное учреждение «Центр экономического развития» отчеты о реализации подпрограмм курируемого направления.

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск, Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск несут ответственность за реализацию мероприятий муниципальной программы и подпрограмм, по которым являются ответственными исполнителями.

**СОСТАВ, ФОРМА И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.**

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Администрация Городского округа Подольск.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск, Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формируют в подсистеме ГАСУ МО и направляют в муниципальное казенное учреждение «Центр экономического развития»:

1. оперативный отчет о реализации мероприятий Программы, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых показателей;

- анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) программных мероприятий.

2. оперативный (годовой) отчет о выполнениимуниципальной программыпо объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит:

- наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

- перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

- анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск, Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск ежегодно формируют в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в муниципальное казенное учреждение «Центр экономического развития» для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Годовой и комплексный отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

1. аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования.

2. таблицу, в которой указываются данные:

- об использовании средств бюджета Городского округа Подольск и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программы;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой и комплексный отчеты о реализации муниципальной программы представляются по формам, установленным постановлением Главы Городского округа Подольск от 11.01.2016 №1-П «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Городского округа Подольск».

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ**

**И РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КВАРТИР, ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ КВАРТИРАХ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | | «Капитальный ремонт общего  имущества в многоквартирных жилых домах и ремонт муниципальных квартир, замена оборудования в муниципальных квартирах» | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | | приведение жилищного фонда в соответствии с санитарными, техническими и иными требованиями, обеспечивающими жителям комфортные и безопасные условия проживания | | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик  подпрограммы | | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | | приведение в надлежащее техническое состояние общего имущества жилищного фонда и муниципальных квартир  (восстановление или замена изношенных конструктивных элементов общего имущества помещений в многоквартирных домах и оборудования, имеющего срок эксплуатации выше нормативного;  приведение в надлежащее техническое состояние жилищного фонда | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | | Срок реализации подпрограммы: 2016-2018гг. | | | | | | | | | |
| Источники  финансирования  подпрограммы по  годам реализации и главным  распорядителям  бюджетных средств, в том числе по  годам: | Наименование  подпрограммы | Главный  распорядитель бюджетных  средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | |
| 2016г. | | 2017г.\* | | 2018г.\* | | 2016-2018гг. | |
| Капитальный ремонт общего  имущества в многоквартирных жилых домах и ремонт муниципальных квартир, замена оборудования в муниципальных квартирах | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройствуАдминистрации Городского округа Подольск | Всего:  в том числе: | **453210,0** | | **454796,0** | | **474836,0** | | **1382842,0** | |
| Средства федерального бюджета | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | |
| Средства бюджета Московской области | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | |
| Средства  бюджета  Городского округа Подольск | **67370,0** | | **45896,0** | | **41306,0** | | **154572,0** | |
| Внебюджетные  источники | **385840,0** | | **408900,0** | | **433530,0** | | **1228270,0** | |
| **Планируемые результаты реализации подпрограммы** | | | **Ед.** | **2016 г.** | **2017 г.** | | **2018 г.** | |
| Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы» | | | ед. | 118 | 118 | | 120 | |  | |
| Количество муниципальных квартир,  В которых выполнен ремонт в отчетном году | | | ед. | 11 | 10 | | 8 | |  | |
| Доля фактически отремонтированных многоквартирных домов к количеству многоквартирных домов, внесенных в региональную программу (ППМО № 1188/58 от27.12.2013) | | | % | 7,8 | 18 | | 24 | |  | |
| Количество оборудования, замененного в муниципальных квартирах в отчетном году | | | ед. | 160 | 140 | | 110 | |  | |
| Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт | | | % | 80 | 81 | | 82 | |  | |

**\*** - финансирование мероприятий подпрограммы будет уточняться при принятии бюджета на соответствующие годы.

**Краткое описание подпрограммы 1**

**«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах и ремонт муниципальных квартир, замена оборудования в муниципальных квартирах»**

В Городском округе Подольск 2737 многоквартирных домов общей площадью 5592,1 тыс.кв. метров.

Процент износа составляет:

- износ 0-30% - 50,6% домов;

- износ 31-65% - 46,5% домов;

- износ 66-70% - 2,4% домов;

- износ более 70% - 0,5% домов.

**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБЩЕГО**

**ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ**

Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме включает в себя:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

- ремонт или замену лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок, ремонт лифтовых шахт, систем дымоудаления и пожаротушения;

- ремонт крыш, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- утепление и ремонт фасадов, ремонт межпанельных швов;

- установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

- ремонт фундаментов многоквартирных домов.

**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕМОНТЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КВАРТИР,**

**ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ КВАРТИРАХ**

На текущий момент площадь муниципальных жилых помещений составляет 582,2 тыс.кв.м, часть из которого закреплена за детьми-сиротами и детьми оставшимися без попечения родителей, и в соответствии с информацией Управления опеки и попечительства Министерства образования Московской области по городскому округу Подольск, требует ремонта. Целью для решения этой задачи является приведение муниципальных жилых помещений в соответствие с санитарными, техническими и иными требованиями, обеспечивающими жителям комфортные и безопасные условия проживания.

Мероприятие по замене изношенного газового и электрического оборудования, находящегося внутри муниципальных жилых помещений и не подлежащего ремонту, направлено на обеспечение безопасного проживания граждан и предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций.

**ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ И МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1**

**«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах и ремонт муниципальных квартир, замена оборудования в муниципальных квартирах»**

Одним из приоритетов жилищной политики Городского округаПодольскявляется создание комфортных и безопасных условий проживания граждан, улучшение технического состояния жилищного фонда. Возникшие в результате многолетней отсрочки реализации рыночной реформы в жилищно-коммунальной сфере, привели к замедлению процесса проведения своевременного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Капитальный ремонт кровель - один из наиболее востребованных видов работ по ремонту общего имущества жилых домов. Продолжительность эксплуатации кровли дома согласно ВСН 58-88(Р) после ввода дома в эксплуатацию составляет:

- из оцинкованной стали – 15лет;

- из рулонных материалов – 10 лет;

- из асбестоцементных волнистых листов – 30 лет.

Из-за нарушений кровельного покрытия происходят протечки в жилые помещения дома, нарушается теплоизоляция крыш, в дальнейшем протечки кровель ведут к разрушению перекрытий и фасадов зданий. Неудовлетворительное состояние скатных крыш приводит к разрушению теплоизоляции чердачных помещений и нарушению температурно-влажностного режима и, как следствие, образованию сосулек и увеличению снежного покрова, что приводит к дополнительных затратам по очистке крыш от снега. В ряде домов наблюдается разрушение несущих конструкций и подшивки деревянного перекрытия чердака, нарушение теплоизоляции труб системы отопления верхнего розлива.

В настоящее время все большую остроту приобретает проблема ремонта и замены лифтов и лифтового оборудования. Темпы износа лифтового хозяйства в городе превышают темпы его обновления. Нормативный срок эксплуатации пассажирских лифтов, установленный межгосударственным стандартом, составляет 25 лет. В настоящее время требуются кардинальные меры по улучшению технического состояния лифтов, иначе процесс их разрушения станет необратимым, и безопасность населения не будет должным образом обеспечиваться.

Кроме того, в жилых домах необходимо выполнить замену труб систем холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, установить общедомовые приборы учета потребления холодной воды и тепловой энергии. В связи с недостаточным финансированием замена труб систем холодного, горячего водоснабжения и центрального отопления производится отдельными участками, что не дает положительного результата. Из-за утечек воды из труб в техническом подполье жилых домов образуется сырость, которая влечет дальнейшую коррозию трубопроводов, происходит ослабление несущей способности стен фундаментов и приводит к их разрушению. В квартирах жилых домов появляется сырость и плесень, которая негативно влияет на несущую способность стен, перекрытий и отрицательно сказывается на здоровье проживающих. Утечки в трубопроводах приводят к расточительному расходу холодной и горячей воды. Системы горячего и холодного водоснабжения и центрального отопления должны работать экономично с минимальными затратами тепла.

Для предоставления жителям коммунальных услуг надлежащего качества система центрального отопления жилых домов должна в отопительный сезон работать бесперебойно и обеспечивать поддержание нормальной температуры воздуха во всех жилых помещениях, а система горячего водоснабжения обеспечивать бесперебойную подачу горячей воды расчетной температуры.

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1**

**«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах и ремонт муниципальных квартир,**

**замена оборудования в муниципальных квартирах»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия  по  реализации  подпрограммы | Перечень  стандартных  процедур,  обеспечивающих выполнение  мероприятия, с указанием  предельных  сроков их  исполнения | Источники  финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирова-ния мероприятия в  текущем финансовом году (тыс. руб.)[\*](file:///C:\Users\User\Documents\2014-2018г.ПРОГРАММА\ПОДПРОГРАММА\ПРОГРАММА%202014-2018%20годов\ПОДПРОГРАММА.(изм.%20на%2018.11.13)..doc#Par611) | Всего  (тыс.  руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы | Результаты  выполнения мероприятий  подпрограммы |
| 2016г. | 2017г\*. | 2018г.\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Задача1Приведение в надлежащее техническое состояние общего имущества жилищного фонда и муниципальных квартир | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие: Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах | Подготовка документации к проведению аукционов, заключению муниципальных контрактов и договоров. | Итого | 2016-2018 | **445910,0** | **1364446,0** | **445910,0** | **448956,0** | **469580,0** | КОМИТЕТ ПО ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ |  |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства  бюджета  Городского округа Подольск |  | 60070,0 | 136176,0 | 60070,0 | 40056,0 | 36050,0 |
| Внебюджет-ные источники |  | 385840,0 | 1228270,0 | 385840,0 | 408900,0 | 433530,0 |
| 1.1.1. | Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за помещения, которые находятся в муниципальной собственности | Получение счета Регионального оператора | Итого | 2016-2018 | **445910,0** | **1364446,0** | **445910,0** | **448956,0** | **469580,0** | КОМИТЕТ ПО ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ | Оплата счетов Регионального оператора |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства  бюджета  Городского округа Подольск |  | 60070,0 | 136176,0 | 60070,0 | 40056,0 | 36050,0 |
| Внебюджетные  источники |  | 385840,0 | 1228270,0 | 385840,0 | 408900,0 | 433530,0 |
| 1.1.2 | Муниципальная поддержка на реализацию мероприятий по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы | Соглашение о предоставлении из бюджета субсидий НО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» на выполнение плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038г.» | Итого | 2016-2018 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | КОМИТЕТ ПО ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ | Выполнение условий Соглашения |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства  бюджета  Городского округа Подольск |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные  источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Задача 2 Приведение в надлежащее техническое состояние жилищного фонда | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие:Приведение в надлежащее техническое состояние жилищного фонда |  | Итого | 2016-2018 | **7300,00** | **18396,0** | **7300,0** | **5840,0** | **5256,0** | КОМИТЕТ ПО ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ | Акты о приемке выполненных работ |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства  бюджета  Городского округа Подольск |  | 4882,0 | 18396,0 | 7300,0 | 5840,0 | 5256,0 |
| Внебюджетные  источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | Выполнение  ремонта в муниципальных квартирах  Замена оборудования в муниципальных квартирах | Акты обследования состояния муниципальных квартир  Акты и предписания специализированной организации | Итого | 2016-2018 | **7300,0** | **18396,0** | **7300,0** | **5840,0** | **5256,0** | КОМИТЕТ ПО ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства  бюджета  Городского округа Подольск |  | 7300,0 | 18396,0 | 7300,0 | 5840,0 | 5256,0 |
| Внебюджет-ные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные  источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО:** | **Задача 1 и Задача 2** | **Итого** | **2016-2018** | 453210,0 | 1382842,0 | 453210,0 | 454796,0 | 474836,0 |  |  |
|  |  |  | **Средства федерального бюджета** |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Средства бюджета Московской области** |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Средства  бюджета  Городского округа Подольск** |  | 67370,0 | 154572,0 | 67370,0 | 45896,0 | 41306,0 |
| **Внебюджетные  источники** |  | 385840,0 | 1228270,0 | 385840,0 | 408900,0 | 433530,0 |

\* - финансирование мероприятий подпрограммы будет уточняться при принятии бюджета на соответствующие годы.

**ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,**

**НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1**

**«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах и ремонт муниципальных квартир,**

**замена оборудования в муниципальных квартирах»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия  подпрограммы[\*](file:///C:\Users\User\Documents\2014-2018г.ПРОГРАММА\ПОДПРОГРАММА\ПРОГРАММА%202014-2018%20годов\ПОДПРОГРАММА.(изм.%20на%2018.11.13)..doc#Par457) | Источник  финансирования[\*\*](file:///C:\Users\User\Documents\2014-2018г.ПРОГРАММА\ПОДПРОГРАММА\ПРОГРАММА%202014-2018%20годов\ПОДПРОГРАММА.(изм.%20на%2018.11.13)..doc#Par458) | Расчет необходимых  финансовых ресурсов на реализацию  мероприятия[\*\*\*](file:///C:\Users\User\Documents\2014-2018г.ПРОГРАММА\ПОДПРОГРАММА\ПРОГРАММА%202014-2018%20годов\ПОДПРОГРАММА.(изм.%20на%2018.11.13)..doc#Par459) | Общий объем финансовых  ресурсов, необходимых  для реализации  мероприятия, в том числе по годам[\*\*\*\*](file:///C:\Users\User\Documents\2014-2018г.ПРОГРАММА\ПОДПРОГРАММА\ПРОГРАММА%202014-2018%20годов\ПОДПРОГРАММА.(изм.%20на%2018.11.13)..doc#Par460) | Эксплуатационные  расходы, возникающие в результате реализации  мероприятия[\*\*\*\*\*](file:///C:\Users\User\Documents\2014-2018г.ПРОГРАММА\ПОДПРОГРАММА\ПРОГРАММА%202014-2018%20годов\ПОДПРОГРАММА.(изм.%20на%2018.11.13)..doc#Par461) |
| Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах и ремонт муниципальных квартир, замена оборудования в муниципальных квартирах | Бюджет Городского округа Подольск | На основании смет аналогичных видов работ | **154572,0тыс.руб**.,  в т.ч. по годам:  2016г. – 67370,0 тыс.руб.  2017г. – 45896,0тыс.руб.  2018г. – 41306,0тыс.руб. |  |
| Средства бюджета Московской области |  | **0,0тыс.руб**.,  в т.ч. по годам:  2016г. – 0  2017г. – 0  2018г. – 0 |  |
| Внебюджетные источники |  | **1228270,0 тыс.руб.,**  **в т.ч. по годам:**  **2016г. – 385840,0тыс.руб.**  **2017г. – 408900,0тыс.руб.**  **2018г. – 433530,0тыс.руб.** |  |

\*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы.

\*\*- бюджет Городского округа Подольск, внебюджетные источники;для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров;

\*\*\*- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы).

\*\*\*\*- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы.

\*\*\*\*\*- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источникирасчетов).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2**  **"Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация объектов инженерной инфраструктуры"** | | | | | | | |
|
|  |  | **на срок 2016 - 2018 г.г.** | | | |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Муниципальное казенное учреждение "Градостроительное управление"  Городского округа Подольск | | | | | |
|
| Задача 1 | | Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности (в системах водоснабжения и водоотведения/теплоснабжения) | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | |
|
|
| 2016год | 2017год | 2018год | Итого |
| Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация объектов инженерной инфраструктуры | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск | Всего: в том числе: | **571 501,67** | **5 551,00** | **4 596,00** | **581 648,67** |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета Московской области \* | **534 683,98** | **0,00** | **0,00** | **534 683,98** |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | **36 817,69** | **5551,00** | **4596,00** | **46 964,69** |
| Внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Планируемые результаты реализации подпрограммы** | | | | **ед.** | **2016год** | **2017год** | **2018год** |
| Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водоснабжением | | | | % | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
| Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой | | | | % | 99 | 99 | 99 |
| Увеличение объемов резервуаров отстойников системы ливневой канализации с очистными сооружениями ливневой канализации | | | | м3 | 1768 | 0 | 0 |
| Строительство объектов инженерной инфраструктуры по отводу о и очистке ливневых стоков | | | | ед. | 2 | 0 | 1 |
| Количество канализационных коллекторов, приведенных в надлежащее состояние | | | | ед. | 2 | 0 | 0 |
| Количество построенных и реконструируемых (модернизированных) котельных, в том числе переведенных на природный газ | | | | ед. | 3 | 0 | 0 |
| Количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры | | | | ед. | 2 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 2** | | | | | | | | |
| **«Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация** | | | | | | | | |
| **объектов инженерной инфраструктуры»** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основной целью подпрограммы является: решение проблем потребности города в части водоснабжения и устройства системы ливневой канализации, связанных с застройкой микрорайона "Кузнечики". | | | | | | | | |
| Задачей подпрограммы является: увеличение объема добычи артезианской воды, улучшение качества питьевой воды, обеспечение повышения качества, надежности функционирования оборудования и сетей водоснабжения и водоотведения, улучшение качества обеспечения тепловой энергией жителей мкр.Львовский и мкр.Дубровицы. | | | | | | | | |
| В результате реализации подпрограммы планируется: увеличить объем добычи артезианской воды, улучшить качество питьевой воды, обеспечить повышение качества, надежности функционирования оборудования и сетей водоснабжения и водоотведения и улучшение качества обеспечения тепловой энергией. | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **«Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация** | | | | | | | | | | |
| **объектов инженерной инфраструктуры»** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)\* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результат выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2016год | 2017год | 2018год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1. Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности (в системах водоснабжения и водоотведения/теплоснабжения) | | | | | | | | | | |
| 1. 1 | Основное мероприятие "Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация объектов инженерной инфраструктуры" |  | Итого | 571 501,67 | 581 648,67 | 571 501,67 | 5551 | 4596 | МКУ "Градостроительное управление" |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 534 683,98 | 534 683,98 | 534 683,98 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 36 817,69 | 46 964,69 | 36 817,69 | 5551 | 4596 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Строительство водовода в д.Алтухово от п.Романцево |  | Итого | 7939 | 7939 | 7939 | 0 | 0 | МКУ "Градостроительное управление" |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 7939 | 7939 | 7939 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Реконструкция городских очистных сооружений по адресу: г.Подольск, Домодедовское шоссе, д.25 Б. Строительство блока биологической очистки производительностью 50тыс.м3/сут | 2016-2018 годы | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "Градостроительное управление" | Ввод объекта в эксплуатацию в 2018 году |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | \* | \* | \* | \* | \* |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | \* | \* | \* | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Строительство насосной станции Q=300,0 м3/сут и напорного коллектора 2д-160м, протяженность 2х4 600,00п.м. с целью закрытия ОС д.Булатово | 2016-2018 годы | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "Градостроительное управление" | Ввод объекта в эксплуатацию в 2018 году |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | \* | \* | \* | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | \* | \* | \* | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | \* | \* | \* | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Строительство насосной станции Q=15000,0 м3/сут и напорного коллектора 2д-315м, протяженность 2х5 300, п.м. с целью закрытия ОС мкр.Климовска | 2016-2018 годы | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "Градостроительное управление" | Ввод объекта в эксплуатацию в 2018 году |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | \* | \* | \* | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | \* | \* | \* | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5. | Строительство насосной станции Q=600,0 м3/сут и напорного коллектора 2д-160м, протяженность 4 500, п.м. с целью закрытия ОС д.Сынково | 2016-2018 годы | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "Градостроительное управление" | Ввод объекта в эксплуатацию в 2018 году |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | \* | \* | \* | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | \* | \* | \* | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6. | Строительство насосной станции Q=600,0 м3/сут и напорного коллектора 2д-160м, протяженность 2х3 700,0, п.м. с целью закрытия ОС пос.Быково | 2016-2018 годы | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "Градостроительное управление" | Ввод объекта в эксплуатацию в 2018 году |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | \* | \* | \* | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | \* | \* | \* | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.7. | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на земельных участках, на которых осуществляется строительство жилья для военнослужащих |  | Итого | 198 379,12 | 208 526,12 | 198 379,12 | 5551 | 4596 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 182 980,56 | 182 980,56 | 182 980,56 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 15 398,56 | 25 545,56 | 15 398,56 | 5551 | 4596 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.7.1 | Строительство, артезианских водозаборных скважин в пойме реки Моча в Подольском муниципальном районе (в том числе плата за выкуп земельных участков у собственника), в том числе ПИР ( в 2014 году: ПИР -1030 тыс.руб.; выкуп земельных участков – 24000 тыс.руб.; в 2016 году: погашение кредиторской задолженности органов местного самоуправления муниципального образования за работы, выполненные в предшествующие годы, 96,00 тыс.руб.) | 2013-2016 годы | Итого | 130 442,52 | 130 442,52 | 130 442,52 | 0 | 0 | МКУ "Градостроительное управление" | Строительство и ввод в эксплуатацию II этапа в конце 2016 года |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 122 884,90 | 122 884,90 | 122 884,90 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 7 557,62 | 7 557,62 | 7 557,62 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.7.2 | Реконструкция Гулевского узла водопроводных сооружений по адресу: г. Подольск,ул.Рощинская, д.55 (в том числе погашение кредиторской задолженности органов местного самоуправления муниципального образования за работы, выполненные в предшествующие годы: 2014г.-7465,99 тыс.руб.; 2016г.-322,34 тыс.руб.) | 2014-2016годы | Итого | 322,34 | 322,34 | 322,34 | 0 | 0 | МКУ "Градостроительное управление" | Ввод объекта в эксплуатацию в 2016 г. |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 316,89 | 316,89 | 316,89 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.7.3 | Реконструкция Гулевского узла водопроводных сооружений по адресу: г.Подольск, ул.Рощинская, д.55 Станция водоподготовки (в том числе погашение кредиторской задолженности органов местного самоуправления муниципального образования за работы, выполненные в предшествующие годы: 2016г-1594,72 тыс.руб.) | 2013- 2016 годы | Итого | 15 302,95 | 15 302,95 | 15 302,95 | 0 | 0 | МКУ "Градостроительное управление" | Ввод в эксплуатацию этапа строительства в конце 2016 г. |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 15 296,86 | 15 296,86 | 15 296,86 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.7.4 | Строительство, магистральных коллекторов системы ливневой канализации на территории г.Подольска в районе оврага Архивный с очистными сооружениями ливневой канализации (выпуск в овраг Архивный, на территории г. Подольска в районе слияния с рекой Пахрой) (в том числе погашение кредиторской задолженности органов местного самоуправления муниципального образования за работы, выполненные в предшествующие годы: 2016-183,18 тыс.руб.) | 2013- 2016годы | Итого | 183,18 | 183,18 | 183,18 | 0 | 0 | МКУ "Градостроительное управление" | Ввод I этапа объекта в эксплуатацию в 2016г. |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 139,31 | 139,31 | 139,31 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 43,87 | 43,87 | 43,87 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.7.5 | Строительство очистных сооружений ливневой канализации, выпуск в реку Моча на территории Подольского муниципального района | 2013-2016годы | Итого | 45 129,68 | 45 129,68 | 45 129,68 | 0 | 0 | МКУ "Градостроительное управление" | Ввод объекта в эксплуатацию в 2016 году |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 37 345,20 | 37 345,20 | 37 345,20 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 7 784,48 | 7 784,48 | 7 784,48 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.7.6 | Строительство очистных сооружений ливневой канализации, выпуск в реку Пахра на территории Подольского муниципального района | 2013-2018 годы | Итого | 0 | 10147 | 0 | 5551 | 4596 | МКУ "Градостроительное управление" | Ввод объекта в эксплуатацию в 2018 году |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | \* | 0 | 0 | \* | \* |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 10147 | 0 | 5551 | 4596 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.7.7 | Строительство магистрального коллектора системы ливневой канализации с выпуском в реку Пахра на территории Подольского муниципального района (в том числе погашение кредиторской задолженности органов местного самоуправления муниципального образования за работы, выполненные в предшествующие годы: 2015г.-14258,99тыс.руб.) | 2013-2016годы | Итого | 6 998,45 | 6 998,45 | 6 998,45 | 0 | 0 | МКУ "Градостроительное управление" | Ввод объекта в эксплуатацию в 2016 году |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 6 997,40 | 6 997,40 | 6 997,40 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.8. | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктур, а также отдельные мероприятия по планировке территории на территориях Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского муниципальных районов Московской области за счет средств, полученных из бюджета города Москвы |  | Итого | 365 183,55 | 365 183,55 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 351 703,42 | 351 703,42 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 13 480,13 | 13 480,13 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.8.1 | Реконструкция напорного канализационного коллектора г/п Львовский Подольского муниципального района (в том числе кредиторская задолженность прошлых лет – 1400,29 тыс.руб.) | 2013-2016годы | Итого | 115 251,39 | 115 251,39 | 115 251,39 | 0 | 0 | МКУ "Градостроительное управление" | Ввод объекта в эксплуатацию в 2016 году |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 107 021,99 | 107 021,99 | 107 021,99 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 8 229,40 | 8 229,40 | 8 229,40 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.8.2 | Реконструкция канализационной насосной станции №6 городского поселения Львовский | 2014-2016годы | Итого | 20 385,00 | 20 385,00 | 20 385,00 | 0 | 0 | МКУ "Градостроительное управление" | Ввод объекта в эксплуатацию в 2016 году |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.8.3 | Реконструкция котельной №1 городского поселения Львовский (в том числе кредиторская задолженность прошлых лет – 18794,66 тыс.руб.) | 2013-2016годы | Итого | 122 122,83 | 122 122,83 | 122 122,83 | 0 | 0 | МКУ "Градостроительное управление" | Ввод объекта в эксплуатацию в 2016 году |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 119 692,71 | 119 692,71 | 119 692,71 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 2 430,12 | 2 430,12 | 2 430,12 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.8.4 | ПИР на реконструкцию котельной поселок Дубровицы (в том числе кредиторская задолженность прошлых лет 2016 год-1385,0 тыс.руб.) | 2014-2016годы | Итого | 1 876,20 | 1 876,20 | 1 876,20 | 0 | 0 | МКУ "Градостроительное управление" | Ввод объекта в эксплуатацию в 2016 году |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 1 384,00 | 1 384,00 | 1 384,00 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 492,20 | 492,20 | 492,20 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.8.5 | Реконструкция котельной п.МИС | 2013- 2016годы | Итого | 9 347,76 | 9 347,76 | 9 347,76 | 0 | 0 | МКУ "Градостроительное управление" | Ввод объекта в эксплуатацию в 2016 году |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 8 697,14 | 8 697,14 | 8 697,14 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 650,62 | 650,62 | 650,62 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.8.6 | Строительство жилого дома с пристроенными помещениями для физкультурно-оздоровительных занятий в п.Железнодорожный | 2013- 2016годы | Итого | 96 200,37 | 96 200,37 | 96 200,37 | 0 | 0 | МКУ "Градостроительное управление" | Ввод объекта в эксплуатацию в 2016 году |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 94 907,58 | 94 907,58 | 94 907,58 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 1 292,79 | 1 292,79 | 1 292,79 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| \*- подлежат уточнению после утверждения объемов бюджетных ассигнований из бюджета Городского округа Подольск, объемов федерального бюджета, бюджета Московской области | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,** | | | | | | |  |
|  | **НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2** | | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| «Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация | | | | | | | | |
| объектов инженерной инфраструктуры» | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | [Наименование мероприятия подпрограммы\*](file:///F:\Таблица%20с%20мп%20жкх%202.xlsx#RANGE!Par43) | | [Источник финансирования\*\*](file:///F:\Таблица%20с%20мп%20жкх%202.xlsx#RANGE!Par44) | [Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия\*\*\*](file:///F:\Таблица%20с%20мп%20жкх%202.xlsx#RANGE!Par45) | [Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам\*\*\*\*](file:///F:\Таблица%20с%20мп%20жкх%202.xlsx#RANGE!Par46) | [Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия\*\*\*\*\*](file:///F:\Таблица%20с%20мп%20жкх%202.xlsx#RANGE!Par47) |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | Подпрограмма 2 | |  |  |  |  |  |  |
|  | "Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация объектов инженерной инфраструктуры" | | Бюджет Городского округа Подольск | Проектно-сметная документация, прошедшая государственную экспертизу | Всего: 46 964,69 тыс.руб., в т.ч.: 2016г. – 36 817,69 тыс.руб.; 2017г. – 5551,0 тыс.руб.; 2018г. – 4596,0 тыс.руб. |  |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | Всего: 534 683,98 тыс. руб., в том числе: 2016 г. –534 683,98 тыс. руб. |  |  |  |
|  |
|  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | \* - наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы | | | | | |  |  |
|  | \*\* - федеральный бюджет, бюджет Московской области, средства бюджета Городского округа Подольск, внебюджетные источники; для средств, привлекаемых из федерального бюджета, указывается, в рамках участия в какой федеральной программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников - указываются реквизиты соглашений и договоров, предоставляются гарантийные письма | | | | | |  |  |
|  | \*\*\* - указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы с приложением прайс-листов, коммерческих предложений, реализованных муниципальных контрактов и т.п.) | | | | | |  |  |
|  | \*\*\*\* - указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы | | | | | |  |  |
|  | \*\*\*\*\* - заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов) | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Адресный перечень объектов Муниципального казенного учреждения "Градостроительное управление", | | | | | | | | | | | | | |
| финансирование, которых предусмотрено мероприятием «Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация объектов инженерной инфраструктуры | | | | | | | | | | | |
| Подпрограммы 2 "Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация объектов инженерной инфраструктуры" | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик: Муниципальное казенное учреждение "Градостроительное управление" Городского округа Подольск | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный за выполнение мероприятия: Муниципальное казенное учреждение "Градостроительное управление" Городского округа Подольск | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес объекта (наименование объекта) | | Годы строительства/реконструкции/капитального ремонта | Проектная мощность (кв.метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | Профинансировано на 01.01.2016г., тыс.руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс.руб. |
| Всего | 2016год | 2017год | 2018год |
| 2 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Строительство, артезианских водозаборных скважин в пойме реки Моча в Подольском муниципальном районе (в том числе плата за выкуп земельных участков у собственника), в том числе ПИР ( в 2014 году: ПИР -1030 тыс.руб.; выкуп земельных участков – 24000 тыс.руб.; в 2016 году: погашение кредиторской задолженности органов местного самоуправления муниципального образования за работы, выполненные в предшествующие годы, 96,00 тыс.руб.) | | 2013-2016 |  | 299 333,27 | 168 890,75 | Итого | 130 442,52 | 130 442,52 | 0 | 0 | 130 442,52 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 798,67 | Средства бюджета Московской области | 122 884,90 | 122 884,90 | 0 | 0 |
| 92,08 | Средства бюджета Городского округа Подольск | 7 557,62 | 7 557,62 | 0 | 0 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция Гулевского узла водопроводных сооружений по адресу: г. Подольск,ул.Рощинская, д.55 (в том числе погашение кредиторской задолженности органов местного самоуправления муниципального образования за работы, выполненные в предшествующие годы: 2014г.-7465,99 тыс.руб.; 2016г.-322,34 тыс.руб.) | | 2014-2016 |  | 195 359,62 | 195 037,28 | Итого | 322,34 | 322,34 | 0 | 0 | 322,34 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 946,21 | Средства бюджета Московской области | 316,89 | 316,89 | 0 | 0 |
| 94,07 | Средства бюджета Городского округа Подольск | 5,45 | 5,45 | 0 | 0 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция Гулевского узла водопроводных сооружений по адресу: г.Подольск, ул.Рощинская, д.55 Станция водоподготовки (в том числе погашение кредиторской задолженности органов местного самоуправления муниципального образования за работы, выполненные в предшествующие годы: 2016г-1594,72 тыс.руб.) | | 2013-2016 |  | 268 168,38 | 252 865,43 | Итого | 15 302,95 | 15 302,95 | 0 | 0 | 15 302,95 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 830,48 | Средства бюджета Московской области | 15 296,86 | 15 296,86 | 0 | 0 |
| 34,95 | Средства бюджета Городского округа Подольск | 6,09 | 6,09 | 0 | 0 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство, магистральных коллекторов системы ливневой канализации на территории г.Подольска в районе оврага Архивный с очистными сооружениями ливневой канализации (выпуск в овраг Архивный, на территории г. Подольска в районе слияния с рекой Пахрой) (в том числе погашение кредиторской задолженности органов местного самоуправления муниципального образования за работы, выполненные в предшествующие годы: 2016-183,18 тыс.руб.) | | 2013-2016 |  | 80 035,76 | 79 852,58 | Итого | 183,18 | 183,18 | 0 | 0 | 183,18 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 781,21 | Средства бюджета Московской области | 139,31 | 139,31 | 0 | 0 |
| 71,37 | Средства бюджета Городского округа Подольск | 43,87 | 43,87 | 0 | 0 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство очистных сооружений ливневой канализации, выпуск в реку Моча на территории Подольского муниципального района | | 2013-2016 |  | 67 325,78 | 22 196,10 | Итого | 45 129,68 | 45 129,68 | 0 | 0 | 45 129,68 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 188,60 | Средства бюджета Московской области | 37 345,20 | 34 345,20 | 0 | 0 |
| 7,50 | Средства бюджета Городского округа Подольск | 7 784,48 | 7 784,48 | 0 | 0 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство очистных сооружений ливневой канализации, выпуск в реку Пахра на территории Подольского муниципального района | | 2013-2018 |  | 10 147,00 | 0,00 | Итого | 10 147 | 0 | 5551 | 4596 | 10 147,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | \* | \* |
| 0,00 | Средства бюджета Городского округа Подольск | 10 147 | 0 | 5551 | 4596 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство магистрального коллектора системы ливневой канализации с выпуском в реку Пахра на территории Подольского муниципального района (в том числе погашение кредиторской задолженности органов местного самоуправления муниципального образования за работы, выполненные в предшествующие годы: 2015г.-14258,99тыс.руб.) | | 2013-2016 |  | 41 494,64 | 34 496,19 | Итого | 6 998,45 | 6 998,45 | 0 | 0 | 6 998,45 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 455,19 | Средства бюджета Московской области | 6 997,40 | 6 997,40 | 0 | 0 |
| 41,00 | Средства бюджета Городского округа Подольск | 1,05 | 1,05 | 0 | 0 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство водовода в д.Алтухово от п.Романцево | | 2016 |  | 7 939,00 | 0,00 | Итого | 7939 | 7939 | 0 | 0 | 7 939,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | Средства бюджета Городского округа Подольск | 7939 | 7939 | 0 | 0 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция городских очистных сооружений по адресу: г.Подольск, Домодедовское шоссе, д.25 Б. Строительство блока биологической очистки производительностью 50тыс.м3/сут | | 2016-2017 |  | 747 136,64 | 0,00 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 136,64 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | \* | \* | 0 | 0 |
| 0,00 | Средства бюджета Городского округа Подольск | \* | \* | 0 | 0 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство насосной станции Q=300,0 м3/сут и напорного коллектора 2д-160м, протяженность 2х4 600,00п.м. с целью закрытия ОС д.Булатово | | 2016 |  | 100 901,00 | 0,00 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 901,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | \* | \* | 0 | 0 |
| 0,00 | Средства бюджета Городского округа Подольск | \* | \* | 0 | 0 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | \* | \* | 0 | 0 |
| Строительство насосной станции Q=15000,0 м3/сут и напорного коллектора 2д-315м, протяженность 2х5 300, п.м. с целью закрытия ОС мкр.Климовска | | 2016 |  | 178 861,00 | 0,00 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 861,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | \* | \* | 0 | 0 |
| 0,00 | Средства бюджета Городского округа Подольск | \* | \* | 0 | 0 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство насосной станции Q=600,0 м3/сут и напорного коллектора 2д-160м, протяженность 4 500, п.м. с целью закрытия ОС д.Сынково | | 2016 |  | 53 901,00 | 0,00 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 901,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | \* | \* | 0 | 0 |
| 0,00 | Средства бюджета Городского округа Подольск | \* | \* | 0 | 0 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство насосной станции Q=600,0 м3/сут и напорного коллектора 2д-160м, протяженность 2х3 700,0, п.м. с целью закрытия ОС пос.Быково | | 2016 |  | 82 151,00 | 0,00 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 151,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | \* | \* | 0 | 0 |
| 0,00 | Средства бюджета Городского округа Подольск | \* | \* | 0 | 0 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция напорного канализационного коллектора г/п Львовский Подольского муниципального района (в том числе кредиторская задолженность прошлых лет – 1400,29 тыс.руб.) | | 2013-2016 |  | 246 228,59 | 130 977,20 | Итого | 115 251,39 | 115 251,39 | 0 | 0 | 115 251,39 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 035,04 | Средства бюджета Московской области | 107 021,99 | 107 021,99 | 0 | 0 |
| 46 276,45 | Средства бюджета Городского округа Подольск | 8 229,40 | 8 229,40 | 0 | 0 |
| 665,71 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция канализационной насосной станции №6 городского поселения Львовский | | 2014-2016 |  | 24 305,00 | 3 920,00 | Итого | 20 385,00 | 20 385,00 | 0 | 0 | 20 385,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 795,00 | Средства бюджета Московской области | 20 000,00 | 20 000,00 | 0 | 0 |
| 125,00 | Средства бюджета Городского округа Подольск | 385,00 | 385,00 | 0 | 0 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция котельной №1 городского поселения Львовский (в том числе кредиторская задолженность прошлых лет – 18794,66 тыс.руб.) | | 2013-2016 | 30 МВт | 191 517,17 | 69 394,34 | Итого | 122 122,83 | 122 122,83 | 0 | 0 | 122 122,83 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 768,66 | Средства бюджета Московской области | 119 692,71 | 119 692,71 | 0 | 0 |
| 38 625,68 | Средства бюджета Городского округа Подольск | 2 430,12 | 2 430,12 | 0 | 0 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПИР на реконструкцию котельной поселок Дубровицы (в том числе кредиторская задолженность прошлых лет 2016 год-1385,0 тыс.руб.) | | 2014-2016 |  | 2 278,00 | 401,80 | Итого | 1 876,20 | 1 876,20 | 0 | 0 | 1 876,20 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 1 384,00 | 1 384,00 | 0 | 0 |
| 401,80 | Средства бюджета Городского округа Подольск | 492,20 | 492,20 | 0 | 0 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция котельной п.МИС | | 2013-2016 |  | 56 300,00 | 46 952,24 | Итого | 9 347,76 | 9 347,76 | 0 | 0 | 9 347,76 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 527,86 | Средства бюджета Московской области | 8 697,14 | 8 697,14 | 0 | 0 |
| 12 424,38 | Средства бюджета Городского округа Подольск | 650,62 | 650,62 | 0 | 0 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство жилого дома с пристроенными помещениями для физкультурно-оздоровительных занятий в п.Железнодорожный | | 2013-2016 |  | 229 894,89 | 133 694,52 | Итого | 96 200,37 | 96 200,37 | 0 | 0 | 96 200,37 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 492,40 | Средства бюджета Московской области | 94 907,58 | 94 907,58 | 0 | 0 |
| 10 202,12 | Средства бюджета Городского округа Подольск | 1 292,79 | 1 292,79 | 0 | 0 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | |  |  | 2 883 277,74 | 1 138 678,43 |  | 581 648,67 | 571 501,67 | 5551 | 4596 | 1 744 599,31 |
| \*- подлежат уточнению после утверждения объемов бюджетных ассигнований из бюджета Городского округа Подольск, объемов федерального бюджета, бюджета Московской области | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Дорожная карта"  по выполнению основного мероприятия **"Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация объектов инженерной инфраструктуры"** | | | | | | | |
| муниципальной программы Городского округа Подольск "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство и экология Подольска" | | | | | | | |
| № п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.) | 2016 год (контрольный срок) | | | | Результат выполнения |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство, артезианских водозаборных скважин в пойме реки Моча в Подольском муниципальном районе (в том числе плата за выкуп земельных участков у собственника), в том числе ПИР ( в 2014 году: ПИР -1030 тыс.руб.; выкуп земельных участков – 24000 тыс.руб.; в 2016 году: погашение кредиторской задолженности органов местного самоуправления муниципального образования за работы, выполненные в предшествующие годы, 96,00 тыс.руб.) | директор МКУ "Градостроительное управление"  Есипов Д.В. | Оформление документов для получения разрешения на ввод I этапа строительства | Подготовка конкурсной документации II этапа строительства, проведение торгов | СМР | ПНР, оформление документов для получения разрешения на ввод II этапа строительства в эксплуатацию | ввод объекта в эксплуатацию |
| 2 | Реконструкция Гулевского узла водопроводных сооружений по адресу: г. Подольск, ул.Рощинская, д.55 (в том числе погашение кредиторской задолженности органов местного самоуправления муниципального образования за работы, выполненные в предшествующие годы: 2014г.-7465,99 тыс.руб.; 2016г.-322,34 тыс.руб.) | председатель Комитета по строительству и архитектуре  Цаплинский С.М. | оформление документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | оформление документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | оформление документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | оформление документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | ввод объекта в эксплуатацию |
| 3 | Реконструкция Гулевского узла водопроводных сооружений по адресу: г.Подольск, ул.Рощинская, д.55 Станция водоподготовки (в том числе погашение кредиторской задолженности органов местного самоуправления муниципального образования за работы, выполненные в предшествующие годы: 2016г-1594,72 тыс.руб.) | директор МКУ "Градостроительное управление"  Есипов Д.В. | СМР | СМР, ПНР | СМР, ПНР | ПНР, оформление документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | ввод объекта  (I этап строительства) |
| 4 | Строительство, магистральных коллекторов системы ливневой канализации на территории г.Подольска в районе оврага Архивный с очистными сооружениями ливневой канализации (выпуск в овраг Архивный, на территории г. Подольска в районе слияния с рекой Пахрой) (в том числе погашение кредиторской задолженности органов местного самоуправления муниципального образования за работы, выполненные в предшествующие годы: 2016-183,18 тыс.руб.) | директор МКУ "Градостроительное управление"  Есипов Д.В. | оформление документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | оформление документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | оформление документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | оформление документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | ввод объекта в эксплуатацию   (I этап строительства) |
| 5 | Строительство очистных сооружений ливневой канализации, выпуск в реку Моча на территории Подольского муниципального района | директор МКУ "Градостроительное управление"  Есипов Д.В. | Оформление продления разрешения на строительство, оформление земельного участка, корректировка ПИР | Оформление продления разрешения на строительство, оформление земельного участка, корректировка ПИР | Оформление продления разрешения на строительство, оформление земельного участка, корректировка ПИР, проведение конкурсных процедур для завершения работ | СМР, ПНР, оформление документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | ввод объекта |
| 6 | Строительство очистных сооружений ливневой канализации, выпуск в реку Пахра на территории Подольского муниципального района | директор МКУ "Градостроительное управление" Есипов Д. | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| 7 | Строительство магистрального коллектора системы ливневой канализации с выпуском в реку Пахра на территории Подольского муниципального района (в том числе погашение кредиторской задолженности органов местного самоуправления муниципального образования за работы, выполненные в предшествующие годы: 2015г.-14258,99тыс.руб.) | директор МКУ "Градостроительное управление" Есипов Д.В. | Оформление продления разрешения на строительство, оформление земельного участка, корректировка ПИР | Оформление продления разрешения на строительство, оформление земельного участка, корректировка ПИР | Оформление продления разрешения на строительство, оформление земельного участка, корректировка ПИР,проведение конкурсных процедур для завершения работ | СМР,ПНР, оформление документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | ввод объекта |
| 8 | Строительство водовода в д.Алтухово от п.Романцево | директор МКУ "Градостроительное управление" Есипов Д.В. | Подготовка конкурсной документации, проведение торгов на ПИР | Подготовка конкурсной документации, проведение торгов на ПИР | ПИР | ПИР | заключение экспертизы |
| 9 | Реконструкция городских очистных сооружений по адресу: г.Подольск, Домодедовское шоссе, д.25 Б. Строительство блока биологической очистки производительностью 50тыс.м3/сут | директор МКУ "Градостроительное управление" Есипов Д.В. | - | - | - | - | - |
| 10 | Строительство насосной станции Q=300,0 м3/сут и напорного коллектора 2д-160м, протяженность 2х4 600,00п.м. с целью закрытия ОС д.Булатово | директор МКУ "Градостроительное управление" Есипов Д.В. | - | - | - | - | - |
| 11 | Строительство насосной станции Q=15000,0 м3/сут и напорного коллектора 2д-315м, протяженность 2х5 300, п.м. с целью закрытия ОС мкр.Климовска | директор МКУ "Градостроительное управление" Есипов Д.В. | - | - | - | - | - |
| 12 | Строительство насосной станции Q=600,0 м3/сут и напорного коллектора 2д-160м, протяженность 4 500, п.м. с целью закрытия ОС д.Сынково | директор МКУ "Градостроительное управление" Есипов Д.В. | - | - | - | - | - |
| 13 | Строительство насосной станции Q=600,0 м3/сут и напорного коллектора 2д-160м, протяженность 2х3 700,0, п.м. с целью закрытия ОС пос.Быково | директор МКУ "Градостроительное управление" Есипов Д.В. | - | - | - | - | - |
| 14 | Реконструкция напорного канализационного коллектора г/п Львовский Подольского муниципального района (в том числе кредиторская задолженность прошлых лет – 1400,29 тыс.руб.) | Председатель ликвидационной комиссии УСЖКХиБ Подольского муниципального района  Фирсанова Ю.В. | Оформление расторжения контракта на выполнение работ | Оформление расторжения контракта на выполнение работ, корректировка ПИР, согласование ПИР, выполнение ТУ | Подготовка конкурсной документации для завершения работ, проведение торгов | ПНР, СМР оформление документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | ввод объекта |
| 15 | Реконструкция канализационной насосной станции №6 городского поселения Львовский | Правовой отдел Администрации Городского округа Подольск | Судебные разбиратель-ства | Судебные разбиратель-ства | Судебные разбиратель-ства | Подготовка конкурсной документации, проведение новых торгов | СМР, ПНР, оформление документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
| 16 | Реконструкция котельной №1 городского поселения Львовский (в том числе кредиторская задолженность прошлых лет – 18794,66 тыс.руб.) | директор МКУ "Градостроительное управление"  Есипов Д.В. | Завершение работ по 1-му этапу. | Подготовка конкурсной документации для завершения работ по 2-му этапу и выполнение работ 3 этапа, проведение торгов | СМР по 2-му этапу и 3-й этап | СМР, ПНР, оформление документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | ввод объекта  (II и III этапы строительства) |
| 17 | ПИР на реконструкцию котельной поселок Дубровицы (в том числе кредиторская задолженность прошлых лет 2016 год-1385,0 тыс.руб.) | директор МКУ "Градостроительное управление"  Есипов Д.В. | Устранение замечаний ГАУ «Мособлгос-экспертиза» | Устранение замечаний ГАУ «Мособлгос-экспертиза» | Устранение замечаний ГАУ «Мособлгос-экспертиза», сдача ПСД после устранения замечаний в экспертизу. | Получение заключения экспертизы | Получение заключения экспертизы |
| 18 | Реконструкция котельной п.МИС | Ликвидационная комиссия с/п Лаговское | Судебные разбиратель-ства | Судебные разбиратель-ства | Судебные разбиратель-ства | После решения суда -СМР, ПНР, оформление документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | ввод объекта |
| 19 | Строительство жилого дома с пристроенными помещениями для физкультурно-оздоровительных занятий в п. Железнодорожный | директор МКУ "Градостроительное управление"  Есипов Д.В. | СМР | СМР | СМР | СМР, оформление документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | ввод объекта |

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 «МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы | | Приведение в надлежащее техническое состояние сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | | | | | | |
| Задача 2 подпрограммы | | Совершенствование системы управления жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | |
| Задача 3 подпрограммы | | Повышение качества содержания придомовых территорий | | | | | | |
| Источники  финансирования  подпрограммы по  годам реализации и главным  распорядителям  бюджетных средств, в том числе по  годам: | Наименование  подпрограммы | Главный  распорядитель бюджетных  средств | Источник  финансирования | | Расходы (тыс. рублей) | | | |
| **2016г.** | **2017г.\*** | **2018г.\*** | **2016-2018гг.** |
| Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск | Всего:  в том числе: | | **85376,08** | **71500,0** | **71080,0** | **227956,08** |
| Средства федерального бюджета | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства бюджета Московской области | | **5866,08** | **0** | **0** | **5866,08** |
| Средства  бюджета  Городского округа Подольск | | **61157,0** | **45600,0** | **41040,0** | **147797,0** |
| Внебюджетные  источники | | **18353,0** | **25900,0** | **30040,0** | **74293,0** |
| **Планируемые результаты реализации подпрограммы** | | | | **Ед.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** |
| Снижение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | | | | % | 61 | 59 | 57 |
| Снижение удельного веса потерь теплоэнергии в общем количестве поданного тепла | | | | Кг.у.т./  Гкал | 10,2 | 10,1 | 10,0 |
| Снижение удельного расхода топлива на единицу энергии тепла | | | | шт. | 164,1 | 164,0 | 164,0 |
| Количество объектов коммунальной инфраструктуры, переведенных на природный газ | | | | Ед. | 1 | 0 | 0 |
| Доля собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения | | | | % | 9 | 9,4 | 9,6 |
| Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | | | | % | 30 | 30 | 30 |
| Доля организаций коммунального комплекса в сфере водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, утвердивших инвестиционные программы | | | | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля разработанных и утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | | | | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля лицевых счетов обслуживаемых единой областной расчетной системой | | | | % | 100 | 100 | 100 |
| Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства Г.о.Подольск к осенне-зимнему периоду | | | | % | 100 | 100 | 100 |
| Задолженность за топливно-энергетические ресурсы (газ/электроэнергию) | | | | Тысяча рублей на чел. | 0,6/12,5 |  |  |
| Наличие в установленном порядке единой теплоснабжающей и гарантирующей организации в сфере водоснабжения | | | | % | 100 | 100 | 100 |
| Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства: обеспечить достижение значения показателя результативности предоставления субсидий до 95% при приобретении техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства | | | | % | 95 | 95 | 0 |
| Доля в общем количестве детских игровых площадок, на которых требуется замена МАФ | | | | % | 27 | 27 | 13,7 |
| Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тыс. населения | | | | Ед/тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |
| Количество установленных контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора | | | | шт | 5 | 0 | 0 |
| Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | | | | % | 20 | 30 | 40 |
| Обустройство новых детских площадок | | | | Ед. | 26 | 26 | 24 |

\* - финансирование мероприятий подпрограммы будет уточняться при принятии бюджета на соответствующие годы.

**ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 3**

**«Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»**

В результате реализации подпрограммы планируется:

Повышение надежности и качества жилищно-коммунальных услуг, сокращение аварий и повреждений в системах инженерного обеспечения. Создание на территории Городского округа Подольск благоприятных условий привлечения внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации коммунальной инфраструктуры. Снижение аварийности на сетях водоснабжения и водоотведения с 50 до 38ед.

Снижение доли в общем количестве детских игровых площадок, на которых требуется замена МАФ с 52 % до 0%.

**ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ И МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3**

**«Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»**

Одним из приоритетов жилищной политики Городского округа Подольск является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

Подпрограмма «Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» предусматривает обеспечение нормативного качества коммунальных услуг населению города, а также повышение надежности и энергоэффективности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры.

Объекты коммунальной инфраструктуры города в основном находятся в изношенном состоянии. В результате чего возрастает количество поломок и аварий в системах тепло- и водоснабжения, возрастает стоимость ремонтов и увеличиваются сроки проведения работ.

Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это приводит к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 10,3 процентов произведенной тепловой энергии. Ветхое состояние тепловых и водопроводных сетей становится причиной отключения теплоснабжения домов в зимний период.

Высокий уровень износа систем водоснабжения приводит к увеличению утечек и неучтенных расходов воды при транспортировке, которые достигают 19 процентов от поданной в сеть воды.

В настоящее время несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в коммунальном комплексе формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению средств внебюджетных источников в этот сектор экономики.

Причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период позволит организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Основные задачи в области водоснабжения и водоотведения:

- сохранение качества и объемов питьевой воды при транспортировке по трубопроводам от источника до потребителя;

- сокращение коммерческих потерь питьевой воды;

- разработка и реализация мероприятий по обеспечению надежности трубопроводов и сокращению потерь воды.

- сокращение утечек из канализационной сети путем ее модернизации;

- обеспечение надежной эксплуатации систем канализации;

-модернизация основных фондов предприятия для улучшения качества, надёжности и экологической безопасности систем водоснабжения и водоотведения с применением прогрессивных технологий, материалов и оборудования.

- разработка и развитие механизма привлечения средств внебюджетных источников в коммунальный комплекс.

**Водоснабжение, водоотведение.**

Водоснабжение и водоотведение Городского округа Подольск осуществляется МУП «Водоканал» г. Подольска. Основными видами деятельности предприятия являются водоснабжение населения, предприятий и организаций питьевой и технической водой, водоотведение и очистка стоков жилого сектора, предприятий и организаций Городского округа Подольск.

В качестве источников воды для хозяйственно-бытового назначения используются 190 артезианских скважин подземных водозаборов Подольско – Мячковского и Окско - Каширского водоносных горизонтов. В основном, артезианские скважины расположены в поймах трех рек региона: Пахры, Десны и Мочи. Действует 50 насосных станций различной производительностью. Ежесуточно потребителям подается до 100 тыс. м³ питьевой воды. Общее число абонентов составляет 8300, в том числе 3387- юридических лиц.

На балансе предприятия:

* 9 водозаборных узлов;
* 190 артезианских скважин
* 50повысительных насосных станций;
* 29 резервуаров, объемом 60,6 тыс. м3;
* 2 насосные станции технической воды;
* станция обезжелезивания;
* водопроводные сети протяженностью 810 км.

На территории микрорайонов Дубровицкий, Лаговский, Львовский и Стрелковский для целей водоснабжения располагаются 25 водозаборных узла.

В сетях водоснабжения преимущественно используются чугунные трубы, полиэтиленовые трубы низкого давления и стальные трубы. Суммарная протяженность ПВХ и А/Ц-Ж/Б трубопроводов не превышает 2,5 км. Диаметры трубопроводов варьируются от 63 до 600 мм.

Средний процент износа сетей составляет 54,3%.

Покрытие населения услугой доступа к централизованной системе водоснабжения составляет 99,5%.

Обеспеченность населения Городского округа Подольск централизованным водоотведением составляет 93,5%.

Городская система водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод состоит из:

- самотечной системы канализации протяженностью более 275 км, в том числе коллектора, диаметром от 500 мм до 1,5 м - 52,6 км;

- 36 канализационных насосных станций.

Территории микрорайонов Дубровицкий, Лаговский, Львовский и Стрелковский для целей водоотведения обслуживают 5 очистных сооружений, 15 канализационных насосных станций.

**Теплоснабжение.**

Теплоснабжение потребителей Городского округа Подольск осуществляется от 56 котельных суммарной установленной мощностью 1118,62 Гкал/ч и присоединенной тепловой нагрузкой 1001,71 Гкал/ч, протяженность тепловых сетей составляет (в 2-х трубном исчислении) 273,23 км.

Основным теплоснабжающим предприятием является МУП «Подольская теплосеть», которое обеспечивает теплоснабжение 56% потребителей города и 82,6% жилищного фонда.

На балансе предприятия МУП «Подольская теплосеть» находится 37 котельных суммарной установленной мощностью 571,9 Гкал/ч и присоединенной нагрузкой на нужды отопления и горячего водоснабжения 563,03 Гкал/ч. Протяженность тепловых сетей (в 2-х трубном исчислении) составляет 144,37 км.

Теплоснабжение мкр. Климовск осуществляется 7-ю котельными с общей мощностью 382 Гкал\час, и 23 ЦТП,. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 88,2 км, в том числе нуждающихся в замене -13,6км.

ТеплоснабжениемикрорайоновДубровицкий, Лаговский, Львовский и Стрелковскийосуществляют28 котельных, 25 водозаборных узла, 5 очистных сооружений, 15 канализационных насосных станций, более 350 км инженерных сетей.

Тепловые сети в основном прокладывались в период до 90-х годов, что обуславливает высокую степень износа. Физический износ тепловых сетей составляет 63%. В ветхом состоянии находятся более 60 км сетей, которые требуют безотлагательной замены. Износ подтверждается результатами ежегодной опрессовки, показания которых также свидетельствуют о высокой степени физического износа.

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3**

**«Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | | | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)\* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб) | | | | | | | Ответственный за мероприятие подпрограммы | | | Результаты выполнения подпрограммы | |
| **2016** | **2017** | | | | **2018** | |  |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | 10 | | 11 | | | 12 |
| 1. | Задача1Приведение в надлежащее техническое состояние сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятия | |  | **Итого** | |  | |  | 74293,0 | 18353,0 | 25900,0 | | | 30040,0 | | |  | | |  |
| 1.1. | Основное мероприятие  Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа | |  |  | |  | |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  |
| 1.1.1. | Реконструкция водоводов 2Д630 от ВЗУ «Десна» до дюкера через р. Десна, L= 1 000 м. ВЗУ "Деснинский" | | Выполнение ПИР (1 квартал 2016г.). Производство СМР (2 квартал 2016г.) | Средства бюджета Московской области | |  | |  | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |  | | |  |
| Средства федерального бюджета | |  | |  | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |  | | |  |
| Внебюджетные источники | | 2016 | | 0 | 9820, | 9820,0 | 0 | | | 0 | | | МУП «Водоканал» г. Подольска, | | | Ремонт 1000 м трассы водопровода |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | |  | |  | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |  | | |  |
| 1.1.2. | Перекладка водоводов Д 500 мм по ул. Мраморной до Домодедовского шоссе, L=1200 м. ВЗУ«Центральный» | | Выполнение ПИР (4 квартал 2018г.). Производство СМР (2 квартал 2019г.) | Средства бюджета Московской области | |  | |  | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |  | | |  |
| Средства федерального бюджета | |  | |  | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |  | | |  |
| Внебюджетные источники | | 2018 | |  | 400 | 0 | 0 | | | | 400 | | МУП «Водоканал» г. Подольска, | | | Ремонт 1200 м трассы водопровода |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | |  | |  | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |  | | |  |
| 1.1.3. | Котельная «Гайдара, 11»замена ветхих сетей – 29750 м (в однотрубном исчислении) | | Проведение конкурса на ПИР  Проведение конкурса на СМР | Средства бюджета Московской области | |  | |  | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |  | | |  |
|  | | |  |
| Средства федерального бюджета | |  | |  | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |  | | |  |
| Внебюджетные источники | | | 2017-2018 |  | 33274,0 | 0 | 15900,0 | | | | 17374,0 | | МУП «Подольская теплосеть», | | | Ремонт 29750 м теплотрасс |  | | 33274 | 0 | 15900 | 17374 | МУП «Подольская теплосеть», Управление ЖКХ | Ремонт 29750 м трассы |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | |  | |  | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |  | | |  |
| 1.1.4 | Котельная «Ульяновых,9»  ремонт ветхих сетей – 6726 м (в однотрубном исчислении) | | Проведение конкурса на ПИР  Проведение конкурса на СМР | Средства бюджета Московской области | |  | |  | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |  | |  | |
| Средства федерального бюджета | |  | |  | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |  | |  | |
| Внебюджетные источники | | 2016-2018 | |  | 11116,0 | 3360,0 | 3812,0 | | | | 3944,0 | | МУП «Подольская теплосеть», | | Ремонт 6726 м трассы | |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | |  | |  | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |  | |  | |
| 1.1.5 | Котельная «Художественный проезд,2» ремонт ветхих сетей –3599 м (в однотрубном исчислении) | | Проведение конкурса на ПИР  Проведение конкурса на СМР | Средства бюджета Московской области | |  | |  | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |  | |  | |
| Средства федерального бюджета | |  | |  | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |  | |  | |
| Внебюджетные источники | | 2016-2018 | |  | 6305,0 | 1815,0 | 1947,0 | | | | 2543,0 | | МУП «Подольская теплосеть» | | Ремонт 3599 м трассы | |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | |  | |  | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |  | |  | |
| 1.1.6 | Котельная «Плещеевская,15В» ремонт ветхих сетей –4816 м (в однотрубном исчислении) | | Проведение конкурса на ПИР  Проведение конкурса на СМР | Средства бюджета Московской области | |  | |  | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |  | |  | |
| Средства федерального бюджета | |  | |  | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |  | |  | |
| Внебюджетные источники | | 2016-2018 | |  | 7378,0 | 2458,0 | | | 2541,0 | | | 2379,0 | МУП «Подольская теплосеть»», | Ремонт 4816 м трассы | | |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | |  | |  | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |  |  | | |
| 1.1.7 | Перевод угольных котельных на газообразное топливо Котельная1 по адресу: Городской округ Подольск, г.Подольск, ул. П.Морозова, д.1 | | Проведение конкурса на ПИР  Проведение конкурса на СМР | Средства бюджета Московской области | |  | |  |  |  | | |  | | |  |  | Перевод угольных котельных на газообразное топливо | | |
| Средства федерального бюджета | |  | |  | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |  |
| Внебюджетные источники | | 2016-2018 | |  | 6000,0 | 900,0 | | | 1700,0 | | | 3400,0 | МУП «Подольская теплосеть», |
| Средства бюджета города | |  | |  |  |  | | |  | | |  |  |  | | |
| **Задача 2 Совершенствование системы управления жилищно-коммунального хозяйства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие | |  | Итого | | 2016 | |  | 14100,0 | 6500,0 | | 4000 | | | 3600 | |  | |  | |
|  | Основное мероприятие: Совершенствование системы управления жилищно-коммунального хозяйства | |  |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 2.1.1 | Обеспечение доли  собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций сектора  водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения | |  | Средства бюджета Московской области | |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Ресурсоснабжающие организации | | 9% | |
| Средства федерального бюджета | |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | |
| Внебюджетные источники | |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Подольск | |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2.1.2 | Реализация инвестиционных программ организаций коммунального комплекса | | Обеспечение доли заемных средств организаций, инвестиционные программы в общем объеме муниципальных организаций коммунального комплекса | Средства бюджета Московской области | |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Ресурсоснабжающие организации | | 30% | |
| Средства федерального бюджета | |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | |
| Внебюджетные источники | |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Подольск | |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2.1.3 | Разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса | |  | Средства бюджета Московской области | |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Ресурсоснабжающие организации | | 100% | |
| Средства федерального бюджета | |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | |
| Внебюджетные источники | |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Подольск | |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2.1.4 | Наличие определенной в установленном порядке единой теплоснабжающей организации. гарантирующей организации в сфере водоснабжения | |  | Средства федерального бюджета | |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Ресурсоснабжающие организации | | 100% | |
| Внебюджетные источники | |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | |
| Средства бюджета Московской области | |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2.1.5 | Разработка и утверждение схем теплоснабжения,  водоснабжения и водоотведения | | Обеспечение доли организаций, разработавших и утвердивших схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Средства федерального бюджета | |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | |  | | 100% | |
| Внебюджетные источники | |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | | 2016 | |  | 14100,0 | 6500 | | 4000 | | | 3600 | |
| Средства бюджета Московской области | |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2.1.6 | Расщепление платежей населения до тарифной составляющей | | Обеспечение доли лицевых счетов обслуживаемых единой областной расчетной системой | Средства бюджета Московской области | |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | |  | |  | |
| Средства федерального бюджета | |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | |  | |  | |
| Внебюджетные источники | |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | |  | |  | |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задача 3.Повышение качества содержания придомовых территорий** | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие |  | Итого |  |  | 8523,08 | 8523,08 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие Повышение качества содержания придомовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Приобретение техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 5866,08 | 5866,08 | 0 | 0 | Комитет по ЖКХ и благоустройству | Приобретение 12 единиц техники |
|  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  |  | 2657,0 | 2657,0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Установка площадок по сбору мусора |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.3 | Замена устаревшего игрового оборудования на детских и спортивных площадках и обустройство новых детских площадок |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по ЖКХ и благоустройству |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  |  | 131040,0 | 52000,0 | 41600,0 | 37440,0 |  |
|  | **ИТОГО:** | Задачи 1, 2, 3 | Итого | 2016-2018 | 227956,08 |  | 85376,08 | 71500, | 71080,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 5866,08 |  | 5866,08 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства  бюджета  Городского округа Подольск |  | 147797,0 |  | 61157,00 | 45600,0 | 41040,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные  источники |  | 74293,0 |  | 18353,0 | 25900,0 | 30040,0 |  |  |

**Адресный перечень объектов ,финансирование, которых предусмотрено мероприятием**«**Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа» Подпрограммы «Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Годы строительства/реконструкции/капитального ремрнта | Проектная мощность (кв, метров,п.м. и тд.) | Предельная стоимость объекта, тысруб | Профинансировано на 01.01.2016 (тыс. руб.)\* | Источники финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб) | | | | | |  |
| **2016** | **2017** | | | **2018** | | Остаток сметной |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | | | 10 | | 12 |
| 1.1 | Реконструкция водоводов от ВЗУ «Десна» до дюкера через р. Десна, ВЗУ "Деснинский" | 2016 | 2Д630, L= 1 000 м | 9820,0 |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | 0 | | |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | 0 | | |  |
| 0 | Внебюджетные источники | 9820,0 | 0 | | 0 | | |  |
| 0 | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | | 0 | | |  |
| 1.2. | Перекладка водоводов по ул. Мраморной до Домодедовского шоссе, ВЗУ«Центральный» | 2018 | в Д 500 мм , L=1200 м. |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | 0 | |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | 0 | |  |
| 400,0 | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | 400,0 | |  |
|  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | | | 0 | |  |
| 1.3. | Котельная «Гайдара, 11»замена ветхих сетей | 2017-2018 | 29750м ( вотрубном исчислении) |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | 0 | |  |
|  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | | |  | |  |
| 33274,0 | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 15900,0 | | | 17374,0 | |  |  | 33274 | 0 | 15900 | 17374 | МУП «Подольская теплосеть», Управление ЖКХ | Ремонт 29750 м трассы |
|  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | | | 0 | |  |
| 1.4 | Котельная «Ульяновых,9» ремонт ветхих сетей | 2016-2018 | 6726 м (в однотрубном исчислении) |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | 0 | |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | 0 | |  |
| 11116,0 |  | Внебюджетные источники | 3360,0 | 3812,0 | | | 3944,0 | |  |
|  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | | | 0 | |  |
| 1.5 | Котельная «Художественный проезд,2» ремонт ветхих сетей | 2016-2018 | 3599м (в однотрубном исчислении) |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | 0 | |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | 0 | |  |
| 6305,0 |  | Внебюджетные источники | 1815,0 | 1947,0 | | | 2543,0 | |  |
|  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | | | 0 | |  |
| 1.6 | Котельная «Плещеевская,15В» ремонт ветхих сетей– | 2016-2018 | 4816м (в однотрубном исчислении) |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | 0 | |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | 0 | |  |
| 7378,0 |  | Внебюджетные источники | 2458,0 | | 2541,0 | | | 2379,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | | 0 | | | 0 |  |

**ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,**

**НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3**

**«Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия  подпрограммы[\*](file:///C:\Users\User\Documents\2014-2018г.ПРОГРАММА\ПОДПРОГРАММА\ПРОГРАММА%202014-2018%20годов\ПОДПРОГРАММА.(изм.%20на%2018.11.13)..doc#Par457) | Источник  финансирования[\*\*](file:///C:\Users\User\Documents\2014-2018г.ПРОГРАММА\ПОДПРОГРАММА\ПРОГРАММА%202014-2018%20годов\ПОДПРОГРАММА.(изм.%20на%2018.11.13)..doc#Par458) | Расчет необходимых  финансовых ресурсов на реализацию  мероприятия[\*\*\*](file:///C:\Users\User\Documents\2014-2018г.ПРОГРАММА\ПОДПРОГРАММА\ПРОГРАММА%202014-2018%20годов\ПОДПРОГРАММА.(изм.%20на%2018.11.13)..doc#Par459) | Общий объем финансовых  ресурсов, необходимых  для реализации  мероприятия, в том числе по годам[\*\*\*\*](file:///C:\Users\User\Documents\2014-2018г.ПРОГРАММА\ПОДПРОГРАММА\ПРОГРАММА%202014-2018%20годов\ПОДПРОГРАММА.(изм.%20на%2018.11.13)..doc#Par460) | Эксплуатационные  расходы, возникающие в результате реализации  мероприятия[\*\*\*\*\*](file:///C:\Users\User\Documents\2014-2018г.ПРОГРАММА\ПОДПРОГРАММА\ПРОГРАММА%202014-2018%20годов\ПОДПРОГРАММА.(изм.%20на%2018.11.13)..doc#Par461) |
| Замена ветхих сетей водоснабжения и водоотведения | Бюджет Городского округа Подольск | На основании смет аналогичных видов работ |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |
| Внебюджетные источники | **13820 тыс.руб.**, в т.ч. по годам:  2016г. – 9820,0 тыс.руб.  2017г. – 0 тыс.руб.  2018г. – 4000,0 тыс.руб |  |
| Замена ветхих тепловых сетей | Бюджет Городского округа Подольск | На основании проведения конкурса на проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |
| Внебюджетные источники | **80080,0 тыс.руб.**, в т.ч. по годам:  2016г. – 24200,0 тыс.руб.  2017г. –26600, 0 тыс.руб.  2018г. – 29280,0 тыс.руб |  |
| Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду | Бюджет Городского округа Подольск |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Перевод объектов коммунальной инфраструктуры на природный газ | Бюджет Городского округа Подольск |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | **6000 тыс. руб.,** в т.ч по годам  2016г. – 900 тыс.руб 2017г. – 1700, 0 тыс,руб. 2018г – 3400,0 тыс.руб. |  |
| Разработка и утверждение схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Бюджет Городского округа Подольск |  | **14100 тыс. руб.,** в т.ч по годам  2016г. – 6500,0тыс.руб 2017г. – 4000,0 тыс,руб. 2018г – 3600,0 тыс.руб. |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Приобретение техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства | Бюджет Городского округа Подольск |  | **7856 тыс.руб.,** в т.ч по годам  2016г. – 2657,0тыс.руб..  (Софинансирование на приобретение техники) |  |
| Средства бюджета Московской области | На основании проведения конкурса | 2016г. – 5866,08 тыс.руб.  (Субсидии Моск.обл. на приобретение техники) |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Замена устаревшего игрового оборудования на детских и спортивных площадках и обустройство новых детских площадок | Бюджет Городского округа Подольск | На основании смет аналогичных видов работ | **131040,0тыс.руб**., в т.ч по годам  2016г. – 52000,0 тыс.руб.  2017г. –41600,0тыс.руб.  2018г. – 37440,0тыс.руб |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями.  Ремонт дворовых территорий МКД, подъездов к дворовым территориям МКД | Бюджет Городского округа Подольск |  | \*\*\*\*\*\* |  |
| Средства бюджета Московской области |  | \*\*\*\*\*\* |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |

\*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы.

\*\*- бюджет Городского округа Подольск, внебюджетные источники;для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров;

\*\*\*- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы).

\*\*\*\*- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы.

\*\*\*\*\*- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).

«Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия «Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа»

**Подпрограммы 3 «Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»**

муниципальной программы Городского округа Подольск

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство и экология Подольска»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель (\_\_\_\_\_\_\_\_, должность, Ф.И.О.) | \_\_\_2016\_\_\_ год (контрольный срок) | | | | Результат выполнения |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Основное мероприятие  Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция водоводов 2Д630 от ВЗУ «Десна» до дюкера через р. Десна, L= 1 000 м. ВЗУ "Деснинский", в том числе | МУП «Водоканал» | Выполнение ПИР | Производство СМР |  |  | Выполнение проекта реконструкции, Ремонт 1000 м трассы водопровода |
| 1.2. | Котельная «Ульяновых,9»  ремонт ветхих сетей – 6726 м (в однотрубном исчислении), в том числе | МУП «Подольская теплосеть» |  |  |  | Проведение конкурса на выполнение ПИР | Заключение контракта на выполнение ПИР |
| 1.3. | Котельная «Художественный проезд,2» ремонт ветхих сетей –3599 м (в однотрубном исчислении), в том числе | МУП «Подольская теплосеть» |  |  |  | Проведение конкурса на выполнение ПИР | Заключение контракта на выполнение ПИР |
| 1.4. | Котельная «Плещеевская,15В» ремонт ветхих сетей –4816 м (в однотрубном исчислении) | МУП «Подольская теплосеть» |  |  |  | Проведение конкурса на выполнение ПИР | Заключение контракта на выполнение ПИР |
| 1.5. | Перевод угольных котельных на газообразное топливо Котельная1 по адресу: Городской округ Подольск, г.Подольск, ул. П.Морозова, д.1 | МУП «Подольская теплосеть» |  |  |  | Проведение конкурса на выполнение ПИР | Заключение контракта на выполнение ПИР |

**Паспорт подпрограммы 4 «Благоустройство»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск | | | | | | |
| Задача1 подпрограммы | | | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования, мест отдыха и проведение ремонта объектов благоустройства | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | | | 2016-2018гг. | | | | | | |
| Источники  финансирования  подпрограммы по  годам реализации и главным  распорядителям  бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование  подпрограммы | Главный  распорядитель бюджетных  средств | | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | |
| **2016г.** | **2017г.\*** | **2018г.\*** | **2016-2018гг.** | |
| Благоустройство | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству  Администрации Городского округа Подольск | | Всего:  в том числе: | **430500,00** | **336000,00** | **302400,00** | **1068900,0** | |
| Средства федерального бюджета | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| Средства бюджета Московской области | **10500,00** | **0** | **0** | **10500,00** | |
| Средства  бюджета  Городского округа Подольск | **420000,0** | **336000,00** | **302400,00** | **1058400,0** | |
| Внебюджетные  источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Планируемые результаты реализации подпрограммы** | | | | **Ед.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** |
| благоустройство и ремонт территорий общего пользования (скверов, улиц, парков, зон отдыха, дворовых территорий) до 45 к 2018 году. | | | | объект | 14 | 9 | 7 |
| Количество выявленных и оформленных органами местного самоуправления нарушений, норм и требований, установленных законом Московской облдсти «О благоустройстве в Московской области», по которым выставлены штрафы на 1 тыс. человек | | | | единиц | 0 | 0 | 0 |  |

**ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 4 «БЛАГОУСТРОЙСТВО»**

**Задачей подпрограммы является:**

Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования, мест отдыха и проведение ремонта объектов благоустройства.

**Планируемые результаты реализации подпрограммы.**

Реализация подпрограммы позволит создать объективные условия повышения уровня благоустройства территорий Городского округа Подольск.

Эффективность программных мероприятий будет оцениваться путем систематического проведения мониторинга результатов программных мероприятий и анализа полученных данных.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

- благоустройство и ремонт территорий общего пользования (скверов, улиц, парков, зон отдыха, дворовых территорий) 45 объектов к 2018 году;

- приобрести и установить 168 детских игровых и спортивных площадок;

- приобрести 12 ед. техники для благоустройства;

- обустроить и отремонтировать 6759 м2 цветников и 47955 м2 газонов;

- установить более 17190 пог. м. ограждений.

Эффективность Программы выражается через систему количественных и качественных показателей, составляющих цели и задачи Программы в соответствии с планируемыми результатами реализации Программы.

**Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Благоустройство».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1  Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования, мест отдыха и проведение ремонта объектов благоустройства |  | Итого | 2016-2018 | **1068900,00** | **430500,00** | 336000,00 | 302400,00 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 2016-2018 | **10500,00** | **10500,00** |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 2016-2018 | 1058400,00 | 420000,00 | 336000,00 | 302400,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.  Создание условий для благоустройства территории Городского округа Подольск |  | Итого | 2016-2018 | **1068900,00** | **430500,00** | 336000,00 | 302400,00 |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 2016-2018 | **10500,00** | **10500,00** |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 2016-2018 | 1058400,00 | 420000,00 | 336000,00 | 302400,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1  Содержание ОВБ, содержание территорий, закрепленных постановлением Главы города Подольска от 19.05.2015 № 721-П и бесхозяйных территорий, содержание, ремонт и замена ограждений, приобретение противогололедных материалов, санитарная очистка мест захламления, приобретение песка для детских песочниц | Проведение аукционов, заключение контрактов в 2016-2018 годах | Итого | 2016-2018 | **384355,00** | **130625,00** | 134908,00 | 118822,00 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск | Содержание ОВБ: 91404,0 м².; содержание территорий, закрепленных постановлением Главы города Подольска от 19.05.2015 № 721-П и бесхозяйных территорий: 2132489,85 м²;  приобретение противогололедных материалов:3000 м³;  содержание ограждений: 23199,05 пог.м; санитарная очистка мест захламления:52200 м³; содержание, ремонт, детского игрового оборудования: 33 пл.; приобретение песка для детских песочниц 6990 м³. |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 2016-2018 | **384355,00** | **130625,00** | 134908,00 | 118822,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.1.2  Приобретение и посадка цветочной рассады, луковиц тюльпанов, устройство и ремонт цветников, газонов | Проведение аукционов, заключение контрактов в 2016-2018 годах | Итого | 2016-2018 | 46970,00 | 24970,00 | 11000,00 | 11000,00 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск | Приобретение цветочной (в т.ч. луковиц тюльпанов) рассады:  1313925 шт.; устройство и ремонт цветников: 6759 м²; газонов: 47955 м² |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 2016-2018 | 46970,00 | 24970,00 | 11000,00 | 11000,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3  Приобретение и установка скамеек, урн для мусора, установка ограждений | Проведение аукционов, заключение контрактов в 2016-2018 годах | Итого | 2016-2018 | 22802,00 | 10250,00 | 7844,00 | 4708,00 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск | Приобретение и установка скамеек: 1275 шт.;  приобретение и установка урн для мусора: 1530 шт.;  установка ограждений: 17190 пог.м |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 2016-2018 | 22802,00 | 10250,00 | 7844,00 | 4708,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.1.4  Охрана объектов благоустройства территории Городского округа Подольск в границах улиц: Революционный проспект - улиц Курская - Барамзиной- МОУ СОШ  № 3 | Проведение аукционов, заключение контрактов в 2016-2018 годах | Итого | 2016-2018 | 2880,00 | 800,00 | 990,00 | 1090,00 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск | Охрана объектов благоустройства:  1 объект |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 2016-2018 | 2880,00 | 800,00 | 990,00 | 1090,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.1.5  Благоустройство и ремонт территорий общего пользования (скверов, улиц, парков, зон отдыха, дворовых территорий) | Проведение аукционов, заключение контрактов в 2016-2018 годах | Итого | 2016-2018 | 113751,00 | 56770,00 | 28070,00 | 28911,00 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск | Благоустройство территорий общего пользования (скверов, улиц, парков, зон отдыха, дворовых территорий, фонтанов):  45 объектов |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 2016-2018 | 113751,00 | 56770,00 | 28070,00 | 28911,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Мероприятие 1.1.6  Установка и содержание и ремонт детского игрового и спортивного оборудования. | Проведение аукционов, заключение контрактов в 2016-2018 годах | Итого | 2016-2018 | **160917,00** | **70840,00** | 52672,00 | 47405,00 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск | Приобретение и установка детского игрового оборудования: 168 пл. |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 2016-2018 | **160917,00** | **70840,00** | 52672,00 | 47405,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Мероприятие 1.1.7.  Приобретение, установка, монтаж живых и искусственных елей, новогодних украшений для елей и территории Городского округа Подольск | Проведение аукционов, заключение контрактов в 2016-2018 годах | Итого | 2016-2018 | 22112,00 | 5362,00 | 7900,00 | 8850,00 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск | Приобретение и установка живых:45 шт.; приобретение и монтаж искусственных елей: 18 шт.; приобретение и монтаж новогодних украшений елей и территории Городского округа Подольск: 93 комплекта. |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 2016-2018 | 22112,00 | 5362,00 | 7900,00 | 8850,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Мероприятие 1. 1.8  Приобретение биотуалетов, сетевых туалетных модулей с монтажем и подключением к инженерным сетям и материалов для субботника (краска, перчатки, мешки для сбора мусора) | Проведение аукционов, заключение контрактов в 2016-2018 годах | Итого | 2016-2018 | 15030,00 | 3485,00 | 5470,00 | 6075,00 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск | Приобретение биотуалетов: 36 шт.; приобретение, монтаж и подключение к инженерным сетям сетевых туалетных модулей: 2 шт.; приобретение материалов для субботника:  85500 кг краски, 111000 шт. мешков, 61500 пар перчаток. |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 2016-2018 | 15030,00 | 3485,0 | 5470,00 | 6075,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Мероприятие 1 1.9 Отлов безнадзорных животных | Проведение аукционов, заключение контрактов в 2016-2018 годах | Итого | 2016-2018 | 12284,00 | 3704,00 | 4080,00 | 4500,00 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск | Отлов безнадзорных животных:  3315 особей. |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 2016-2018 | 12284,00 | 3704,00 | 4080,00 | 4500,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Мероприятие 1.1.10  Приобретение техники | Проведение аукционов, заключение контрактов в 2016-2018 годах | Итого | 2016-2018 | **33927,00** | **25500,00** | 6607,00 | 1820,00 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск | Приобретение техники, оплата транспортного налога:  12 единиц. |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 2016-2018 | **10500,00** | **10500,00** |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 2016-2018 | 23427,00 | 15000,00 | 6607,00 | 1820,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Мероприятие 1.1.11  Содержание мемориала «Вечный огонь» | Проведение аукционов, заключение контрактов в 2016-2018 годах | Итого | 2016-2018 | 662,00 | 200,00 | 220,00 | 242,00 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск | Содержание мемориала «Вечный огонь:  1 объект. |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 2016-2018 | 662,00 | 200,00 | 220,00 | 242,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Мероприятие 1.1.12  Обустройство мест отдыха населения у воды, с купанием; обустройство мест посещения у родников | Проведение аукционов, заключение контрактов в 2016-2018 годах | Итого | 2016-2018 | 7860,00 | 4740,00 | 1520,00 | 1600,00 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск | Обустройство мест отдыха населения у воды, с купанием: 4 места;  обустройство мест посещения у родников: 1 место. |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 2016-2018 | 7860,00 | 4740,00 | 1520,00 | 1600,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 | Мероприятие 1.1.13  Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | Проведение аукционов, заключение контрактов в 2016-2018 годах | Итого | 2016-2018 | 2090,00 | 630,00 | 700,00 | 760,00 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск | Территория Городского округа Подольск |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 2016-2018 | 2090,00 | 630,00 | 700,00 | 760,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 | Мероприятие 1.1.14  Уличное освещение  (оплата за электроэнергию) | Проведение аукционов, заключение контрактов в 2016-2018 годах | Итого | 2016-2018 | 176490,00 | 74214,00 | 54989,00 | 47287,00 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск | Уличное освещение  (оплата за электроэнергию) |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 2016-2018 | 176490,00 | 74214,00 | 54989,00 | 47287,00 |
| 1.1.15 | Мероприятие 1.1.15  Устройство линий уличного освещения и капитальный ремонт линий уличного освещения  (Исполнение гарантийных обязательств комплексного благоустройства дворовых территорий 2015 г.) | Проведение аукционов, заключение контрактов в 2016-2018 годах | Итого | 2016-2018 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск | Устройство линий уличного освещения на детских площадках |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 2016-2018 |  | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.16 | Мероприятие 1.1.16  Устройство линий уличного освещения и капитальный ремонт линий уличного освещения | Проведение аукционов, заключение контрактов в 2016-2018 годах | Итого | 2016-2018 | **52430,00** | **16630,00** | 17750,00 | 18050,00 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск | Устройство линий уличного освещения на детских площадках |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 2016-2018 | **52430,00** | **16630,00** | 17750,00 | 18050,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.17 | Мероприятие 1.1.17  Техническое обслуживание узлов учета электроэнергии уличного освещения | Проведение аукционов, заключение контрактов в 2016-2018 годах | Итого | 2016-2018 | 3840,00 | 1280,00 | 1280,00 | 1280,00 |  | Техническое обслуживание узлов учета электроэнергии уличного освещения: 336 узлов. |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 2016-2018 | 3840,00 | 1280,00 | 1280,00 | 1280,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия

**«Создание условий для благоустройства территории Городского округа Подольск»**

муниципальной программы Городского округа Подольск

«**РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЭКОЛОГИЯ ПОДОЛЬСКА**»

Подпрограммы 4 «**Благоустройство**»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель (\_\_\_\_\_\_\_\_),  должность, Ф.И.О. | 2016 год (контрольный срок) | | | | Результат выполнения |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проведение аукционов, заключение контрактов | Заместитель председателя Комитета – начальник отдела благоустройства Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск Полинский Владимир Григорьевич | Март | Апрель- июнь | Июль-сентябрь | Октябрь-до 12 декабря | Реализация мероприятия позволит создать объективные условия повышения уровня благоустройства территорий Городского округа Подольск. |

**Паспорт подпрограммы5 «Экология и окружающая среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы | | Организация мероприятий по охране окружающей среды | | | | | | | |
| Задача 2 | | Обеспечение безопасного функционирования гидротехнических сооружений | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | | 2016-2018 гг. | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | | Источник финансирования | 2016, год | 2017, год\* | 2018, год\* | | Итого |
| «Экология и окружающая среда» | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск | | Всего,  в т.ч. | **18500,00** | **13680,0** | **12313,0** | | **44493,0** |
| Средства Федерального бюджета | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| Средства бюджета Московской области | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | **18500,00** | **13680,0** | **12313,0** | | **44493,0** |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | | Единица измерения | | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| Количество исследуемых компонентов окружающей среды | | | ед. | | 44 | 44 | 44 |
| Организация мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения на территории Городского округа Подольск | | | ед. | | 83 | 90 | 96 |
| Количество населения принявшего участие в экологических мероприятиях | | | тыс. чел. | | 112,5 | 133 | 163,5 |
| Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем числе выявленных несанкционированных свалок | | | % | | 70 | 90 | 100 |
| Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод | | | % | | 5 | 10 | 15 |
| Наличие генеральной схемы санитарной очистки территории, принятой Администрацией Городского округа Подольск | | | % | | 100 | 100 | 100 |
| Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных муниципальной экологической программой, нормативу расходов на природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской области  (28,6 руб./чел.) | | | % | | 100 | 100 | 100 |
| Соответствие фактической площади зеленых насаждений (земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – рекреационная зона), на человека минимально необходимой площади озелененных территорий | | | % | | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 |
| Доля обследованных гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности | | | % | | 33 | 66 | 100 |
| Количество гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, для которых разработана проектно-сметная документация | | | ед. | | 1 | 2 | 3 |

**ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ**

**Общая характеристика подпрограммы «Экология и окружающая среда»**

Подпрограмма «Экология и окружающая среда» содержит комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере охраны окружающей среды на территории Городского округа Подольск: обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, создание стабильной экологической обстановки, обеспечение безопасного функционирования гидротехнических сооружений.

Решение задачи «Организация мероприятий по охране окружающей среды» обеспечивается проведением обследования состояния окружающей среды, санитарных очисток территории и ликвидаций стихийных свалок, своевременных работ по восстановлению и текущему содержанию зеленых насаждений.

Развитие системы экологического образования, воспитания и информирования населения становится все более актуальной. Для решения указанных проблем необходимо формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения и молодежи города путем его информирования о состоянии окружающей среды и привлечению к участию в мероприятиях, направленных на охрану окружающей среды.

Выполнение задачи по организации мероприятий по охране окружающей среды позволит увеличить количество граждан, принявших участие в экологических мероприятиях до 163,5 тысяч, увеличить долю ликвидированных несанкционированных свалок до 100%, проводить своевременные работы по восстановлению и текущему содержанию зеленых насаждений.

Решение задачи «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» позволит: провести защиту населения от негативных воздействий вод, обеспечить качество поверхностных и подземных вод, обеспечить безопасность гидротехнических сооружений.

Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет средств местного бюджета.

**Планируемые результаты реализации подпрограммы.**

Эффективность программных мероприятий будет оцениваться путем систематического проведения мониторинга результатов программных мероприятий и анализа полученных данных.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

- увеличить количество исследуемых компонентов окружающей природной среды до 44 ед. к 2018 году;

- увеличить количество мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения на территории Городского округа Подольск до 96 ед. к 2018 году;

- увеличить количество населения, принявшего участие в экологических мероприятиях до 163,5 тыс.чел. к 2018 году;

- увеличить долю ликвидированных несанкционированных свалок, в общем числе выявленных несанкционированных свалок до 100% к 2018 году;

- снизить сброс загрязняющих веществ в стоках до 15% к 2018 году;

- провести санитарно-оздоровительные мероприятия на озелененных территориях;

- разработать генеральную схему очистки территории Городского округа Подольск;

- разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт 3-х плотин, находящихся в муниципальной собственности.

**Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Экология и окружающая среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1  Организация мероприятий по охране окружающей среды | 2016-2018 | Итого | **41973,0** | **17500,0** | 12880,0 | 11593,0 |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | **41973,0** | **17500,0** | 12880,0 | 11593,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1  Проведение обследований состояния окружающей среды | 2016-2018 | Итого | 5015,00 | 1990,00 | 1592,00 | 1433,00 |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 5015,00 | 1990,00 | 1592,00 | 1433,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1  Проведение работ по оценке качества атмосферного воздуха, воды, почвы | 2016-2018 | Итого | 2640,0 | 1040,0 | 800,0 | 800,0 | Администрация Городского округа Подольск | Ежедневные отчеты и ежемесячные бюллетени  загрязнения окружающей среды Городского округа Подольск и Московского региона |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 2640,0 | 1040,0 | 800,0 | 800,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2  Проведение анализа качества питьевой воды | 2016-2018 | Итого | 1300,0 | 550,0 | 450,0 | 300,0 | Администрация Городского округа Подольск | Анализ питьевой воды – 119 колодцев (в год) |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 1300,0 | 550,0 | 450,0 | 300,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 3 Дератизация и энтомологическое обследование | 2016-2018 | Итого | 1075,0 | 400,0 | 342,0 | 333,0 | Администрация Городского округа Подольск | Обследование 860 га, обработка по результатам обследования |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 1075,0 | 400,0 | 342,0 | 333,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2  Экологическое образование и воспитание населения | 2016-2018 | Итого | 832,0 | 330,0 | 264,0 | 238,0 |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 832,0 | 330,0 | 264,0 | 238,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1 Организация и проведение экологических акций, конкурсов | 2016-2018 | Итого | 832,0 | 330,00 | 264,0 | 238,0 | Администрация Городского округа Подольск | Награждение победителей и участников экологических мероприятий |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 832,0 | 330,00 | 264,0 | 238,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 3  Проведение природоохранных мероприятий | 2016-2018 | Итого | **36126,0** | **15180,0** | 11024,0 | 9922,0 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | **36126,0** | **15180,0** | 11024,0 | 9922,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятие 1  Ликвидация несанкционирован-ных свалок промышленных и бытовых отходов на территории Городского округа Подольск | 2016-2018 | Итого | 6116,0 | 2000,0 | 2546,0 | 1570,0 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск | Санитарная очистка мест захламления бытовыми и промышленными отходами – 13556 м3 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 6116,0 | 2000,0 | 2546,0 | 11570,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Мероприятие 2  Санитарная очистка от захламления лесопарковых зон | 2016-2018 | Итого | 6426,0 | 2550,0 | 2040,0 | 1836,0 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск | Санитарная очистка мест захламления на территории лесопарков - 7333 м³ |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 6426,0 | 2550,0 | 2040,0 | 1836,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Мероприятие 3  Изготовление информационных продуктов экологической направленности | 2016-2018 | Итого | 544,0 | 100,0 | 334,0 | 110,0 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск | Изготовление информационных щитов, листовок и прочей атрибутики |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 544,0 | 100,0 | 334,00 | 110,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Мероприятие 4  Разработка генеральной схемы очистки территории Городского округа Подольск | 2016-2018 | Итого | 450,0 | 450,0 | 0,00 | 0,00 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск | Выполнение требований закона Московской области от № 191/2014 –ОЗ «О благоустройстве в Московской области» |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 450,0 | 450,0 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Мероприятие 5Санитарная и формовочная обрезка деревьев, кустарников. Валка деревьев | 2016-2018 | Итого | 14800,0 | 6300,0 | 4094,0 | 4406,0 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск | Вырубка деревьев -2922, обрезка -4392 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 14800,0 | 6300,0 | 4094,0 | 4406,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.3.6 | Мероприятие 6  Воспроизводство зеленых насаждений. Посадка деревьев и кустарников | 2016-2018 | Итого | **7780,0** | **3780,0** | 2000,0 | 2000,0 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск | Посадка деревьев – 640 шт. и кустарников – 5645 шт. |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | **7780,0** | **3780,0** | 2000,0 | 2000,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2  Обеспечение безопасного функционирования гидротехнических сооружений | 2016-2018 | Итого | 2520,0 | 1000,00 | 800,0 | 720,0 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 2520,0 | 1000,00 | 800,00 | 720,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1  Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | 2016-2018 | Итого | 2520,0 | 1000,00 | 800,00 | 720,00 |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 2520,0 | 1000,00 | 800,00 | 720,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1  Содержание и текущий ремонт плотин в дд .Бяконтово, Потапово, Яковлеково, находящихся в муниципальной собственности | 2016-2018 | Итого | 2520,0 | 1000,00 | 800,0 | 720,00 |  | Повышение технического уровня и уровня безопасности функционирования гидротехнических сооружений |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 2520 ,00 | 1000,00 | 800,00 | 720,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |

\* Денежные средства на реализацию мероприятий заложены в муниципальной программе Городского округа Подольск«Безопасность города Подольска»

**Обоснование объема финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 4 «Благоустройство» и Подпрограммы 5 «Экология и окружающая среда»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в т.ч. по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия. |
| Подпрограмма 4.  «Благоустройство»  Мероприятия по благоустройству и озеленению, содержание, ремонт, приобретение и установка детского игрового оборудования,  приобретение песка для детских песочниц, прочие мероприятия по благоустройству, устройство линий наружного освещения. | Бюджет Городского округа Подольск  Бюджет Московской области | Потребность в финансировании мероприятий подпрограммы рассчитывается по формуле:  1)Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов  реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в  Программе, и рассчитывается по формуле:  КЦИi = ЦИФi/ ЦИПi,  где:  КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора Программы;  ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.ЗначениепоказателяКЦИi должно быть больше либо равно 1.  2)Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию  отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие.Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и  рассчитывается по формулам:  ЭПi = БРПi/ЦИПi;  ЭФi = БРФi/ЦИФi ,  где:  ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств  по i-му мероприятию Программы;  БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств  на i-е мероприятие Программы;  ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора  по i-му мероприятию Программы.  Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi. | **1 068 800,00** тыс. руб., в т.ч. по годам:  2016 год – 420 000,00 т. р.  2017 год – 336 000,00 т. р.  2018 год – 302 400,00 т. р.  **10 500,00** т.р. |  |
| Подпрограмма 5.  «Экология и окружающая среда»  Мониторинг окружающей среды; организация мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения;  санитарная очистка мест захламления твердыми бытовыми отходами городских территорий; охрана лесопарков и очистка мест захламления бытовыми отходами; разработка генеральной схемы очистки территории; дератизация и энтомологическое обследование территорий; санитарная и формовочная обрезка деревьев, кустарников, валка деревьев;  воспроизводство зеленых насаждений – посадка, кустарников;защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | Бюджет Городского округа Подольск  Федеральный бюджет  Бюджет Московской области | Потребность в финансировании на экологические мероприятия рассчитываются по формуле:  С=С прогн.\*К ср.\*Сср.зат.  С-объем финансовых средств на обеспечение экологических мероприятий в соответствующем финансовом году;  Спрогн.-прогнозируемый объем затрат на финансирование экологических мероприятий;  Кср.- среде число мероприятий, проводимых в отчетном и двух предшествующих финансовых годах;  Сср.зат.- средний объем затрат на реализацию экологических мероприятий, проводимых в отчетном и двух предшествующих финансовых годах. | **44493,0** тыс. руб., в т.ч. по годам:  2016 год – **18500,0**0 т.р.  2017 год – 13680,00 т.р.  2018 год – 12313,00 т.р.  . |  |

\*финансирование по 2017,2018 годам будет уточнено по принятию бюджета Городского округа Подольск на очередные три года

\*\* объем средств будет определен после утверждения объемов бюджетных ассигнований из бюджета Московской области

«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия

**«Проведение обследований состояния окружающей среды»**

муниципальной программы Городского округа Подольск

«**РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЭКОЛОГИЯ ПОДОЛЬСКА**»

Подпрограммы 5 «**Экология и окружающая среда**»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель (\_\_\_\_\_\_\_\_),  должность, Ф.И.О. | 2016 год (контрольный срок) | | | | Результат выполнения |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проведение аукционов, заключение контрактов | Начальник отдела экологии и охраны здоровья граждан Администрации Городского округа Подольск Левин Александр Юрьевич | Март-апрель | Май - июнь |  |  | Реализация мероприятия позволит стабилизировать экологическую обстановку и её постепенное улучшение, увеличить количество исследуемых компонентов окружающей природной среды |

«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия

**«Экологическое образование и воспитание населения»**

муниципальной программы Городского округа Подольск

«**РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЭКОЛОГИЯ ПОДОЛЬСКА**»

подпрограммы «**Экология и окружающая среда**»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель (\_\_\_\_\_\_\_\_),  должность, Ф.И.О. | 2016 год (контрольный срок) | | | | Результат выполнения |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Организация и проведение экологических акций, конкурсов | Начальник отдела экологии и охраны здоровья граждан Администрации Городского округа Подольск Левин Александр Юрьевич | Март-апрель | Май - июнь | Сентябрь |  | Реализация мероприятия позволит формировать экологическое сознание и повысить уровень экологической культуры населения и молодежи.Награждение победителей и участников экологических мероприятий |

«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия

**«Проведение природоохранных мероприятий»**

муниципальной программы Городского округа Подольск

«**РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЭКОЛОГИЯ ПОДОЛЬСКА**»

подпрограммы «**Экология и окружающая среда**»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель (\_\_\_\_\_\_\_\_),  должность, Ф.И.О. | 2016 год (контрольный срок) | | | | Результат выполнения |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проведение аукционов, заключение контрактов | Заместитель председателя Комитета – начальник отдела благоустройства Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск Полинский Владимир Григорьевич | Март | Апрель- июнь | Июль-сентябрь |  | Реализация мероприятия позволит увеличить количество граждан, принявших участие в природоохранных мероприятиях, увеличить долю ликвидированных несанкционированных свалок до 100%, проводить своевременные работы по восстановлению и текущему содержанию зеленых насаждений. |

«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия

**«Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»**

муниципальной программы Городского округа Подольск

«**РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЭКОЛОГИЯ ПОДОЛЬСКА**»

подпрограммы «**Экология и окружающая среда**»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель (\_\_\_\_\_\_\_\_),  должность, Ф.И.О. | 2016 год (контрольный срок) | | | | Результат выполнения |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проведение аукционов, заключение контрактов | Заместитель председателя Комитета – начальник отдела благоустройства Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск Полинский В.Г. |  | июнь |  |  | Реализация мероприятия позволит обеспечить безопасное функционирование гидротехнических сооружений |

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6 «Обеспечивающая подпрограмма»**

**на срок 2016-2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы | | Создание условий для эффективного функционирования Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск и МКУ «Окружное хозяйство» | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,  в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | |
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | ИТОГО |
| «Обеспечивающая подпрограмма» | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск | Всего:  в том числе: | **45640,0** | **35442,0** | **31898,0** | **112980,0** |
| Средства бюджета  Московской области | **-** | **-** | **-** |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | **45640,0** | **35442,0** | **31898,0** | **112980,0** |
| Внебюджетные  источники | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | | Единица измерения | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доля муниципальных услуг, оказываемых Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Городского округа Подольск, по которым утверждены регламенты их оказания, в общем количестве оказываемых муниципальных услуг | | | % | 100% | 100% | 100% | |
| Доля процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению процедур закупок для муниципальных нужд, к общему числу процедур закупок | | | % | 100% | 100% | 100% | |

**ЗАДАЧИ**

**Подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма»**

Достижению данной цели будет способствовать решение следующих задач:

- создание условий для эффективного функционирования Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск и деятельности МКУ «Окружное хозяйство»;

- повышение эффективности использования и обеспечение прозрачности расходов средств из бюджета Городского округа Подольск.

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках Подпрограммы предусматривается реализация следующих мероприятий:

- обеспечение деятельности Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск (в том числе мероприятия по оплате труда служащим и начислений на оплату труда, уплату налогов, сборов и иных платежей, иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд);

- обеспечение деятельности (муниципальных услуг) МКУ «Окружное хозяйство»

Все мероприятия в рамках Подпрограммы будут направлены на:

- эффективное осуществление функций аппаратом Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск и реализацию полномочий учредителя муниципального казенного учреждения «Окружное хозяйство»;

- своевременное принятие нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы;

- обеспечение информированности общественности о реализации Программы и ее результатах;

- организацию и проведение регулярного мониторинга показателей развития сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в Городском округе Подольск.

**ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,  направленные  на достижение цели | Планируемый объем  финансирования  на решение данной  задачи (тыс. руб.) | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя  по годам реализации | | |
| Бюджет Городского округа Подольск | Другие  источники | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1  Создание условий для эффективного функционирования Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству и муниципального казенного учреждения «Окружное хозяйство» | 112 980,00 | 0,0 | Доля муниципальных услуг, оказываемых Комитетом  по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск, по которым утверждены регламенты их оказания, в общем количестве оказываемых муниципальных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению процедур закупок для муниципальных нужд, к общему числу процедур закупок | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы**

**Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Определение | Единицы измерения | Значения базовых показателей | |  | | --- | | Статистические источники | | |  | | --- | | Периодичность представления | |
| Доля муниципальных услуг, оказываемых Комитетом по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск, по которым утверждены регламенты их оказания, в общем количестве оказываемых муниципальных услуг | Дмуар = Чмуар / Чму х 100, где  Дмуар - доля оказываемых муниципальных услуг , по которым утверждены административные регламенты;  Чмуар– число оказываемых муниципальных услуг, по которым утверждены административные регламенты;  Чму– число оказываемых муниципальных услуг. | % | 100% | Нормативные правовые акты Администрации Городского округа Подольск, регламентирующие порядок оказания муниципальных услуг | ежегодно |
| Доля процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению процедур закупок для муниципальных нужд, к общему числу процедур закупок | Дспз = Чспз / Чпз х 100, где  Дспз – доля процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в соответствии с предъявляемыми требованиями;  Чспз – число процедур закупок, проведенных в соответствии с предъявляемыми требованиями;  Чпз – общее число проведенных процедур закупок. | % | 100% | Внутренняя документация Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск | ежегодно |

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**Подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия  по  реализации  подпрограммы | Срок исполнения мероприятий | Источники  финансирования | Объем  финансирова-ния мероприятия в  текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего  (тыс.  руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы | Результаты  выполнения мероприятий  подпрограммы |
| 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1  Создание условий для эффективного функционирования Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск и МКУ «Окружное хозяйство» | 2016-2018 | Итого |  | 112980,0 | 45640,00 | 35442,0 | 31898,00 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск | Эффективное выполнение функций и реализация полномочий аппаратом Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |
| Средства  бюджета  Городского округа Подольска |  | 112980,0 | 45640,00 | 35442,0 | 31898,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие  Создание условий для эффективного осуществления функций аппаратом Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск и реализации полномочий учредителя МКУ «Окружное хозяйство» | 2016-2018 | Итого |  | 112980,0 | 45640,00 | 35442,0 | 31898,0 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск | Качественное и эффективное выполнение муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства,  эффективное исполнение функций и полномочий учредителя |
| Средства  бюджета  Городского округа Подольска |  | 112980,0 | 45640,00 | 35442,0 | 31898,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1  Обеспечение деятельности Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск,11 | 2016-2018 | Итого |  | 37823,0 | 14986,00 | 11989,00 | 10790,00 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск | Качественное и эффективное выполнение муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства и эффективное исполнение полномочий учредителя |
| Средства  бюджета  Городского округа Подольска |  | 37823,0 | 14986,0 | 11989,00 | 10790,00 |
| 1.1.2 | Мероприятие 1  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения «Окружное хозяйство» | 2016-2018 | Итого |  | 75215,00 | 29316,00 | 23453,00 | 21108,00 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск | Качественное и эффективное исполнение муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства |
| Средства  бюджета  Городского округа Подольска |  | 75215,0 | 30654.0 | 23453,00 | 21108,00 |