Приложение

к постановлению Администрации

Городского округа Подольск

от _____________ № ___________

ПАСПОРТ

муниципальной программы Городского округа Подольск

«Формирование современной комфортной городской среды»

| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель Главы Городского округа Подольск Мамлай А.С. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Городского округа Подольск Московской области |  |  |  |  |  |
|  | 2. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Городского округа Подольск Московской области |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |
| 1. «Комфортная городская среда» | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |  |  |  |  |
| 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 202 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 870 235,48118 | 142 201,10000 | 106 786,96118 | 345 752,32000 | 0,00000 | 275 495,10000 |
| Средства бюджета Московской области | 4 187 253,77248 | 698 001,57000 | 1 209 685,58248 | 1 043 908,04000 | 463 752,18000 | 771 906,40000 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 13 052 483,34748 | 2 130 638,76668 | 1 664 196,33458 | 3 432 213,15922 | 2 714 381,46700 | 3 111 053,62000 |
| Внебюджетные источники | 150 314,50000 | 39 532,50000 | 110 782,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего, в том числе по годам: | 18 260 287,10114 | 3 010 373,93668 | 3 091 450,87824 | 4 821 873,51922 | 3 178 133,64700 | 4 158 455,12000 |

*- финансирование мероприятий программы будет уточняться при принятии бюджета на соответствующие годы

Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

Городской округ Подольск Московской области - это одно из самых динамично развивающихся муниципальных образований Подмосковья, современная городская среда которого должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетический внешний вид.

Целями муниципальной программы являются: повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Городского округа Подольск Московской области, и создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Городского округа Подольск.

Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов напрямую влияет на восприятие жителями городской среды, создает комфортные условия для отдыха и досуга их жильцов. При этом основополагающими факторами являются надлежащее состояние асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к многоквартирным жилым домам, а также наличие на придомовых территориях зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, отвечающих современным требованиям.

Жилищный фонд муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области» составляет 16252 домов общей площадью 10459,70 тыс. кв. метров, в том числе 14093 домов индивидуальной жилой застройки. 1955 многоквартирных домов общей площадью 8222,24 тыс. кв.м находятся в управлении и на техническом обслуживании в управляющих организациях, ТСЖ, ЖСК. Всего в МКД имеется 6112 подъезда. При формировании планов ремонтных работ и осуществлении приемки выполненных работ большую роль играют Советы многоквартирных домов.

Качество жилищного фонда, его состояние и технические показатели требуют особого внимания, поскольку возникшие в результате многолетней отсрочки реализации рыночной реформы в жилищно-коммунальной сфере, привели к интенсивному возрастанию процента непроизведенного капитального ремонта жилищного фонда МКД и увеличили показатель износа. Более половины многоквартирных домов требует капитального ремонта.

В целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. №16), Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации разработан федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

Московская область и Городской округ Подольск являются участниками федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», нацеленного на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мер по благоустройству.

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» (далее – Программа) предусматривает предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Городского округа Подольск, связанных с реализацией государственных программ Московской области и муниципальной программы, направленных на выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе территорий Городского округа Подольск соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), дворовых территорий муниципального образования, а также по ремонту мест общего пользования и проведению аварийно-восстановительных работ в многоквартирных домах..

Итогом реализации муниципальной программы станет:

улучшение внешнего облика населенных пунктов Городского округа Подольск;

повышение общественной значимости благоустройства городской среды, повышение качества жизни, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Российской Федерации на территории Городского округа Подольск;

увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий Городского округа Подольск Московской области.

Результатом реализации мероприятий муниципальной программы должно стать формирование единого облика города на территории округа, создание комфортной городской среды, которая стимулирует развитие городского образа жизни, создает возможности саморазвития и качественного проведения свободного времени.

Содержание территории Городского округа Подольск представляет собой достаточно сложный технологический процесс, состоящий из комплекса различных работ и операций, качество и оперативность выполнения которых обеспечивается оптимальным подбором средств механизации и эффективным их использованием.

Основными особенностями содержания территории являются:

сезонный характер работ (зимнее и летнее содержание);

повышение требований к оперативности выполнения этих работ;

неудобства проведения уборочных работ на дворовых территориях за счет сужения проезжей части и наличия припаркованных автомобилей;

большое количество различных видов технологических процессов и операций, таких как мойка, поливка, уборка, сгребание, распределение реагентов и т.д.

Создание современной (комфортной) среды возможно при соблюдении ряда условий, которые отвечают принципам программно-целевого метода планирования бюджета:

обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Городского округа Подольск с учетом приоритетов территориального развития;

комплексное совершенствование системы благоустройства территории населенных пунктов в соответствии с требованиями действующих норм, оптимизация систем уборки, озеленения, освещения территорий;

создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Городского округа Подольск;

адаптация городской среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, их беспрепятственный доступ и использование объектов благоустройства;

выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта Московской области;

улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества, в том числе повышение энергетической эффективности многоквартирных домов, расположенных на территории Городского округа Подольск;

выполнение мероприятий по организации соблюдения требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (COVID 19);

создание комфортной световой среды посредством контроля качества эксплуатации систем наружного освещения, оснащения зданий архитектурно-художественной подсветкой, замены всех светильников наружного освещения на энергоэффективные к 2027 году.

Трудовое участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий незначительное, в основном в ходе организуемых Администрацией Городского округа Подольск субботников.

Ежегодно на территории Городского округа Подольск образуется большое количество несанкционированных свалок и очагов навалов мусора, что наносит ощутимый вред природному комплексу территории. В связи с этим, необходима реализация мероприятий, направленных на формирование системы экологического образования, воспитания школьников, молодежи и взрослого населения.

Состояние зеленых насаждений за последние годы из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода, либо замены новыми насаждениями.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях среды Городского округа Подольск требуется своевременное проведение работ по ремонту и текущему содержанию зеленых насаждений.

Результаты оценки текущего состояния сферы благоустройства Городского округа Подольск показали, что благоустройство территорий не в полном объеме отвечает современным требованиям, установленным нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых и общественных территорий являются:

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;

- недостаточное количество соответствующих современным требованиям детских игровых и спортивных площадок, зон отдыха;

- недостаточное количество специально оборудованных мест парковки транспортных средств;

-  недостаточное освещение общественных территорий.

Кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Повышение качества жизни населения самым непосредственным образом связано с расширением культурного пространства и повышением качества досуга, что в свою очередь, влечет изменение взгляда на организацию культурно-досугового пространства. И прежде всего, на те организации культуры, которые формируют городское пространство и имидж территории.

Одними из наиболее востребованных со стороны населения и гибких к новым формам экономического развития являются парки культуры и отдыха. Парк культуры и отдыха является учреждением культуры, основная деятельность которого направлена на оказание населению разносторонних услуг в сфере культуры и досуга.

Учет парков культуры и отдыха, являющихся культурно-досуговыми учреждениями, ведется в соответствии с требованиями федерального статистического наблюдения за деятельностью парков культуры и отдыха, а также их объединений. Общее количество парков культуры и отдыха различных организационно-правовых форм в Городском округе Подольск в соответствии с реестром парков культуры и отдыха Московской области составляет 9 единиц, в которых работают досуговые объекты.

Решение выявленных проблем и поставленных задач возможно путем планомерного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня и качества благоустройства территорий Городского округа Подольск.

Основные приоритеты муниципальной политики органов местного самоуправления Городского округа Подольск в сферах благоустройства и ремонта жилищного фонда определяют системное повышение качества и комфортности современной городской среды путем реализации первоочередных мероприятий по приведению в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах, по комплексному капитальному ремонту жилищного фонда МКД, по благоустройству: проектов комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, подготовленных с учетом проведенной инвентаризации и общественного обсуждения.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов - оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ.

В выполнении перечней видов работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено трудовое участие заинтересованных лиц.

Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий Программы являются:

- синхронизация выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми в Городском округе Подольск федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов;

- синхронизация реализации мероприятий Программы с реализуемыми в Городском округе Подольск мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, работ по капитальному и текущему ремонту жилищного фонда с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Предусмотренные направления мероприятий представляют собой единый механизм реализации Программы, созданный для решения поставленных задач. Ожидается, что реализация основных мероприятий Программы существенным образом повлияет на формирование комфортной городской среды в Городском округе Подольск, будет стимулировать жителей к участию в благоустройстве дворовых и общественных территорий, в создании условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах, увеличению количества благоустроенных мест для отдыха горожан как во дворах, так и на общественных территориях, способствовать повышению имиджа Городского округа Подольск и повысит качество жизни населения.

В процессе реализации Программы могут проявиться риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, к числу которых относятся:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий Программы;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий;

- управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией Программы;

- иные риски, которые могут препятствовать выполнению Программы.

В рамках мер по предотвращению указанных рисков и снижению вероятности возникновения неблагоприятных последствий предусмотрены следующие меры:

- оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя и участников Программы при ее реализации;

- проведение регулярного анализа исполнения мероприятий Программы;

- информационно-разъяснительная работа в целях стимулирования активности граждан и организаций в реализации мероприятий Программы;

- создание системы оперативного контроля и мониторинга за реализацией Программы.

Мероприятия по созданию на территории Городского округа Подольск условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой:

- формирование организационных механизмов поддержки добровольчества (волонтерства);

- формирование координационных органов по поддержке добровольчества (волонтерства);

- регулярное рассмотрение вопросов взаимодействия с добровольческими (волонтерскими) организациями на заседаниях общественной муниципальной комиссии, общественных советов и консультативных органов;

- расширение практики привлечения добровольцев (волонтеров) к деятельности муниципальных учреждений, распространение лучших практик в этой сфере через проведение мониторинга;

- содействие в привлечении добровольцев (волонтеров) к участию в решении вопросов местного значения;

- реализация мер нематериальной поддержки граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности;

- содействие распространению информации о деятельности добровольцев (волонтеров) в средствах массовой информации и через социальную рекламу;

- обеспечение аналитического сопровождения добровольческой (волонтерской) деятельности;

- совершенствование статистики добровольческой (волонтерской) деятельности;

- поддержка организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческих (волонтерских) организаций;

- содействие созданию и развитию добровольческих (волонтерских) центров, основными направлениями деятельности которых являются:

- популяризация и продвижение ценностей добровольчества (волонтерства);

- вовлечение граждан различных возрастов и категорий в добровольческую (волонтерскую) деятельность;

- обучение добровольцев (волонтеров), руководителей и специалистов добровольческих (волонтерских) организаций реализация инициатив, направленных на активное вовлечение добровольцев (волонтеров), организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческих (волонтерских) организаций в деятельность, направленную на решение вопросов местного значения.

Целевые показатели

муниципальной программы Городского округа Подольск «Формирование современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя (Y.XX.ZZ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Городского округа Подольск Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | Приоритетный Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск | 1.И4.01, 1.И4.03, 1.И4.05, 1.F2.01, 1.F2.02, 1.F2.03, 1.F2.08 1.F2.10 |
| 2. | Количество установленных детских, игровых площадок | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.01.03 |
| 3. | Благоустроено общественных территорий (стелы, лесопарковые зоны, для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, пространств для активного отдыха, устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета ) | Муниципальная программа | Единица | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 |  | 1.01.01, 1.01.02, 1.01.04, 1.01.05, 1.01.06, 1.01.17, 1.01.20, 1.01.21, 1.01.22, 1.01.25 |
| 4. | Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее | Отраслевой показатель | Процент | 0 | 79,74 | 79,98 | 0 | 0 | 0 |  | 1.01.04 |
| 5. | Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее | Отраслевой показатель | Процент | 0 | 83,91 | 84,39 | 0 | 0 | 0 |  | 1.01.04 |
| 6. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Процент | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 1.И4.01, 1.F2.02, 1.И4.03, 1.И4.04, 1.И4.05, 1.F2.08 1.F2.10, 1.01.01, 1.01.02, 1.01.03, 1.01.04, 1.01.05, 1.01.06, 1.01.17, 1.01.20, 1.01.21, 1.01.22, 2.01.02, 2.01.03, 2.01.06, 2.01.09, 2.01.17 |
| 7. | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | Приоритетный | Единица | 0 | 6 | 2 | 9 | 1 | 1 |  | 1.01.23, 1.01.04 |
| 2. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Городского округа Подольск Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Доля дефектов асфальтового покрытия на дворовых территориях, устраненных в рамках выполнения работ по ямочному ремонту | Отраслевой показатель | Процент | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск | 2.01.01. |
| 9. | Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 7 | 3 | 20 | 20 | 20 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск | 2.F2.01, 2.01.29, 2.И4.01 |
| 10. | Устранены дефекты асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Отраслевой показатель | Квадратный метр | 0 | 28533,85 | 15028,00 | 0 | 0 | 0 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск | 2.01.01 |
| 11. | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 18 | 24 | 28 | 20 | 20 |  | 2.01.02, 2.01.28, 2.01.33 |
| 12. | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск | 2.01.17 |
| 13. | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации за счет средств муниципального образования Московской области | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск | 2.01.02, 2.01.28 |
| 14. | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Отраслевой показатель | Тыс. квадратных метров | 0 | 6330,081576 | 6330,081576 | 6330,081576 | 6330,081576 | 6330,081576 | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск | 2.01.15, 2.01.16, 2.01.18, 2.01.19, 2.01.30 |
| 15. | Замена и модернизация детских игровых площадок | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 15 | 14 | 20 | 20 | 20 | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск | 2.01.20, 2.01.34, 2.01.35 |
| 16. | Заменена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Приоритетный | Единица | 0 | 3921 | 0 | 106 | 0 | 0 | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск | 2.01.21, 2.01.22 |
| 17. | Установка шкафов управления наружным освещением | Приоритетный | Единица | 0 | 47 | 61 | 47 | 1 | 1 | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск | 2.01.23 |
| 18. | Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск | 2.01.30, 2.01.39, 2.01.40 |
| 19. | Количество созданных административных комиссий | Муниципальная программа | Единица | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск | 2.01.03 |
| 20. | Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок | Муниципальная программа | Единица | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск | 2.01.24 |
| 21. | Объем ликвидированных навалов мусора | Муниципальная программа | Куб.м. | 0 | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 26000 | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск | 2.01.24 |
| 22. | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах | Муниципальная программа | Единица | 0 | 94 | 134 | 23 | 0 | 0 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск | 2.03.01, 2.03.04 |
| 23. | Доля граждан, которым созданы условия для комфортного проживания в многоквартирных домах | Отраслевой показатель | процент | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск | 2.02.02 |

Методика расчета значений показателей муниципальной программы Городского округа Подольск «Формирование современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования, заключенными в рамках реализации мероприятий И4.01, И4.03, И4.07 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы, а также в соответствии с нормативами, установленными постановлением Правительства Московской области от 26.09.2019 № 646/33 «Об утверждении Методики расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере благоустройства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов, и внесении изменений в Методику расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов» (в части реализации мероприятия И4.05 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы). Фактическое значение показателя определяется нарастающим итогом начиная с 2025 года как сумма количеств общественных территорий, на которых реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение фактических значений показателей подтверждается решениями муниципальных общественных комиссий, принятых по результатам осмотра благоустроенных общественных территорий. | Данные Комитета по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск | Ежеквартально |
| 2. | Количество установленных детских, игровых площадок | Ед. | Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных по итогам голосований на портале «Добродел» в год, предшествующий году реализации. Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) | Данные Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск; Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск | Ежеквартально |
| 3. | Благоустроено общественных территорий (стелы, лесопарковые зоны, для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, пространств для активного отдыха, устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета) | Ед. | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства (стелы, лесопарковые зоны, для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, пространств для активного отдыха) | Данные Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск | Ежеквартально |
| 4. | Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее | Процент | Фактическое значение показателя определяется как отношение суммы количества территорий общественного пользования в пределах городской черты, на которых проведены мероприятия по устройству наружного освещения в отчетном году и количества территорий общественного пользования в пределах городской черты, освещенных на начало отчетного года, к общему количеству территорий общественного пользования в пределах городской черты на начало отчетного года, умноженное на сто | Данные Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск | Ежеквартально |
| 5. | Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее | Процент | Фактическое значение показателя определяется как отношение суммы количества территорий общественного пользования вне пределов городской черты, на которых проведены мероприятия по устройству наружного освещения в отчетном году и количества территорий общественного пользования вне пределов городской черты, освещенных на начало отчетного года к общему количеству территорий общественного пользования вне пределов городской черты на начало отчетного года, умноженное на сто | Данные Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск | Ежеквартально |
| 6. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Процент | Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.04.2019 № 228/пр «Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда» | Данные Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск | Ежеквартально |
| 7. | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Данные Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск | Ежеквартально |
| 8. | Доля дефектов асфальтового покрытия на дворовых территориях, устраненных в рамках выполнения работ по ямочному ремонту | Процент | Значение показателя определяется по формуле: (Xдеф./Xплан.)*100 Xдеф. – площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий в рамках выполнения работ по ямочному ремонту за отчетный период. Xплан. – плановая площадь дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий подлежащая устранению в рамках выполнения работ по ямочному ремонту с привлечением субсидии в отчетном году Для Xдеф -Отчеты муниципальных образований Московской области. (Отчет предоставляется по форме и в сроки, предусмотренные в соглашениях о предоставлении субсидии на ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий) Для Xплан-устанавливается результатом выполнения мероприятия государственной программы | Данные Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск | Ежеквартально |
| 9. | Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | Ед. | Фактическое значение определяется количеством благоустроенных дворовых территорий в отчетном периоде и подтверждается отчетом к соглашению о предоставлении субсидий. | Данные Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск. | Ежеквартально |
| 10. | Устранены дефекты асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Кв. м | Фактическое значение определяется площадью отремонтированных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе внутриквартальных проездов в отчетном периоде и подтверждается отчетом к соглашению о предоставлении субсидий. | Данные Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск. | Ежеквартально |
| 11. | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения) | Ед. | Фактическое значение определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций (без организации наружного освещения) на территории Московской области в отчетном периоде | Данные Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск. | Ежеквартально |
| 12. | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области | Данные Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск. | Ежеквартально |
| 13. | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия за счет средств муниципального образования Московской области | Данные Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск. | Ежеквартально |
| 14. | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий и общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области | Данные Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск. | Ежеквартально |
| 15. | Замена и модернизация детских игровых площадок | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Данные Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск. | Ежеквартально |
| 16. | Заменена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год | Данные Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск | Ежеквартально |
| 17. | Установка шкафов управления наружным освещением | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Данные Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск | Ежеквартально |
| 18. | Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Данные Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск Данные Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск | Ежеквартально |
| 19. | Количество созданных административных комиссий | Ед. | Значение определяется фактическим количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Данные Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск | Ежеквартально |
| 20. | Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок | Ед. | Значение определяется фактическим количеством объектов (дворовые территории, общественные пространства), на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок | Данные Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск | Ежеквартально |
| 21. | Объем ликвидированных навалов мусора | Куб.м. | Значение определяется суммой объемов вывезенных несанкционированных навалов мусора с объектов благоустройства городского округа. | Данные Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск | Ежеквартально |
| 22. | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах | Ед. | Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен на территории городского округа в соответствии с адресным перечнем подъездов | Данные Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск | Ежеквартально |
| 23. | Доля граждан, которым созданы условия для комфортного проживания в многоквартирных домах | Ед. | Отношение общего количества МКД, в которых проведены аварийно-восстановительные работы к общему количеству МКД, ремонт которых будет осуществлен на территории городского округа в соответствии с адресным перечнем МКД-ЧС на АВР | Данные Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск | Ежеквартально |

Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы Городского округа Подольск «Формирование современной комфортной городской среды»

| № п/п | № подпро-граммы XX | № основного мероприятия YY | № мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 01 | И4 | 01 | Благоустроены общественные территории | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятые по результатам осмотра таких территорий. |
| 2. | 01 | И4 | 03 | Благоустроены скверы | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств скверов, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства скверов, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 3. | 01 | И4 | 05 | Благоустроены общественные территории, площадью менее 0,5 га | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га, принятые по результатам осмотра таких общественных территорий. |
| 4. | 01 | F2 | 01 | Благоустроены общественные территории | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятые по результатам осмотра таких территорий. |
| 5. | 01 | F2 | 02 | Благоустроены общественные территории с использованием средств бюджета Московской области | Ед. | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий». Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которые в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятых по результатам осмотра таких территорий. |
| 6. | 01 | F2 | 03 | Благоустроены скверы | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств скверов, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства скверов, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 7. | 01 | F2 | 04 | Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области в срок, установленный «Графиком выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающей в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу» | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств реализованных проектов создания комфортной городской среды. При этом под реализованным проектом понимается результат, достигнутый муниципальным образованием - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по завершению выполнения комплекса мероприятий, согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области в срок, установленный «Графиком выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающей в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу» |
| 8. | 01 | F2 | 08 | Благоустроены пространства для активного отдыха | Ед. | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий». Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которые в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятых по результатам осмотра таких территорий. |
| 9. | 01 | F2 | 10 | Установлены стелы «Город трудовой доблести» с благоустройством территории | Шт. | Количество установленных стел «Город трудовой доблести» с благоустройством территории. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения об установке стел «Город трудовой доблести» с благоустройством территории, принятые по результатам осмотра таких стел |
| 10. | 01 | 01 | 01 | Изготовлено и установлено стел | Шт. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств стел, изготовленных и установленных в отчетном периоде. Достижение результата подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении изготовления и установки стел, принятые по результатам осмотра таких стел. |
| 11. | 01 | 01 | 02 | Благоустроены лесопарковые зоны | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств лесопарковых зон, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства лесопарковых зон, принятые по результатам осмотра таких лесопарковых зон. |
| 12 | 01 | 01 | 03 | Установлены детские, игровые площадки | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств детских, игровых площадок, установленных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении установки детских, игровых площадок, принятые по результатам осмотра таких площадок. |
| 13. | 01 | 01 | 04 | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количества территорий общественного пользования в пределах городской и вне городской черты, на которых устроено наружное освещение на конец года. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащих решения о завершении мероприятий по устройству систем наружного освещения на территориях в пределах городской черты и вне городской черты на конец года, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 14. | 01 | 01 | 05 | Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств зон для досуга и отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства зон для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, принятые по результатам осмотра таких зон. |
| 15. | 01 | 01 | 06 | Благоустроены пространства для активного отдыха | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств пространств для активного отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства пространств для активного отдыха, принятые по результатам осмотра таких пространств |
| 16. | 01 | 01 | 17 | Установлены стелы «Город трудовой доблести» с благоустройством территории | Ед. | Количество установленных стел «Город трудовой доблести» с благоустройством территории. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения об установке стел «Город трудовой доблести» с благоустройством территории, принятые по результатам осмотра таких стел |
| 17. | 01 | 01 | 20 | Благоустроенны общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |
| 18. | 01 | 01 | 20 | Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий | Ед. | Количество общественных территорий, для которых разработаны архитектурно-планировочная концепция и проектно-сметная документация по благоустройству |
| 19. | 01 | 01 | 20 | Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Количество общественных территорий благоустроенных с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
| 20. | 01 | 01 | 20 | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства и оценка качества выполненных работ | Ед. | Количество общественных территорий, для которых осуществлен строительный контроль |
| 21. | 01 | 01 | 20 | Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства | Ед. | Количество общественных территорий, для которых осуществлен авторский надзор за выполнением работ |
| 22. | 01 | 01 | 20 | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости | Ед. | Количество общественных территорий, для которых проведена проверка достоверности определения сметной стоимости |
| 23. | 01 | 01 | 21 | Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета | Ед. | Количество установленных детских, игровых площадок за счет средств местного бюджета |
| 24. | 01 | 01 | 21 | Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки | Ед. | Количество подготовленного асфальтобетонного покрытия под детские, игровые площадки |
| 25. | 01 | 01 | 22 | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности за счет средств местного бюджета ед. | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количества территорий общественного пользования в пределах городской и вне городской черты, на которых устроено наружное освещение на конец года. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащих решения о завершении мероприятий по устройству систем наружного освещения на территориях в пределах городской черты и вне городской черты на конец года, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 26. | 01 | 01 | 25 | Благоустроены общественные территории, площадью менее 0,5 га | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств скверов, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства скверов, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 27. | 02 | И4 | 01 | Выполнен ремонт дворовых территорий | Ед. | Фактическое значение определяется количеством отремонтированных дворовых территорий на территории Московской области в отчетном периоде |
| 28. | 02 | F2 | 01 | Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством благоустроенных дворовых территорий в отчетном периоде. |
| 29. | 02 | 01 | 01 | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов | Кв.м | Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов в отчетном периоде. |
| 30. | 02 | 01 | 02 | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории Московской области в отчетном периоде. |
| 31. | 02 | 01 | 03 | В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 15.05.2018 № 305/17 «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов Московской области на обеспечение переданных отдельных государственных полномочий Московской области по созданию административных комиссий в Московской области» |
| 32. | 02 | 01 | 06 | Приобретена коммунальная техника | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники |
| 33. | 02 | 01 | 09 | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок | Кв. м | Фактическое значение результата определяется площадью территории, на которой устроены/модернизированы контейнерные площадки в отчетном периоде, и подтверждается отчетами муниципального образования Московской области. |
| 34. | 02 | 01 | 15 | Обеспечено содержание дворовых территорий, кв. м | Тыс. кв.м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 35. | 02 | 01 | 16 | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | Тыс. кв.м | Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства Московской области, за исключением парков культуры и отдыха. |
| 36. | 02 | 01 | 17 | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области |
| 37. | 02 | 01 | 18 | Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, кв. м | Тыс. кв.м | Значение определяется как сумма площадей парков культуры и отдыха, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 38. | 02 | 01 | 19 | Обеспечено содержание внутриквартальных проездов | Тыс. кв.м | Значение определяется как сумма площадей внутриквартальных проездов, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 38. | 02 | 01 | 20 | Замена детских игровых площадок | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 39. | 02 | 01 | 21 | Количество светильников | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 40. | 02 | 01 | 22 | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год |
| 41. | 02 | 01 | 23 | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 42. | 02 | 01 | 24 | Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок | Ед. | Значение определяется фактическим количеством объектов (дворовые территории, общественные пространства), на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок |
| 43. | 02 | 01 | 24 | Объем ликвидированных навалов мусора | Куб.м | Значение определяется суммой объемов вывезенных несанкционированных навалов мусора с объектов благоустройства городского округа |
| 44. | 02 | 01 | 28 | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, не включенные в ГП МО | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории Московской области в отчетном периоде, не включенных в ГП МО |
| 45. | 02 | 01 | 29 | Модернизированы дворовые территории | Ед. | Фактическое значение определяется количеством модернизированных дворовых территорий на территории Московской области в отчетном периоде. |
| 46. | 02 | 01 | 30 | Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 47. | 02 | 01 | 34 | Демонтировано детских игровых площадок, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | Ед. | Фактическое значение определяется как количество площадок демонтированных, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 48. | 02 | 01 | 34 | Установлено светильников, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | Ед. | Фактическое значение определяется как количество светильников установленных, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 49. | 02 | 01 | 34 | Установлено видеокамер, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | Ед. | Фактическое значение определяется как количество видеокамер установленных, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 50. | 02 | 01 | 35 | Установлено детских игровых площадок, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) | Ед. | Фактическое значение определяется как количество площадок установленных, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) |
| 51. | 02 | 01 | 39 | Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Значение определяется фактическим количеством модернизированных детских игровых площадок в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) |
| 52. | 02 | 01 | 39 | Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками | Ед. | Количество подготовленного твердого покрытия под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) |
| 53. | 02 | 01 | 40 | Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) | Ед. | Количество детских игровых площадок на которых выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, асфальтобетонное основание) в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 54. | 02 | 01 | 40 | Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения | Ед. | Количество детских игровых площадок на которых выполнены работы по устройству и (или) модернизации систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 55. | 02 | 01 | 40 | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» | Ед. | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 55. | 02 | 01 | 40 | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства | Ед. | Количество детских игровых площадок, для которых осуществлен строительный контроль в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 56. | 02 | 02 | 02 | Завершены Аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах | Ед. | Отношение общего количества МКД, в которых проведены аварийно-восстановительные работы к общему количеству МКД, ремонт которых будет осуществлен на территории городского округа в соответствии с адресным перечнем МКД-ЧС на АВР |
| 57. | 02 | 03 | 01 | Проведен ремонт подъездов МК | Ед. | Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен на территории городского округа в соответствии с адресным перечнем подъездов |
| 58. | 02 | 03 | 04 | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах | Ед. | Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в текущем году на территории муниципального образования в соответствии с адресным перечнем подъездов |

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия |  | Источники финансирования |  | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| 1 | Основное мероприятие И4. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2023-2027 |  | Итого |  | 3 473 681,27000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 1 080 087,00000 |  |  |  |  | 757 359,47000 |  | 1 636 234,8000 |  | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 621 247,42000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 345 752,32000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 275 495,10000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 1 634 288,71000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 401 508,13000 |  |  |  |  | 462 314,18000 |  | 770 466,40000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 1 218 145,14000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 332 826,55000 |  |  |  |  | 295 045,29000 |  | 590 273,30000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие И4.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2023-2027 |  | Итого |  | 3 077 172,65000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 927 086,48000 |  |  |  |  | 687 320,17000 |  | 1 462 766,00000 |  | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 621 247,42000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 345 752,32000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 275 495,10000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 1 496 540,47000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 340 078,21000 |  |  |  |  | 457 755,22000 |  | 698 707,04000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 959 384,76000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 241 255,95000 |  |  |  |  | 229 564,95000 |  | 488 563,86000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  | Благоустроены общественные территории, ед. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год |  | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9 | 0 |  |  | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 5 |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие И4.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 2023-2027 |  | Итого |  | 206 829,22000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 92 237,12000 |  |  |  |  | 6 845,30000 |  | 107 746,80000 |  | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 137 748,24000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 61 429,92000 |  |  |  |  | 4 558,96000 |  | 71 759,36000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 69 080,98000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 30 807,2000 |  |  |  |  | 2 286,34000 |  | 35 987,44000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  | Благоустроены скверы, ед. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год |  | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3 |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие И4.05. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га) | 2023-2027 |  | Итого |  | 189 679,40000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 60 763,40000 |  |  |  |  | 63 194,00000 |  | 65 722,00000 |  | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 189 679,40000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 60 763,40000 |  |  |  |  | 63 194,00000 |  | 65 722,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  | Благоустроены общественные территории, площадью менее 0,5 га, единица | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год |  | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 | 0 |  |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2023-2027 |  | Итого |  | 1 535 292,52555 | 505 514,31430 |  |  | 1 029 778,21125 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 248 988,06118 | 142 201,10000 |  |  | 106 786,96118 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 1 086 883,90816 | 234 912,55000 |  |  | 851 971,35816 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 199 420,55621 | 128 400,66430 |  |  | 71 019,89191 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие F2.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2023-2027 |  | Итого |  | 1 007 290.93580 | 254 157,49430 |  |  | 753 133,44150 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 248 988.06118 | 142 201,10000 |  |  | 106 786,96118 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 625 493.41811 | 47 400,38000 |  |  | 578 093,03811 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 132 809.45651 | 64 556,01430 |  |  | 68 253,44221 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  | Благоустроены общественные территории, ед. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год |  | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие F2.02. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2023-2027 |  | Итого |  | 124 358,7000 | 124 358,7000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 92 771,58000 | 92 771,58000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 31 587,12000 | 31 587,12000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  | Благоустроены общественные территории с использованием средств бюджета Московской области, ед. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год |  | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие F2.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 2023-2027 |  | Итого |  | 106 998,12000 | 106 998,12000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 79 820,59000 | 79 820,59000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 27 177,53000 | 27 177,53000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  | Благоустроены скверы, ед. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год |  | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие F2.04. Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2023-2027 |  | Итого |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  | Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области в срок, установленный «Графиком выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающей в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу», ед. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год |  | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие F2.08. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство пространств для активного отдыха) | 2023-2027 |  | Итого |  | 20 000,00000 | 20 000,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 14 920,00000 | 14 920,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 5 080,00000 | 5 080,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  | Благоустроены пространства для активного отдыха, ед. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год |  | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие F2.10. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (изготовление и установка стел «Город трудовой доблести») | 2023-2027 |  | Итого |  | 276 644,76975 | 0,00000 |  |  | 276 644,76975 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 273 878,32005 | 0,00000 |  |  | 273 878,32005 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 2 766,44970 | 0,00000 |  |  | 2 766,44970 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  | Установлены стелы «Город трудовой доблести» с благоустройством территории, штука | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год |  | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2023-2027 |  | Итого |  | 2 313 200,15040 | 711 959,15611 |  |  | 423 385,88978 |  | 990 293,10451 |  |  |  |  | 91 942,00000 |  | 95 620,00000 |  | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск Комитет по культуре и туризму Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 1 294 663,62502 | 321 698,79000 |  |  | 356 776,15502 |  | 616 188,68000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 1 018 536,52538 | 390 260,36611 |  |  | 66 609,73476 |  | 374 104,42451 |  |  |  |  | 91 942,00000 |  | 95 620,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 01.01. Изготовление и установка стел | 2023-2027 |  | Итого |  | 44 559,05828 | 44 559,05828 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 15 200,00000 | 15 200,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 29 359,05828 | 29 359,05828 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  | Изготовлено и установлено стел, шт. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год |  | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 01.02. Благоустройство лесопарковых зон | 2023-2027 |  | Итого |  | 1 557 956,08094 | 369 902,42000 |  |  | 362 496,20094 |  | 825 557,46000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск Комитет по культуре и туризму Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 1 248 912,03502 | 275 947,20000 |  |  | 356 776,15502 |  | 616 188,68000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 309 044,04592 | 93 955,22000 |  |  | 5 720,04592 |  | 209 368,78000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  | Благоустроены лесопарковые зоны, ед. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год |  | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 01.03. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований | 2023-2027 |  | Итого |  | 59 667,94000 | 59 667,94000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 17 900,38000 | 17 900,38000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 41 767,56000 | 41 767,56000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  | Установлены детские, игровые площадки, ед. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год |  | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2.4 | Мероприятие 01.04. Мероприятие в рамках ГП МО -Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2023-2027 |  | Итого |  | 49939,27107 | 42 170,71000 |  |  | 7768,56107 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 12 651,21000 | 12 651,21000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 37 288,06107 | 29 519,5000 |  |  | 7768,56107 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности, ед. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год |  | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8 | 6 |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2.5 | Мероприятие 01.05. Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха | 2023-2027 |  | Итого |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  | Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, ед. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год |  | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2.6 | Мероприятие 01.06. Благоустройство пространств для активного отдыха | 2023-2027 |  | Итого |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  | Благоустроены пространства для активного отдыха, ед. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год |  | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2.7 | Мероприятие 01.17. Изготовление и установка стел «Город трудовой доблести» | 2023-2027 |  | Итого |  | 2 931,81630 | 0,00000 |  |  | 2 931,81630 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 2 931,81630 | 0,00000 |  |  | 2 931,81630 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  | Установлены стелы «Город трудовой доблести» с благоустройством территории, шт. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год |  | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2.8 | Мероприятие 01.20. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 2023-2027 |  | Итого |  | 354 950,85240 | 184 228,89642 |  |  | 50 189,31147 |  | 120 532,64451 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 354 950,85240 | 184 228,89642 |  |  | 50 189,31147 |  | 120 532,64451 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  | 1. Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год |  | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | 2. Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, ед. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год |  | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | * | * |  |  | * |  | * | * | * | * | * | * |  | * |  |  |  |
|  | 3. Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год |  | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | * | * |  |  | * |  | * | * | * | * | * | * |  | * |  |  |  |
|  | 4. Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год |  | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | * | * |  |  | * |  | * | * | * | * | * | * |  | * |  |  |  |
|  | 5. Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, ед. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год |  | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | * | * |  |  | * |  | * | * | * | * | * | * |  | * |  |  |  |
|  | 6. Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, ед. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год |  | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | * | * |  |  | * |  | * | * | * | * | * | * |  | * |  |  |  |
| 2.9 | Мероприятие 01.21. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2023-2027 |  | Итого |  | 11 430,13141 | 11 430,13141 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 11 430,13141 | 11 430,13141 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  | 1.Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета, ед. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год |  | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | 2.Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки, ед. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год |  | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2.10 | Мероприятие 01.22. Мероприятие, не включенное в ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2023-2027 |  | Итого |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности за счет средств местного бюджета ед. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год |  | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2.11 | Мероприятие 01.23. Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2023-2027 |  | Итого |  | 231 765,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 44 203,00000 |  |  |  |  | 91 942,00000 |  | 95 620,00000 |  | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 231 765,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 44 203,00000 |  |  |  |  | 91 942,00000 |  | 95 620,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  | Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город), ед. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год |  | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 11 | 0 |  |  | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 2.12 | Мероприятие 01.25. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га (действует до 01.03.2025) | 2023-2027 |  | Итого |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  | Результат 1. Благоустроены общественные территории, площадью менее 0,5 га, единица | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год |  | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого |  | 7 322 173,94595 |  |  | 1 217 473,47041 | 1 453 164,10103 |  | 2 070 380,10451 |  |  |  |  |  |  | 849 301,47000 |  | 1 731 854,80000 |  | Х |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 870 235,48118 |  |  | 142 201,10000 | 106 786,96118 |  | 345 752,32000 |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 275 495,10000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 4 015 836,24318 |  |  | 556 611,34000 | 1 208 747,51318 |  | 1 017 696,81000 |  |  |  |  |  |  | 462 314,18000 |  | 770 466,40000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 2 436 102,22159 |  |  | 518 661,03041 | 137 629,62667 |  | 706 930,97451 |  |  |  |  |  |  | 386 987,29000 |  | 685 893,30000 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |

Адресный перечень общественных территорий Городского округа Подольск, сформированный по результатам инвентаризации и голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для выполнения работ по благоустройству территорий в 2023-2027 годах

| № п/п | Наименование и адрес территории | Срок благоустройства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство Екатерининского сквера по ул. Курская города Подольска | 2023 г. | Победитель рейтингового голосования в апреле 2022 г. |

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2027 года за счет средств указанных лиц.

| № | Наименование Юр. лица | Вид объекта (нежилое строение, незавершенное строительство, объект торговли) | Адрес объекта | Мероприятие по благоустройству | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Деловое партнёрство» | Нестационарный объект, земельный участок, площадью 1605 кв.м | Г.о. Подольск, то «Лаговское», д.Матвеевское, ул.Оборонная | Озеленение территории, установка малых архитектурных форм, устройство парковки с твердым покрытием на 10 машиномест, установка РТП на 1000кВт, обустройство ограждения территории. | 2022-2023 |
| 2. | Мелихов В.П. | Прилегающий участок площадью 2146 кв.м | Г.о. Подольск, д.Плещеево, ул.Николаевская, д.1 | Установка ограждения с воротами, очистка от мусора и благоустройство, обустройство парковки, площадки для выгула собак с газонным покрытием, вырубка кустов, высадка деревьев | 2023-2025 |
| 3. | ООО «Промстрой» | Прилегающий участок площадью 295 кв.м. | Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Циолковского, д.24 | - организация стоянок автомобилей; - организация площадок и тротуаров с покрытием из бетонной плитки общей площадью; - организация тротуаров, ширина тротуаров не менее 2 м; - освещение уличными прожекторами; - контейнерный шкаф; - скамейки; - урны; - велопарковка | 2024 |
| 4. | Данилова К.А. | Площадь участка 10 000 кв.м. | Г.о. Подольск, д. Стрелково, напротив д.63 | Проведение благоустройства территории в целях формирования рекреационно-досугового пространства в соответствии с утвержденными документами градостроительного зонирования и территориального планирования; устройство полигона для лазертрага/страйкбола; площадка для полосы препятствий; площадка для роллердрома;площадка для сбора ТБО; административные блоки; зона кафе; беседка; гостевая автостоянка с асфальтобетонным покрытием на 8 м/м; гостевая автостоянка с асфальтобетонным покрытием на 16 м/м; гостевая автостоянка с асфальтобетонным покрытием на 7 м/м; разбивка газонов; высадка деревьев и кустарников; разбивка цветников; устройство мачт наружного освещения; устройство проездов с асфальтобетонным покрытием; устройство тротуаров. | 2023-2024 |
| 5. | ООО «СТ СЕРВИС» | Земельный участок площадью 1710 кв.м | Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Машиностроителей, вблизи д.34А | Устройство территории для летнего кафе/развития зоны отдыха; площадка для фонтана; площадка для беседки; площадка под хозяйственный блок; зона кафе, беседки, гостевая стоянка с отсыпкой на 8 м/м , гостевая стоянка с отсыпкой на 7 м/м, разбивка газонов, высадка деревьев и кустарников, разбивка цветников, устройство наружного освещения, устройство проходов/проездов, устройство тротуаров, дорожек | 2024 |
| 6. | ООО «АБС-МАРКЕТ» | Прилегающий участок площадью 222 кв.м. | Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Циолковского, д.26 | На территории предусмотрена парковка на 3 м/места, 1-но из них для посетителей МГН с увеличенными габаритами. Разметка места для парковки транспортных средств инвалида на кресле-коляске размером 6,0х3,6 м. Проектом учтены меры по обеспечению комфортности и безопасности пешеходного движения, разделения пешеходных и транспортных потоков путем создания тротуаров на 0.15м выше поверхности проезжей части, в местах пересечения тротуаров с проездами предусмотрены понижающие бордюры для МГН, оборудования стыка покрытий бортовым камнем и парковочных столбиков согласно СП 34.13330.2012. Мероприятиями по благоустройству предусмотрено: - организация стоянок автомобилей; - организация площадок и тротуаров с покрытием из бетонной плитки общей площадью – 197 м 2 ; - организация тротуаров, ширина тротуаров не менее 2 м; - освещение уличными прожекторами (Alfresco или аналог); - контейнерный шкаф «Модуль» или аналог, 1 шт.; - скамейка уличная «горизонталь» или аналог – 2 шт.; - урна Эстель или аналог - 2шт.; - велопарковка «Овада»- 1шт. | 2024 |
| 7. | Хлестов Ю.И. | Нежилое строение (для проката лыж и роликов) | Г.о. Подольск, п. Александровка, ул. Запрудная, вблизи пруда | Установка легковозводимой конструкции в виде палатки для осуществления проката лыж, самокатов, роликовых коньков. Организация освещения. Проведение очистки береговой линии от мусора, валежника. | 2024 |
| 8. | Круглов С.С. | Земельный участок, площадь благоустройства 2700 кв.м. | Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Рощинская, вблизи земельного участка с кадастровым номер 50:55:0020242:232 | Проведение очистки территории от бытовых отходов, посадка газона, установка малых архитектурных форм, установка освещения территории | 2024 |
| 9. | ТСЖ «Искра» | Земельный участок площадью 1254,31 кв.м | Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Кирова, д.58б | Организация стоянки автомобилей | 2024 |
| 10. | Березин М.М. | Земельный участок площадью 157 кв.м | Г.о. Подольск, г. Подольск, п. Быково, ул. Спортивная, вблизи д.8А | Установка 2 лавок, клумба с цветами | 2024 |
| 11. | ООО «Техметр» | Земельные участки, общей площадью 2116,43 кв.м. | Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная - земельные участки с кадастровыми номерами 50:55:0030903:1770, 50:55:0030903:1766 | Проезды/парковки с асфальтобетонным покрытием, озеленение, покрытие из бетонных тротуарных плит, пешеходные дорожки, опоры освещения, спортивные площадки | 2025 |
| 12. | ООО «Техметр» | Земельные участки, общей площадью 2150,79 кв.м. | Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Народная - земельные участки с кадастровыми номерами 50:55:0030903:1771, 50:55:0030903:1761, | Проезды/парковки с асфальтобетонным покрытием, озеленение, покрытие из бетонных тротуарных плит, пешеходные дорожки, опоры освещения, спортивные площадки | 2025 |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием И4.01

подпрограммы «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023, (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
|  | Благоустройство набережной реки Пахры вдоль д.д. 8,9 по Парадному проезду г. Подольска городского округа Подольск | - | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) |  | 31.12.2025 | 450 977,61000 | - | Итого | 450 977,61000 | 0,00000 | 0,00000 | 450 977,61000 | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 145 955,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 145 955,50000 | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 190 473,78000 | 0,00000 | 0,00000 | 190 473,78000 | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 114 548,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 114 548,33000 | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  | Благоустройство лесопарка «Березки» | - | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2024-29.11.2025 | 15.10.2025 | 367 190,48000 | - | Итого | 367 190,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 367 190,48000 | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 199 796,82000 | 0,00000 | 0,00000 | 199 796,82000 | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 77 064,79000 | 0,00000 | 0,00000 | 77 064,79000 | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 90 328,87000 | 0,00000 | 0,00000 | 90 328,87000 | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  | Благоустройство центральных улиц Подольска (1 этап: Cквер им. А.С. Пушкина | - | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) |  | 31.09.2025 | 108 918,39000 | - | Итого | 108 918,39000 | 0,00000 | 0,00000 | 108 918,39000 | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 72 539,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 72 539,64000 | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 36 378,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 36 378,75000 | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  |  | Благоустройство центральных улиц Подольска (1 этап: площадь и сквер В.И. Ленина) | - | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) |  | 31.09.2026 | 305 416,37000 | - | Итого | 305 416,37000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 305 416,37000 | 0,00000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 203 407,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 203 407,30000 | 0,00000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 102 009,07000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 102 009,07000 | 0,00000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  | Благоустройство центральных улиц Подольска (2 этап) ул. Кирова | - | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) |  | 31.12.2027 | 819 360,00000 | - | Итого | 819 360,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 163 872,00000 | 655 488,00000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 | 0,00000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 545 693,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 109 138,75000 | 436 555,00000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 273 666,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 54 733,25000 | 218 933,00000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 | 0,00000 | - |  |
|  | Благоустройство набережной реки Пахра от проспекта Ленина до усадьбы Ивановское | - | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) |  | 31.12.2027 | 838 280,80000 | - | Итого | 838 280,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 211 528,80000 | 626 752,00000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 275 495,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 275 495,10000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 282 799,91000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 140 878,18000 | 141 921,73000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 279 985,79000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 70 650,62000 | 209 335,17000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  | Бульвар по ул. Тепличная г. Подольск | - | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) |  | 31.12.2027 | 99 403,0000 | - | Итого | 99 403,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 503,00000 | 92 900,00000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 66 202,39000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 330,99000 | 61 871,40000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 33 200,61000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 172,01000 | 31 028,60000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  |  | Центральные улицы Подольска – уч 5.1 (ул. Большая Серпуховская от остановки Площадь им Ленина до ул. Володарского, включая сквер) | - | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) |  | 31.12.2027 | 79 660,00000 | - | Итого | 79 660,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 79 660,00000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 53 053,56000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 53 053,56000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 26 606,44000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 26 606,44000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  |  | Центральные улицы (проспект Ленина от пл. Ленина до ул. К. Маркса) | - | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) |  | 31.12.2027 | 7 966,00000 | - | Итого | 7 966,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 966,00000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5 305,35000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 305,35000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 2 660,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 660,65000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
| Всего по мероприятию: |  | х | х | х | х | х | х | Всего: | 3 077 172,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 927 086,48000 | 687 320,17000 | 1 462 766,00000 | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 621 247,42000 | 0,00000 | 0,00000 | 345 752,32000 | 0,00000 | 275 495,10000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 496 540,47000 | 0,00000 | 0,00000 | 340 078,21000 | 457 755,22000 | 698 707,04000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 959 384,76000 | 0,00000 | 0,00000 | 241 255,95000 | 229 564,95000 | 488 563,86000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием И4.03

подпрограммы «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023, (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Благоустройство сквера по адресу: Г.о. Подольск, г. Подольск, в границах ул. Юбилейной и Красногвардейского бульвара, вблизи д. 27/2 | - | - | 01.03.2025-31.07.2025 | 30.08.2025 | 128 016,00000 | - | Итого | 92 237,12000 | 0,00000 | 0,00000 | 92 237,12000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 61 429,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 61 429,92000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 30 807,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 30 807,20000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1. |  | Благоустройство сквера на месте снесенного туберкулезного диспансера по адресу: г. Подольск, ул. Трудовая, д.32/3 | - | - | 01.03.2026-31.07.2027 | 30.08.2027 | 104 635,30000 | - | Итого | 104 635,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 845,30000 | 97 790,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 69 687,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 558,96000 | 65 128,14000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 34 948,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 286,34000 | 32 661,86000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1. |  | Центральные улицы Подольска – (ул. Большая Серпуховская от ул 50 лет ВЛКСМ до ул Чистова, включая сквер ПМЗ им Калинина) | - | - | 01.03.2027-31.07.2027 | 30.08.2027 | 6 223,00000 | - | Итого | 6 223,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 223,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4 144,51000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 144,51000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 2 078,49000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 078,49000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1. |  | Сквер перед Администрацией в г. Подольск | - | - | 01.03.2025-31.07.2025 | 30.08.2025 | 3 733,80000 | - | Итого | 3 733,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 733,80000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 486,71000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 486,71000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 1 247,09000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 247,09000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Всего по мероприятию: |  | х | х | х | х | х | х | Всего: | 206 829,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 92 237,12000 | 6 845,30000 | 107 746,80000 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 137 748,24000 | 0,00000 | 0,00000 | 61 429,92000 | 4 558,96000 | 71 759,36000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 69 080,98000 | 0,00000 | 0,00000 | 30 807,20000 | 2 286,34000 | 35 987,44000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием И4.05

подпрограммы «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023, (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Благоустройство сквера Спасателей | - | Работы по благоустройству | 01.03.2025-15.10.2025 | 18.10.2025 | 30381,70000 | - | Итого | 30381,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 30381,70000 | 0,00000 | 0,00000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 30381,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 30381,70000 | 0,00000 | 0,00000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |
| 2. | Благоустройство сквера им. Б.А. Папирова | - | Работы по благоустройству | 01.03.2025-15.10.2025 | 18.10.2025 | 30381,70000 | - | Итого | 30381,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 30381,70000 | 0,00000 | 0,00000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 30381,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 30381,70000 | 0,00000 | 0,00000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |
| 2. |  | Благоустройство общественных территорий | - | Работы по благоустройству | - | 2026-2027 | 128 916,00000 | - | Итого | 128 916,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 63194,00000 | 65722,00000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 128 916,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 63194,00000 | 65722,00000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |
| Всего по мероприятию: |  | х | х | х | х | х | х | Всего: | 189679,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 60763,40000 | 63194,00000 | 65722,00000 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 189679,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 60763,40000 | 63194,00000 | 65722,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием F2.01

подпрограммы «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023, (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1. | Благоустройство пешеходной зоны по бульвару 65-летия Победы от ул. Академика Доллежаля до границы мкр. Кузнечики, г. Подольска Городского округа Подольск Московской области | - | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.07.2022-15.10.2023 | 18.10.2023 | 195 419,21430 | - | Итого | 195 419,21430 | 195 419,21430 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 109 337,04000 | 109 337,04000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 36 445,69000 | 36 445,69000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 49 636,48430 | 49 636,48430 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 2. | Благоустройство Певческого поля п. Дубровицы Городского округа Подольск | - | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.10.2023-14.11.2024 | 30.09.2024 | 248861,0515 | - | Итого | 248861,0515 | 0,00000 | 248861,0515 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 106 786,96118 | 0,00000 | 106 786,96118 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 78863,37811 | 0,00000 | 78863,37811 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 63210,71221 | 0,00000 | 63210,71221 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 3. | Развитие и благоустройство территории парка культуры и отдыха им. Талалихина по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, г. Подольск, ул. Рабочая, д.5б (второй этап) | - | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 11.07.2022-16.10.2023 | 19.10.2023 | 58 738,28000 | - | Итого | 58 738,28000 | 58 738,28 | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 32 864,06000 | 32 864,06000 | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 10 954,69000 | 10 954,69000 | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 14 919,53000 | 14 919,53000 | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Благоустройство набережной реки Пахры вдоль д.д. 8,9 по Парадному проезду г. Подольска городского округа Подольск | - | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) |  | 31.12.2025 | 480 522,39000 | - | Итого | 480 522,39000 | 0,0 | 480 522,39000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 475 717,16000 | 0,0 | 475 717,16000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 4 805,23000 | 0,0 | 4 805,23000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Благоустройство лесопарка «Березки» | - | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2024-29.11.2025 | 15.10.2025 | 23 750,00000 | - | Итого | 23 750,00000 | 0,0 | 23 750,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 23 512,50000 | 0,0 | 23 512,50000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 237,50000 | 0,0 | 237,50000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| Всего по мероприятию: |  | х | х | х | х | х | х | Всего: | 1 007290,93580 | 254 157,49430 | 753133,44150 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 248 988,06118 | 142 201,10 | 106 786,96118 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 625 493,41811 | 47 400,38 | 578093,03811 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 132809,45651 | 64 556,01430 | 68253,44221 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием F2.03

подпрограммы «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023, (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Сквер у ДК им. 1 мая по адресу: Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Заводская, д.3 | - | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2023-15.10.2023 | 18.10.2023 | 26998,12 | - | Итого | 26998,12 | 26998,12 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 20 140,59 | 20 140,59 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 6857,53 | 6857,53 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |
| 2. | Сквер защитников Родины по адресу: Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Почтовая, д.8 | - | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2023-15.10.2023 | 18.10.2023 | 80000,000000 | - | Итого | 80000,000000 | 80000,000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 59680,00000 | 59680,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 20320,00000 | 20320,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |
| Всего по мероприятию: |  | х | х | х | х | х | х | Всего: | 106 998,12000 | 106 998,12000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 79 820,59000 | 79 820,59000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 27 177,53000 | 27 177,53000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием F2.08

подпрограммы «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023, (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Пространство для активного отдыха по адресу: Городской округ Подольск, г. Подольск, сквер 200-летия Подольска | - | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 11.09.2023-02.10.2023 | 03.10.2023 | 20 000,0 | - | Итого | 20000,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 14920,0 | 14920,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 5080,0 | 5080,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Всего по мероприятию: |  | х | х | х | х | х | х | Всего: | 20000,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 14920,0 | 14920,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 5080,0 | 5080,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием

F2.10

подпрограммы «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023, (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Стела по адресу: г. Подольск, между улицами Караваева, Кирова и Комсомольская | 1 шт. | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2024-31.10.2024 | 01.11.2024 | 276644,76975 | - | Итого | 276644,76975 | 0,0 | 276644,76975 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 273878,32005 | 0,0 | 273878,32005 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 2766,44970 | 0,0 | 2766,44970 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Всего по мероприятию: |  | х | х | х | х | х | х | Всего: | 276644,76975 | 0,0 | 276644,76975 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 273878,32005 | 0,0 | 273878,32005 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 2766,44970 | 0,0 | 2766,44970 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием 01.01

подпрограммы «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023, (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Стела по адресу: Городской округ Подольск, г. Подольск | 1 шт. | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2023-31.10.2023 | 01.11.2023 | 44 559,05828 | - | Итого | 44 559,05828 | 44 559,05828 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 15200,0 | 15200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 29359,05828 | 29359,05828 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Всего по мероприятию: |  | х | х | х | х | х | х | Всего: | 44 559,05828 | 44 559,05828 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 15200,0 | 15200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 29359,05828 | 29359,05828 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием 01.02

подпрограммы «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023, (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Благоустройство Дубровицкого леса по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, Подольское лесничество, Подольское участковое лесничество (1 очередь) | - | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2023-31.05.2023 | 01.06.2023 | 363 200,00000 | - | Итого | 363 200,00000 | 363 200,00000 | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 270 947,20000 | 270 947,20000 | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 92 252,80000 | 92 252,80000 | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2. | Благоустройство Дубровицкого леса по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, Подольское лесничество, Подольское участковое лесничество (2 очередь) | - | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2023-31.05.2024 | 01.06.2024 | 139 465,90278 | - | Итого | 139 465,90278 | 0,00000 | 139 465,90278 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 138 071,24374 | 0,00000 | 138 071,24374 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 1 394,65904 | 0,00000 | 1 394,65904 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3. | Благоустройство лесопарковой зоны по адресу: Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Победы, стр. 3, парк культуры «Дубрава» | - | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2023-31.12.2025 | - | 812965,00000 | - | Итого | 812965,00000 | 6702,420 | 21 057,58000 | 785 205,00000 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 611 609,93420 | 5 000,00000 | 20 847,00420 | 585 762,93000 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 201 355,06580 | 1 702,42000 | 210,57580 | 199 442,07000 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4. | Благоустройство лесопарковой зоны по адресу: Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, вблизи дома 4А по ул. Высотной |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2024-29.11.2025 | - | 242 325,17816 | - | Итого | 242 325,17816 | 0,0 | 201 972,71816 | 40 352,46000 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 228 283,65708 | 0,0 | 197857,90708 | 30 425,75000 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 14041,52108 | 0,0 | 4114,81108 | 9 926,71000 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Всего по мероприятию: |  | х | х | х | х | х | х | Всего: | 1 557 956,08094 | 369 902,42000 | 362 496,20094 | 825 557,46000 | 0,0 | 0,0 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 248 912,03502 | 275 947,20000 | 356 776,15502 | 616 188,68000 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 309 044,04592 | 93 955,22000 | 5720,04592 | 209 368,78000 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием 01.03

подпрограммы «Комфортная городская среда» муниципальной программы Городского округа Подольск  «Формирование современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) |  | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ |  | Открытие объекта/ завершение работ |  | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) |  | Профинан-сировано на 01.01.2023, (тыс. руб.) |  | Источники финансирования |  | Финансирование, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Г.о. Подольск, г. Подольск, Художественный проезд вблизи д.4 | - |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023- 16.10.2023 |  | 17.10.2023 |  | 6 069,5 |  | - |  | Итого |  | 6 069,5 | 6 069,5 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 1 820,85 | 1 820,85 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 4 248,65 | 4 248,65 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2. | Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, Больничный проезд вблизи д.2к.1 | - |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 |  | 17.10.2023 |  | 6 069,5 |  | - |  | Итого |  | 6 069,5 | 6 069,5 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 1 820,85 | 1 820,85 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 4 248,65 | 4 248,65 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3. | Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр.Львовский, Садовый проезд, д.8 | - |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 |  | 17.10.2023 |  | 8 810,74 |  | - |  | Итого |  | 8 810,74 | 8 810,74 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 2 643,22 | 2 643,22 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 6 167,52 | 6 167,52 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4. | Г. о. Подольск, г. Подольск, мкр. Кузнечики, ул. Генерала Смирнова вблизи д.10, д.14 |  |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 |  | 17.10.2023 |  | 6 069,5 |  | - |  | Итого |  | 6 069,5 | 6 069,5 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 1 820,85 | 1 820,85 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 4 248,65 | 4 248,65 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5. | Г. о. Подольск, г. Подольск, вблизи Юбилейной площади |  |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 |  | 17.10.2023 |  | 6 069,5 |  | - |  | Итого |  | 6 069,5 | 6 069,5 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 1 820,85 | 1 820,85 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 4 248,65 | 4 248,65 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6. | Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Кирова вблизи д.39 |  |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 |  | 17.10.2023 |  | 6 069,5 |  | - |  | Итого |  | 6 069,5 | 6 069,5 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 1 820,85 | 1 820,85 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 4 248,65 | 4 248,65 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | 8 370,70 | 8 370,70 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 7. | Г. о. Подольск, д. Федюково ул. Строителей вблизи д.20, д.21 |  |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 |  | 17.10.2023 |  | 8 370,70 |  | - |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 2 511,21 | 2 511,21 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 5 859,49 | 5 859,49 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | 6 069,5 | 6 069,5 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 8. | Г. о. Подольск, п. Кузнечики, парк Победы им. В. Талалихина |  |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 |  | 17.10.2023 |  | 6 069,5 |  | - |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 1 820,85 | 1 820,85 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 4 248,65 | 4 248,65 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 9. | Г. о. Подольск, г. Подольск, мкр. Кузнечики, бульвар 65-летия Победы вблизи д.16 |  |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 |  | 17.10.2023 |  | 6 069,5 |  | - |  | Итого |  | 6 069,5 | 6 069,5 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 1 820,85 | 1 820,85 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 4 248,65 | 4 248,65 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего по мероприятию: |  |  |  | х | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | Всего: | 59 667,94 | 59 667,94 | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 17 900,38 | 17 900,38 | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 41 767,56 | 41 767,56 | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием

01.17

подпрограммы «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023, (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Стела по адресу: г. Подольск, между улицами Караваева, Кирова и Комсомольская | 1 шт. | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2024-31.10.2024 | 01.11.2024 | 242 111,00000 | - | Итого | 2931,81630 | 0,0 | 2931,81630 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 2931,81630 | 0,0 | 2931,81630 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Всего по мероприятию: |  | х | х | х | х | х | х | Всего: | 2931,81630 | 0,0 | 2931,81630 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 2931,81630 | 0,0 | 2931,81630 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей,

в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия |  | Источники финансирования |  | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| 1 | Основное мероприятие И4. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2023-2027 |  | Итого |  | 625 838,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 200 486,00000 |  |  |  |  | 208 506,00000 |  | 216 846,00000 |  | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,000000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,000000 |  |  |  |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 625 838,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 200 486,00000 |  |  |  |  | 208 506,00000 |  | 216 846,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие И4.01. Ремонт дворовых территорий | 2023-2027 |  | Итого |  | 625 838,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 200 486,00000 |  |  |  |  | 208 506,00000 |  | 216 846,00000 |  | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,000000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,000000 |  |  |  |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 625 838,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 200 486,00000 |  |  |  |  | 208 506,00000 |  | 216 846,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  | Выполнен ремонт дворовых территорий, ед. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | 0 |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 1 |  | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды | 2023-2027 |  | Итого |  | 131 859,11947 | 106 210,80000 |  |  | 25 648,31947 | 0,000000 |  |  |  |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,000000 | 0,000000 |  |  |  |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 79 233,22000 | 79 233,22000 |  |  | 0,000000 | 0,000000 |  |  |  |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 52 625,89947 | 26 977,58000 |  |  | 25 648,31947 | 0,000000 |  |  |  |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
| 1.1 |  | Мероприятие F2.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий | 2023-2027 |  | Итого |  | 131 859,11947 | 106 210,80000 |  |  | 25 648,31947 | 0,000000 |  |  |  |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,000000 | 0,000000 |  |  |  |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 79 233,22000 | 79 233,22000 |  |  | 0,000000 | 0,000000 |  |  |  |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 52 625,89947 | 26 977,58000 |  |  | 25 648,31947 | 0,000000 |  |  |  |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, ед. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 7 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2 |  | Основное мероприятие 01. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 |  | Итого |  | 9 976 831,80030 | 1 613 336,24627 |  |  | 1 498 595,64232 | 2 534 819,41471 |  |  |  |  | 2 120 326,17700 |  | 2 209 754,32000 |  | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 66 953,90930 | 36 926,61000 |  |  | 938,06930 | 26 211,23000 |  |  |  |  | 1 438,00000 |  | 1 440,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 9 909 877,89100 | 1 576 409,63627 |  |  | 1 497 657,57302 | 2 508 608,18471 |  |  |  |  | 2 118 888,17700 |  | 2 208 314,32000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
| 2.1 |  | Мероприятие 01.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2023-2027 |  | Итого |  | 57 564,31194 | 39 176,97000 |  |  | 18 387,34194 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 29 226,00000 | 29 226,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 28 338,31194 | 9 950,97000 |  |  | 18 387,34194 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, кв. м | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 43561,85 | 28533,85 |  |  | 15028,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2.2 |  | Мероприятие 01.02. Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2023-2027 |  | Итого |  | 19 833,06675 | 8602,87000 |  |  | 11 230,19675 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 6 417,61000 | 6 417,61000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 13 415,45675 | 2 185,26000 |  |  | 11 230,19675 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, ед. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 42 | 18 |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2.3 |  | Мероприятие 01.03. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2023-2027 |  | Итого |  | 7 630,92166 | 1 283,00000 |  |  | 1 177,00766 | 1 721,63800 |  |  |  |  | 1 723,63800 |  | 1 725,63800 |  | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 6 535,06930 | 1 283,00000 |  |  | 938,06930 | 1 436,00000 |  |  |  |  | 1 438,00000 |  | 1 440,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 1 095,85236 | 0,00000 |  |  | 238,93836 | 285,63800 |  |  |  |  | 285,63800 |  | 285,63800 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 2.4 |  | Мероприятие 01.06. Приобретение коммунальной техники | 2023-2027 |  | Итого |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Приобретена коммунальная техника, ед. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2.5 |  | Мероприятие 01.09. Устройство и модернизация контейнерных площадок | 2023-2027 |  | Итого |  | 38 159,87454 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 38 159,87454 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 24 775,23000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 24 775,23000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 13 384,64454 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 13 384,64454 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок, кв. м | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2711,68 | 0 |  |  | 0 | 2711,68 | 0 | 0 | 0 | 2711,68 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2.6 |  | Мероприятие 01.15. Содержание дворовых территорий | 2023-2027 |  | Итого |  | 2 342 954,42551 | 52 368,50987 |  |  | 46 229,86913 | 728 738,04651 |  |  |  |  | 740 350,00000 |  | 775 268,00000 |  | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 2 342 954,42551 | 52 368,50987 |  |  | 46 229,86913 | 728 738,04651 |  |  |  |  | 740 350,00000 |  | 775 268,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв. м | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 232,1388 | 2 246, 42776 |  |  | 2 246, 42776 | 2 246, 42776 | 0 | 0 | 0 | 2 246, 42776 | 2 246, 42776 |  | 2 246, 42776 |  |  |  |
| 2.7 |  | Мероприятие 01.16. Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | 2023-2027 |  | Итого |  | 3 801 577,68054 | 911 488,07444 |  |  | 768 069,30344 | 815 175,30266 |  |  |  |  | 638 339,00000 |  | 668 506,00000 |  | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск Администрация Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 3 801 577,68054 | 911 488,07444 |  |  | 768 069,30344 | 815 175,30266 |  |  |  |  | 638 339,00000 |  | 668 506,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16436,78408 | 3 287, 356816 |  |  | 3 287, 356816 | 3 287, 356816 | 0 | 0 | 0 | 3 287, 356816 | 3 287, 356816 |  | 3 287, 356816 |  |  |  |
| 2.8 |  | Мероприятие 01.17. Благоустройство дворовых территорий | 2023-2027 |  | Итого |  | 174 335,02432 | 167 640,07542 |  |  | 6 694,94890 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 174 335,02432 | 167 640,07542 |  |  | 6 694,94890 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области, ед. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 7 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2.9 |  | Мероприятие 01.18 Содержание парков культуры и отдыха | 2023-2027 |  | Итого |  | 679 099,46510 | 68 197,46510 |  |  | 60 564,00000 | 175 249,00000 |  |  |  |  | 183 279,00000 |  | 191 810,00000 |  | Комитет по культуре и туризму Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 679 099,46510 | 68 197,46510 |  |  | 60 564,00000 | 175 249,00000 |  |  |  |  | 183 279,00000 |  | 191 810,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, тыс. кв. м | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3981,485 | 796,297 |  |  | 796,297 | 796,297 | 0 | 0 | 0 | 796,297 | 796,297 |  | 796,297 |  |  |  |
| 2.10 |  | Мероприятие 01.19. Содержание внутриквартальных проездов | 2023-2027 |  | Итого |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Обеспечено содержание внутриквартальных проездов, тыс. кв. м | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2.11 |  | Мероприятие 01.20. Замена и модернизация детских игровых площадок | 2023-2027 |  | Итого |  | 136 989,46294 | 68 067,55636 |  |  | 68 921,90658 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 136 989,46294 | 68 067,55636 |  |  | 68 921,90658 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Замена детских игровых площадок, ед. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 29 | 15 |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2.12 |  | Мероприятие 01.21. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2023-2027 |  | Итого |  | 783 692,22378 | 124 119,96903 |  |  | 137 852,52475 | 170 046,73000 |  |  |  |  | 172 146,00000 |  | 179 527,00000 |  | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,000000 | 0,000000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,000000 | 0,000000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 783 692,22378 | 124 119,96903 |  |  | 137 852,52475 | 170 046,73000 |  |  |  |  | 172 146,00000 |  | 179 527,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,000000 | 0,000000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Количество светильников, ед. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 38155 | 17 555 |  |  | 17600 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |  | 1000 |  |  |  |
| 2.13 |  | Мероприятие 01.22. Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | 2023-2027 |  | Итого |  | 91 274,45499 | 86 931,45499 |  |  | 0,00000 | 4343,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 91 274,45499 | 86 931,45499 |  |  | 0,00000 | 4343,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4027 | 3921 |  |  | 0 | 106 | 0 | 42 | 85 | 106 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2.14 |  | Мероприятие 01.23. Установка шкафов управления наружным освещениям | 2023-2027 |  | Итого |  | 113 082,24974 | 16 203,48614 |  |  | 20 465,76360 | 24 479,00000 |  |  |  |  | 25 458,00000 |  | 26 476,00000 |  | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 113 082,24974 | 16 203,48614 |  |  | 20 465,76360 | 24 479,00000 |  |  |  |  | 25 458,00000 |  | 26 476,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 157 | 47 |  |  | 61 | 47 | 0 | 19 | 38 | 47 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 2.15 |  | Мероприятие 01.24. Ликвидация несанкционированных навалов мусора | 2023-2027 |  | Итого |  | 1 043 820,91817 | 69 256,81492 |  |  | 228 164,10325 | 398 800,00000 |  |  |  |  | 173 800,00000 |  | 173 800,00000 |  | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 1 043 820,91817 | 69 256,81492 |  |  | 228 164,10325 | 398 800,00000 |  |  |  |  | 173 800,00000 |  | 173 800,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Объем ликвидированных навалов мусора, куб.м. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 78000 | 0 |  |  | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 26000 |  | 26000 |  |  |  |
| 2.16 |  | Мероприятие 01.28. Мероприятие не включенное в ГП МО-Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2023-2027 |  | Итого |  | 358,04743 | 0,00000 |  |  | 358,04743 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 358,04743 | 0,00000 |  |  | 358,04743 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, не включенные в ГП МО, ед. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2.17 |  | Мероприятие 01.29. Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях | 2023-2027 |  | Итого |  | 104 660,34351 | 0,00000 |  |  | 104 660,34351 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 104 660,34351 | 0,00000 |  |  | 104 660,34351 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Модернизированы дворовые территории, ед. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 | 0 |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2.18 |  | Мероприятие 01.30. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | 2023-2027 |  | Итого |  | 25 820,28538 | 0,00000 |  |  | 25 820,28538 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 25 820,28538 | 0,00000 |  |  | 25 820,28538 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2.19 |  | Мероприятие 01.32. Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (картами свыше 25 кв. м) | 2023-2027 |  | Итого |  | 40 275,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 12 902,00000 |  |  |  |  | 13 418,00000 |  | 13 955,00000 |  | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 40 275,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 12 902,00000 |  |  |  |  | 13 418,00000 |  | 13 955,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м), кв.м. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 23005,59 | 0 |  |  | 0 | 7668,53 | 0 | 0 | 0 | 7668,53 | 7668,53 |  | 7668,53 |  |  |  |
| 2.20 |  | Мероприятие 01.33. Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения) | 2023-2027 |  | Итого |  | 63 057,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 20 200,00000 |  |  |  |  | 21 008,00000 |  | 21 849,00000 |  | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 63 057,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 20 200,00000 |  |  |  |  | 21 008,00000 |  | 21 849,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах, ед. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 68 | 0 |  |  | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 2.21 |  | Мероприятие 01.34 Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | 2023-2027 |  | Итого |  | 21 527, 12198 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 9 727, 12198 |  |  |  |  | 5 900,00000 |  | 5 900,00000 |  | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 21 527, 12198 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 9 727, 12198 |  |  |  |  | 5 900,00000 |  | 5 900,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | 1.Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | 0 |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 2. Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | 0 |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 3. Количество установленных камер видеонаблюдения подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | 0 |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 4. Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | 0 |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 2.22 |  | Мероприятие 01.35. Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) | 2023-2027 |  | Итого |  | 331 758,37402 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 103 447,37402 |  |  |  |  | 111 801,00000 |  | 116 510,00000 |  | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 331 758,37402 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 103 447,37402 |  |  |  |  | 111 801,00000 |  | 116 510,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | 1. Установлены детские игровые площадки в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | 0 |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 2.Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | 0 |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 2.23 |  | Мероприятие 01.39. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) | 2023-2027 |  | Итого |  | 88 150,50073 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 25 940,73994 |  |  |  |  | 30 494,98013 |  | 31 714,78066 |  | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 88 150,50073 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 25 940,73994 |  |  |  |  | 30 494,98013 |  | 31 714,78066 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | 1. Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед.. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 2.24 |  | Мероприятие 01.40. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | 2023-2027 |  | Итого |  | 11 211,04727 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 5 889,58706 |  |  |  |  | 2 608,55887 |  | 2 712,90134 |  | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 11 211,04727 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 5 889,58706 |  |  |  |  | 2 608,55887 |  | 2 712,90134 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | 1. Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 2.Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 3.Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 4.Проведение экспертизы результатов, предусмотренных в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 5.Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства (ДИП), ед. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 3. |  | Основное мероприятие 02. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 2023-2027 |  | Итого |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,000000 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,000000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,000000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
| 3.1 |  | Мероприятие 02.02 Аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах | 2023-2027 |  | Итого |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,000000 |  | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,000000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,000000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Завершены аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах, ед. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 4. |  | Основное мероприятие 03. Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 |  | Итого |  | 203 584,23542 | 73 353,42000 |  |  | 114 042,81542 | 16 188,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,000000 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 25 230,40000 | 25 230,40000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,000000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 28 039,33542 | 8 590,52000 |  |  | 3260,81542 | 16 188,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,000000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 150 314,500000 | 39 532,50000 |  |  | 110 782,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
| 4.1 |  | Мероприятие 03.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 |  | Итого |  | 187 396,23542 | 73 353,42000 |  |  | 114 042,81542 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,000000 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 25 230,40000 | 25 230,40000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,000000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 11 851,33542 | 8 590,52000 |  |  | 3 260,81542 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,000000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 150 314,500000 | 39 532,50000 |  |  | 110 782,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Проведен ремонт подъездов МКД, ед | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 228 | 94 |  |  | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2.2 |  | Мероприятие 03.04. Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 |  | Итого |  | 16 188,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 16 188,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,000000 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,000000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 16 188,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 16 188,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,000000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах ед. | Х |  | Х |  | Всего | 2023 год |  |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 23 | 0 |  |  | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Итого по подпрограмме |  | Итого |  | 10 938 113,15519 |  |  | 1 792 900,46627 | 1 638 286,77721 |  | 2 751 493,41471 |  |  |  |  |  | 2 328 832,17700 |  | 2 426 600,32000 |  | Х |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 171 417,52930 |  |  | 141 390,23000 | 938,06930 |  | 26 211,23000 |  |  |  |  |  | 1 438,00000 |  | 1 440,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 10 616 381,12589 |  |  | 1 611 977,73627 | 1 526 566,70791 |  | 2 725 282,18471 |  |  |  |  |  | 2 327 394,177000 |  | 2 425 160,32000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 150 314,500000 |  |  | 39 532,50000 | 110 782,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием F2.01

подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей,

в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» муниципальной программы Городского округа Подольск  «Формирование современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ |  | Открытие объекта/ завершение работ |  | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) |  | Профинан-сировано на 01.01.2023, (тыс. руб.) |  | Источники финансирования |  | Финансирование, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год |  | 2024 го д |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Машиностроителей, 22, 24, 24а, 26, 26а | - | Ремонт дворовых территорий | 2023 |  | 12.2023 |  | 18 367, 97000 |  | - |  | Итого |  | 18 367, 97000 | 18 367, 97000 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 13 702,50000 | 13 702,50000 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 4 665, 47000 | 4 665, 47000 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2. | г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Машиностроителей, 4, 6, 8, 10 | - | Ремонт дворовых территорий | 2023 |  | 12.2023 |  | 16 957,17000 |  | - |  | Итого |  | 16 957,17000 | 16 957,17000 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 12650,04000 | 12650,04000 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 4 307,13000 | 4 307,13000 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3. | г.о. Подольск, г. Подольск, К. Готвальда, 17, 19, 17а, 19а | - | Ремонт дворовых территорий | 2023 |  | 12.2023 |  | 14 541,44000 |  | - |  | Итого |  | 14 541,44000 | 14 541,44000 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 10 847,91000 | 10 847,91000 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 3 693,53000 | 3 693,53000 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4. | г.о. Подольск, г. Подольск, Красногвард. Б-р, 33, 35, 37 | - | Ремонт дворовых территорий |  | 2023 |  | 12.2023 |  | 15 915,30000 |  | - |  | Итого | 15 915,30000 | 15 915,30000 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 11 872, 81000 | 11 872, 81000 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 4 042, 49000 | 4 042, 49000 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | - |
| 5. | г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Вокзальная, д. д. 1, 3 | - | Ремонт дворовых территорий |  | 2023 |  | 12.2023 |  | 7 162, 95000 |  | - |  | Итого | 7 162, 95000 | 7 162, 95000 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5 343, 56000 | 5 343, 56000 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 1 819,39000 | 1 819,39000 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | - |
| 6. | г.о. Подольск, г. Подольск, Красногвардейский бульвар,д.д.29, 29б, 29а, 31 | - | Ремонт дворовых территорий |  | 2023 |  | 12.2023 |  | 19 854, 86000 |  | - |  | Итого | 19 854, 86000 | 19 854, 86000 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 14 811,72000 | 14 811,72000 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 5 043,14000 | 5 043,14000 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | - |
| 7. | г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Чайковского,д.50, ул. Школьная,д.39, ул. Чернышевского, д.1а37 | - | Ремонт дворовых территорий |  | 2023 |  | 12.2023 |  | 13 411, 11000 |  | - |  | Итого | 13 411, 11000 | 13 411, 11000 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 10 004, 68000 | 10 004, 68000 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 3 406,43000 | 3 406,43000 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | - |
| 8. | Московская область, Г.о. Подольск, г.Подольск, ул. Молодёжная, д.5, 7 корп.1, д.7, корп.2, д.7 корп.3, д.7, корп.4, 7 корп.5,7 | - | Ремонт дворовых территорий |  | 2024 |  | 12.2024 |  | 13407,29464 |  | - |  | Итого | 13407,29464 | 0,00 | 13407,29464 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 13407,29464 | 0,00 | 13407,29464 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9. | Г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Свердлова, д. д. 9, 11, 11а | - | Ремонт дворовых территорий |  | 2024 |  | 12.2024 |  | 7831,18537 |  | - |  | Итого | 7831,18537 | 0,00 | 7831,18537 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 7831,18537 | 0,00 | 7831,18537 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10. | Г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Юбилейная, д. д. 34, 36 | - | Ремонт дворовых территорий |  | 2024 |  | 12.2024 |  | 4409,83946 |  | - |  | Итого | 4409,83946 | 0,00 | 4409,83946 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 4409,83946 | 0,00 | 4409,83946 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию: |  | х | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | Всего: | 131859,11947 | 106 210,80000 | 25648,31947 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 79 233,22000 | 79 233,22000 | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 52625,89947 | 26 977,58000 | 25648,31947 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием 01.02

подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей,

в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» муниципальной программы Городского округа Подольск  «Формирование современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ |  | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023, (тыс. руб.) |  | Источники финансирования |  | Финансирование, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Пешеходная коммуникация, г. о. Подольск, г. Подольск, Б. Ивановская, 14/61, 16, Революционный проспект, 88, К. Маркса, 57 (55.437104, 37.543688; 55.436565, 37.545038) | - | строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение | 12.2023 |  | 12.2023 | 848,280000 | - |  | Итого |  | 848,28000 | 848,28000 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 632,81000 | 632,81000 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 215,47000 | 215,47000 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2. | Пешеходная коммуникация, г. о. Подольск, г. Подольск, Комсомольская 86 (55.434491, 37.539065; 55.435481, 37.540210) | - | Строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение | 12.2023 |  | 12.2023 | 1 056,35000 | - |  | Итого |  | 1 056,35000 | 1 056,35000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 788,03000 | 788,03000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 268,32000 | 268,32000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3. | Пешеходная коммуникация, г. о. Подольск, г. Подольск, Курская, 4, 2, 4а, Февральская, 2б(55.429822, 37.561547; 55.429890, 37.561842) | - | строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение | 12.2023 |  | 12.2023 | 120,04000 | - |  | Итого |  | 120,04000 | 120,04000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 89,54000 | 89,54000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 30,50000 | 30,50000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Пешеходная коммуникация, г. о. Подольск, г. Подольск, Машиностроителей, 12, 14,16, Молодежная 11,11а, 11 б,13 участок 1(55.409607, 37.568251, 55.409445, 37.568406) | - | строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение | 12.2023 |  | 12.2023 | 160,06000 | - |  | Итого |  | 160,06000 | 160,06000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 119,40000 | 119,40000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 40,66000 | 40,66000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Пешеходная коммуникация, г. о. Подольск, г. Подольск, Машиностроителей, 12, 14,16, Молодежная 11,11а, 11 б,13 участок 2 (55.409445, 37.568406; 55.409462, 37.569119) | - | строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение | 12.2023 |  | 12.2023 | 216,07000 | - |  | Итого |  | 216,07000 | 216,07000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 161,18000 | 161,18000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 54,89000 | 54,89000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Пешеходная коммуникация, г. о. Подольск, г. Подольск, Машиностроителей, 12, 14,16, Молодежная 11,11а, 11 б,13 участок 3 (55.409539, 37.568693; 55.409837, 37.568874) | - | строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение | 12.2023 |  | 12.2023 | 280,10000 | - |  | Итого |  | 280,10000 | 280,10000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 208,95000 | 208,95000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 71,15000 | 71,15000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Пешеходная коммуникация, г. о. Подольск, г. Подольск, Машиностроителей, 12, 14,16, Молодежная 11,11а, 11 б,13 участок 4 (55.409541, 37.568698; 55.409729, 37.569339) | - | строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение | 12.2023 |  | 12.2023 | 360,12000 | - |  | Итого |  | 360,12000 | 360,12000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 268,64000 | 268,64000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 91,48000 | 91,48000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Пешеходная коммуникация, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Молодежная, 15. (55.409097, 37.570071; 55.408709, 37.570200) | - | строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение | 12.2023 |  | 12.2023 | 400,130000 | - |  | Итого |  | 400,13000 | 400,13000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 298,49000 | 298,49000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 101,64000 | 101,64000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Пешеходная коммуникация, г. о. Подольск, г. Подольск, Рабочая, 11, Мраморная, 1/13 (55.439311, 37.564556; 55.439584, 37.565197) | - | строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение | 12.2023 |  | 12.2023 | 448,15000 | - |  | Итого |  | 448,15000 | 448,15000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 334,31000 | 334,31000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 113,84000 | 113,84000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Пешеходная коммуникация, г. о. Подольск, г. Подольск, Парадный пр-д, 8 (55.439567, 37.561088; 55.439886, 37.560703) | - |  | 12.2023 |  | 12.2023 | 480,16000 | - |  | Итого |  | 480,16000 | 480,16000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  | строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 358,19000 | 358,19000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 121,97000 | 121,97000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Пешеходная коммуникация, г. о. Подольск, г. Подольск, Пионерская 15к1,к2,к3, 19,21,Победы 11,13,Ватутина 48/15 (55.413219, 37.534236; 55.413211, 37.534367, 55.413103, 37.534415) | - |  | 12.2023 |  | 12.2023 | 120,04000 | - |  | Итого |  | 120,04000 | 120,04000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  | строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 89,54000 | 89,54000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 30,50000 | 30,50000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 12. | Пешеходная коммуникация, г. о. Подольск, г. Подольск, Правды, 24, 24а, 26 (55.406398, 37.560361; 55.407247, 37.560847) |  | строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение | 12.2023 |  | 12.2023 | 720,24000 | - |  | Итого |  | 720,24000 | 720,24000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 537,29000 | 537,29000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 182,95000 | 182,95000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 13. | Пешеходная коммуникация, г. о. Подольск, г. Подольск, Свердлова, 43, 43а, 41,41 а (55.418510, 37.534640; 55.418507, 37.535055; 55.418510, 37.534640; 55.417906, 37.535425) |  | строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение | 12.2023 |  | 12.2023 | 936,31000 | - |  | Итого |  | 936,31000 | 936,31000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 698,48000 | 698,48000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 237,83000 | 237,83000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 14. | Пешеходная коммуникация, г. о. Подольск, г. Подольск, Сосновая, 2 к1, 2 к2, 2 к3 (55.402848, 37.560996; 55.402381, 37.560305) |  | строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение | 12.2023 |  | 12.2023 | 560,19000 | - |  | Итого |  | 560,19000 | 560,19000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 417,90000 | 417,90000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 142,29000 | 142,29000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 15. | Пешеходная коммуникация, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Веллинга, д. д. 10, 10а, 12 (55.433173, 37.537395; 55.432695, 37.536415) |  | строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение | 12.2023 |  | 12.2023 | 640,21000 | - |  | Итого |  | 640,21000 | 640,21000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 477,59000 | 477,59000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 162,62000 | 162,62000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 16. | Пешеходная коммуникация, г. о. Подольск, г. Подольск, Халатова, 4 (55.440705, 37.573571; 55.440404, 37.573783) |  | строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение | 12.2023 |  | 12.2023 | 280,10000 | - |  | Итого |  | 280,10000 | 280,10000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 208,95000 | 208,95000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 71,15000 | 71,15000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 17. | Пешеходная коммуникация, г. о. Подольск, г. Подольск, Шаталова, 4 (55.404617, 37.535153; 55.404438, 37.534910) |  | строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение | 12.2023 |  | 12.2023 | 216,07000 | - |  | Итого |  | 216,07000 | 216,07000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 161,18000 | 161,18000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 54,89000 | 54,89000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 18. | Пешеходная коммуникация, г. о. Подольск, г. Подольск, с. Сынково от детского сада до дома № 3 (55.351600, 37.628743, 55.351616, 37.629355; 55.351908, 37.629925) |  | строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение | 12.2023 |  | 12.2023 | 760,25000 | - |  | Итого |  | 760,25000 | 760,25000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 567,14000 | 567,14000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 193,11000 | 193,11000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 19 | Пешеходная коммуникация Г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Подольских Курсантов, д. 4 (55.417457, 37.544786; 55.417077, 37.544563) |  | строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение |  | 2024 | 12.2024 | 373,72188 |  | - |  | Итого | 373,72188 | 0,00 | 373,72188 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 373,72188 | 0,00 | 373,72188 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | Пешеходная коммуникация Г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Подольских Курсантов, д. 4 (55.417053, 37.544548; 55.416832, 37.544517) |  | строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение | 2024 |  | 12.2024 | 343,19705 | - |  | Итого |  | 343,19705 | 0,00000 | 343,19705 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 343,19705 | 0,00000 | 343,19705 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 21 | Пешеходная коммуникация Г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Подольских Курсантов, д. 4 (55.417053, 37.544548; 55.416837, 37.544620) |  | строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение | 2024 |  | 12.2024 | 171,59838 | - |  | Итого |  | 171,59838 | 0,00000 | 171,59838 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 171,59838 | 0,00000 | 171,59838 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 22 | Пешеходная коммуникация Г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Подольских Курсантов, д. 4 (55.416819, 37.544560; 55.416586, 37.543703) |  | строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение | 2024 |  | 12.2024 | 564,91699 | - |  | Итого |  | 564,91699 | 0,00000 | 564,91699 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 564,91699 | 0,00000 | 564,91699 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 23 | Пешеходная коммуникация Г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Кирова, д. 58Б, 2я Парковая, д. 19, ул. Маштакова, д. 5 (55.426808, 37.522923; 55.426365, 37.523741) |  | строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение | 2024 |  | 12.2024 | 438,85872 | - |  | Итого |  | 438,85872 | 0,00000 | 438,85872 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 438,85872 | 0,00000 | 438,85872 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 24 | Пешеходная коммуникация Г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Маштакова, д. 5 (55.426991, 37.524306; 55.426916, 37.524698) |  | строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение | 2024 |  | 12.2024 | 212,68482 | - |  | Итого |  | 212,68482 | 0,00000 | 212,68482 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 212,68482 | 0,00000 | 212,68482 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 25 | Пешеходная коммуникация Г. о. Подольск, г. Подольск, Октябрьский пр. д. 1 (55.420370, 37.507776; 55.420481, 37.506432) |  | строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение | 2024 |  | 12.2024 | 766,74134 | - |  | Итого |  | 766,74134 | 0,00000 | 766,74134 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 766,74134 | 0,00000 | 766,74134 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 26 | Пешеходная коммуникация Г. о. Подольск, г. Подольск, Октябрьский пр. д. 1 (55.420450, 37.506996; 55.420595, 37.507047) |  | строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение | 2024 |  | 12.2024 | 79,14863 | - |  | Итого |  | 79,14863 | 0,00000 | 79,14863 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 79,14863 | 0,00000 | 79,14863 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 27 | Пешеходная коммуникация Г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Первомайская, д. 2 (55.426949, 37.544494; 55.427135, 37.544464) |  | строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение | 2024 |  | 12.2024 | 194,94332 | - |  | Итого |  | 194,94332 | 0,00000 | 194,94332 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 194,94332 | 0,00000 | 194,94332 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 28 | Пешеходная коммуникация Г. о. Подольск, г. Подольск, Пахринский проезд, д.12, участок 2 (55.431215, 37.498933; 55.431163, 37.498659) |  | строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение | 2024 |  | 12.2024 | 82,90000 | - |  | Итого |  | 82,90000 | 0,00000 | 82,90000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 82,90000 | 0,00000 | 82,90000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 29 | Пешеходная коммуникация Г. о. Подольск, г. Подольск, Ленинградский проезд, д. 11 (55.424224, 37.501424; 55.425027, 37.500681) |  | строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение | 2024 |  | 12.2024 | 557,69504 | - |  | Итого |  | 557,69504 | 0,00000 | 557,69504 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 557,69504 | 0,00000 | 557,69504 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 30 | Пешеходная коммуникация Г. о. Подольск, г. Подольск, Ленинградский проезд, д. 11 (55.424753, 37.500969; 55.424753, 37.500969) |  | строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение | 2024 |  | 12.2024 | 56,32350 | - |  | Итого |  | 56,32350 | 0,00000 | 56,32350 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 56,32350 | 0,00000 | 56,32350 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 31 | Пешеходная коммуникация Г. о. Подольск, г. Подольск, Ленинградский проезд, д. 11 (55.425037, 37.500634; 55.425273, 37.500281) |  | строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение | 2024 |  | 12.2024 | 170,62266 | - |  | Итого |  | 170,62266 | 0,00000 | 170,62266 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 170,62266 | 0,00000 | 170,62266 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 32 | Пешеходная коммуникация Г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Юбилейная, д. 5 (55.420890, 37.498882; 55.421926, 37.498789) |  | строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение | 2024 |  | 12.2024 | 990,32472 | - |  | Итого |  | 990,32472 | 0,00000 | 990,32472 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 990,32472 | 0,00000 | 990,32472 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 33 | Пешеходная коммуникация Г. о. Подольск, г. Подольск, от остановки «Ст. Гривно поворот» к д. 49 по ул. Симферопольской (55.359291, 37.531707; 55.358478, 37.531621) |  | строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение | 2024 |  | 12.2024 | 658,19380 | - |  | Итого |  | 658,19380 | 0,00000 | 658,19380 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 658,19380 | 0,00000 | 658,19380 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 34 |  | Пешеходная коммуникация Г. о. Подольск, г. Подольск, Пахринский проезд, д.12, участок 1 (55.432281, 37.499299; 55.431135, 37.498900) |  | строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение | 2024 |  | 12.2024 | 1130,00000 | - |  | Итого |  | 1130,00000 | 0,00000 | 1130,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 1130,00000 | 0,00000 | 1130,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 35 |  | Пешеходная коммуникация Г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Первомайская, д. 2 (55.426949, 37.544494; 55.427066, 37.544659) |  | строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение | 2024 |  | 12.2024 | 152,77945 | - |  | Итого |  | 152,77945 | 0,00000 | 152,77945 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 152,77945 | 0,00000 | 152,77945 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 36 | Пешеходная коммуникация Г. о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, от д. 5/20 по ул. Рощинской к автобусной остановке «Детский сад» (55.365800, 37.511362; 55.366119, 37.511197) |  | строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение | 2024 |  | 12.2024 | 296,69564 | - |  | Итого |  | 296,69564 | 0,00000 | 296,69564 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 296,69564 | 0,00000 | 296,69564 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 37 | Пешеходная коммуникация Г. о. Подольск, г. Подольск, от пр-кт Юных Ленинцев, д. 36 до ул. Быковская, д. 7 (55.474013, 37.565115; 55.474343, 37.564975) |  | строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение | 2024 |  | 12.2024 | 336,60896 | - |  | Итого |  | 336,60896 | 0,00000 | 336,60896 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 336,60896 | 0,00000 | 336,60896 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 38 | Пешеходная коммуникация Г. о. Подольск, г. Подольск, Октябрьский пр., д. 7а до ул. Кирова, д. 80а (55.421480, 37.503210; 55.420686, 37.503643) |  | строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение | 2024 |  | 12.2024 | 916,09706 | - |  | Итого |  | 916,09706 | 0,00000 | 916,09706 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 916,09706 | 0,00000 | 916,09706 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 39 | Пешеходная коммуникация Г. о. Подольск, г. Подольск, от Кирова д. 80 до ул. Кирова, д. 84 (55.420002, 37.505515; 55.419094, 37.505396) |  | строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение | 2024 |  | 12.2024 | 985,65577 | - |  | Итого |  | 985,65577 | 0,00000 | 985,65577 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 985,65577 | 0,00000 | 985,65577 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 40 | Пешеходная коммуникация Г. о. Подольск, г. Подольск, от Кирова д. 80 до ул. Кирова, д. 84 (55.419735, 37.506069; 55.419436, 37.505113) |  | строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение | 2024 |  | 12.2024 | 602,67402 | - |  | Итого |  | 602,67402 | 0,00000 | 602,67402 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 602,67402 | 0,00000 | 602,67402 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 41 | Пешеходная коммуникация Г. о. Подольск, г. Подольск, от ул. Быковская, 24А до ул. Быковская, д. 30А (55.471934, 37.572731; 55.472402, 37.572147) |  | строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение | 2024 |  | 12.2024 | 556,57768 | - |  | Итого |  | 556,57768 | 0,00000 | 556,57768 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 556,57768 | 0,00000 | 556,57768 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 42 | Пешеходная коммуникация Г. о. Подольск, г. Подольск, от ул. Быковская, 24А до ул. Быковская, д. 30А (55.472432, 37.571558; 55.472390, 37.572736) |  | строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение | 2024 |  | 12.2024 | 591,23732 | - |  | Итого |  | 591,23732 | 0,00000 | 591,23732 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 591,23732 | 0,00000 | 591,23732 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Всего по мероприятию: |  | х | х |  | х | х | х |  | х |  | Всего: | 19833,06675 | 8 602,87000 | 11230,19675 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 6 417,61000 | 6 417,61000 | 0,00 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 13415,45675 | 2 185,26000 | 11230,19675 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием 01.20

подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей,

в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» муниципальной программы Городского округа Подольск  «Формирование современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ |  | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023, (тыс. руб.) |  | Источники финансирования |  | Финансирование, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Г.о. Подольск, д. Алтухово, вблизи дома 40 | - | Работы по благоустройству | 2024 |  | 12.2024 | 3738,80834 | - |  | Итого |  | 3738,80834 | 0,0 | 3738,80834 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,0 | 0,00000 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 3738,80834 | 0,0 | 3738,80834 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2. | Г.о. Подольск, с. Сынково, вблизи д. 23 | - | Работы по благоустройству | 2024 |  | 12.2024 | 3752,24138 | - |  | Итого |  | 3752,24138 | 0,0 | 3752,24138 |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,0 | 0,00000 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 3752,24138 | 0,0 | 3752,24138 |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3. | Г.о. Подольск, д. Лаговское, напротив д. 12 | - | Работы по благоустройству | 2024 |  | 12.2024 | 2439,78286 | - |  | Итого |  | 2439,78286 | 0,00 | 2439,78286 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 2439,78286 | 0,00 | 2439,78286 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Г.о. Подольск, д. Борисовка, ул. Пушкинская | - | Работы по благоустройству | 2024 |  | 12.2024 | 5856,91818 | - |  | Итого |  | 5856,91818 | 0,00 | 5856,91818 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 5856,91818 | 0,00 | 5856,91818 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. | Г.о. Подольск, д. Стрелково | - | Работы по благоустройству | 2024 |  | 12.2024 | 5874,98472 | - |  | Итого |  | 5874,98472 | 0,00 | 5874,98472 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 5874,98472 | 0,00 | 5874,98472 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6. | Г.о. Подольск, д. Малое Брянцево | - | Работы по благоустройству | 2024 |  | 12.2024 | 5860,75647 | - |  | Итого |  | 5860,75647 | 0,00 | 5860,75647 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 5860,75647 | 0,00 | 5860,75647 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7. | Г.о. Подольск, д. Услонь- д. Агафоново | - | Работы по благоустройству | 2024 |  | 12.2024 | 5852,44725 | - |  | Итого |  | 5852,44725 | 0,00 | 5852,44725 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 5852,44725 | 0,00 | 5852,44725 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8. | Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Плещеевская, вблизи д. 42 | - | Работы по благоустройству | 2024 |  | 12.2024 | 5160,42338 | - |  | Итого |  | 5160,42338 | 0,00 | 5160,42338 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 5160,42338 | 0,00 | 5160,42338 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9. | Г.о. Подольск, д. Холопово | - | Работы по благоустройству | 2024 |  | 12.2024 | 5803,63553 | - |  | Итого |  | 5803,63553 | 0,00 | 5803,63553 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 5803,63553 | 0,00 | 5803,63553 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10. | Г.о. Подольск, п. Быково, Академическая, д.1,2 | - | Работы по благоустройству | 2024 |  | 12.2024 | 2923,24681 | - |  | Итого |  | 2923,24681 | 0,00 | 2923,24681 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 2923,24681 | 0,00 | 2923,24681 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11. | Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Кирова, вблизи д.7 | - | Работы по благоустройству | 2024 |  | 12.2024 | 3730,20855 | - |  | Итого |  | 3730,20855 | 0,00 | 3730,20855 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 3730,20855 | 0,00 | 3730,20855 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12. | Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная, д.д. 40а, 42, 44, 42а, 44а, 46, ул. Пионерская, д. 12а. |  | Работы по благоустройству | 2024 |  | 12.2024 | 5787,69232 | - |  | Итого |  | 5787,69232 | 0,00 | 5787,69232 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 5787,69232 | 0,00 | 5787,69232 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13. | Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Батырева, вблизи д. 3 |  | Работы по благоустройству | 2024 |  | 12.2024 | 5828,09131 | - |  | Итого |  | 5828,09131 | 0,00 | 5828,09131 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 5828,09131 | 0,00 | 5828,09131 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14. | Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Долгого, вблизи д. 15 |  | Работы по благоустройству | 2024 |  | 12.2024 | 5850,93348 | - |  | Итого |  | 5850,93348 | 0,00 | 5850,93348 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 5850,93348 | 0,00 | 5850,93348 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Замена и модернизация детских игровых площадок |  | Работы по благоустройству |  | - | - | 156 424,29236 |  | - |  | Итого | 68529,29236 | 68067,55636 | 461,736000 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 68529,29236 | 68067,55636 | 461,736000 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по мероприятию: |  | х | х |  | х | х | х |  | х |  | Всего: | 136989,46294 | 68067,55636 | 68921,90658 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 136989,46294 | 68067,55636 | 68921,90658 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием 01.30

подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей,

в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» муниципальной программы Городского округа Подольск  «Формирование современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ |  | Открытие объекта/ завершение работ |  | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) |  | Профинан-сировано на 01.01.2023, (тыс. руб.) |  | Источники финансирования |  | Финансирование, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Рожкова, вблизи д.1, д.3 | - | Работы по благоустройству | 2024 |  | 12.2024 |  | 12863,26575 |  | - |  | Итого |  | 12863,26575 | 0,0 |  | 12863,26575 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 12863,26575 | 0,0 |  | 12863,26575 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2. | г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Советская, между д.11 и д.13 | - | Работы по благоустройству | 2024 |  | 12.2024 |  | 12957,01963 |  | - |  | Итого |  | 12957,01963 | 0,0 |  | 12957,01963 |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 12957,01963 | 0,0 |  | 12957,01963 |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего по мероприятию: |  | х | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | Всего: | 25820,28538 | 0,0 | 25820,28538 |  | 0,00 |  | 0,0 | 0,0 | х | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | х | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 25820,28538 | 0,0 | 25820,28538 |  | 0,00 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием 01.28

подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей,

в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» муниципальной программы Городского округа Подольск  «Формирование современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта |  | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) |  | Виды работ в соответствии с классификатором работ |  | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) |  | Профинан-сировано на 01.01.2023, (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |
| 1. | Пешеходная коммуникация Г. о. Подольск, г. Подольск, Пахринский проезд, д.12, участок 2 (55.431215, 37.498933; 55.431163, 37.498659) |  |  |  | строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение |  | 2024 | 12.2024 | 90,99633 |  | - | Итого | 90,99633 |  | 0,00000 |  | 90,99633 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 90,99633 |  | 0,00000 |  | 90,99633 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | - |
| 2 | Создание и ремонт пешеходных коммуникаций |  |  | строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение |  | - |  | - | 267,05110 | - |  | Итого |  | 267,05110 |  | 0,00000 |  | 267,05110 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 267,05110 |  | 0,00000 |  | 267,05110 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Всего по мероприятию: |  | х |  | х |  | х |  | х | х | х |  | Всего: |  | 358,04743 |  | 0,00000 |  | 358,04743 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 358,04743 |  | 0,00000 |  | 358,04743 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием 01.35

подпрограммы «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

| № п/п |  | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023, (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. |  | г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, проспект 50 лет Октября, д.д. 16, 16А, 16Б | 150 кв.м | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 4845,16462 | - | Итого | 4845,16462 | 0,00000 | 0,00000 | 4845,16462 | 0,00000 | 0,00000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 4845,16462 | 0,00000 | 0,00000 | 4845,16462 | 0,00000 | 0,00000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |
| 2. |  | г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Первомайская д.3, Южный переулок, д. 7 | 150 кв.м | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 4845,16462 | - | Итого | 4845,16462 | 0,00000 | 0,00000 | 4845,16462 | 0,00000 | 0,00000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 4845,16462 | 0,00000 | 0,00000 | 4845,16462 | 0,00000 | 0,00000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |
| 3. |  | г.о. Подольск, г. Подольск, мкр.Климовск, ул. Симферопольская, д.7,9, ул. Западная, д.6,8,10,12 | 200 кв.м | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 6481,18505 | - | Итого | 6481,18505 | 0,00000 | 0,00000 | 6481,18505 | 0,00000 | 0,00000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 6481,18505 | 0,00000 | 0,00000 | 6481,18505 | 0,00000 | 0,00000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |
| 4. | г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Симферопольская, д. 13 |  | 150 кв.м | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 4845,16462 | - | Итого | 4845,16462 | 0,00000 | 0,00000 | 4845,16462 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 4845,16462 | 0,00000 | 0,00000 | 4845,16462 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 5. | г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Симферопольская д. 15, д. 17 |  | 200 кв.м | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 6481,18505 | - | Итого | 6481,18505 | 0,00000 | 0,00000 | 6481,18505 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 6481,18505 | 0,00000 | 0,00000 | 6481,18505 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 6. | г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, проспект 50 лет Октября, д. 20 (ДИП 1) |  | 200 кв.м | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 6481,18505 | - | Итого | 6481,18505 | 0,00000 | 0,00000 | 6481,18505 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 6481,18505 | 0,00000 | 0,00000 | 6481,18505 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 7. | г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, проспект 50 лет Октября, д. 20 (ДИП 2) |  | 100 кв.м | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 3209,14417 | - | Итого | 3209,14417 | 0,00000 | 0,00000 | 3209,14417 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 3209,14417 | 0,00000 | 0,00000 | 3209,14417 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 8. | г.о. Подольск, с. Сынково, ул. Центральная, д. 4 |  | 150 кв.м | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 4845,16462 | - | Итого | 4845,16462 | 0,00000 | 0,00000 | 4845,16462 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 4845,16462 | 0,00000 | 0,00000 | 4845,16462 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 9. | г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Львовский, Садовый проезд, д. 5 |  | 200 кв.м | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 6481,18505 | - | Итого | 6481,18505 | 0,00000 | 0,00000 | 6481,18505 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 6481,18505 | 0,00000 | 0,00000 | 6481,18505 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 10. | г.о. Подольск, г. Подольск, сквер 200 - летия г. Подольск |  | 200 кв.м | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 6481,18505 | - | Итого | 6481,18505 | 0,00000 | 0,00000 | 6481,18505 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 6481,18505 | 0,00000 | 0,00000 | 6481,18505 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 11. | г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Молодежная, д. 15 |  | 100 кв.м | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 3209,14417 | - | Итого | 3209,14417 | 0,00000 | 0,00000 | 3209,14417 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 3209,14417 | 0,00000 | 0,00000 | 3209,14417 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 12. | г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Ленинградская 14, 12б, 12, 12а |  | 200 кв.м | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 6481,18505 | - | Итого | 6481,18505 | 0,00000 | 0,00000 | 6481,18505 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 6481,18505 | 0,00000 | 0,00000 | 6481,18505 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 13. | г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная д. 1/7, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3 |  | 200 кв.м | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 6481,18505 | - | Итого | 6481,18505 | 0,00000 | 0,00000 | 6481,18505 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 6481,18505 | 0,00000 | 0,00000 | 6481,18505 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 14. | г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Высотная, д. д. 23, 25, 27_14 |  | 200 кв.м | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 6481,18505 | - | Итого | 6481,18505 | 0,00000 | 0,00000 | 6481,18505 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 6481,18505 | 0,00000 | 0,00000 | 6481,18505 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 15. | г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Высотная, д. 21 |  | 100 кв.м | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 3209,14417 | - | Итого | 3209,14417 | 0,00000 | 0,00000 | 3209,14417 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 3209,14417 | 0,00000 | 0,00000 | 3209,14417 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 16. | г.о. Подольск, г. Подольск, сквер им. Б.А. Папирова (Воркаут) |  | 100 кв.м | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 3209,14417 | - | Итого | 3209,14417 | 0,00000 | 0,00000 | 3209,14417 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 3209,14417 | 0,00000 | 0,00000 | 3209,14417 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 17. | г.о. Подольск, г. Подольск, сквер им. Б.А. Папирова (ДИП 1) |  | 150 кв.м | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 4845,16462 | - | Итого | 4845,16462 | 0,00000 | 0,00000 | 4845,16462 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 4845,16462 | 0,00000 | 0,00000 | 4845,16462 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 18. | г.о. Подольск, д. Федюково, ул. Строителей, д.17,18 |  | 150 кв.м | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 4845,16462 | - | Итого | 4845,16462 | 0,00000 | 0,00000 | 4845,16462 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 4845,16462 | 0,00000 | 0,00000 | 4845,16462 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 19. | г.о. Подольск, д. Федюково, ул. Строителей, д. 11 |  | 100 кв.м | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 3209,14417 | - | Итого | 3209,14417 | 0,00000 | 0,00000 | 3209,14417 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 3209,14417 | 0,00000 | 0,00000 | 3209,14417 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 20. | г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, проспект 50 лет Октября, д.30 |  | 200 кв.м | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 6481,18505 | - | Итого | 6481,18505 | 0,00000 | 0,00000 | 6481,18505 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 6481,18505 | 0,00000 | 0,00000 | 6481,18505 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 21. | Замена и модернизация детских игровых площадок |  | - | Работы по благоустройству | 2025-2027 | 2027 | 228311,00000 | - | Итого | 228311,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 111 801,00000 | 116510,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 228311,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 111 801,00000 | 116510,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Всего по мероприятию: |  |  | х | х | х | х | х | х | Всего: | 331758,37402 | 0,00000 | 0,00000 | 103447,37402 | 111801,00000 | 116510,00000 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 331758,37402 | 0,00000 | 0,00000 | 103447,37402 | 111801,00000 | 116510,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием 01.39

подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей,

в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» муниципальной программы Городского округа Подольск  «Формирование современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ |  | Открытие объекта/ завершение работ |  | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) |  | Профинан-сировано на 01.01.2023, (тыс. руб.) |  | Источники финансирования |  | Финансирование, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Ихтиманская, вблизи д.3 | - | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 |  | 01.09.2025 |  | 12 970,36997 |  | - |  | Итого |  | 12 970,36997 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 12 970,36997 | 0,00000 | 0,00000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 12 970,36997 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 12 970,36997 | 0,00000 | 0,00000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |
| 2. | г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Парковая, д.37 | - | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 |  | 01.09.2025 |  | 12 970,36997 |  | - |  | Итого |  | 12 970,36997 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 12 970,36997 | 0,00000 | 0,00000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 12 970,36997 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 12 970,36997 | 0,00000 | 0,00000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |
| 3. | Устройство детских площадок | - | Работы по благоустройству | - |  | 2026-2027 |  | 62209,76079 |  | - |  | Итого |  | 62209,76079 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 30494,98013 | 31714,78066 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 62209,76079 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 30494,98013 | 31714,78066 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |
| Всего по мероприятию: |  | х | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | Всего: | 88150,50073 | 0,00000 | 0,00000 |  | 25940,73994 |  | 30494,98013 | 31714,78066 | х | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | х | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 88150,50073 | 0,00000 | 0,00000 |  | 25940,73994 |  | 30494,98013 | 31714,78066 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |