Приложение

к постановлению Администрации

Городского округа Подольск

от 02.06.2025 № 1745-П

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

1. Паспорт

Муниципальной программы Городского округа Подольск

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Городского округа Подольск – Студеникина А.О. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Целями муниципальной программы являются: а) обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; б) создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий; в) финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (далее – подпрограмма 1) Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» (далее – подпрограмма 2) Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года» (далее – подпрограмма 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации Подпрограммы 1: 10.01.2019 – 01.09.2025 гг. Этапы Подпрограммы 1: I этап (2019-2020 гг.); II этап (2020-2021 гг.); III этап (2021-2022 гг.); IV этап (2022-2023 гг.); Дополнительный IV этап (2022-2023 гг); V этап (2023 г.). Сроки реализации Подпрограммы 2: 10.01.2019 – 31.12.2024 гг. Сроки реализации Подпрограммы 4: 10.01.2024 – 31.12.2027 гг. Этапы Подпрограммы 4: I этап (2024-2025 гг.); II этап (2025-2026 гг.); III этап (2026-2027 гг.). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 3 045 834,76307 | 109 753,81679 | 2 322,32 | 13 720,66083 | 98 974,23854 | 116 280,93914 | 1 302 278,82531 | 1 402 503,96246 | 0,00 |
| Средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 373 999,33713 | 205 762,788 | 0,00 | 57 649,83543 | 110 586,71370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 1 616 638,22011 | 118 926,11177 | 112 028,02536 | 7 281,0389 | 88 175,88175 | 118 830,54899 | 519 826,4929 | 462 240,12044 | 189 330,00 |
| Внебюджетные источники | 133 089,75 | 133 089,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 5 169 562,07031 | 567 532,46656 | 114 350,34536 | 78 651,53516 | 297 736,83399 | 235 111,48813 | 1 822 105,31821 | 1 864 744,0829 | 189 330,00 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Расселен непригодный для проживания жилищный фонд (тыс. кв. м) | 2,53424 |  | 5,6876 | 0,3951 | 0,3492 | 3,07601 | 0,1773 | 16,78806 | 11,58305 |
| Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (тыс. человек) | 0,140 |  | 0,362 | 0,017 | 0,022 | 0,194 | 0,012 | 0,867 | 0,655 |

2. Характеристика текущего состояния жилищного фонда на территории Городского округа Подольск

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Площадь аварийного жилищного фонда на территории Городского округа Подольск на 01.01.2025 – 28,317 тыс. кв.м. Данный аварийный фонд подлежит расселению за счет средств консолидированного бюджета Московской области и за счет бюджета Городского округа.

Решение вопроса ликвидации аварийного жилищного фонда требует комплексных программных методов, определяющих систему мероприятий по формированию жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Муниципальная программа Городского округа Подольск «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (далее – муниципальная программа) определяет перечень аварийных многоквартирных домов в разделе 9.

Реализация программы в части расселения аварийных домов, включенных в региональную программу, предполагается при предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда, созданного в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства» (далее также – Федеральный закон). Участниками региональной программы определены муниципальные образования Московской области, на территории которых расположены аварийные многоквартирные дома, в том числе Городской округ Подольск.

Полнота и достоверность сведений об аварийных многоквартирных домах обеспечивается участниками муниципальной программы путем непрерывного сбора данных о количестве жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, подлежащих расселению, их общей площади, количестве жителей, подлежащих переселению, о заявленных гражданами способах решения жилищного вопроса, и своевременного предоставления уточненных сведений об аварийных многоквартирных домах.

3. Порядок определения размера возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемого в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, порядок уплаты гражданами части стоимости приобретаемых жилых помещений в случае, если размер возмещения за изымаемое жилое помещение ниже стоимости планируемого к предоставлению жилого помещения

Планируемый размер возмещения за изымаемое жилое помещение, сроки и другие условия изъятия определяются соглашением с собственником жилого помещения в соответствии с частью 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, при этом размер возмещения за жилое помещение определяется на основании проведенной оценки выкупной стоимости изымаемого жилого помещения в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 8.1 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации может дополнительно предоставляться субсидия гражданам на приобретение (строительство) жилых помещений при условии, что на дату признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции у них отсутствуют иные жилые помещения, пригодные для постоянного проживания, находящиеся в их собственности либо занимаемые на условиях социального найма. Порядок предоставления гражданам субсидий в рамках реализации муниципальной программы утвержден постановлением Правительства Московской области от 19.12.2023 № 1261-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений».

4. Обоснование объема средств на реализацию муниципальной программы 
с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда, планируемой стоимости жилых помещений, предоставляемых гражданам, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, планируемого размера возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемого в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации

Источниками финансирования муниципальной программы в части реализации Подпрограммы 1 являются средства Фонда, средства бюджета Московской области и средства бюджета Городского округа  Подольск Московской области.

Источники финансирования муниципальной программы в части реализации Подпрограммы 2 являются средства консолидированного бюджета Московской области и средства бюджета Городского округа  Подольск Московской области.

Источники финансирования муниципальной программы в части реализации Подпрограммы 4 являются средства бюджета Московской области и средства бюджета Городского округа  Подольск Московской области.

В случае заключения муниципального контракта на строительство домов или приобретение жилых помещений по цене, превышающей стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленную муниципальной программой, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области (далее – бюджет Городского округа Подольск).

Средства на строительство (ПИР, СМР) жилых помещений расходуются Городским округом Подольск в пределах цен, определенных исходя из стоимости заключённых контрактов.

Городской округ Подольск вправе направить на реализацию мероприятий Подпрограммы 1, Подпрограммы 2 и Подпрограммы 4 дополнительные средства из местного бюджета и внебюджетных источников.

Реализация муниципальной программы осуществляется по следующим основным направлениям:

1. Формирование нормативной правовой базы, определяющей порядок и условия финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

2. Разработка предложений по внесению изменений в законодательство Московской области по вопросам переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

При реализации мероприятий муниципальной программы необходимо исходить из следующих положений:

1) Принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе за счет средств областного и местного бюджета Городского округа Подольск, производятся в соответствии со статьями 32, 86 и частями 2, 3 статьи 88, статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом:

а) граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации имеют право на возмещение за изымаемые у них жилые помещения либо по соглашению им может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости. Дополнительно может предоставляться субсидия гражданам на приобретение (строительство) жилых помещений при условии, что на дату признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции у них отсутствуют иные жилые помещения, пригодные для постоянного проживания, находящиеся в их собственности либо занимаемые на условиях социального найма;

б) граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма, выселяемые в порядке, предусмотренном статьей 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление им другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению;

2) В случае, если гражданин одновременно состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении и занимает по договору социального найма жилое помещение, которое признано аварийным и подлежащим сносу, такому гражданину Городской округ Подольск Московской области может предоставить жилое помещение по норме предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, установленной органом местного самоуправления для категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях, при условии, что площадь такого предоставляемого жилого помещения будет большей, чем площадь жилого помещения, предоставляемого в связи с признанием жилого помещения аварийным и подлежащим сносу.

3. В случае невозможности приобретения (строительства) жилого помещения площади равного расселяемой, общая площадь жилого помещения может превышать установленную норму предоставления. При этом превышение стоимости общей площади приобретаемого (построенного) жилого помещения над объемом финансирования, запланированным на реализацию мероприятий программы в разрезе аварийных многоквартирных домов, подлежит оплате в пределах средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренных на расселение из аварийного жилищного фонда, и учитывается при расчете объемов дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности соответствующего муниципального образования Московской области в соответствии с Законом о бюджете Московской области на очередной финансовый год и плановый период. Городской округ Подольск Московской области обязан направлять объем расходов, определенный по методике определения центральными исполнительными органами государственной власти Московской области прогноза налогового потенциала, расчетных доходов бюджета и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета, на очередной финансовый год и на плановый период (Приложение к Закону Московской области о бюджете Московской области на очередной финансовый год и на плановый период) (далее – Методика), на цели переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области в очередном и/или следующим за очередным финансовым годом. Объем расходов Городского округа Подольск Московской области, определенный по Методике, не подлежит перераспределению на иные цели. Главный распорядитель средств бюджета Московской области ежеквартально осуществляет мониторинг объемов расходов, понесенных муниципальным образованием на превышение общей стоимости расселения над объемом софинансирования, предусмотренном в рамках реализации мероприятий муниципальной программы. В случае, если фактические расходы за счет бюджета Городского округа Подольск Московской области, направленных на превышение стоимости общей приобретаемой площади над стоимостью общей расселяемой площади будут осуществлены в меньшем объеме, чем запланировано при расчете дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности соответствующего муниципального образования Московской области, Главный распорядитель средств бюджета Московской области может предложить расселение дополнительных аварийных многоквартирных домов, включенных в программу по соответствующему муниципальному образованию Московской области, на более ранний период реализации программы.

4. Превышение стоимости общей площади жилого помещения, в том числе при предоставлении субсидии собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, на приобретение (строительство) других жилых помещений, связанное с превышением стоимости 1 квадратного метра общей площади жилых помещений над стоимостью 1 квадратного метра, общей площади жилья по Московской области, установленной муниципальной программой, подлежит оплате за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области.

5. Превышение стоимости общей площади жилого помещения, связанное с превышением стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Городскому округа Подольск Московской области приобретаемых жилых помещений над стоимостью 1 квадратного метра в многоквартирных домах, построенных с использованием энергоэффективной технологии, подлежит оплате за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области.

6. В случае, когда в целях реализации муниципальной программы приобретаются жилые помещения большей площади, чем расселяемые жилые помещения в аварийных домах, стоимость 1 квадратного метра площади жилых помещений, приобретаемых по итогам проведенных конкурентных процедур, не подлежит корректировке (уменьшению). В этом случае уровень софинансирования расходных обязательств муниципального образования Московской области не подлежит корректировке (уменьшению).

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

а) приобретение жилых помещений, в том числе:

в многоквартирных домах у застройщика (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая строящиеся (создаваемые) многоквартирные дома с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц), или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при условии наличия положительного заключения государственной экспертизы проекта дома;

у лиц, не являющихся застройщиком, в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию;

б) строительство многоквартирных домов;

в) выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также предоставление субсидии собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, на приобретение (строительство) других жилых помещений;

г) договорами о развитии застроенной территории, инвестиционными контрактами и (или) переселение в свободный жилищный фонд.

7. Жилые помещения, созданные либо приобретенные за счет средств, предусмотренных настоящей муниципальной программой, оформляются в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации на условиях социального найма либо в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

8. Жилые помещения подлежат исключению на основании письменных обращений Городского округа Подольск Московской области в Министерство строительного комплекса Московской области в следующих случаях:

1) по результатам заключения межведомственной комиссии и на основании правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Московской области об отсутствии оснований для признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

2) при отсутствии договора социального найма на жилое помещение и/или документа, подтверждающего право собственности гражданина на жилое помещение (пустующие жилые помещения);

3) при наличии выморочного имущества.

9. Организационные мероприятия по реализации муниципальной программы предусматривают следующие меры:

а) информирование собственников и нанимателей жилых помещений аварийного жилищного фонда о порядке и условиях участия в муниципальной программе путем размещения публикаций в средствах массовой информации, на сайте муниципального образования Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на телевидении и радио.

10. Сбор и обобщение информации о сносе жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции, и об использовании освобожденных земельных участков.

Городской округ Подольск Московской области при подготовке документации на проведение закупок в целях реализации мероприятий муниципальной программы, за исключением контрактов на выкуп помещений у собственников и контрактов на покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию, соблюдает требования, представленные в методических рекомендациях № 817/пр.

Планируемая стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, рассчитана исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в  муниципальную программу, на стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, утвержденную муниципальной программой.

Объем финансирования на реализацию муниципальной программы рассчитан исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в муниципальную программу, на стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, утвержденную муниципальной программой.

В случае заключения муниципального контракта на строительство домов или приобретение жилых помещений по цене, превышающей стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, утвержденную муниципальной программой, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск.

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» допускается по соглашению сторон и на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации изменение существенных условий контракта, заключенного до 1 января 2026 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Увеличение стоимости заключенных контрактов производится по результатам проведенной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости. Финансирование данного увеличения производится в соответствии с условиями предоставления субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципальной программы.

При предоставлении субсидий на приобретение (строительство) жилых помещений собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2017 года в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, расходы, связанные с увеличением общей площади жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, расселяемом в рамках реализации мероприятий государственной программы, до 33 кв. м подлежат оплате за счет средств бюджета Городского округа Подольск.

Средства на строительство жилых помещений расходуются участниками муниципальной программы в пределах цен, определенных исходя из стоимости заключённых контрактов.

Министерство строительного комплекса Московской области осуществляет мониторинг и контроль за использованием субсидий их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета Московской области.

5. Объем долевого финансирования за счет средств бюджета Московской области и (или) средств бюджета Городского округа Подольск Московской области мероприятий на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, рассчитанный в соответствии с предельным уровнем софинансирования расходных обязательств Московской области из федерального бюджета, а также предельными уровнями софинансирования расходных обязательств муниципального образования Московской области из бюджета Московской области, установленными на очередной финансовый год и плановый период, на весь период действия муниципальной программы в разбивке по ее этапам

Уровень долевого финансирования за счет средств Московской области и (или) средств бюджета муниципального образования Московской области установлен распоряжением Министерства экономики и финансов Московской области об утверждении предельных уровней софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области на соответствующий год и плановый период.

Объем долевого финансирования за счет средств Московской области и (или) средств бюджета муниципального образования Московской области мероприятий на реализацию Подпрограммы 1 представлен в разделе 13.

6. Целевые показатели

муниципальной программы Городского округа Подольск

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Отраслевой показатель | Тыс. кв. м | - | - | 4,4946 | 0 | - | 2,9663 | 0,0573 | 0 | 0 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа | 1.01.02 1.F3.05 |
| 1.2 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Приоритетный показатель | Тыс. человек | - | - | 0,290 | 0 | - | 0,191 | 0,002 | 0 | 0 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа | 1.01.02 1.F3.05 |
| 2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда | Отраслевой показатель | Тыс. кв. м | - | - | - | - | - | 0 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа | 2.02.01 2.02.02 2.02.04 |
| 2.2 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | Отраслевой показатель | Тыс. человек | - | - | - | - | - | 0 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа | 2.02.01 2.02.02 2.02.04 |
| 2.3 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ | Отраслевой показатель | Тыс. кв. м | - | 2,53424 | 0,66156 | 0,3951 | 0,3423 | - | - | - | - | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа | 2.02.01 2.02.02 2.02.04 |
| 2.4 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ | Отраслевой показатель | Тыс. человек | - | 0,140 | 0,044 | 0,017 | 0,024 | - | - | - | - | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа | 2.02.01 2.02.02 2.02.04 |
| 2.5 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2 | Отраслевой показатель | Тыс. кв. м | - | - | 0,53144 | - | - | - | - | - | - | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа | 2.02.01 2.02.02 2.02.04 |
| 2.6 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2 | Отраслевой показатель | Тыс. человек | - | - | 0,028 | - | - | - | - | - | - | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа | 2.02.01 2.02.02 2.02.04 |
| 3. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Отраслевой показатель | Тыс. кв. м | - | - | - | - | - | 0,10971 | 0 | 16,66806 | 11,46305 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа | 4.01.01 |
| 3.2 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 4 | Приоритетный показатель | Тыс. человек | - | - | - | - | - | 0,003 | 0 | 0,857 | 0,645 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа | 4.01.01 |

7. Методика расчета значений показателей муниципальной программы Городского округа Подольск

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Тыс. кв. м | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда в рамках подпрограммы 1 | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | Ежеквартальная |
| 2 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Тыс. человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых граждан в рамках подпрограммы 1 | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | Ежеквартальная |
| 3 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда | Тыс. кв. м | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда в рамках подпрограммы 2 | Ведомственные данные муниципального образования Московской области | Ежеквартальная |
| 4 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | Тыс. человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых граждан в рамках подпрограммы 2 | Ведомственные данные муниципального образования Московской области | Ежеквартальная |
| 5 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ | Тыс. кв. м | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда в рамках подпрограммы 2 | Ведомственные данные муниципальных образований Московской области | Ежеквартальная |
| 6 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ | Тыс. человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых граждан в рамках подпрограммы 2 | Ведомственные данные муниципальных образований Московской области | Ежеквартальная |
| 7 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ | Тыс. человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых граждан в рамках подпрограммы 2 | Ведомственные данные муниципальных образований Московской области | Ежеквартальная |
| 8 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2 | Тыс. кв. м | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда в рамках подпрограммы 2 | Ведомственные данные муниципальных образований Московской области | Ежеквартальная |
| 9 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Тыс. кв. м | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда в рамках подпрограммы 4 | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | Ежеквартальная |
| 10 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 4 | Тыс. человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых граждан в рамках подпрограммы 4 | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | Ежеквартальная |

8. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы Городского округа Подольск

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1 | 02 | 01 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Тыс. кв. м | Значение показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда |
| 2. | 4 | 01 | 01 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 4 | Тыс. человек | Значение показателя определяется исходя из количества граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда |

9. Адресный перечень многоквартирных домов, признанных аварийными

| N п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года |  | Планируемая дата окончания переселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год | дата | площадь, кв. м | количество человек | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Г.о. Подольск, п. Дубровицы, д. 63 | 1955 | 26.08.2014 | 382,3 | 23 | 2021 |
| 2 | Г.о. Подольск, п. Дубровицы, д. 64 | 1956 | 26.08.2014 | 378,6 | 25 | 2021 |
| 3 | Г.о. Подольск, п. Дубровицы, д. 65 | 1957 | 26.08.2014 | 388,7 | 17 | 2021 |
| 4 | Г.о. Подольск, г. Подольск, Александровский проезд, д. 21 | 1961 | 25.07.2018 | 209,4 | 11 | 2022 |
| 5 | Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Львовский, ул. Горького, д. 16/31 | 1950 | 10.06.2020 | 44,1 | 2 | 2023 |
| 6 | Г.о. Подольск, п. Дубровицы, д. 66 | 1958 | 26.08.2014 | 417,2 | 23 | 2024 |
| 7 | Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Быковская, 16/2 | 1950 | 29.12.2017 | 657,02 | 39 | 2024 |
| 8 | Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Быковская, 14 | 1954 | 15.08.2016 | 73,1 | 2 | 2024 |
| 9 | Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Народная д. 19а | 1948 | 16.07.2015 | 604,5 | 37 | 2024 |
| 10 | Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Циолковского, д. 3 | 1958 | 24.02.2015 | 670,3 | 41 | 2024 |
| 11 | Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Циолковского, д. 5 | 1958 | 24.02.2015 | 667,5 | 44 | 2024 |
| 12 | Г.о. Подольск, г. Подольск, проспект Ленина, д. 4/2 | 1940 | 29.12.2015 | 539,3 | 25 | 2024 |
| 13 | Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Садовая, д. 3 | 1940 | 29.12.2015 | 652,54 | 44 | 2024 |
| 14 | Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Быковская, д. 28 | 1956 | 03.07.2019 | 365,0 | 19 | 2025 |
| 15 | Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, пос. Южный, д. 4 | 1948 | 28.02.2024 | 421,2 | 29 | 2026 |
| 16 | Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, пос. Южный, д. 5 | 1948 | 28.02.2024 | 416,41 | 24 | 2026 |
| 17 | Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, пос. Южный, д. 6 | 1948 | 28.02.2024 | 429,9 | 17 | 2026 |
| 18 | Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, пос. Южный, д. 7 | 1948 | 28.02.2024 | 431,1 | 23 | 2026 |
| 19 | Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, пос. Южный, д. 8 | 1949 | 28.02.2024 | 564,27 | 37 | 2026 |
| 20 | Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, пос. Южный, д. 9 | 1950 | 28.02.2024 | 435,79 | 21 | 2026 |
| 21 | Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, пос. Южный, д. 10 | 1950 | 28.02.2024 | 432,5 | 29 | 2026 |
| 22 | Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, пос. Южный, д. 11 | 1950 | 28.02.2024 | 413,6 | 18 | 2026 |
| 23 | Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, пос. Южный, д. 12 | 1950 | 28.02.2024 | 420,80 | 18 | 2026 |
| 24 | Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, пос. Южный, д. 14 | 1951 | 28.02.2024 | 588,80 | 27 | 2026 |
| 25 | Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, пос. Южный, д. 15 | 1951 | 28.02.2024 | 589,69 | 35 | 2026 |
| 26 | Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, пос. Южный, д. 16 | 1952 | 28.02.2024 | 741,53 | 42 | 2026 |
| 27 | Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, пос. Южный, д. 17 | 1953 | 28.02.2024 | 420,20 | 17 | 2026 |
| 28 | Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, пос. Южный, д. 18 | 1953 | 28.02.2024 | 417,0 | 21 | 2026 |
| 29 | Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, пос. Южный, д. 19 | 1953 | 28.02.2024 | 433,37 | 27 | 2026 |
| 30 | Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, пос. Южный, д. 20 | 1954 | 28.02.2024 | 419,5 | 18 | 2026 |
| 31 | Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, пос. Южный, д. 21 | 1961 | 28.02.2024 | 440,1 | 26 | 2026 |
| 32 | Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, пос. Южный, д. 22 | 1954 | 28.02.2024 | 742,9 | 41 | 2026 |
| 33 | Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, пос. Южный, д. 23 | 1957 | 28.02.2024 | 782,42 | 47 | 2026 |
| 34 | Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, пос. Южный, д. 23А | 1958 | 28.02.2024 | 628,4 | 35 | 2026 |
| 35 | Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, пос. Южный, д. 24 | 1957 | 28.02.2024 | 642,76 | 29 | 2026 |
| 36 | Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, пос. Южный, д. 25 | 1957 | 28.02.2024 | 648,0 | 21 | 2026 |
| 37 | Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, пос. Южный, д. 26 | 1957 | 28.02.2024 | 650,1 | 31 | 2026 |
| 38 | Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, пос. Южный, д. 27 | 1958 | 28.02.2024 | 664,2 | 35 | 2026 |
| 39 | Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, пос. Южный, д. 28 | 1958 | 28.02.2024 | 720,0 | 26 | 2026 |
| 40 | Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, пос. Южный, д. 29 | 1958 | 28.02.2024 | 672,99 | 28 | 2026 |
| 41 | Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, пос. Южный, д. 30 | 1959 | 28.02.2024 | 667,2 | 33 | 2026 |
| 42 | Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, пос. Южный, д. 31 | 1959 | 28.02.2024 | 684,4 | 37 | 2026 |
| 43 | Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, пос. Южный, д. 33 | 1960 | 28.02.2024 | 633,0 | 30 | 2026 |
| 44 | Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, пос. Южный, д. 34 | 1960 | 28.02.2024 | 634,1 | 40 | 2026 |
| 45 | Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Чайковского, д. 45 | 1960 | 27.08.2018 | 143,4 | 10 | 2027 |
| 46 | Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Луговая, д. 6 | 1959 | 27.08.2018 | 236,2 | 18 | 2027 |
| 47 | Г.о. Подольск, п. Быково, ул. Школьная, д. 2/5 | 1960 | 06.11.2018 | 1619,3 | 63 | 2027 |
| 48 | Г.о. Подольск, п. Дубровицы, д. 58 | 1955 | 31.01.2019 | 890,9 | 45 | 2027 |
| 49 | Г.о. Подольск, пос. Быково, ул. Школьная, д. 4 | 1960 | 28.05.2019 | 1532,0 | 44 | 2027 |
| 50 | Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Плещеевская, д. 35 | 1950 | 28.05.2019 | 457,9 | 27 | 2027 |
| 51 | Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Школьная, д. 50, корп. 3 | 1955 | 19.11.2019 | 834,19 | 51 | 2027 |
| 52 | Г.о. Подольск, п. Дубровицы, д. 40 | 1954 | 29.01.2020 | 256,0 | 13 | 2027 |
| 53 | Г.о. Подольск, г. Подольск, Банная, д. 4 | 1927 | 07.02.2020 | 437,4 | 31 | 2027 |
| 54 | Г.о. Подольск, г. Подольск, Калужская, д. 26/5 | 1940 | 11.03.2020 | 534,0 | 37 | 2027 |
| 55 | Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Калинина, д. 8 | 1949 | 10.06.2020 | 97,5 | 5 | 2027 |
| 56 | Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Подольских Курсантов, д. 12 | 1951 | 30.06.2020 | 626,3 | 22 | 2027 |
| 57 | Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Щорса, д. 38/35 | 1949 | 30.06.2020 | 387,1 | 18 | 2027 |
| 58 | Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Львовский, ул. Московская, д. 1 | 1954 | 27.07.2021 | 449,3 | 34 | 2027 |
| 59 | Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Щорса, д. 42/36 | 1949 | 19.11.2021 | 372,6 | 23 | 2027 |
| 60 | Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная, д. 28/10 | 1951 | 15.07.2022 | 774,1 | 56 | 2027 |
| 61 | Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Подольских Курсантов, д. 14 | 1950 | 15.07.2022 | 648,7 | 37 | 2027 |
| 62 | Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Беляевская, д. 13 | 1962 | 19.08.2022 | 150,4 | 12 | 2027 |
| 63 | Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Колхозная, д. 48 | 1951 | 01.06.2023 | 221,6 | 10 | 2027 |
| 64 | Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Народная, д. 15А | 1949 | 13.06.2023 | 617,9 | 48 | 2027 |
| 65 | Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Быковская, д. 30А | 1956 | 11.07.2023 | 710,5 | 41 | 2027 |
|  | Итого по Городскому округу Подольск | - | - | - | - | - |

- 10. Паспорт подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели подпрограммы | Цели: Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Сроки реализации Подпрограммы 1: 10.01.2019 – 1.09.2025 гг. Этапы Подпрограммы 1: I этап (2019-2020 гг.); II этап (2020-2021 гг.); III этап (2021-2022 гг.); IV этап (2022-2023 гг.); Дополнительный IV этап (2022-2023 гг); V этап (2023 г.). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого |
|  | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск | Всего: в том числе: | 381 852,19192 | 0,00 | 76 866,44724 | 297 736,83399 | 112 931,99572 | 6 216,3624 | 875 603,83127 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 71 605,45022 | 0,00 | 13 720,66083 | 98 974,23854 | 38 532,6919 | 4 438,48275 | 227 271,52424 |
|  |  | Средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 205 762,788 | 0,00 | 57 649,83543 | 110 586,71370 | 0,00 | 0,00 | 373 999,33713 |
|  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 104 483,9537 | 0,00 | 5 495,95098 | 88 175,88175 | 74 399,30382 | 1 777,87965 | 274 332,9699 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 10.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Реализация мероприятий по предоставлению субсидии гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений | 2020-2024 | Итого | 107 495,3787 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 530,73858 | 58 964,64012 | 0,00 |  |  |  |  | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 107 495,3787 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 530,73858 | 58 964,64012 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.02. Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Итого | 107 495,3787 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 530,73858 | 58 964,64012 | 0,00 |  |  |  |  | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 107 495,3787 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 530,73858 | 58 964,64012 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 02. Реализация мероприятий по завершению Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 2025 | Итого | 6 216,3624 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 216,3624 |  |  |  |  | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4 438,48275 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 438,48275 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 1 777,87965 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 777,87965 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.01. Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда | 2025 | Итого | 6 216,3624 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 216,3624 |  |  |  |  | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4 438,48275 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 438,48275 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 1 777,87965 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 777,87965 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м | х | х | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |
|  |  |  |  | 0,0573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0573 | 0 | 0 | 0 | 0,0573 |  |
| 3 | Основное мероприятие F3. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 2019-2025 | Итого | 761 892,09017 | 381 852,19192 | 0,00 | 76 866,44724 | 249 206,09541 | 53 967,3556 | 0,00 |  |  |  |  | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 373 999,33713 | 205 762,788 | 0,00 | 57 649,83543 | 110 586,71370 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 222 833,04149 | 71 605,45022 | 0,00 | 13 720,66083 | 98 974,23854 | 38 532,6919 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 165 059,71155 | 104 483,9537 | 0,00 | 5 495,95098 | 39 645,14317 | 15 434,6637 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие F3.01 Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по I этапу | 2019 -2020 | Итого | 381 852,19192 | 381 852,19192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 205 762,788 | 205 762,788 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 71 605,45022 | 71 605,45022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 104 483,9537 | 104 483,9537 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие F3.02 Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по II этапу | 2020 -2021 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Мероприятие F3.03 Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по III этапу | 2021-2022 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Мероприятие F3.04 Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по IV этапу | 2022-2023 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Мероприятие F3.05 Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по V этапу | 2023 -2024 | Итого | 380 039,89825 | 0,00 | 0,00 | 76 866,44724 | 249 206,09541 | 53 967,3556 | 0,00 |  |  |  |  | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 168 236,54913 | 0,00 | 0,00 | 57 649,83543 | 110 586,71370 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 151 227,59127 | 0,00 | 0,00 | 13 720,66083 | 98 974,23854 | 38 532,6919 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 60 575,75785 | 0,00 | 0,00 | 5 495,95098 | 39 645,14317 | 15 434,6637 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м | х | х | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |
|  |  |  |  | 2,9663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,9663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.6 | Мероприятие F3.06 Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по VI этапу | 2024 -2025 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме | 2019-2025 | Итого | 875 603,83127 | 381 852,19192 | 0,00 | 76 866,44724 | 297 736,83399 | 112 931,99572 | 6 216,3624 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 373 999,33713 | 205 762,788 | 0,00 | 57 649,83543 | 110 586,71370 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 227 271,52424 | 71 605,45022 | 0,00 | 13 720,66083 | 98 974,23854 | 38 532,6919 | 4 438,48275 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 274 332,9699 | 104 483,9537 | 0,00 | 5 495,95098 | 88 175,88175 | 74 399,30382 | 1 777,87965 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |

- 11. Паспорт подпрограммы 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели подпрограммы | Цели: Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Сроки реализации Подпрограммы 2: 10.01.2019 – 31.12.2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого |
|  | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск | Всего: в том числе: | 185 680,27464 | 114 350,34536 | 1 785,08792 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 815,70792 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 38 148,36657 | 2 322,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 470,68657 |
|  |  | Средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 14 442,15807 | 112 028,02536 | 1 785,08792 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 255,27135 |
|  |  | Внебюджетные источники | 133 089,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 089,75 |

- 11.1. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 02. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 2020-2022 | Итого | 300 496,70792 | 184 361,27464 | 114 350,34536 | 1 785,08792 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 40 470,68657 | 38 148,36657 | 2 322,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 126 936,27135 | 13 123,15807 | 112 028,02536 | 1 785,08792 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 133 089,75 | 133 089,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 02.01 Обеспечение мероприятий по переселению граждан | 2020-2022 | Итого | 167 406,95792 | 51 271,52464 | 114 350,34536 | 1 785,08792 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 40 470,68657 | 38 148,36657 | 2 322,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 126 936,27135 | 13 123,15807 | 112 028,02536 | 1 785,08792 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Мероприятие 02.02 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета | 2020 | Итого | 1 319,00 | 1 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 1 319,00 | 1 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Мероприятие 02.04 Проведение возмещения за жилое помещение, находящееся в собственности у граждан, в связи с изъятием для муниципальных нужд или приобретение жилой площади для расселения граждан, проживающих в аварийном жилом фонде | 2020-2022 | Итого | 133 089,75 | 133 089,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск, инвестор-застройщик |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 133 089,75 | 133 089,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Основное мероприятие F3. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 2020-2022 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | Мероприятие F3.01 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 | 2020-2022 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по подпрограмме | 2019-2022 | Итого | 301 815,70792 | 185 680,27464 | 114 350,34536 | 1 785,08792 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 40 470,68657 | 38 148,36657 | 2 322,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 128 255,27135 | 14 442,15807 | 112 028,02536 | 1 785,08792 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 133 089,75 | 133 089,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

- 12. Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели подпрограммы | Цели: Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Сроки реализации Подпрограммы 4: 10.01.2024 – 31.12.2027 гг. Этапы подпрограммы: I этап (2024-2025 гг.); II этап (2025-2026 гг.); III этап (2026-2027 гг.). |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |  |
|  | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск | Всего: в том числе: | 122 179,49241 | 1 815 888,95581 | 1 864 744,0829 | 189 330,00 | 3 992 142,53112 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 77 748,24724 | 1 297 840,34256 | 1 402 503,96246 | 0,00 | 2 778 092,55226 |  |
|  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 44 431,24517 | 518 048,61325 | 462 240,12044 | 189 330,00 | 1 214 049,97886 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

- 12.1. Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области признанного таковым после 1 января 2017 года | 2024-2029 | Итого | 3 992 142,53112 | 122 179,49241 | 1 815 888,95581 |  |  |  |  | 1 864 744,0829 | 189 330,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 778 092,55226 | 77 748,24724* | 1 297 840,34256* |  |  |  |  | 1 402 503,96246 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 1 214 049,97886 | 44 431,24517 | 518 048,61325 |  |  |  |  | 462 240,12044 | 189 330,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года | 2024-2029 | Итого | 3 815 611,53112 | 122 179,49241 | 1 793 418,95581 |  |  |  |  | 1 864 744,0829 | 35 269,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 778 092,55226 | 77 748,24724* | 1 297 840,34256* |  |  |  |  | 1 402 503,96246 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 1 037 518,97886 | 44 431,24517 | 495 578,61325 |  |  |  |  | 462 240,12044 | 35 269,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 4, тыс. человек | х | х | Всего | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,505 | 0,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,857 | 0,645 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.05 Реализация мероприятий по сносу аварийного жилья, расселенного в рамках программы переселения | 2025-2029 | Итого | 176 531,00 | 0,00 | 22 470,00 |  |  |  |  | 0,00 | 154 061,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 176 531,00 | 0,00 | 22 470,00 |  |  |  |  | 0,00 | 154 061,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Снос аварийного жилья, расселенного в рамках программы переселения, шт. | х | х | Всего | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме | 2024-2029 | Итого | 3 992 142,53112 | 122 179,49241 | 1 815 888,95581 |  |  |  |  | 1 864 744,0829 | 189 330,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 778 092,55226 | 77 748,24724* | 1 297 840,34256* |  |  |  |  | 1 402 503,96246 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 1 214 049,97886 | 44 431,24517 | 518 048,61325 |  |  |  |  | 462 240,12044 | 189 330,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

* - бюджетные ассигнования 2024 года (возврат-возвратов) в размере 1 260,14199 тыс. руб. Оплата будет произведена в 2025 году

13. План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

| N п/п |  | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования программы |  |  |  | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств |  |  | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего: | в том числе: |  |  | Всего: | в том числе: |  | Всего: | в том числе: |  |
|  |  |  |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета |  | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |  | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестор, а по договору о развитии застроенной территории) |
|  |  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по Городскому округу Подольск, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по этапу 2019 года | 28 | 18 | 18 | х | 662,33 | 662,33 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Всего по этапу 2020 года | 142 | 62 | 36 | 26 | 2534,24 | 1365,94 | 1168,3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Всего по этапу 2021 года | 362 | 133 | 69 | 64 | 5687,6 | 2866,13 | 2821,47 | 535 442 880,00 | 205 762 790,00 | 107 414 380,00 | 222 265 710,00 | х | х | х | х | х | х |
|  | Всего по этапу 2022 года | 36 | 12 | 10 | 2 | 474 | 395,1 | 78,9 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Всего по этапу 2023 года | 22 | 8 | 6 | 2 | 349,2 | 240 | 102,3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Всего по этапу 2024 года | 193 | 83 | 46 | 37 | 3023,6 | 1647,06 | 1376,54 | 493 751 639,35 | 168 236 549,13 | 155 666 074,02 | 169 849 016,20 | х | х | х | х | х | х |
|  | Всего по этапу 2025 года | 10 | х | х | х | 120 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Всего по этапу 2026 года | 10 | х | х | х | 120 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Всего по этапу 2026 года | 861 | 446 | 335 | 111 | 16798,58 | 12811,16 | 3991,82 | 1 826 045 063,76 | 0 | 1 376 837 978,04 | 449 207 085,72 | х | х | х | х | х | х |
|  | Всего по этапу 2027 года | 644 | 282 | 169 | 113 | 11393,15 | 6535,36 | 4857,79 | 991 535 297,49 | 0 | 747 617 614,29 | 243 917 683,20 | х | х | х | х | х | х |