Приложение

к постановлению Главы

Городского округа Подольск

От 17.06.2016 № 1070-П

**Муниципальная программа Городского округа Подольск**

**«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Подольска»**

**на срок 2016-2018 гг.**

Паспорт муниципальной программы Городского округа Подольск

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Подольска» (далее – муниципальная программа)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации по дорожно-транспортному комплексу Музычук В.А. | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, внутриквартальных дорог.  2. Повышение безопасности дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий.  3. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения.  4. Создание условий, обеспечивающих деятельность Комитета по дорожному хозяйству и транспортному Администрации Городского округа Подольск, муниципального казенного учреждения «Подольск дортранс». | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Программа состоит из четырех подпрограмм.  Подпрограмма 1. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов, внутриквартальных дорог».  Подпрограмма 2. «Безопасность дорожного движения».  Подпрограмма 3. «Развитие и функционирование транспортного комплекса**».**  **Подпрограмма 4. «Обеспечивающая подпрограмма»** | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в т.ч. по годам | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| Всего | 2016 | | 2017 | | 2018 |
| Средства федерального бюджета |  |  | |  | |  |
| Средства бюджета Московской области в т.ч. Дорожный фонд Московской области | 67955,00 | 67955,00 | | \*\* | | \*\* |
| Средства бюджета Городского округа Подольск, в т.ч. средства дорожного фонда муниципального образования «Городской округ Подольск» | 1669733,00 | 643178,0 | | 500794,00 | | 525761,00 |
| Внебюджетные источники | 3219006,00 | 2753238,00 | | 333444,00 | | 132324,00 |
| Всего, в т.ч. по годам: | 4956694,00 | 3464371,00 | | 834238,00 | | 658085,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы:   1. Увеличение прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %. 2. Увеличение протяженности построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. 3. Увеличение прироста количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области, ед.   4.Оформление в собственность бесхозяйных дорог, км.  5. Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, ед.  6. Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние (в том числе с привлечением Субсидии), м².  7.Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние (в том числе с привлечением Субсидии), м².  8.Безопасность дорожного движения (социальные риски)  (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения), ед.  9. Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %.  10.Обновление подвижного состава пассажирских предприятий и снижение среднего возраста, лет.  11. Увеличение доли троллейбусов, средний возраст которых не превышает 5 лет, от общего числа подвижного состава, %.  12. Увеличение доли троллейбусов, оборудованных для перевозки маломобильных групп населения, от общего числа подвижного состава, выходящего в рейс, %.  13. Увеличение доли муниципальных маршрутов регулярных перевозок по  регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, %.  14.Уменьшение доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром Городского округа Подольск в общей численности населения городского округа, %.  15. Увеличение доли пассажиров оплачивающих свой проезд ЕТК МО на муниципальных маршрутах в общем объеме платных пассажиров на муниципальных маршрутах на конец года, %.  16.Увеличение количества введенных в эксплуатацию транспортно-пересадочных узлов, ед.  17. Обеспечение безналичной оплаты проезда при перевозках пассажиров на муниципальных маршрутах регулярного сообщения по регулируемым и по нерегулируемым тарифам  18. Увеличение доли поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года  19. увеличение доли перевозчиков – юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения единых транспортных карт за проезд не менее 20 %  20.Увеличение количества машиномест на парковках общего пользования, ед.  18.Увеличение машиномест на перехватывающих парковках, ед.  19. Дефицит парковочных мест на парковках общего пользования  20. Доля процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в соответствии с требованиями предъявляемыми к проведению процедур закупок для муниципальных нужд к общему числу закупок  21. Доля нормативно-правовых актов, принятых в соответствии с действующим законодательством | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
| 6,90  0  -  2,745  3  106574  175757  12,73  20,37  7,8  9,3  12,9  75,6  0,06  45  0  110  60  45  7153  814  18,1  100  100 | | 5,19  3,8  3  0  2  73747  150135  12,31  16,22  7,0  10,1  16,1  78,0  0,06  47  0  115  63  50  16006  0  4,89  100  100 | | 4,65  1,1  1  0  1  73747  157159  10,88  12,03  6,5  10,6  19,3  80,5  0  50  2  120  65  60  5919  0  0  100  100 | |

\*\* объем средств будет определен после утверждения объемов бюджетных ассигнований из бюджета Московской области

1. **Характеристика проблем в сфере дорожно-транспортного комплекса, прогноз развития ситуации с учетом реализации муниципальной программы.**

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой, в значительной степени, зависят социально-экономическое развитие и условия жизни населения.

Значительная степень износа автомобильных дорог, асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, проездов сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств.

Темпы роста интенсивности движения опережают темпы строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, технический уровень которых не отвечает современным требованиям.

Рост парка автомобильного транспорта, увеличение загруженности дорог и снижение средних скоростей движения приводят к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий, заторам, ухудшению экологической обстановки, сопутствующим фактором которых были и неудовлетворительные дорожные условия.

Решение задачи «Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения дворовых территорий МКД, подъездов к дворовым территориям МКД» обеспечивается реализацией мероприятий по содержанию и ремонту сети автомобильных дорог, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД.

Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет средств местного бюджета и средств Дорожного фонда Московской области.

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических задач. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам.

К основным факторам определяющим причины высокого уровня аварийности следует отнести:

- массовое пренебрежение требованиям безопасности дорожного движения;

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

- несовершенство технических средств организации дорожного движения.

Решение вопросов сокращения числа дорожно-транспортных происшествий, упорядоченного движения транспорта и пешеходов возможно только за счет оптимизации внедрения рациональных методов и применение современных технических средств и систем организации движения.

Реализация программных мероприятий позволит улучшить состояние и обеспечить нормальное функционирование сети автомобильных дорог, а также дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Пассажирский транспорт является одним из основных элементов социальной инфраструктуры города, обеспечивающим потребность жителей в городских, пригородных и междугородных перевозках.

Cистема городского пассажирского транспорта – одна из ключевых отраслей Городского округа Подольск.

В состав системы городского пассажирского транспорта входят: Автоколонна № 1788 Филиал государственного унитарного предприятия Московской области «Мострансавто», МУП «Подольский троллейбус» и частные предприятия, представленные группой компаний ООО «Автомиг», ООО «СК – ТРАНС», и ООО «Глобал» с которыми заключены договоры и контракты на выполнение перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок.

Решение задачи развития пассажирского транспорта обеспечивается реализацией основных мероприятий:

- организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными и государственными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров;

- организация транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров;

- обновление подвижного состава пассажирского транспорта: приобретение автобусов и троллейбусов.

Решение задачи улучшения параметров транспортной инфраструктуры обеспечивается реализацией основных мероприятий:

- строительство нового троллейбусного депо в микрорайоне «Кузнечики»;

- ввод в эксплуатацию 2-х транспортно-пересадочных узлов «Силикатная» и «Подольск»;

- открытие новых троллейбусных маршрутов в микрорайонах «Кутузово» и «Шепчинки», новых автобусных и троллейбусных маршрутов в микрорайонах «Кузнечики»;

- обустройство парковок общего пользования на внутридомовых территориях предусмотрено муниципальной программой «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Подольска».

- ввод в эксплуатацию многофункционального комплекса на 2270 машиномест в микрорайоне «Красная горка»;

- ввод в эксплуатацию 7 многоэтажных гаражей на 5538 машиномест в микрорайонах: «Юго-западный», «Южный», «Силикатная-2»;

- ввод в эксплуатацию 3 гаражей-стоянок на 1900 машиномест в микрорайоне «Северный»;

- планомерное выявление и перемещение брошенного автотранспорта на специализированную стоянку.

Создание транспортно-пересадочных узлов позволит разгрузить автомобильные дороги, в полном объеме реализовать преимущества транспорта общего пользования и сократить непроизводительные потери времени в пути.

Комплекс программных мероприятий сформирован в виде четырех подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, внутриквартальных дорог».

Подпрограмма 2. «Безопасность дорожного движения».

Подпрограмма 3. «Развитие и функционирование транспортного комплекса**».**

**Подпрограмма 4. «Обеспечивающая подпрограмма».**

1. **Цели и задачи муниципальной программы.**

Цели муниципальной программы – развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, внутриквартальных дорог; повышение безопасности дорожного движения, снижение смертности от ДТП; повышение доступности и качества транспортных услуг для населения.

Задачи муниципальной программы – обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, внутриквартальных дорог; создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения, повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети, развитие пассажирского транспорта общего пользования и созданию транспортно-пересадочных узлов и перехватывающих парковок

Цели подпрограммы 1 - развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, внутриквартальных дорог.

Задачи подпрограммы 1 - обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, внутриквартальных дорог.

Цели подпрограммы 2 - повышение безопасности дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

Задачи подпрограммы 2 - создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения, совершенствование организации дорожного движения, повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети.

Цели подпрограммы 3 - повышение доступности и качества транспортных услуг для населения.

Задачи подпрограммы 3 - развитие пассажирского транспорта и улучшение параметров транспортной инфраструктуры.

Цели подпрограммы 4 - создание условий, обеспечивающих деятельность Комитета по дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск, МКУ «Подольск дортранс».

Задачи подпрограммы 4 - финансовое обеспечение деятельности Комитета по дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск, МКУ «Подольск дортранс».

1. **Планируемые результаты реализации муниципальной программы.**

Реализация муниципальной программы позволит создать объективные условия на повышение качества организации безопасности дорожного движения, увеличение пропускной способности улиц и дорог города, снижение аварийности на автотранспорте и тяжести последствий от ДТП, повышения уровня благоустройства территорий, стабилизации экологической обстановки.

Эффективность программных мероприятий будет оцениваться путем систематического проведения мониторинга результатов программных мероприятий и анализа полученных данных.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:

- увеличить прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям до 7,70% к 2018 году;

- увеличить протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения до 5,840 км к 2018 году;

- увеличить прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области до 3 ед. к 2018 году;

- оформить в собственность бесхозяйные дороги до 0 км к 2018 году;

- ликвидировать места концентрации дорожно-транспортных происшествий до 1 ед. к 2018 году;

- увеличить площадь поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние (в том числе с привлечением Субсидии)до 73747 м² к 2018 году;

- увеличить площадь поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние (в том числе с привлечением Субсидии) до 157159 м² к 2018 году;

- уменьшить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 15,46% к 2018 году;

- обеспечить безопасность дорожного движения (социальные риски (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения) до 10,88 к 2018 году;

- обновить подвижной состав пассажирских предприятий и снижение среднего возраста до 6,5 лет к 2018 году;

- увеличить долю троллейбусов, средний возраст которых не превышает 5 лет, от общего числа подвижного состава до 10,6 % к 2016 году;

- увеличить долю троллейбусов, оборудованных для перевозки маломобильных групп населения, от общего числа подвижного состава, выходящего в рейс, до 19,3% к 2018 году;

- увеличить долю муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки с 75,6% до 80,5% к 2018 году;

- уменьшить долю населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром Городского округа Подольск в общей численности населения городского округа до 0 % к 2018 году;

- увеличить долю пассажиров оплачивающих свой проезд ЕТК МО на муниципальных маршрутах в общем объеме платных пассажиров на муниципальных маршрутах на конец года до 50% к 2018 году;

- увеличить количество введенных в эксплуатацию транспортно-пересадочных узлов до 2 ед. к 2018 году.

Эффективность муниципальной программы выражается через систему количественных и качественных показателей, составляющих цели и задачи муниципальной программы в соответствии с планируемыми результатами реализации муниципальной программы.

1. **Планируемые результаты реализации муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи направленные на достижение цели** | | **Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. р.)** | | | **Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)** | | **Единица измерения** | | **Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)** | **Планируемое значение показателя по годам реализации** | | | |
| **2016** | | **2017** | **2018** |
| **Бюджет Городского округа Подольск** | **Другие источники** | |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | **8** | | **9** | **10** |
| **1** | **Подпрограмма 1** | | **«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, внутриквартальных дорог»** | | | | | | | | | | | |
| **2** | **Задача 1.**  **Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | **864685,30** | **50021,00** | | **Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения**  **Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения**  **Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области**  **Протяженность оформленных в собственность бесхозяйных автомобильных дорог**  **Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние (в том числе с привлечением Субсидии)**  **Прирост количества населенных пунктов обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области** | | **%**  **км**  **%**  **км**  **м²**  **ед.** | | **27,10**  **0**  **4,95**  **4,085**  **71713,0**  **-** | **20,37**  **0**  **6,90**  **2,745**  **106574,0**  **-** | | **16,22**  **3,8**  **5,19**  **0**  **73747,0**  **3** | **12,03**  **1,1**  **4,65**  **0**  **73747,0**  **1** |
| **3** | **Задача 2.**  **Обеспечение устойчивого функционирования дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, тротуаров, внутриквартальных дорог** | | **582134,70** | **17934,00** | | **Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние (в том числе с привлечением Субсидии)** | | **м²** | | **140320,0** | **175757,0** | | **150135,0** | **157159,0** |
| **4** | **Подпрограмма 2** | | **«Безопасность дорожного движения»** | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Задачи подпрограммы 2:**  **Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения, совершенствование организации дорожного движения, повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети** | | **56158,00** |  | | **Ликвидация мест концентрации ДТП**  **Безопасность дорожного движения (социальные риски)** | | **ед.**  **число лиц погибших в ДТП, на 100 тыс. населения** | | **4**  **13,01** | **3**  **12,73** | | **2**  **12,31** | **1**  **10,88** |
| **6** | **Подпрограмма 3 «Развитие и функционирование транспортного комплекса»** | | | | | | | | | | | | | |
| 7  **7** | **Задачи подпрограммы 3:**  **Задача 1.**  **Развитие пассажирского транспорта** | **79638,00** | | **368272,00** | **Средний возраст подвижного состава на регулярных перевозках по регулируемым тарифам**  **Доля троллейбусов, средний возраст которых не превышает 5 лет, от общего числа подвижного состава**  **Доля троллейбусов, оборудованных для перевозки маломобильных групп населения, от общего числа подвижного состава, выходящего в рейс**  **Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок Городского округа Подольск на конец года**  **Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром Городского округа Подольск в общей численности населения городского округа**  **Доля пассажиров оплачивающих свой проезд ЕТК МО на муниципальных маршрутах в общем объеме платных пассажиров на муниципальных маршрутах на конец года**  **Обеспечение безналичной оплаты проезда при перевозках пассажиров на муниципальных маршрутах регулярного сообщения по регулируемым и по нерегулируемым тарифам**  **Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года**  **Доля перевозчиков – юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения единых транспортных карт за проезд не менее 20 %** | | **лет**  **%**  **%**  **%**  **%**  **%**  **ед.**  **%**  **%** | | **7,8**  **9,3**  **12,9**  **75,6**  **0,06**  **43**  **110**  **60**  **45** | | | **7,8**  **9,3**  **12,9**  **75,6**  **0,06**  **45**  **110**  **60**  **45** | **7,0**  **10,1**  **16,1**  **78,0**  **0,06**  **47**  **115**  **63**  **50** | **6,5**  **10,6**  **19,3**  **80,5**  **0,00**  **50**  **120**  **65**  **60** |
| 7  **8** | **Задача 2.**  **Улучшение параметров транспортной инфраструктуры** | **29093,00** | | **2850734,00** | **Количество введенных в эксплуатацию транспортно-пересадочных узлов**  **Количество машиномест на парковках общего пользования**  **Количество машиномест на перехватывающих парковках**  **Дефицит парковочных мест на парковках общего пользования** | | **ед.**  **ед.**  **ед.**  **%** | | **0**  **5938\***  **100\*\***  **23,90** | | | **0**  **7153**  **814**  **18,10** | **0**  **16006**  **0**  **4,89** | **2**  **5919**  **0**  **0** |
| **9** | **Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма»** | | | | | | | | | | | | | |
| **10** | Задача 1.  **Финансовое обеспечение деятельности**  **Комитета по дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск, МКУ «Подольск дортранс»** | **58024,00** | |  | **Доля процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в соответствии с требованиями предъявляемыми к проведению процедур закупок для муниципальных нужд к общему числу закупок**  **Доля нормативно-правовых актов, принятых в соответствии с действующим законодательством** | | **%**  **%** | | **100**  **100** | | | **100**  **100** | **100**  **100** | **100**  **100** |

\* Всего оборудовано машиномест на парковках общего пользования в Городском округе Подольск по состоянию на 01.10.2015 г.– 68452 машиноместа.

\*\* Общее количество мест на перехватывающих парковках по состоянию на 01.10.2015г. – 4118 машиномест

**5. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование показателя** | | **Определение** | **Единица измерения** | | **Значение базовых показателей** | | **Статистические источники** | | **Периодичность предоставления** | |
| **Подпрограмма 1**  **«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий МКД, подъездов к дворовым территориям МКД, внутриквартальных дорог»** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | **Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области** | | **Показатель характеризирует темпы прироста автомобильных дорог с твердым покрытием. Показатель рассчитывается по формуле:**  **ПРад =  х 100%, где**  **ПРад – прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям (%)**  **Ппад- протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения за отчетный год**  **Попд – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт за отчетный год**  **ПОоб – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечающих нормативным требованиям на конец предыдущего года**  **К = 1,1 – коэффициент ежегодного износа = 10%** | **%** | | **Базовое значение показателя – 4,95** | | **Форма статистического наблюдения №3-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» по состоянию на 01 января года следующего за отчетным годом** | | **Годовая** | |
| **2** | | **Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | **Показатель характеризует темпы развития автомобильных дорог и определяется по фактическому значению построенных и реконструированных дорог по фактическому значению за отчетный год** | **км** | | **Базовое значение – 0,0** | | **Форма статистического наблюдения №3-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» по состоянию на 1 января года следующего за отчетным годом** | | **Годовая** | |
| **3** | | **Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние ( в том числе с привлечением Субсидии)** | | **Определяется по фактическому значению за отчетный год** | **м²** | | **Базовое значение – 71713,00** | | **Годовой отчет о выполнении работ** | | **Годовая** | |
| **4** | | **Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | **Показатель характеризует состояние дорожной сети. Определяется по формуле:**  **Дно = х 100%**  **Пно = Пноп – Потр, где**  **Дно – доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям;**  **Пно – протяженность автомобильных дорог не отвечающих нормативным требованиям в отчетный год;**  **По – общая протяженность автомобильных дорог;**  **Пноп – протяженность автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям на конец предыдущего года;**  **Потр – протяженность автомобильных дорог отремонтированных в отчетный год** | **%** | | **Базовое значение показателя – 27,10** | | **Форма статистического наблюдения №3-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» по состоянию на 1 января года следующего за отчетным годом** | | **Годовая** | |
| **5** | | **Протяженность оформленных в собственность бесхозяйных автомобильных дорог** | | **Определяется по фактическому значению за отчетный год** | **км** | | **Базовое значение показателя – 4,085** | | **Форма статистического наблюдения №3-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» по состоянию на 1 января года следующего за отчетным годом** | | **Годовая** | |
| **6** | | **Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние (в том числе с привлечением Субсидии)** | | **Определяется по фактическому значению за отчетный год** | **м²** | | **Базовое значение показателя – 68800,0** | | **Годовой отчет о выполнении работ** | | **Годовая** | |
| **7** | | **Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области** | | **Определяется по фактическому значению за отчетный год** | **ед.** | | **Базовое значение показателя – 0** | | **Годовой отчет о выполнении работ** | | **Годовая** | |
| **Подпрограмма 2**  **«Безопасность дорожного движения»** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | **Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий** | | **Указанные показатели носят комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения содержащихся как в настоящей Программе так и в других государственных программах Московской области, планах федеральных органов исполнительной власти.**  **Социальный риск рассчитывается по формуле:**  **Бд = х100000, где**  **Бд – безопасность дорожного движения;**  **Кс –количество случаев от дорожно-транспортных происшествий;**  **Чнас – численность населения  г. Подольска** | **ед.** | | **Базовое значение показателя – 4** | | **Годовой отчет МУ МВД РФ «Подольское»** | | **Годовая** | |
| **2** | | **Безопасность дорожного движения (социальные риски)**  **число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения** | | **на 100 тыс. чел. населения** | | **Базовое значение показателя - 13,01** | | **Ежеквартальный отчет**  **МУ МВД РФ «Подольское»** | | **Ежеквартально** | |
| **Подпрограмма 3**  **«Развитие и функционирование транспортного комплекса»** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Средний возраст подвижного состава на регулярных перевозках по регулируемым тарифам** | | **Средний срок эксплуатации подвижного состава** | | | **лет** | | **Базовое значение показателя -7,8** | | **Годовой отчет**  **1.МУП «Подольский троллейбус»;**  **2. Автоколонна 1788 Филиал ГУП «МОСТРАНСАВТО»** | | **Годовая** |
| **2.** | **Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа Подольск на конец года** | | **Процентное отношение подвижного состава задействованного на маршрутах перевозок пассажиров по регулируемым тарифам от общего количестве муниципальных маршрутов** | | | **%** | | **Базовое значение показателя – 75,6** | | **Ежеквартальный отчет**  **1.МУП «Подольский троллейбус»;**  **2. Автоколонна 1788 Филиал ГУП «МОСТРАНСАВТО»** | | **Ежеквартально** |
| **3.** | **Доля троллейбусов, средний возраст которых не превышает 5 лет.** | | **Процентное отношение троллейбусов, от общего количестве подвижного состава возраст которых не превышает 5 лет** | | | **%** | | **Базовое значение показателя – 9,3** | | **Годовой отчет**  **МУП «Подольский троллейбус»** | | **Годовая** |
| **4.** | **Доля троллейбусов, оборудованных для перевозки маломобильных групп населения, от общего числа подвижного состава, выходящего в рейс.** | | **Процентное отношение троллейбусов, оборудованных для перевозки маломобильных групп населения, от общего числа подвижного состава, выходящего в рейс** | | | **%** | | **Базовое значение показателя – 12,9** | | **Годовой отчет**  **МУП «Подольский троллейбус»** | | **Годовая** |
| **5.** | **Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром Городского округа Подольск в общей численности населения городского округа** | | **Процентное отношение населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром Городского округа Подольск в общей численности населения городского округа** | | | **%** | | **Базовое значение показателя – 0,06** | | **Годовой отчет** | | **Годовая** |
| **6.** | **Доля пассажиров, оплачивающих свой проезд единой транспортной картой Московской области на муниципальных маршрутах в общем объеме платных пассажиров на муниципальных маршрутах.** | | **Процентное соотношение пассажиров, оплачивающих свой проезд единой транспортной картой Московской области к общему количеству перевезенных пассажиров** | | | **%** | | **Базовое значение показателя - 43** | | **Годовой отчет** | | **Годовая** |
| **7.** | **Обеспечение безналичной оплаты проезда при перевозках пассажиров на муниципальных маршрутах регулярного сообщения по регулируемым и по нерегулируемым тарифам** | | **Определяется по фактическому значению за отчетный год** | | | **ед.** | | **Базовое значение показателя - 110** | | **Годовой отчет** | | **Годовая** |
| **8.** | **Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года** | | **Процентное соотношение оплаченных поездок с использованием ЕТК к общему количеству оплаченных пассажирами поездок** | | | **%** | | **Базовое значение показателя - 60** | | **Годовой отчет** | | **Годовая** |
|  | **Доля перевозчиков – юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения единых транспортных карт за проезд не менее 20 %** | | **Процентное соотношение перевозчиков созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов со средним уровнем применения ЕТК за проезд не менее 20%, к общему числу перевозчиков** | | | **%** | | **Базовое значение показателя - 45** | | **Годовой отчет** | | **Годовая** |
| **9.** | **Количество введенных в эксплуатацию транспортно-пересадочных узлов** | | **Количество транспортно-пересадочных узлов введенных в эксплуатацию в отчетном году** | | | **ед.** | | **Базовое значение показателя - 0** | | **Годовой отчет**  **Комитета по строительству и архитектуре** | | **Годовая** |
| **10.** | **Количество машиномест на парковках общего пользования** | | **Суммарное значение показателей количества машиномест гаражей стоянок, многоярусных гаражей, многофункционального комплекса на конец предшествующему отчетному году и введенных в эксплуатацию в отчетном году** | | | **машиномест** | | **Базовое значение показателя - 5938** | | **Годовой отчет**  **Комитета по строительству и архитектуре** | | **Годовая** |
| **11.** | **Количество машиномест на перехватывающих парковках** | | **Суммарное значение показателей количества перехватывающих парковок введенных в эксплуатацию в отчетном году** | | | **машиномест** | | **Базовое значение показателя - 100** | | **Годовой отчет**  **Комитета по строительству и архитектуре** | | **Годовая** |
| **12.** | **Дефицит парковочных мест на парковках общего пользования** | | **Дп.м - х100 %, где**  **Дп.м. – дефицит парковочных мест**  **Пдо – план по дорожному обустройству машиномест**  **Сдф – существующий дефицит в машиноместах** | | | **%** | | **Базовое значение показателя – 23,90** | | **Годовой отчет** | | **Годовая** |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма»** | | | | | | | | | | | | |
| **13.** | **Доля процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в соответствии с требованиями предъявляемыми к проведению процедур закупок для муниципальных нужд к общему числу закупок** | | **Процентное отношение количества проведенных в соответствии с требованиями предъявляемыми к проведению процедур закупок для муниципальных нужд к общему числу закупок** | | | **%** | | **Базовое значение показателя - 100** | | **Годовой отчет** | | **Годовая** |
| **14.** | **Доля нормативно-правовых актов, принятых в соответствии с действующим законодательством** | | **Процентное соотношении количества принятых нормативно-правовых актов в соответствии с действующим законодательством к общему числу нормативно-правовых актов** | | | **%** | | **Базовое значение показателя - 100** | | **Годовой отчет** | | **Годовая** |

**6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы.**

Текущее управление реализацией муниципальной программой осуществляется Комитетом по дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск.

Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск:

1. Формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период. Ежегодно подготавливает перечень финансируемых мероприятий муниципальной программы, определяет объемы их финансирования, оценивает возможность достижения целевых индикаторов.
2. Определяет ответственных за выполнение мероприятий подпрограмм. Несет ответственность за реализацию мероприятий подпрограмм, осуществляет управление исполнителями мероприятий муниципальной программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию.
3. Обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий подпрограмм и координацию их действий по реализации муниципальной программы.
4. Участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы.
5. Осуществляет представление в установленный срок и по установленным формам отчетов о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы.
6. Осуществляет ввод данных муниципальной программы в подсистему по формированию муниципальных программ Московской области автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (далее – подсистема ГАСУ МО) и предоставляет координатору и в муниципальное казенное учреждение «Центр экономического развития» отчеты о реализации муниципальной программы.
7. Осуществляет реализацию плана мероприятий «дорожной карты», Указа президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598, обращения Губернатора Московской области, показателей предусмотренных Государственной программой Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

**7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.**

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Администрация города Подольска.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы Комитетом по дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом формирует в подсистеме ГАСУ МО и направляет в муниципальное казенное учреждение «Центр экономического развития»:

1. Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы по форме согласно приложениям №9 и № 10 утвержденным постановлением Главы Городского округа Подольск от 11.01.2016 № 1 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Городского округа Подольск».

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

2. Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы по объектам строительства по форме согласно приложению №11 утвержденным постановлением Главы Городского округа Подольск от 11.01.2016 № 1 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программы Городского округа Подольск» который содержит:

- наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы:

- перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

- анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск ежегодно формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года следующего за отчетным, представляет его в муниципальное казенное учреждение «Центр экономического развития» для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы должны содержать:

1. Аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2. Таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета Городского округа Подольск и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам №10 и №12 утвержденным постановлением Главы Городского округа Подольск от 11.01.2016 № 1 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программы Городского округа Подольск».

**8.Паспорт подпрограммы 1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, внутриквартальных дорог» муниципальной программы на срок 2016-2018гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальный заказчик подпрограммы** | | **Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск** | | | | | |
| **Задача 1 подпрограммы** | | **Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | |
| **Задача 2 подпрограммы** | | **Обеспечение устойчивого функционирования дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, тротуаров, внутриквартальных дорог** | | | | | |
| **Сроки реализации подпрограммы** | | **2016-2018 гг.** | | | | | |
| **Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:** | **Наименование подпрограммы** | **Главный распорядитель бюджетных средств** | **Источник финансирования** | **Расходы (тыс. руб.)** | | | |
| **2016, год** | **2017, год** | **2018, год** | **Итого** |
| **Содержание и ремонт автодорог общего пользования местного значения, дворовых территорий МКД, подъездов к дворовым территориям МКД, внутриквартальных дорог** | **Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск** | **Всего,**  **в т.ч.** | **621770,00** | **430504,00** | **462501,00** | **1514775,00** |
| **Средства Федерального бюджета** |  |  |  |  |
| **Средства бюджета Московской области** | **67955,00** | **\*\*** | **\*\*** | **67955,00** |
| **Средства бюджета Городского округа Подольск, в т.ч. средства Дорожного фонда муниципального образований «Городского округа Подольск»** | **553815,00** | **430504,00** | **462501,00** | **1446820,00** |
| **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |
| **Планируемые результаты реализации подпрограммы:**  **1. Увеличение прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %.**  **2. Увеличение протяженности построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.**  **3. Увеличение прироста количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области, ед.**  **4.Оформление в собственность бесхозяйных дорог, км.**  **5. Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %.**  **6. Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние (в том числе с привлечением Субсидии), м².**  **7. Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние (в том числе с привлечением Субсидии), м².** | | | | **6,90**  **0**  **-**  **2,745**  **20,37**  **106574**  **175757** | **5,19**  **3,8**  **3**  **0**  **16,22**  **73747**  **150135** | **4,65**  **1,1**  **1**  **0**  **12,03**  **73747**  **157159** | |

**9.Общая характеристика подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий МКД, подъездов к дворовым территориям МКД, внутриквартальных дорог».**

Финансирование мероприятий в сфере дорожного хозяйства осуществляется за счет средств местного бюджета и средств Дорожного фонда Московской области в пределах прогнозных показателей источников формирования Дорожного фонда Московской области. Для выполнения мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий необходимо привлечение средств бюджета Московской области на условиях софинансирования в рамках государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса.

Решение задачи «Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» обеспечивается реализацией основных мероприятий подпрограммы **«**Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий МКД, подъездов к дворовым территориям МКД, внутриквартальных дорог» (далее - подпрограмма) по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечению дорожной техникой, проектированию и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения, оформлению в муниципальную собственность бесхозяйного имущества,

Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» включает мероприятия по содержанию и текущий ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержанию надземного пешеходного перехода (моста), содержанию ливневой канализации, смотровых колодцев и дождеприемников, установке дорожных знаков, ремонту, покраске и приобретению автопавильонов, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержанию светофорных объектов, обрезке веток загораживающих видимость дорожных знаков, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Показатель увеличения прироста количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области до 3 ед. к 2018 году, а также увеличение протяженности построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значении до 5,840 км к 2018 году обеспечивается мероприятием по проектированию и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения. Финансирование мероприятия будет осуществляться за счет средств местного бюджета в виде софинансирования и средств Дорожного фонда Московской области.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения позволит уменьшить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 12,02% к 2018 году и увеличит площадь поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние до 73747 м² к 2018 году. Финансирование мероприятия будет осуществляться за счет средств местного бюджета в виде софинансирования и средств Дорожного фонда Московской области.

Выполнение задачи по обеспечению устойчивого функционирования дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, тротуаров, внутриквартальных дорог включает в себя основное мероприятие по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, тротуаров, которое подразделяется на мероприятия по ремонту и устройству тротуаров, пешеходных дорожек и ремонту внутриквартальных дорог, за время реализации которых будет отремонтировано 157159 м² дворовых территорий к 2018 году.

**10. Перечень мероприятий подпрограммы 1**

**«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий МКД, подъездов к дворовым территориям МКД, внутриквартальных дорог».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации подпрограммы** | **Сроки исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования мероприятия в 2015 году (тыс. руб.)** | **Всего, (тыс. руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | **Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы** | | **Результаты выполнения мероприятий подпрограммы** |
| **2016** | **2017** | **2018** | |  |  |
| **1** | **2** |  | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | **11** |
| **1** | **Задача 1. Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения** | **2016-2018** | **Итого** |  | **914706,30** | **329453,30** | **268529,00** | **316724,00** | |  |  |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  | |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  | **50021,00** | **50021,00** | **\*\*** | **\*\*** | |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Городского округа Подольск, в т.ч. средства Дорожного фонда муниципального образований «Городского округа Подольск»** |  | **864685,30** | **279432,30** | **268529,00** | **316724,00** | |
|  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  | |
| **1.1.** | **Основное**  **Мероприятие 1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** | **2016-2018** | **Итого** |  | **862605,30** | **308778,30** | **251989,00** | **301838,00** | |  |  |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  | |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  | **50021,00** | **50021,00** | **\*\*** | **\*\*** | |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Городского округа Подольск, в т.ч. средства Дорожного фонда муниципального образований «Городского округа Подольск»** |  | **812584,30** | **258757,30** | **251989,00** | **301838,00** | |
|  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  | |
| **1.1.1** | **Мероприятие 1.**  **Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** | **2016-2018** | **Итого** |  | **581641,964** | **190631,30** | **172566,397** | **218444,267** | | **Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск, МКУ «Подольск дортранс»** | **Содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения**  **2016 г. – 2179051м²**  **2017 г. – 2194251м²**  **2018 г. – 2194251м²** |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  | |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  | |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  | **581641,964** | **190631,30** | **172566,397** | **218444,267** | |
|  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  | |
| **1.1.2** | **Мероприятие 2.**  **Содержание надземного пешеходного перехода (моста)** | **2016-2018** | **Итого** |  | **3749,760** | **1152,000** | **1267,200** | **1330,560** | | **Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск, МКУ «Подольск дортранс»** | **Содержание надземных пешеходных переходов** |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  | |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  | |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  | **3749,76** | **1152,000** | **1267,200** | **1330,560** | |
|  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  | |
| **1.1.3** | **Мероприятие 3.**  **Содержание ливневой канализации, смотровых колодцев и дождеприемников** | **2016-2018** | **Итого** |  | **19695,920** | **5300,00** | **7022,400** | **7373,520** | | **Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск, МКУ «Подольск дортранс»** | **Содержание ливневой канализации 28677пог.м.** |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  | |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  | |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  | **19695,920** | **5300,00** | **7022,400** | **7373,520** | |
|  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  | |
| **1.1.4** | **Мероприятие 4.**  **Установка дорожных знаков** | **2016-2018** | **Итого** |  | **1502,695** | **400,00** | **537,900** | **564,795** | | **Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск, МКУ «Подольск дортранс»** | **Установка дорожных знаков в замен утраченных, 260 шт.**,  **покраска стоек дорожных знаков - 2000 шт.** |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  | |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  | |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  | **1502,695** | **400,00** | **537,900** | **564,795** | |
|  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  | |
| **1.1.5** | **Мероприятие 5.**  **Ремонт, покраска и приобретение автопавильонов** | **2016-2018** | **Итого** |  | **2691,165** | **700,00** | **971,300** | **1019,865** | | **Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск, МКУ «Подольск дортранс»** | **Приобретение автопавильонов - 8 шт.**  **Покраска автопавильонов - 228 шт.** |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  | |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  | |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  | **2691,165** | **700,00** | **971,300** | **1019,865** | |
|  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  | |
| **1.1.6** | **Мероприятие 6.**  **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** | **2016-2018** | **Итого** |  | **246873,036** | **108095,00** | **67696,603** | **71081,433** | | **Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск, МКУ «Подольск дортранс»** | **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения**  **2016 – 30,8 км**  **2017 - 8,0 км**  **2018 - 8,0 км** |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  | |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  | **50021,00** | **50021,00** | **\*\*** | **\*\*** | |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Городского округа Подольск, в т.ч. средства Дорожного фонда муниципального образований «Городского округа Подольск»** |  | **196852,036** | **58074,00** | **67696,603** | **71081,433** | |
|  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  | |
| **1.1.7** | **Мероприятие 7.**  **Содержание светофорных объектов** | **2016-2018** | **Итого** |  | **3566,19** | **1000,00** | **1251,800** | **1314,390** | | **Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск, МКУ «Подольск дортранс»** | **Содержание светофорных объектов-15 шт.** |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  | |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  | |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  | **3566,19** | **1000,00** | **1251,800** | **1314,390** | |
|  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  | |
| **1.1.8** | **Мероприятие 8.**  **Обрезка веток загораживающих видимость дорожных знаков** | **2016-2018** | **Итого** |  | **1884,570** | **500,00** | **675,400** | **709,170** | | **Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск, МКУ «Подольск дортранс»** |  |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  | |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  | |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  | **1884,570** | **500,00** | **675,400** | **709,170** | |
|  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  | |
| **1.1.9** | **Мероприятие 9.**  **Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения** | **2016-2018** | **Итого** |  | **1000,00** | **1000,00** | **0,00** | **0,00** | | **Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск, МКУ «Подольск дортранс»** | **Паспортизация автомобильных дорог мкр. «Стрелковский»** |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  | |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  | |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  | **1000,00** | **1000,00** | **0,00** | **0,00** | |
|  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  | |
| **1.2** | **Основное мероприятие 2.**  **Обеспечение дорожной техникой** | **2016-2018** | **Итого** |  | **25200,00** | **10000,00** | **8000,00** | **7200,00** | |  |  |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  | |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  | |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  | **25200,00** | **10000,00** | **8000,00** | **7200,00** | |
|  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  | |
| **1.2.1** | **Мероприятие 1.**  **Приобретение дорожной техники** | **2016-2018** | **Итого** |  | **25200,00** | **10000,00** | **8000,00** | **7200,00** | | **Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск, МКУ «Подольск дортранс»** |  |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  | |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  | |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  | **25200,00** | **10000,00** | **8000,00** | **7200,00** | |
|  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  | |
| **1.3** | **Основное мероприятие 3.**  **Проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения** | **2016-2018** | **Итого** |  | **26901,00** | **10675,00** | **8540,00** | **7686,00** | |  |  |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  | |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  | |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  | **26901,00** | **10675,00** | **8540,00** | **7686,00** | |
|  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  | |
| **1.3.1** | **Мероприятие 1.**  **Проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения** | **2016-2018** | **Итого** |  | **26901,00** | **10675,00** | **8540,00** | **7686,00** | | **Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск, МКУ «Подольск дортранс»** | **Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, протяженность**  **-3,8 км,**  **мкр. «Стрелковское»** |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  | |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  | |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  | **26901,00** | **10675,00** | **8540,00** | **7686,00** | |
|  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  | |
| **1.4** | **Основное мероприятие 4.**  **Оформление в муниципальную собственность бесхозяйного имущества** | **2016-2018** | **Итого** |  | **\*** | **\*** | **\*** | **\*** | |  |  |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  | |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  | |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  | **\*** | **\*** | **\*** | **\*** | |
|  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  | |
| **1.4.1** | **Мероприятие 1.**  **Оформление в муниципальную собственность бесхозяйных автомобильных дорог** | **2016-2018** | **Итого** |  | **\*** | **\*** | **\*** | **\*** | |  | **Оформить в муниципальную собственность**  **6,9 км бесхозяйных дорог** |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  | |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  | |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  | **\*** | **\*** | **\*** | **\*** | |
|  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  | |
| **2.** | **Задача 2.**  **Обеспечение устойчивого функционирования дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, тротуаров, внутриквартальных дорог** | **2016-2018** | **Итого** |  | **600068,70** | **292316,70** | **161975,00** | **145777,00** | |  |  |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  | |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  | **17934,00** | **17934,00** | **\*\*** | **\*\*** | |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  | **582134,70** | **274382,70** | **161975,00** | **145777,00** | |
|  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  | |
| **2.1.** | **Основное Мероприятие 1.**  **Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, тротуаров, внутриквартальных дорог** | **2016-2018** | **Итого** |  | **600068,70** | **292316,70** | **161975,00** | **145777,00** | |  |  |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  | |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  | **17934,00** | **17934,00** | **\*\*** | **\*\*** | |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  | **582134,70** | **274382,70** | **161975,00** | **145777,00** | |
|  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  | |
| **2.1.1** | **Мероприятие 1.**  **Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД** | **2016-2018** | **Итого** |  | **388236,70** | **198236,70** | **100000,00** | **90000,00** | | **Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск, МКУ «Подольск дортранс»** | **Ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, тротуаров, внутриквартальных дорог**  **в 2016 г. - 175757 м²,**  **в 2017 г. - 150135 м²,**  **в 2018 г. - 157159 м²** |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  | |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  | **17934,00** | **17934,00** | **\*\*** | **\*\*** | |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  | **370302,70** | **180302,70** | **100000,00** | **90000,00** | |
|  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  | |
| **2.1.2** | **Мероприятие 2.**  **Ремонт и устройство тротуаров, пешеходных дорожек** | **2016-2018** | **Итого** |  | **123766,00** | **58289,00** | **34462,00** | **31015,00** | | **Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск, МКУ «Подольск дортранс»** | **Устройство и ремонт тротуаров**  **в 2016 г. - 21440 м²,**  **в 2017 г. - 18290 м²,**  **в 2018 г. - 17780 м²** |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  | |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  | |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  | **123766,00** | **58289,00** | **34462,00** | **31015,00** | |
|  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  | |
| **2.1.3** | **Мероприятие 3.**  **Ремонт внутриквартальных дорог** | **2016-2018** | **Итого** |  | **88066,00** | **35791,00** | **27513,00** | **24762,00** | | **Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск, МКУ «Подольск дортранс»** | **Ремонт внутриквартальных дорог**  **в 2016 г. – 18100 м²,**  **в 2017 г. - 16845 м²,**  **в 2018 г. - 15681 м²** |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  | |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  | |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  | **88066,00** | **35791,00** | **27513,00** | **24762,00** | |
|  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  | |

\*Денежные средства на реализацию мероприятий заложены в муниципальной программе города Подольска «Развитие имущественного комплекса города Подольска»

\*\* Объем средств будет определен после утверждения объемов бюджетных ассигнований из бюджета Московской области

**11. Паспорт подпрограммы 2 «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы**

**на срок 2016-2018гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальный заказчик подпрограммы** | | **Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск** | | | | | |
| **Задача 1** | | **Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения; совершенствование организации дорожного движения, повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети** | | | | | |
| **Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:** | **Наименование подпрограммы** | **Главный распорядитель бюджетных средств** | **Источник финансирования** | **Расходы (тыс. руб.)** | | | |
| **Безопасность дорожного движения** | **2016, год** | **2017, год\*** | **2018, год\*** | **Итого** |
| **Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск** | **Всего,**  **в т.ч.** | **22285,00** | **17828,00** | **16045,00** | **56158,00** |
| **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |
| **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |
| **Средства бюджета Городского округа Подольск** | **22285,00** | **17828,00** | **16045,00** | **56158,00** |
| **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |
| **Планируемые результаты реализации подпрограммы:**   1. **Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, ед.** 2. **Безопасность дорожного движения (социальные риски)**   **(число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения), ед.** | | | | **3**  **12,73** | **2**  **12,31** | **1**  **10,88** | |

**12. Общая характеристика подпрограммы 2 «Безопасность дорожного движения».**

Решение задачи «Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения, совершенствование организации дорожного движения, повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети» обеспечивается реализацией основными мероприятиями по повышению уровня эксплуатационному состоянию опасных участков улично-дорожной сети и комплексной системы организации дорожного движения.

Основное мероприятие по повышению уровня эксплуатационному состоянию опасных участков улично-дорожной сети включает мероприятия по строительству светофорных объектов, нанесению дорожной разметки, изготовлению дорожных знаков, ремонту и установке металлических барьерных и пешеходных перильных ограждений, установке искусственных дорожных неровностей, проведению работ по обустройству посадочных площадок, устройству заездных карманов, сходов с тротуаров на пешеходные переходы, содержанию и обустройство детского автогородка. Реализация данных мероприятий позволит ликвидировать места концентрации ДТП до 1 ед. к 2018 году и обеспечить безопасность дорожного движения до 10,88 к 2018 году.

Основное мероприятие по комплексной системе организации дорожного движения включает в себя мероприятие по разработке комплексной системы организации дорожного движения по Городскому округу Подольск.

**13. Перечень мероприятий подпрограммы 2**

**«Безопасность дорожного движения» муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации подпрограммы** | **Срок исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования мероприятия в 2015 году (тыс. руб.)** | **Всего,**  **(тыс. руб.)** | **Объем финансирования по годам**  **(тыс. руб.)** | | | **Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы** | **Результаты выполнения мероприятий подпрограммы** |
| **2016** | **2017\*** | **2018\*** |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Задача 1. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения; совершенствование организации дорожного движения, повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети** | **2016-2018** | **Итого** |  | **56158,00** | **22285,00** | **17828,00** | **16045,00** |  |  |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  | **56158,00** | **22285,00** | **17828,00** | **16045,00** |
|  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Основное мероприятие 1. Повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети** | **2016-2018** | **Итого** |  | **43558,00** | **17285,00** | **13828,00** | **12445,00** |  |  |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  | **43558,00** | **17285,00** | **13828,00** | **12445,00** |
|  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |
| **1.1.1** | **Мероприятие 1.**  **Строительство светофорных объектов** | **2016-2018** | **Итого** |  | **6500,00** | **3000,00** | **2000,00** | **1500,00** | **Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск, МКУ «Подольск дортранс»** | **Строительство светофорных объектов – 15 шт**. |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  | **6500,00** | **3000,00** | **2000,00** | **1500,00** |
|  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |
| **1.1.2** | **Мероприятие 2.**  **Нанесение дорожной разметки** | **2016-2018** | **Итого** |  | **23273,00** | **8773,00** | **7500,00** | **7000,00** | **Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск, МКУ «Подольск дортранс»** | **Нанесение** **дорожной разметки**  **2016 г.- 12,0 км термопластик, 201,7 км краска,  2017 г.- 11,0 км термопластик, 200,0 км краска,  2018 г.- 10,0 км термопластик, 200,0 км краска** |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  | **23273,00** | **8773,00** | **7500,00** | **7500,00** |
|  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |
| **1.1.3** | **Мероприятие 3. Изготовление дорожных знаков** | **2016-2018** | **Итого** |  | **6000,00** | **2000,00** | **2000,00** | **2000,00** | **Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск, МКУ «Подольск дортранс»** | **Изготовление дорожных знаков**  **в 2016г.- 500шт,**  **в 2017г. 500шт, в 2018г.-500шт.** |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  | **6000,00** | **2000,00** | **2000,00** | **2000,00** |
|  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |
| **1.1.4** | **Мероприятие 4.**  **Ремонт и установка металлических барьерных и пешеходных перильных ограждений** | **2016-2018** | **Итого** |  | **6775,00** | **3002,00** | **2078,00** | **1695,00** | **Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск, МКУ «Подольск дортранс»** | **Ремонт пешеходных перильных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования, протяженностью 900 пог.м.** |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  | **6775,00** | **3002,00** | **2078,00** | **1695,00** |
|  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |
| **1.1.5** | **Мероприятие 5.**  **Установка искусственных дорожных неровностей** | **2016-2018** | **Итого** |  | **710,00** | **510,00** | **100,00** | **100,00** | **Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск, МКУ «Подольск дортранс»** | **Устройство ИДН сборно-разборного типа – 174 м.** |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  | **710,00** | **510,00** | **100,00** | **100,00** |
|  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |
| **1.1.6** | **Мероприятие 6.**  **Проведение работ по обустройству посадочных площадок, устройство заездных карманов, сходов с тротуаров на пешеходные переходы** | **2016-2018** | **Итого** |  | **200,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск, МКУ «Подольск дортранс»** | **Обустройство посадочных площадок (уширение, ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство посадочных площадок с твердым покрытием)** |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  | **200,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
|  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |
| **1.1.7** | **Мероприятие 7.**  **Содержание и обустройство детского автогородка** | **2016-2018** | **Итого** |  | **100,00** | **0,00** | **50,00** | **50,00** | **Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск, МКУ «Подольск дортранс»** | **Содержание 2-х светофорных объектов, обновление дорожной разметки, восстановление утраченных дорожных знаков** |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  | **100,00** | **0,00** | **50,00** | **50,00** |
|  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Основное**  **мероприятие 2.**  **Комплексная система организации дорожного движения** | **2016-2018** | **Итого** |  | **12600,00** | **5000,00** | **4000,00** | **3600,00** |  |  |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  | **12600,00** | **5000,00** | **4000,00** | **3600,00** |
|  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |
| **1.2.1** | **Мероприятие 1.**  **Разработка комплексной системы организации дорожного движения** | **2016-2018** | **Итого** |  | **12600,00** | **5000,00** | **4000,00** | **3600,00** | **Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск, МКУ «Подольск дортранс»** | **Разработка комплексной системы организации дорожного движения по Городскому округу Подольск** |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  | **12600,00** | **5000,00** | **4000,00** | **3600,00** |
|  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |

**14. Паспорт подпрограммы 3 «Развитие и функционирование транспортного комплекса» муниципальной программы**

**на срок 2016-2018 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальный заказчик подпрограммы** | | **Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск** | | | | | |
| **Задача 1.** | | **Развитие пассажирского транспорта** | | | | | |
| **Задача 2.** | | **Улучшение параметров транспортной инфраструктуры** | | | | | |
| **Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:** | **Наименование подпрограммы** | **Главный распорядитель бюджетных средств** | **Источник финансирования** | **Расходы (тыс. руб.)** | | | |
| **Развитие и функционирование транспортного комплекса** | **2016, год** | **2017, год\*** | **2018, год\*** | **Итого** |
| **Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск** | **Всего,**  **в т.ч. средства** | **2796385,00** | **367962,00** | **163390,00** | **3327737,00** |
| **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |
| **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |
| **Средства бюджета Городского округа Подольск** | **43147,00** | **34518,00** | **31066,00** | **108731,00** |
| **Внебюджетные источники** | **2753238,00** | **333444,00** | **132324,00** | **3219006,00** |
| **Планируемые результаты реализации подпрограммы:**  **1. Обновление подвижного состава пассажирских предприятий и снижение среднего возраста, лет.**  **2. Увеличение доли троллейбусов, средний возраст которых не превышает 5 лет, от общего числа подвижного состава, %.**  **3. Увеличение доли троллейбусов, оборудованных для перевозки маломобильных групп населения, от общего числа подвижного состава, выходящего в рейс, %.**  **4. Увеличение доли муниципальных маршрутов регулярных перевозок по**  **регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, %.**  **5. Уменьшение доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром Городского округа Подольск в общей численности населения городского округа, %.**  **6. Увеличение доли пассажиров оплачивающих свой проезд ЕТК МО на муниципальных маршрутах в общем объеме платных пассажиров на муниципальных маршрутах на конец года, %.**  **7. Обеспечение безналичной оплаты проезда при перевозках пассажиров на муниципальных маршрутах регулярного сообщения по регулируемым и по нерегулируемым тарифам**  **8. Увеличение доли поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года**  **9. Увеличение доли перевозчиков – юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения единых транспортных карт за проезд не менее 20 %**  **10. Увеличение количества введенных в эксплуатацию транспортно-пересадочных узлов, ед.**  **11. Увеличение количества машиномест на парковках общего пользования, ед.**  **12. Увеличение машиномест на перехватывающих парковках, ед.**  **13. Дефицит парковочных мест на парковках общего пользования** | | | | **7,8**  **9,3**  **12,9**  **75,9**  **0,06**  **45**  **110**  **60**  **45**  **0**  **7153**  **814**  **18,10** | **7,0**  **10,1**  **16,1**  **78,0**  **0,06**  **47**  **115**  **63**  **50**  **0**  **16006**  **0**  **4,89** | **6,5**  **10,6**  **19,3**  **80,5**  **0**  **50**  **120**  **65**  **60**  **2**  **0**  **0**  **0** | |

**15. Общая характеристика подпрограммы 3 «Развитие и функционирование транспортного комплекса»**

Финансирование мероприятий в сфере транспортного обслуживания населения осуществляется за счет средств местного бюджета, бюджета Московской области и внебюджетных средств. Расчет финансирования транспортного обслуживания населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом из средств местного бюджета проводится в соответствии с нормативными документами правительства Московской области. Финансирование строительства парковочного пространства осуществляется в основном за счет внебюджетных источников.

Решение задачи транспортного обслуживания населения обеспечивается реализацией основных мероприятий подпрограммы «Развитие и функционирование транспортного комплекса Городского округа Подольск».

Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров» включает мероприятия по заключению муниципальных контрактов на оказание услуг для муниципальных нужд по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным и городским наземным электрическим транспортом, выполнение работ по обновлению подвижного состава с учетов потребностей для перевозки маломобильных групп населения.

Показатель уменьшения среднего возраста подвижного состава на регулярных перевозках по регулируемым тарифам до 6,5 лет к 2018 году, так же планируется увеличение количества троллейбусов оборудованных для перевозки маломобильных групп населения, от общего числа подвижного состава, выходящего в рейс до 19,3 % к 2018 году, увеличение доли муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок Городского округа Подольск на конец 2018 года до 80,5 %. Осуществление мероприятий будет осуществляться за счет средств местного бюджета, софинансирования из бюджета Московской области, а так же за счет внебюджетных источников.

Основное мероприятие «Выявление и перемещение брошенного автотранспорта» включает в себя работы по перемещению и хранению брошенного транспорта на территории Городского округа Подольск».

Работы в данном направлении позволят разгрузить улично - дорожную сеть от автотранспорта, имеющего признаки брошенного, создав тем самым дополнительные парковочные места на внутридворовых территориях, а так же к уменьшению возможных потенциальных аварийных ситуаций.

Основное мероприятие «Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация объектов транспорта» включает в себя оборудование парковочного пространства на территории Городского округа Подольск.

Оборудование парковочного пространства плоскостными, подземными, многоуровневыми паркингами позволит значительно сократить количество стихийных парковок на территории г. Подольска и увеличит количество машиномест к 2018 году до 115 141 машиномест. Строительство транспортно- пересадочных узлов и перехватывающих парковок в Городском округе Подольск позволит разгрузить железнодорожную станцию Подольск и платформы Городского округа Подольск от стихийного скопления автотранспорта. К 2016 году планируется оборудовать 814 машиномест на перехватывающих парковках, доведя общее количество машиномест до 5032 машиноместа. Финансирование данных мероприятий предусмотрено за счет внебюджетных средств.

**16. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Развитие и функционирование транспортного комплекса»**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации подпрограммы** | **Сроки исполнения мероприятий** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования мероприятия в 2015 году (тыс. руб.)** | **Всего, (тыс. руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | **Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы** | **Результаты выполнения мероприятий подпрограммы** |
| **2016** | **2017** | **2018** |  |  |
| **1** | **2** |  | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Задача 1.**  **Развитие пассажирского транспорта** | **2016-2018** | **Итого** |  | **447910,00** | **140026,00** | **153706,00** | **154178,00** |  |  |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  | **79638,00** | **31602,00** | **25282,00** | **22754,00** |
| **2016-2018** | **Внебюджетные источники** |  | **368272,00** | **108424,00** | **128424,00** | **131424,00** |
| **1.1** | **Основное мероприятие 1.**  **Организация транспортного обслуживания населения** | **2016-2018** | **Итого** |  | **79638,00** | **31602,00** | **25282,00** | **22754,00** |  |  |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  | **79638,00** | **31602,00** | **25282,00** | **22754,00** |
| **2016-2018** | **Внебюджетные источники** |  | **368272,00** | **108424,00** | **128424,00** | **131424,00** |
| **1.1.1** | **Мероприятие 1.**  **Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров** | **2016-2018** | **Итого** |  | **58530,00** | **23226,00** | **18581,00** | **16723,00** | **Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск, МКУ «Подольск дортранс»** | **Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах.**  **Обеспечение транспортной доступности для всех категорий граждан**  **Открытие новых автобусных маршрутов**  **-«ст. Подольск-Кузнечики»;**  **-«пл. Кутузовская-Кузнечики»** |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  | **58530,00** | **23226,00** | **18581,00** | **16723,00** |
|  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |
| **1.1.2** | **Мероприятие 2.**  **Организация транспортного обслуживания населения электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров** | **2016-2018** | **Итого** |  | **21108,00** | **8376,00** | **6701,00** | **6031,00** | **Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск, МКУ «Подольск дортранс»** | **Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах.**  **Обеспечение транспортной доступности для всех категорий граждан** |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  | **21108,00** | **8376,00** | **6701,00** | **6031,00** |
|  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |
| **1.1.3** | **Мероприятие 3.**  **Приобретение автобусов** | **2016-2018** | **Итого** |  | **368272,00** | **108424,00** | **128424,00** | **131424,00** | **Приобретение новых автобусов ГУП МО «Мострансавто»;**  **ООО «АВТОМИГ»;**  **ООО «СК транс»** | **Приобретение новых автобусов ГУП МО «Мострансавто» - 30единиц;**  **ООО «АВТОМИГ» - 22 единицы;**  **ООО «СК транс» - 52 единицы;** |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  |  |  |  |  |
| **2016-2018** | **Внебюджетные источники** |  | **368272,00** | **108424,00** | **128424,00** | **131424,00** |
| **1.1.4** | **Мероприятие 4.**  **Приобретение троллейбусов** | **2016-2018** | **Итого** |  | **\*** | **\*** | **\*** | **\*** | **Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск, МКУ «Подольск дортранс»** | **Приобретение 4 низкопольных троллейбусов** |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  | **\*** | **\*** | **\*** | **\*** |
|  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Задача 2.**  **Улучшение параметров транспортной инфраструктуры** | **2016-2018** | **Итого** |  | **2879827,00** | **2656359,00** | **214256,00** | **9212,00** |  |  |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  | **29093,00** | **11545,00** | **9236,00** | **8312,00** |
| **2016-2018** | **Внебюджетные источники** |  | **2850734,00** | **2644814,00** | **205020,00** | **900,00** |
| **2.1** | **Основное мероприятие 1.**  **Выявление и перемещение брошенного автотранспорта** | **2016-2018** | **Итого** |  | **5040,00** | **2000,00** | **1600,00** | **1440,00** |  |  |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  | **5040,00** | **2000,00** | **1600,00** | **1440,00** |
|  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |
| **2.1.1** | **Мероприятие 1.**  **Выявление и перемещение брошенного автотранспорта на специализированную стоянку** | **2016-2018** | **Итого** |  | **5040,00** | **2000,00** | **1600,00** | **1440,00** | **Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск, МКУ «Подольск дортранс»** | **Увеличение пропускной способности дорог общего пользования.**  **Увеличение парковочных мест во дворах** |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  | **5040,00** | **2000,00** | **1600,00** | **1440,00** |
|  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |
| **2.2** | **Основное мероприятие 2.**  **Капитальный ремонт подвижного состава** | **2016-2018** | **Итого** |  | **2700,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** |  |  |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  |  |  |  |  |
| **2016-2018** | **Внебюджетные источники** |  | **2700,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** |
| **2.2.1** | **Мероприятие 1.**  **Капитальный ремонт подвижного состава** | **2016-2018** | **Итого** |  | **2700,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **Автоколонна № 1788-филиал ГУП МО «МОСТРАНСАВТО»** | **Выполнение работ по ремонту 3-х кузовов ПС** |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  |  |  |  |  |
| **2016-2018** | **Внебюджетные источники** |  | **2700,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** |
| **2.3** | **Основное мероприятие 3.**  **Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация объектов транспорта** | **2016-2018** | **Итого** |  | **2872087,00** | **2653459,00** | **211756,00** | **6872,00** |  |  |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  | **24053,00** | **9545,00** | **7636,00** | **6872,00** |
| **2016-2018** | **Внебюджетные источники** |  | **2848034,00** | **2643914,00** | **204120,00** | **0,00** |
| **2.3.1** | **Мероприятие 1.**  **Развитие троллейбусной системы города Подольска (Залинейный район, Кутузово (ПИР))** | **2016-2018** | **Итого** |  | **9545,00** | **9545,00** | **0,00** | **0,00** | **Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск** | **Проектно-сметная документация, строительство троллейбусных линий (Залинейный район, Кутузово),** |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  | **9545,00** | **9545,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |
| **2.3.2** | **Мероприятие 2.**  **Строительство троллейбусного депо в мкр. «Кузнечики»** | **2016-2018** | **Итого** |  | **14508,00** | **0,00** | **7636,00** | **6872,00** | **Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск** | **Подготовка проектно-сметной документации. Строительство троллейбусного депо в мкр. «Кузнечики»** |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  | **14508,00** | **0,00** | **7636,00** | **6872,00** |
|  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |
| **2.3.3** | **Мероприятие 3.**  **Строительство многоэтажных гаражей (1200 машиномест), микрорайон «Юго-западный»** | **2016-2018** | **Итого** |  | **378000,00** | **378000,00** | **0,00** | **0,00** | **Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск** | **Ввод в эксплуатацию многоэтажных гаражей (1200 машиномест)** |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  |  |  |  |  |
| **2016-2018** | **Внебюджетные источники** |  | **378000,00** | **378000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2.3.4** | **Мероприятие 4.**  **Строительство многоэтажных гаражей (1200 машиномест), микрорайон «Юго-западный** | **2016-2018** | **Итого** |  | **378000,00** | **378000,00** | **0,00** | **0,00** | **Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск** | **Ввод в эксплуатацию многоэтажных гаражей (1200 машиномест)** |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  |  |  |  |  |
| **2016-2018** | **Внебюджетные источники** |  | **378000,00** | **378000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2.3.5** | **Мероприятие 5.**  **Строительство многоэтажных гаражей (648 машиномест), микрорайон «Южный»** | **2016-2018** | **Итого** |  | **204120,00** | **0,00** | **204120,00** | **0,00** | **Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск** | **Ввод в эксплуатацию многоэтажных гаражей (648 машиномест)** |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  |  |  |  |  |
| **2016-2018** | **Внебюджетные источники** |  | **204120,00** | **0,00** | **204120,00** | **0,00** |
| **2.3.6** | **Мероприятие 6.**  **Строительство многофункционального комплекса (2 270 машиномест), микрорайон «Красная горка)** | **2016-2018** | **Итого** |  | **715050,00** | **715050,00** | **0,00** | **0,00** | **Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск** | **Ввод в эксплуатацию многоэтажных гаражей (2270 машиномест)** |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  |  |  |  |  |
| **2016-2018** | **Внебюджетные источники** |  | **715050,00** | **715050,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2.3.7** | **Мероприятие 7.**  **Строительство гаража – стоянки на 600 машиномест микрорайон «Северный»** | **2016-2018** | **Итого** |  | **12300,00** | **12300,00** | **0,00** | **0,00** | **Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск** | **Ввод в эксплуатацию гаража-стоянки на 600 машиномест микрорайон «Северный»** |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  |  |  |  |  |
| **2016-2018** | **Внебюджетные источники** |  | **12300,00** | **12300,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2.3.8** | **Мероприятие 8.**  **Строительство гаража - стоянки на 650 машиномест, микрорайон «Северный** | **2016-2018** | **Итого** |  | **11600,00** | **11600,00** | **0,00** | **0,00** | **Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск** | **Ввод в эксплуатацию гаража - стоянки на 650 машиномест, микрорайон «Северный»** |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  |  |  |  |  |
| **2016-2018** | **Внебюджетные источники** |  | **11600,00** | **11600,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2.3.9** | **Мероприятие 9.**  **Строительство гаража-стоянки на 650 мащиномест с мойкой и пунктом ТО на 5 боксов, микрорайон «Северный»** | **2016-2018** | **Итого** |  | **15014,00** | **15014,00** | **0,00** | **0,00** | **Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск** | **Ввод в эксплуатацию гаража-стоянки на 650 машиномест с мойкой и пунктом ТО на 5 боксов, микрорайон «Северный»** |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  |  |  |  |  |
| **2016-2018** | **Внебюджетные источники** |  | **15014,00** | **15014,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2.3.10** | **Мероприятие 10.**  **Строительство многоэтажного гаража №1 (1100 машиномест)**  **Микрорайон «Силикатная-2»** | **2016-2018** | **Итого** |  | **11700,00** | **11700,00** | **0,00** | **0,00** | **Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск** | **Ввод в эксплуатацию многоэтажного гаража №1 (1100 машиномест)**  **Микрорайон «Силикатная-2»** |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  |  |  |  |  |
| **2016-2018** | **Внебюджетные источники** |  | **11700,00** | **11700,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2.3.11** | **Мероприятие 11.**  **Строительство многоэтажного гаража №2 (1000 машиномест), микрорайон «Силикатная -2»** | **2016-2018** | **Итого** |  | **6000,00** | **6000,00** | **0,00** | **0,00** | **Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск** | **Ввод в эксплуатацию многоэтажного гаража №2 (1000 машиномест), микрорайон «Силикатная -2»** |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  |  |  |  |  |
| **2016-2018** | **Внебюджетные источники** |  | **6000,00** | **6000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2.3.12** | **Мероприятие 12.**  **Строительство многоэтажного гаража №3 (300 машиномест), микрорайон «Силикатная -2»** | **2016-2018** | **Итого** |  | **105000,00** | **105000,00** | **0,00** | **0,00** | **Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск** | **Ввод в эксплуатацию многоэтажного гаража №3 (300 машиномест), микрорайон «Силикатная -2»** |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  |  |  |  |  |
| **2016-2018** | **Внебюджетные источники** |  | **105000,00** | **105000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2.3.13** | **Мероприятие 13.**  **Строительство многоэтажного гаража №4 (90 машиномест), микрорайон «Силикатная-2»** | **2016-2018** | **Итого** |  | **11250,00** | **11250,00** | **0,00** | **0,00** | **Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск** | **Ввод в эксплуатацию многоэтажного гаража №4 (90 машиномест), микрорайон «Силикатная-2»** |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  |  |  |  |  |
| **2016-2018** | **Внебюджетные источники** |  | **11250,00** | **11250,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2.3.14** | **Мероприятие 14.**  **Создание транспортно-пересадочного узла «Силикатная»** | **2016-2018** | **Итого** |  | **500000,00** | **500000,00** | **0,00** | **0,00** | **Министерство транспорта Московской области** | **Ввод в эксплуатацию транспортно-пересадочного узла «Силикатная»** |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  |  |  |  |  |
| **2016-2018** | **Внебюджетные источники** |  | **500000,00** | **500000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2.3.15** | **Мероприятие 15.**  **Создание транспортно-пересадочного узла «Подольск»** | **2016-2018** | **Итого** |  | **500000,00** | **500000,00** | **0,00** | **0,00** | **Министерство транспорта Московской области** | **Ввод в эксплуатацию транспортно-пересадочного узла «Подольск»** |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  |  |  |  |  |
| **2016-2018** | **Внебюджетные источники** |  | **500000,00** | **500000,00** | **0,00** | **0,00** |

\* Денежные средства на реализацию мероприятий заложены в муниципальной программе города Подольска «Социальная защита»

**17. Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы**

**на срок 2016-2018 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальный заказчик подпрограммы** | | **Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск** | | | | | |
| **Задача 1.** | | **Финансовое обеспечение деятельности Комитета по дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск, МКУ «Подольск дортранс»** | | | | | |
| **Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:** | **Наименование подпрограммы** | **Главный распорядитель бюджетных средств** | **Источник финансирования** | **Расходы (тыс. руб.)** | | | |
| **2016, год** | **2017, год\*** | **2018, год\*** | **Итого** |
| **Обеспечивающая подпрограмма** | **Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск** | **Всего,**  **в т.ч.** | **23931,00** | **17944,00** | **16149,00** | **58024,00** |
| **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |
| **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |
| **Средства бюджета Городского округа Подольск** | **23931,00** | **17944,00** | **16149,00** | **58024,00** |
| **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |
| **Планируемые результаты реализации подпрограммы:**   1. **Доля процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в соответствии с требованиями предъявляемыми к проведению процедур закупок для муниципальных нужд к общему числу закупок** 2. **Доля нормативно-правовых актов, принятых в соответствии с действующим законодательством** | | | | **100**  **100** | **100**  **100** | **100**  **100** |  |

**18. Общая характеристика подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма».**

Решение задачифинансовое обеспечение деятельности Комитета по дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск, МКУ «Подольск дортранс» обеспечивается реализацией основных мероприятий по созданию условий для реализации полномочий органов местного самоуправления Городского округа Подольск и обеспечению деятельности казенных учреждений Городского округа Подольск в дорожно-транспортной сфере.

Реализация полномочий органов местного самоуправления в дорожно-транспортной сфере предусматривает обеспечение Комитета по дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск в своевременной оплате труда, основами средствами и материальными запасами в объеме, необходимом для выполнения его функций в соответствии с [Положением](garantF1://28868075.1000) о Комитете по дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск.

Обеспечение деятельности МКУ «Подольск дортранс» предусматривает удовлетворение потребностей в своевременной оплате труда, приобретению оргтехники, офисной мебели, канцелярских принадлежностях, офисной бумаге, системах кондиционирования воздуха, расходных материалах и запасных частях к оргтехнике и другими товарами. Реализация мероприятия осуществляется путем заключения государственных контрактов и договоров по выбору поставщиков товаров, исполнителей по оказанию услуг и выполнению работ в соответствии с Федеральным законодательством, [Законом](garantF1://28838075.0)Московской области № 196/2005-ОЗ "О закупках и поставках продукции для государственных нужд Московской области".

**19.Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации подпрограммы** | **Сроки исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования мероприятия в 2015 году, (тыс. руб.)** | **Всего, (тыс. руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | **Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы** | **Результаты выполнения мероприятий подпрограммы** |
| **2016** | **2017** | **2018** |  |  |
| **1** | **2** |  | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1.** | Задача 1.  **Финансовое обеспечение деятельности**  **Комитета по дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск, МКУ «Подольск дортранс»** | **2016-2018** | **Итого** |  | **58024,00** | **23931,00** | **17944,00** | **16149,00** |  |  |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  | **58024,00** | **23931,00** | **17944,00** | **16149,00** |
|  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Основное мероприятие 1.**  **Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления Городского округа Подольск** | **2016-2018** | **Итого** |  | **37312,00** | **14807,00** | **11845,00** | **10660,00** |  |  |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  | **37312,00** | **14807,00** | **11845,00** | **10660,00** |
|  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |
| **1.1.1** | **Мероприятие 1.**  **Обеспечение деятельности Комитета по дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск** | **2016-2018** | **Итого** |  | **37312,00** | **14807,00** | **11845,00** | **10660,00** | **Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск, МКУ «Подольск дортранс»** | **Своевременная оплата труда сотрудников,**  **выполнение запланированных мероприятий в рамках предусмотренных полномочий и возложенных задач.**  **Создание служащим надлежащих материально-технических условий.**  **Приобретение товаров, работ (услуг) в соответствии с утвержденным планом закупок.**  **Исполнение налогового законодательства.** |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  | **37312,00** | **14807,00** | **11845,00** | **10660,00** |
|  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Основное мероприятие 2.**  **Обеспечение деятельности казенных учреждений Городского округа Подольск в дорожно-транспортной сфере** | **2016-2018** | **Итого** |  | **20712,00** | **9124,00** | **6099,00** | **5489,00** |  |  |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  | **20712,00** | **9124,00** | **6099,00** | **5489,00** |
|  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |
| **1.2.1** | **Мероприятие 1.**  **Обеспечение деятельности МКУ «Подольск дортранс»** | **2016-2018** | **Итого** |  | **20712,00** | **9124,00** | **6099,00** | **5489,00** | **Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск, МКУ «Подольск дортранс»** | **Своевременная оплата труда работников, выполнение запланированных мероприятий в рамках предусмотренных полномочий и возложенных задач. Приобретение товаров, работ (услуг) в соответствии с утвержденным планом закупок** |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  |  |  |  |
| **2016-2018** | **Средства бюджета Городского округа Подольск** |  | **20712,00** | **9124,00** | **6099,00** | **5489,00** |
|  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |

**Обоснование объема финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятий Программы.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия подпрограммы** | **Источник финансирования** | **Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия** | **Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в т.ч. по годам** | **Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия.** |
| **Подпрограмма 1.**  **«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, внутриквартальных дорог»**  **Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; оформление в муниципальную собственность бесхозяйного имущества; приобретение техники; проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения; субсидии муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг; капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, тротуаров, внутриквартальных дорог** | **Бюджет Городского округа Подольск**  **Бюджет Московской области** | **Потребность в финансировании на содержание сети автомобильных дорог рассчитывается по формуле:**  **Ссод. = Сгост.×ПРОТпрогн. ×Кнад.,**  **где**  **Ссод. – объем финансовых средств на содержание автомобильных дорог местного значения в соответствующем финансовом году;**  **Сгост. – стоимость содержания 1 км автомобильных дорог, определенная исходя из анализа фактических затрат за предшествующий период и требований ГОСТ Р 50597-93;**  **ПРОТпрогн. – прогнозный показатель протяженности автомобильных дорог местного значения на 01 января соответствующего финансового года;**  **Кнад. –коэффициент надежности обслуживания сети.** | **1514775,00 тыс. руб., в т.ч. по годам:**  **2016 год – 621770,00 т.р.**  **2017 год – 430504,00 т.р.**  **2018 год – 462501,00 т.р.** |  |
| **Подпрограмма 2.**  **«Безопасность дорожного движения»**  **Повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети; разработка комплексной системы организации дорожного движения** | **Бюджет Городского округа Подольск** | **Потребность в финансировании мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения рассчитывается по формуле:**  **Сбдд = Спрогн.бдд×Ксред.бдд ×Ссредн.затр.бдд,**  **где:**  **Сбдд – объем финансовых средств на обеспечение безопасности дорожного движения в соответствующем финансовом году;**  **Спрогн.бдд – прогнозируемый объем затрат на финансирование мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения;**  **Ксред.бдд – среднее число мероприятий проводимых в отчетном и двух предшествующих финансовых годах без учета мероприятий, проводимых в рамках ведомственной целевой программы «Об обеспечении безопасности дорожного движения на территории г. Подольска в 2010-2012гг.» и долгосрочной целевой программы города Подольска «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Подольска в 2013-2015 годах»;**  **Ссредн.затр.бдд – средний объем затрат на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, проводимых в отчетном и двух предшествующих финансовых годах.** | **56158,00 тыс. руб., в т.ч. по годам:**  **2016 год – 22285,00 т.р.**  **2017 год –17828,00 т.р.**  **2018 год – 16045,00 т.р.** |  |
| **Подпрограмма 3.**  **«Развитие и функционирование транспортного комплекса»** | **Бюджет Городского округа Подольск**  **Внебюджетные источники** | **Потребность в финансировании** **обслуживания населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом рассчитывается затратным методом по формуле**  **Цб = Д – Р**  **Д – сумма доходов по маршрутам.**  **Р - сумма расходов по маршрутам.**  **Потребность финансирование за перемещение и хранение брошенного автотранспорта на специализированную стоянку рассчитывается исходя из тарифов, рассчитанных на основании коммерческих предложений от организаций** | **3327737,00 тыс. руб., в т.ч. по годам:**  **2016 год – 2796385,00 т. р.**  **2017 год – 367962,00 т. р.**  **2018 год – 163390,00 т. р.** |  |
| **Подпрограмма 4.**  **«Обеспечивающая подпрограмма»** | **Бюджет Городского округа Подольск** |  | **58024,00 тыс. руб., в т.ч. по годам:**  **2016 год – 23931,00 т.р.**  **2017 год – 17944,00 т.р.**  **2018 год – 16149,00 т.р.**  **.** |  |