Приложение

к постановлению Администрации

Городского округа Подольск

от 31.12.2019 № 1983-П

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДCКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК**

**«СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации по жилищно-коммунальному комплексу – Лукьяненко В.О. | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск | | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. увеличение доли обеспечения населения доброкачественной питьевой водой;  2. улучшение качества обеспечения тепловой энергией;  3. создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами,  4. обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на территории Городского округа Подольск. | | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | 1. «Чистая вода»  2. «Системы водоотведения»  3. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»  4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | |
| **ВСЕГО** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Средства федерального бюджета | **1096145,5** | **0,0** | **245 222,00** | **783 515,50** | **67 408,0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства бюджета Московской области | **659 738,92782** | **29108,38782** | **346 740,67** | **261 171,83** | **22 718,04** | **0** | **0** | **0** |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | **147 226,1712** | **64210,28** | **6 791,8412** | **20 865,19** | **55358,86** | **0** | **0** | **0** |
| Внебюджетные источники | **25800,00** | **1200,00** | **8800,00** | **8300,00** | **7500,00** | **0** | **0** | **0** |
| Всего, в том числе по годам: | **1928910,59902** | **94518,66782** | **607 554,5112** | **1 073 852,52** | **152 984,9** | **0** | **0** | **0** |

**ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ИНЕРЦИОННЫЙ ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Устойчивое функционирование жилищно-коммунального комплекса является одним из условий жизнеобеспечения Городского округа Подольск. Стратегией социально-экономического развития Городского округа Подольск определено создание условий для повышения уровня и качества жизни населения.

Система централизованного водоснабжения Городского округа Подольск представляет собой комплекс взаимосвязанных технических сооружений и состоит из водозаборных узлов, на которых функционируют водозаборные скважины, насосные станции водопровода; станции водоподготовки; водопроводные сети. Сложившийся недостаточно эффективный уровень качества услуг водоснабжения и водоотведения требует комплексного решения существующих проблем.

Деятельность организаций водопроводно-канализационного хозяйства на современном этапе характеризуется как недостаточно эффективная: уровень качества услуг водоснабжения и водоотведения требует повышения, природные ресурсы используются нерационально, загрязняется окружающая среда. Сложившееся состояние сектора водоснабжения и очистки сточных вод требует комплексного решения существующих проблем в рамках реализации подпрограммы «Системы водоотведения».

В муниципальном образовании «Городской округ Подольск Московской области» вновь вводимые здания и сооружения, а также существующие объекты оборудуются приборами учета энергетических ресурсов, индивидуальными тепловыми пунктами. Ведется работа по замене устаревших приборов учета на приборы с улучшенными параметрами и характеристиками. Продолжается работа по установке приборов учёта в учреждениях социальной сферы.

Эффективное, рациональное и бережливое использование всех видов энергии и энергоресурсов предопределяет устойчивое экономическое развитие муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области».

Энергосбережение в жилищно-коммунальном секторе Городского округа Подольск является актуальным и необходимым условием нормального функционирования хозяйства, так как повышение эффективности использования энергетических ресурсов в условиях непрерывного роста цен на эти ресурсы позволяет добиться существенной экономии как самих энергетических ресурсов, так и финансовых средств. Основным способом решения поставленных в Программе задач является стимулирование энергосбережения путем предложения участникам отношений в сфере энергопотребления экономически выгодных для них правил поведения, обеспечивающих эффективное использование энергетических ресурсов.

В целях обеспечения растущих потребностей населения и хозяйствующих субъектов Городского округа Подольск в инженерных ресурсах необходимо решить следующие вопросы местного значения:

- обеспечение условий для надежного и бесперебойного функционирования действующих инженерных сетей;

- формирование условий для дальнейшего развития систем инженерной инфраструктуры;

- внедрение энергоэффективных технологий.

Основные цели муниципальной программы:

1.увеличение доли обеспечения населения доброкачественной питьевой водой;

2. улучшение качества обеспечения тепловой энергией;

3. создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами;

4. обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на территории Городского округа Подольск.

Достижение целей муниципальной программы обеспечивается поставленными в подпрограммах мероприятиями, а именно:

1. улучшение качества питьевой воды;
2. обеспечение повышения качества, надежности функционирования оборудования и сетей водоснабжения и водоотведения;
3. приведение в надлежащее техническое состояние сетей и объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
4. создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
5. повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере путем ежегодного снижения объема потребляемых энергетических ресурсов органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями не менее чем на три процента;
6. повышение энергетической эффективности в жилищном фонде путем соблюдения требований федерального законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организации учёта и экономии потребляемых коммунальных ресурсов;
7. повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры путем выявления и анализа проблем коммунальной инфраструктуры, организации учета производимых и передаваемых коммунальных ресурсов, повышения экономии энергоресурсов.

**ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВАС УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЯ ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ, ОЦЕНКУ ПРЕИМУЩЕСТВ И РИСКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЫБОРЕ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ**

Реализацию новой стратегии развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства планируется осуществить программно-целевым методом в рамках муниципальной программы. Реализация программных мероприятий обеспечит минимализацию усугубления существующих проблем и позволит к концу 2024 года:

- улучшить качество коммунальных услуг, предоставляемых потребителям;

- снизить число технологических сбоев в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения;

- повысить инвестиционную привлекательность путем разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, актуализации схем тепло-, водоснабжения и водоотведения.

К рискам реализации муниципальной программы, которыми может управлять муниципальный заказчик, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующее:

– операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программой, в том числе отдельных ее исполнителей

неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении;

– риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников, данный риск возникает из-за значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Риск сбоев в реализации муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации муниципальной программы угрожают риски, связанные с изменением внешней среды, а именно: риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Такой риск для реализации муниципальной программы может быть оценен как высокий.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния основных фондов организаций коммунального комплекса, а также потребовать концентрации средств бюджетов всех уровней на преодоление последствий таких катастроф. Такой риск для муниципальной программы можно оценить как умеренный.

**ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ И КРАТКОЕ ИХ ОПИСАНИЕ**

Муниципальная программа Городского округа Подольск «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы включает в себя четыре подпрограммы.

1. «Чистая вода» В рамках указанной подпрограммы планируется достижение цели увеличения доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения.

2. «Системы водоотведения» - В рамках подпрограммы будут реконструированы объекты очистки сточных вод на территории Г.о. Подольск, очистные сооружения канализации, канализационные коллекторы как за счет средств бюджета Московской области, так и средств бюджета Городского округа Подольск.

3. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами», в рамках подпрограммы планируется реконструировать объекты коммунальной инфраструктуры муниципальной и частной форм собственности, что позволит снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, сократить аварийность на объектах коммунальной инфраструктуры, довести показатели качества вырабатываемых коммунальных ресурсов до нормативных требований, тем самым повысив качество предоставляемых коммунальных услуг.

4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» - подпрограмма должна обеспечить снижение потребления энергетических ресурсов в среднем на 1-3 % в год за счет установки приборов учёта и внедрения в жилищно-коммунальном хозяйстве новых высокоэффективных технологий, механизмов, оборудования для повышения надёжности систем инженерного обеспечения.

При формировании подпрограмм заложены принципы максимального охвата всех деятельности исполнителей и повышения эффективности бюджетных расходов. Подпрограммы являются взаимонезависимыми от выполнения мероприятий другой подпрограммы.

**ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С ОБОСНОВАНИЕМ НЕОБХОДИМОСТИ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕВЛИЯНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В УКАЗАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОБРАЩЕНИЯХ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)**

Программа состоит из четырех подпрограмм, каждая из которых предусматривает перечень основных мероприятий, направленных на обеспечение комфортных условий проживания и повышение качества и условий жизни населения на территории Городского округа Подольск.

В рамках подпрограммы 1 запланирована реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций водоочистки) на территории Г.о. Подольск». В результате реализации указанного мероприятия созданы или приведены в надлежащее состояние объекты водоснабжения за счет средств бюджетов Городского округа Подольск, внебюджетных средств, средств бюджета Московской области и проведен мониторинг аварийности в сетях водоснабжения и водоотведения.

Подпрограмма 2 предусматривает выполнение следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории Г.о. Подольск». В рамках данного мероприятия будут созданы или приведены в надлежащее состояние объекты сточных вод на территории Г.о. Подольск.

Основное мероприятие 2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт канализационных коллекторов (КНС) на территории Г.о. Подольск». В рамках указанного мероприятия планируется обеспечить надежную работу канализационных коллекторов и канализационных станций в Городском округе Подольск.

Основное мероприятие 3. «Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод в целях сохранения и предотвращения загрязнения реки Волги на территории Г.о. Подольск». В рамках мероприятия планируется реконструкция городских очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков по адресу: г. Подольск, Домодедовское шоссе, д.25Б. Блок сооружений биологической очистки (корректировка), строительство канализационного напорного коллектора 2Д=315 мм и реконструкция канализационной насосной станции с последующим закрытием очистных мкр-на Климовск по адресу: Московская область, Г.о. Подольск, вблизи д. Сергеевка

Подпрограмма 3 направлена на реализацию следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории Г.о. Подольск». Данное мероприятие включает проведение работ по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения и т.п.).

Основное мероприятие 2 «Создание экономических условий для повышения работы организаций жилищно-коммунального хозяйства» Данное мероприятие направлено на организацию обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе неисполнения теплоснабжающими организациями своих обязательств, по погашению задолженности и предусматривает реализацию комплекса мер, направленных на компенсацию недополученных доходов предприятиям жилищно-коммунального хозяйства для оплаты задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы с целью организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Подпрограмма 4 направлена на реализацию следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Организация учета энергетических ресурсов в бюджетной сфере». В рамках указанного мероприятия планируется осуществить установку, замену, поверку приборов учета энергетических ресурсов на объектах сферы образования, культуры, физической культуры и спорта».

Основное мероприятие 2 «Организация учета энергетических ресурсов в жилищном фонде». В рамках указанного мероприятия планируется осуществить установку, замену, поверку приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах».

Основное мероприятие 3 «Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере». Реализация в полном объеме мероприятий по установке (модернизации) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением, замена светильников внутреннего освещения на светодиодные.

Необходимость реализации основных мероприятий обусловлена требованиями законодательства Российской Федерации, законодательства Московской области, а также программными поручениями Губернатора Московской области «Наше Подмосковье. Идеология лидерства», «Наше Подмосковье. Новая реальность - Новые возможности».

**ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК**

**«Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации программы | Планируемое значение по годам реализации | | | | | | | | | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2018 | | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 |
| . Подпрограмма 1 Чистая вода» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Макропоказатель.  Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | Отраслевой приоритетный | % | - | 99 | | 99 | - | | - | | - | | - | | - | | х |
| 2 | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | Отраслевой приоритетный | Ед. | - | 0 | | 0 | - | | - | | - | | - | | - | | №1 |
| Подпрограмма 2«Системы водоотведения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Макропоказатель.  Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Отраслевой приоритетный | % | - | - | | - | 75 | | 80 | | - | |  | |  | | х |
| 4 | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | Отраслевой приоритетный | Ед. | - | - | | - | - | | - | | - | |  | |  | | №2 |
| 5 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков) канализационных насосных станций | Отраслевой приоритетный | Ед. | - | 1 | | 0 | - | | - | | - | |  | |  | | №1 |
| 6 | Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод | Отраслевой приоритетный | Куб.км/год | - | 0 | | - | 13 | | 50 | | - | |  | |  | | №3 |
| Муниципальная подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | Отраслевой приоритетный | Ед. | - | 1 | | 1 | 1 | | 3 | |  | |  | |  | | №1,2 |
| 8 | Количество организаций в сфере ЖКХ, для которых созданы условия для повышения эффективности работы | Отраслевой приоритетный | Ед. | - | 0 | | 3 | 3 | | 3 | |  | |  | |  | | №2 |
| 9 | Снижение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы: за газ | Показатель муниципальной программы | Тыс.руб |  |  | | 129 000 | 0 | | 0 | |  | |  | |  | | №2 |
| 10 | Снижение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы: за электроэнергию | Показатель муниципальной программы | Тыс.руб |  |  | | 136 000 | 0 | | 0 | |  | |  | |  | | №3 |
| 11 | Отсутствие ограничений в поставке ТЭР | Показатель муниципальной программы | Ед. | - | |  | 0 | 0 | 0 | |  | |  | |  | | №3 | |
| Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Отраслевой приоритетный показатель | % | 98 | 100 | | 52,57 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | №1 |
| 13 | Бережливый учет- Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | Отраслевой приоритетный показатель | % | 71,0 | 76,4 | | 76,47 | 81,2 | | 85,9 | | 90,7 | | 95,6 | | 100 | | №2 |
| 14 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А,В,С,Д) | Отраслевой приоритетный показатель | % | 29,9 | 31,6 | | 26 | 28 | | 30 | | 32 | | 34 | | 36 | | №3 |

**Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы**

Муниципальная подпрограмма 1 «Чистая вода»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевых показателей | Определение целевого показателя | Единица измерения | Источник предоставления отчетности |
| 1. | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | Определяется как отношение численности населения, обеспеченного доброкачественной и условно доброкачественной питьевой водой, к общей численности населения. | % | Источник данных – стат. Форма № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации». |
| 2. | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | Определяется на основании данных о количестве ВЗУ, ВНС, станций очистки питьевой воды, построенных. приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории Городского округа Подольск | Ед | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. |

Муниципальная подпрограмма 2 «Системы водоотведения»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевых показателей | Определение целевого показателя | Единица измерения | Источник предоставления отчетности |
| 1. | Макропоказатель.  Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Определяется как частное от деления объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенных, на объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения . | % | Источник данных – стат. форма №1-канализация «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)». |
| 2. | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | Определяется на основании данных о количестве очистных сооружений канализации, построенных, реконструированных и капитально отремонтированных, а также о их производительности на территории Городского округа Подольск | Ед | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 3. | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков) канализационных насосных станций | Определяется на основании данных о количестве коллекторов (участков) и КНС, построенных, реконструированных, отремонтированных на территории Городского округа Подольск | Ед. | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. |
| 4 | Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод | Определяется как разница годового объема всех сточных вод, пропущенных через очистные сооружения и канализации и годового объема нормативно очищенных сточных вод, пропущенных через очистные сооружения канализации. | Куб.км/год | Источник данных – стат. форма №1-канализация «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)»; стат. Форма №2 (водхоз) «Сведения об использовании воды» |

Муниципальная подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевых показателей | Определение целевого показателя | Единица измерения | Источник предоставления отчетности |
| 1. | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | Определяется на основании данных о количестве котельных и участков сетей (тепловых, водопроводных и канализационных) построенных, реконструированных и капитально отремонтированных на территории Городского округа Подольск | Единиц | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. |
| 2. | Количество организаций в сфере ЖКХ, для которых созданы условия для повышения эффективности работы | Определяется на основании данных главных распорядителей средств. | Штука | Отчеты главных распорядителей средств |
| 3. | Снижение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы: за газ | Определяется как снижение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы в тыс. руб. | Тыс.руб. | Ресурсоснабжающие организации |
| 4 | Снижение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы: за электроэнергию | Снижение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы: за электроэнергию | Тыс.руб. | Ресурсоснабжающие организации |
| 5. | Отсутствие ограничений в поставке ТЭР | Отсутствие задолженности по налогам в бюджеты, отсутствие просроченных либо неурегулируемых задолжностей за потребляемые энергетические ресурсы, предприятие не должно находится в состоянии реорганизации, наличие актуального энергетического паспорта предприятия | Ед | Ресурсоснабжающие организации |

Муниципальная подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевых показателей | Определение целевого показателя | Единица измерения | Источник предоставления отчетности |
| 1. | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Дпу = Кпу / Ко \* 100%, где:  Као – количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых ресурсов, единиц;  Ко – общее количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, единиц. | % | Муниципальные учреждения |
| 2. | Бережливый учет- Оснащенность многоквартирных домов приборами учета ресурсов | Опу = (Кпу.хвс / Кмкд.хвс + Кпу.гвс / Кмкд.гвс + Кпу.тэ / Кмкд.тэ + Кпу.ээ / Кмкд.ээ) /4 x 100%,  где:  Опу - доля многоквартирных домов в Городском округе Подольск, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, %;  Кпу.хвс - количество многоквартирных домов в Городском округе Подольск, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета холодной воды, %;  Кмкд.хвс - общее количество многоквартирных домов в Городском округе Подольск, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета холодной воды, ед.;  Кпу.гвс - количество многоквартирных домов в Городском округе Подольск, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета горячей воды, ед.;  Кмкд.гвс - общее количество многоквартирных домов в Городском округе Подольск, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета горячей воды, ед.;  Кпу.тэ - количество многоквартирных домов в Городском округе Подольск, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета тепловой энергии, ед.;  Кмкд.тэ - общее количество многоквартирных домов в Городском округе Подольск, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета тепловой энергии, ед.;  Кпу.ээ - количество многоквартирных домов в Городском округе Подольск, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета электрической энергии, ед.;  Кмкд.ээ - общее количество многоквартирных домов в Городском округе Подольск, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета электрической энергии, ед. | % | Управляющие организации в систему АИС ГЖИ |
| 3. | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | Дму = Кму / Ку \* 100%, где:  Кму – количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D), единиц;  Ку – общее количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, единиц. | % | Муниципальные учреждения |

**ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ С МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)**

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы – Заместитель Главы Администрации по жилищно-коммунальному комплексу Лукьяненко В.О.

Заместитель Главы Администрации по жилищно-коммунальному комплексу Лукьяненко В.О. организовывает работу, направленную на:

– координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления Администрации Городского округа Подольск об утверждении муниципальной программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение Главе Городского округа Подольск;

– организацию управления муниципальной программой;

– создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

– реализацию муниципальной программы;

– достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программ;

– утверждение «Дорожных карт» и отчетов об их исполнении.

**Муниципальный заказчик программы** – Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск:

- разрабатывает муниципальную программу;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

- обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм;

- согласовывает «Дорожные карты» и отчеты об их исполнении;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

- вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с пунктом 7.2 Порядка разработки и реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением Главы Городского округа Подольск от 11.01.2016 № 1-П (далее – Порядок). По решению муниципального заказчика программы введение информации в подсистему ГАСУ МО осуществляется муниципальным заказчиком подпрограммы и (или) ответственным за выполнение мероприятия;

- обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации.

- представляет координатору муниципальной программы оперативные и годовые отчеты, предусмотренные подпунктами 7.2.1 и 7.2.2 пункта 7.2 Порядка.

- согласовывает в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», внесение в них изменений и отчеты об их исполнении.

**Муниципальные заказчики подпрограмм** – Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск (Подпрограмма 1,2,); Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск (Подпрограммы 3, 4)

- разрабатывает подпрограмму;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

- осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;

- осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;

- готовит и представляет муниципальному заказчику программы предложения по формированию адресных перечней, предусмотренных настоящим Порядком, и внесению в них изменений;

- формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их исполнении. По решению муниципального заказчика подпрограммы введение информации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия.

- обеспечивает выполнение муниципальной подпрограммы, а также эффективность и результативность ее реализации.

**Ответственные за выполнение мероприятий**: МКУ «Градостроительное Управление» (Подпрограммы 1,2,3), Комитет по образованию Администрации Городского округа Подольск, Комитет по культуре и туризму Администрации Городского округа Подольск, Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск, Комитет по делам молодёжи Администрации Городского округа Подольск (Подпрограмма 4) :

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

- готовит предложения по формированию адресных перечней, предусмотренных Порядком и направляет их муниципальному заказчику подпрограммы;

- направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию «Дорожных карт».

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Городского округа Подольск и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения показателей реализации мероприятий муниципальной программы в целом.

**СОСТАВ, ФОРМА И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.**

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск, Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формируют в подсистеме ГАСУ МО и направляют в муниципальное казенное учреждение «Центр экономического развития»:

1. оперативный отчет о реализации мероприятий Программы, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых показателей;

- анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) программных мероприятий.

2. оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит:

- наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

- перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

- анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск, Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск ежегодно формируют в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в муниципальное казенное учреждение «Центр экономического развития» для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Годовой и оперативный отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

1. аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования.

2. таблицу, в которой указываются данные:

- об использовании средств бюджета Городского округа Подольск и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой и оперативный отчеты о реализации муниципальной программы представляются по формам утвержденным постановлением Администрации Городского округа Подольск от 01.02.2018 №95-п «Об утверждении форм отчетов о реализации муниципальных программ Городского округа Подольск».

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 1**

**«Чистая вода»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
|  | Всего: в том числе: | **347** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **347** |
|  | Средства федерального бюджета |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | Средства бюджета Московской области | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск | Средства бюджета Городского округа Подольск | **347** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **347** |
|  | Внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Характеристика реализации муниципальной Подпрограммы 1**

В рамках указанной подпрограммы планируется достижение цели увеличения доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения.

Решение поставленной цели осуществляется путем выполнения следующего основного мероприятия: строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций водоочистки) на территории Г.о. Подольск. Реализация указанного основного мероприятия позволит обеспечить гарантированную подачу питьевой воды и очистку в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, подключить новых потребителей к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, повысить эффективность и надежность работы систем и объектов водоснабжения, водоотведения, создать условия для притока частного капитала в отрасль.

Система централизованного водоснабжения Городского округа Подольск представляет собой комплекс взаимосвязанных технических сооружений и состоит водозаборных узлов, на которых функционируют водозаборные скважины, насосные станции водопровода; станции водоподготовки; водопроводные сети.

Сложившийся недостаточно эффективный уровень качества услуг водоснабжения и водоотведения требует комплексного решения существующих проблем в рамках реализации подпрограммы I "Чистая вода".

В результате реализации указанных мероприятий будут созданы или реконструированы водозаборные узлы, станции очистки питьевой воды, как за счет средств бюджета Московской области, так и средств бюджета Городского округа Подольск.

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 1**

**«Чистая вода»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации подпрограммы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результат выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Основное мероприятие 1.  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций водоочистки) на территории Г.о. Подольск | 2018-2024 годы | Итого | 53 729,6402 | 347 | 347 |  |  |  |  |  |  | МКУ «Градостроительное управление |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 49 068,73413 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 4660,90607 | 347 | 347 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.  Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | 2018-2024 годы | Итого | 53 729,6402 | 347 | 347 |  |  |  |  |  |  | МКУ «Градостроительное управление» | Ввод объектов, этапов строительства в эксплуатацию |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 49 068,73413 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 4660,90607 | 347 | 347 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство, артезианских водозаборных скважин в пойме реки Моча в Подольском муниципальном районе (в том числе плата за выкуп земельных участков у собственника) | 2018-2024 годы | Итого | 53 729,6402 | 347 | 347 |  |  |  |  |  |  | МКУ «Градостроительное управление» | Передача объекта в муниципальную собственность |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 49 068,73413 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского Подольск округа | 4660,90607 | 347 | 347 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*\*- подлежат уточнению после утверждения объемов бюджетных ассигнований из бюджета Городского округа Подольск, объемов федерального бюджета, бюджета Московской области*

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 2**

**«Системы водоотведения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Итого** |
|  | Всего: в том числе: | 29 448,87782 | 330 265,32 | 1 054 113,52 | 91 033,90 | 0 | 0 | 0 | 1 504 861,61782 |
| Министерство строительства и  жилищно-коммунального хозяйства РФ | Средства федерального бюджета | 0 | 245 222,00 | 783 515,50 | 67 408,00 | 0 | 0 | 0 | 1 096 145,50 |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Средства бюджета Московской области \* | 28 698,38782 | 81 740,67 | 261171,83 | 22 718,04 | 0 | 0 | 0 | 394 328,92782 |
| Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск | Средства бюджета Городского округа Подольск | 750,49 | 3 302,65 | 9 426,19 | 907,86 | 0 | 0 | 0 | 14 387,19 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Характеристика реализации муниципальной Подпрограммы 2**

В рамках указанной подпрограммы планируется достижение цели увеличения доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.

Решение поставленной цели осуществляется путем выполнения следующих основных мероприятий:

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории Г.о. Подольск

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт канализационных коллекторов (КНС) на территории Г.о. Подольск.

Деятельность организаций водопроводно-канализационного хозяйства на современном этапе характеризуется как недостаточно эффективная: уровень качества услуг водоснабжения и водоотведения требует повышения, природные ресурсы используются нерационально, загрязняется окружающая среда. Сложившееся состояние сектора водоснабжения и очистки сточных вод требует комплексного решения существующих проблем в рамках реализации подпрограммы «Системы водоотведения».

В результате реализации указанных мероприятий будут созданы или реконструированы объекты очистки сточных вод на территории Г.о. Подольск, очистные сооружения канализации, канализационные коллекторы как за счет средств бюджета Московской области, так и средств бюджета Городского округа Подольск.

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 2**

**«Системы водоотведения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации подпрограммы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результат выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1.  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт канализационных коллекторов (КНС) на территории Г.о. Подольск | 2018-2024 годы | Итого | 399 | 29 448,87782 | 29 448,87782 | 0 | \* | \* | \* | \* | \* | МКУ «Градостроительное управление» |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 28 698,38782 | 28 698,38782 |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 399 | 750,49 | 750,49 | 0 | \* | \* | \* |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.  Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов | 2018-2024 годы | Итого | 399 | 750 | 750 | 0 | \* | \* | \* | \* | \* | МКУ «Градостроительное управление» | Ввод объектов, этапов строительства в эксплуатацию |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 399 | 750 | 750 | 0 | \* | \* | \* |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Реконструкция напорного канализационного коллектора г/п Львовский (в том числе корректировка ПИР) | 2018 год | Итого | 399 | 750 | 750 | 0 |  |  |  |  |  | МКУ «Градостроительное управление» | Списание произведенных затрат по объекту |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского Подольск округа | 399 | 750,49 | 750,49 | 0 |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2.  Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационно-насосных станций | 2018-2024 годы | Итого | \* | 28 698,87782 | 28 698,87782 | \* | \* | \* | \* | \* | \* | МКУ «Градостроительное управление» | Ввод объектов, этапов строительства в эксплуатацию |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 28 698,38782 | 28 698,38782 |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | \* | 0,49 | 0,49 | \* | \* | \* | \* |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Подольский муниципальный район городское поселение Львовский  реконструкция канализационной насосной станции №6 городского поселения Львовский | 2018-год | Итого | \* | 28 698,87782 | 28 698,87782 |  |  |  |  |  |  | МКУ «Градостроительное управление» | Передача объекта в муниципальную собственность |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 28 698,38782 | 28 698,38782 |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | \* | 0,49 | 0,49 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории Г.о. Подольск | 2018-2024 годы | Итого | - | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | МКУ «Градостроительное управление» |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | - | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1.  Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод | 2018-2024 годы | Итого | - | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  |  | МКУ «Градостроительное управление» | Ввод объектов, этапов строительства в эксплуатацию |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | - | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие G6 - Реализация федерального проекта «Оздоровление Волги» в рамках реализации национального проекта «Экология» | 2019-2024 годы | Итого | 0 | 1476290,24 |  | 330 265,32 | 1 054 113,52 | 91 033,90 | \* | \* | \* | МКУ «Градостроительное управление» | Ввод объектов в эксплуатацию |
| Средства федерального бюджета | 0 | 1096145,50 |  | 245 222,00 | 783 515,50 | 67408,00 |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 365630,54 |  | 81 740,67 | 261 171,83 | 22 718,04 |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 13636,70 |  | 3 302,65 | 9426,19 | 907,86 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1. Реконструкция городских очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков по адресу: г. Подольск, Домодедовское шоссе, д.25Б. Блок сооружений биологической очистки (корректировка) | 2019-2021 годы | Итого | 0 | 1101134,91 |  | 330265,32 | 679835,69 | 90 785,19 |  |  |  | МКУ «Градостроительное управление» | Ввод объектов в эксплуатацию |
| Средства федерального бюджета | 0 | 817408,00 |  | 245222,00 | 504778,00 | 67408,00 |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 272718,04 |  | 81740,67 | 168259,33 | 22 469,33 |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 11008,87 |  | 3302,65 | 6798,36 | 907,86 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 2. Канализационный напорный коллектор 2Д=315 мм и реконструкция канализационной насосной станции с последующим закрытием очистных мкр-на Климовск по адресу: Московская область, Г.о. Подольск, вблизи д. Сергеевка | 2019-2020 годы | Итого | 0 | 374 277,83 |  | 0 | 374 277,83 | 248,71 |  |  |  | МКУ «Градостроительное управление» | Ввод объектов в эксплуатацию |
| Средства федерального бюджета | 0 | 278737,50 |  | 0 | 278737,50 | 0 |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 92912,5 |  | 0 | 92912,5 | 248,71 |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 2627,83 |  | 0 | 2627,83 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| *\*- подлежат уточнению после утверждения объемов бюджетных ассигнований из бюджета Городского округа Подольск, объемов федерального бюджета, бюджета Московской области* | | | | | | | | | | | | | | |

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 3**

**«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Итого** |
|  | Всего: в том числе: | **57261,09** | **268273,3912** | **3 275,00** | **46300,00** | **0** | **0** | **0** | **375 109,4812** |
|  | Средства федерального бюджета | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Министерство строительного комплекса Московской области | Средства бюджета Московской области \* | **410** | **265000,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **265410,0** |
| Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск | Средства бюджета Городского округа Подольск | **56851,09** | **3273,3912** | **3 275,00** | **46300,00** | **0** | **0** | **0** | **109 699,4812** |
|  | Внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Характеристика реализации муниципальной Подпрограммы 3**

В рамках указанной подпрограммы планируется достижение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры (в системах водоснабжения и водоотведения/теплоснабжения). Достижение поставленной цели будет способствовать улучшению качества коммунальных услуг, предоставляемых населению Городского округа Подольск, снижению износа объектов и систем коммунальной инфраструктуры, повышению надежности и энергоэффективности их работы, а также повышению инвестиционной привлекательности отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

Решение поставленной цели осуществляется путем выполнения следующего основного мероприятия: строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории Г. о. Подольск.

Реализация указанного основного мероприятия позволит привести объекты коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние, сократить потери в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям, снизить число аварий, обеспечить бесперебойную и качественную работу объектов водо-, теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, и, таким образом, создать необходимые условия для повышения качества предоставления населению коммунальных услуг.

В результате реализации указанного мероприятия будут созданы или реконструированы объекты коммунальной инфраструктуры муниципальной и частной форм собственности, что позволит снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, сократить аварийность на объектах коммунальной инфраструктуры, довести показатели качества вырабатываемых коммунальных ресурсов до нормативных требований, тем самым повысив качество предоставляемых коммунальных услуг.

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 3**

**«Создание условий для обеспечения**

**качественными жилищно-коммунальными услугами»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации подпрограммы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результат выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Основное мероприятие 1.  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории Г. о. Подольск | 2018-2024 годы | Итого | 4676,03129 | 60 109,4812 | 7261,09 | 3273,3912 | 3 275,00 | 46300,00 | \* |  |  | МКУ «Градостроительное управление» |  |
| Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 463,75296 | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | \* |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 4212,27833 | 59 699,48120 | 6851,09 | 3273,3912 | 3275,00 | 46300,00 | \* |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.  Строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры  (котельные, ЦТП, сети водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и т.п.) | 2018-2024 годы | Итого | 4676,03129 | 60 109,4812 | 7261,09 | 3273,3912 | 3275,00 | 46300,00 | \* |  |  | МКУ «Градостроительное управление» | Ввод объектов в эксплуатацию |
| Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 463,75296 | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | \* |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 4212,27833 | 59 699,48120 | 6851,09 | 3273,3912 | 3275,00 | 46300,00 | \* |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство водовода от насосной станции II подъема ВЗУ «Романцево» до жилой застройки д. Алтухово Городского округа Подольск (в том числе ПИР) | 2019 год | Итого | 600 | 94 | 94 |  |  |  |  |  |  | МКУ «Градостроительное управление» | Ввод объекта в эксплуатацию в 2019 году |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского Подольск округа | 600 | 94 | 94 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Реконструкция газовой котельной в поселке МИС, Лаговского сельского поселения Подольского района, Московской области (в том числе корректировка ПИР) | 2019-год | Итого | 498 | 2 513 | 2 513 |  |  |  |  |  |  | МКУ «Градостроительное управление | Ввод объекта в эксплуатацию в 2019 году |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 498 | 2 513 | 2 513 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Реконструкция станции катодной защиты газопровода, попадающей в зону строительства спортивного комплекса "Ирида", расположенного по адресу: Московская область, Подольский район, с.п. Лаговское, п. МИС, д.3 (в том числе ПИР) | 2018 год | Итого | 750 | 2 240 | 2 240 |  |  |  |  |  |  | МКУ «Градостроительное управление | Ввод объекта в эксплуатацию в 2018 году |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 750 | 2 240 | 2 240 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Строительство магистрального коллектора системы ливневой канализации с выпуском в реку Пахра на территории Подольского муниципального района (в том числе корректировка проекта) | 2018-2021 год | Итого | 72 | 30 250 | 250 | 0 | 0 | 30 000 |  |  |  | МКУ «Градостроительное управление» | Ввод объекта в эксплуатацию в 2021 году |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 72 | 30 250 | 250 | 0 | 0 | 30 000 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Строительство очистных сооружений системы ливневой канализации, выпуск в реку Моча на территории Подольского муниципального района (в том числе корректировка проекта) | 2018-2021 годы | Итого | 693,85 | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | МКУ «Градостроительное управление» | Ввод объекта в эксплуатацию в 2021 году |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области \*\* | 0 | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 693,85 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Строительство очистных сооружений системы ливневой канализации, выпуск в реку Пахра на территории Подольского муниципального района (в том числе корректировка проекта) | 2018-2021 годы | Итого | 888 | 123 620 | 270 | 50 | 0 | 16 300 |  |  |  | МКУ «Градостроительное управление» | Ввод объекта в эксплуатацию в 2021 году. |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 888 | 123 620 | 270 | 50 | 0 | 16 300 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Строительство ливневой канализации по ул.Театральная (ПИР) | 2019 год | Итого |  | 770 |  | 770 |  |  |  |  |  | МКУ «Градостроительное управление» | Выполнение ПИР. |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 770 |  | 770 |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Реконструкция котельной №1 городского поселения Львовский Подольского муниципального района Московской области | 2018 год | Итого | 1 174,18129 | 126 | 126 |  |  |  |  |  |  | МКУ «Градостроительное управление» | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 463,75296 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 710,42833 | 126 | 126 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9. | Вынос кабельных линий 10 кВ с территории строительства объекта: «Общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, Бородинский бульвар, д.9» (ПИР и строительство) | 2018 год | Итого |  | 380 | 380 |  |  |  |  |  |  | МКУ «Градостроительное управление» | Завершение работ по выносу инженерных коммуникаций |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 380 | 380 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10. | Вынос катодной защиты газопровода с территории строительства объекта: «Общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, Бородинский бульвар, д. 9» (ПИР и строительство) | 2019 год | Итого |  | 962,1912 | 445 | 517,1912 |  |  |  |  |  | МКУ «Градостроительное управление» |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Завершение работ по выносу инженерных коммуникаций |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 962,1912 | 445 | 517,1912 |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11. | Вынос тепловой трассы с территории строительства объекта: «Общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, Бородинский бульвар, д.9» (ПИР и строительство) | 2018 год | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Градостроительное управление» | Завершение работ по выносу инженерных коммуникаций |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12. | Реконструкция (перекладка) надземного газопровода низкого давления Д=108 мм (бух. инв. № 3503031) в районе домов № 94,96 по ул. Кирова, входящего в газораспределительную сеть г. Подольск, находящуюся в собственности Московской области (св-во от 10.01.2014 № 50-АEN 788196), попадающего в зону строительства автомобильной дороги по ул. Юбилейная с примыканием к дублеру местного значения автомобильной дороги по ул.Кирова, г.Подольск, Городского округа Подольск Московской области (в том числе ПИР) | 2019 год | Итого |  | 930,87 | 116,87 | 814 |  |  |  |  |  | МКУ «Градостроительное управление» | Завершение работ по перекладке надземного газопровода низкого давления |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 930,87 | 116,87 | 814 |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13. | Вынос водопровода с территории строительства объекта: «Общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, Флотский проезд, д.9 (Ш4)» (ПИР и строительство). | 2019 год | Итого |  | 196,22 | 196,22 |  |  |  |  |  |  | МКУ «Градостроительное управление» | Завершение работ по выносу инженерных коммуникаций |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 196,22 | 196,22 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14. | Строительство водопровода от п. Быково до д. Быковка Городского округа Подольск (в том числе ПИР) | 2019 год | Итого |  | 3 275 |  |  | 3 275,00 |  |  |  |  | МКУ «Градостроительное управление» | Ввод объекта в эксплуатацию в 2019 году |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 3 275 |  |  | 3 275,00 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15. | Строительство системы водоснабжения к земельным участкам, выделенным многодетным семьям (д.Булатово, д.Мотовилово, п.МИС, д.Гривно), в том числе ПИР | 2020 год | Итого |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | МКУ «Градостроительное управление» | Ввод объекта в эксплуатацию в 2020 году |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16. | Строительство системы водоотведения к земельным участкам, выделенным многодетным семьям (д.Булатово, д.Мотовилово, п.МИС, д.Гривно) , в том числе ПИР | 2020 год | Итого |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | МКУ «Градостроительное управление» | Ввод объекта в эксплуатацию в 2020 году |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17. | Строительство системы водоснабжения к земельным участкам, выделенным многодетным семьям (д.Слащево, д.Кутьино, д.Меньшово, д.Лучинское), в том числе ПИР | 2021 год | Итого |  | \* |  | \* | \* | \* |  |  |  | МКУ «Градостроительное управление» | Ввод объекта в эксплуатацию в 2021 году |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск |  | \* |  | \* | \* | \* |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18. | Строительство системы водоотведения к земельным участкам, выделенным многодетным семьям (д.Слащево, д.Кутьино, д.Меньшово, д.Лучинское), в том числе ПИР | 2021 год | Итого |  | \* |  | \* | \* | \* |  |  |  | МКУ «Градостроительное управление» | Ввод объекта в эксплуатацию в 2021 году |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск |  | \* |  | \* | \* | \* |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.19. | Строительство системы водоснабжения к земельным участкам, выделенным многодетным семьям (д.Сертякино, д.Луковня, д.Бяконтово, д.Большое Брянцево), в том числе ПИР | 2021 год | Итого |  | \* |  | \* | \* | \* |  |  |  | МКУ «Градостроительное управление» | Выполнение ПИР. |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск |  | \* |  | \* | \* | \* |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20. | Строительство системы водоотведения к земельным участкам, выделенным многодетным семьям (д.Сертякино, д.Луковня, д.Бяконтово, д.Большое Брянцево), в том числе ПИР | 2021 год | Итого |  | \* |  | \* | \* | \* |  |  |  | МКУ «Градостроительное управление» | Выполнение ПИР. |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск |  | \* |  | \* | \* | \* |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21. | Реконструкция теплотрассы с проведением защитных мероприятий в границах земельного участка, выделенного под строительство объекта: «Общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, Бородинский бульвар, д.9» (ПИР,СМР) | 2019 год | Итого |  | \* |  | \* | \* | \* |  |  |  | МКУ «Градостроительное управление» | Ввод объекта в эксплуатацию в 2019 году |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск |  | \* |  | \* | \* | \* |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.22. | Строительство участка теплотрассы для объекта: «Стадион «Весна» (в том числе ПИР), Московская область, Г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Заводская, д.26» | 2019 год | Итого |  | \* |  | \* | \* | \* |  |  |  | МКУ «Градостроительное управление» | Ввод объекта в эксплуатацию в 2019 году |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск |  | \* |  | \* | \* | \* |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.23. | Реконструкция котельной СОШ №29 | 2019 год | Итого |  | \* |  | \* | \* | \* |  |  |  | МКУ «Градостроительное управление» |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск |  | \* |  | \* | \* | \* |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.24. | Строительство сетей водопровода для здания СП «Молодежный» МУ ДТМ по адресу: Городской округ Подольск, г. Подольск, ул. Почтовая, д.8. | 2019 год | Итого |  | 1023,7 |  | 1023,7 |  |  |  |  |  | МКУ «Градостроительное управление» |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 1023,7 |  | 1023,7 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.25. | Строительство, артезианских водозаборных скважин в пойме реки Моча в Подольском муниципальном районе | 2019 год | Итого |  | 98,5**\*** |  | 98,5**\*** |  |  |  |  |  | МКУ «Градостроительное управление» | Передача объекта в муниципальную собственность |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 98,5**\*** |  | 98,5**\*** |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2: Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства | 2018 | Итого |  | 31500000,0 | 50000,0 | 265000,0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Городского округа Подольск |  |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 265000,0 | 0 | 265000,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 50000,0 | 50000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1: Возмещение недополученных доходов предприятиям жилищно-коммунального хозяйства по тарифам, в том числе связанных с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами и (или) обеспечением населения коммунальными услугами для оплаты задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы с целью организации надежного электро-,тепло-, водоснабжения и водоотведения населени | 2018-2024 | Итого |  | 265000,0 | 0 | 265000,0 |  |  |  |  |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Городского округа Подольск | Количество организаций в сфере ЖКХ, для которых созданы условия для повышения эффективности работы. Снижение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы, в том числе: за газ и электроэнергию. Отсутствие ограничений в поставке ТЭР |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 265000,0 | 0 | 265000,0 |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2: Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей | 2018-2024 | Итого |  | 50000,0 | 50000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Городского округа Подольск |  |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 50000,0 | 50000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 3 :  Актуализация схем теплоснабжения,  водоснабжения и водоотведения |  | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Городского округа Подольск |  |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018-2024 | Всего по Мероприятиям 1 и 2 | 518834,4812 |  | 57261,09 | 268273,3912 | 0 | 46300,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 265410 |  | 410 | 265000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 253424,4812 |  | 56851,09 | 3273,3912 | 0 | 46300,0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| *\*- подлежат уточнению после утверждения объемов бюджетных ассигнований из бюджета Городского округа Подольск, объемов федерального бюджета, бюджета Московской области* | | | | | | | | | | | | | | |

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 4**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик  муниципальной подпрограммы |  |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск | | | | | | | |
| Источники финансирования  муниципальной подпрограммы по годам реализации и главный распорядитель бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | | |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск | Всего, в том числе: | **2018\*** | **2019\*** | **2020\*** | **2021\*** | **2022\*** | **2023\*** | **2024\*** | **Итого:** | |
| **7461,7** | **9015,8** | **16464** | **15651** | **0** | **0** | **0** | **48592,5** | |
| Средства федерального бюджета | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| Средства бюджета Московской области | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| Средства бюджета  Городского округа Подольск | **6261,7** | **215,8** | **8164** | **8151** | **0** | **0** | **0** | **22792,5** | |
| Внебюджетные источники | **1200** | **8800** | **8300** | **7500** | **0** | **0** | **0** | **25800,0** | |

\*- размеры финансирования Подпрограммы будут уточняться при принятии бюджета на соответствующие годы.

**Характеристика реализации муниципальной Подпрограммы 4**

Основанием для разработки муниципальной подпрограммы Городского округа Подольск «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» является Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В муниципальном образовании «Городской округ Подольск Московской области» вновь вводимые здания и сооружения, а также существующие объекты оборудуются приборами учета энергетических ресурсов, индивидуальными тепловыми пунктами. Ведется работа по замене устаревших приборов учета на приборы с улучшенными параметрами и характеристиками. Продолжается работа по установке приборов учёта в учреждениях социальной сферы.

Эффективное, рациональное и бережливое использование всех видов энергии и энергоресурсов предопределяет устойчивое экономическое развитие муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области».

Энергосбережение в жилищно-коммунальном секторе Городского округа Подольск является актуальным и необходимым условием нормального функционирования хозяйства, так как повышение эффективности использования энергетических ресурсов в условиях непрерывного роста цен на эти ресурсы позволяет добиться существенной экономии как самих энергетических ресурсов, так и финансовых средств. Основным способом решения поставленных в Программе задач является стимулирование энергосбережения путем предложения участникам отношений в сфере энергопотребления экономически выгодных для них правил поведения, обеспечивающих эффективное использование энергетических ресурсов.

Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении. Выборочные результаты тепловизионного контроля ограждающих конструкций зданий показывают, что общие теплопотери зданий на 50 - 60 процентов выше нормативных. Усугубляет ситуацию рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережающий уровень инфляции, что приводит к повышению расходов населения на оплату коммунальных услуг.

Программа должна обеспечить снижение потребления энергетических ресурсов в среднем на 1-3 % в год за счет установки приборов учёта и внедрения в жилищно-коммунальном хозяйстве новых высокоэффективных технологий, механизмов, оборудования для повышения надёжности систем инженерного обеспечения. Выполнение мероприятий Программы позволит повысить качество и надёжность предоставляемых услуг.

Реализация Программы осуществляется на основе выполнения отдельных разделов мероприятий Программы, взаимосвязанных по целям, задачам и срокам исполнения.

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 4**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мероприятия подпрограммы** | **Сроки исполнения мероприятия** | **Источник финансирова-ния** | **Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации подпрограммы (тыс. руб.)** | **Всего (тыс. руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятия** | **Результаты выполнения мероприятий** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | **Основное мероприятие 1. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений** | 2018-2024 | **Итого:** | **6848,6** | **22243,9** | **5713,1** | **215,8** | **8164** | **8151** | **0** | 0 | 0 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 6848,6 | 22243,9 | 5713,1 | 215,8 | 8164 | 8151 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Мероприятие 1. Установка, замена, поверка приборов учёта энергетических ресурсов на объектах сферы образования | 2018-2024 | Средства бюджета Городского округа Подольск | 6316 | **19299,9** | 5299,9 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | Комитет по образованию | Установка, замена, поверка приборов учёта энергетических ресурсов на объектах сферы образования |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 2. Установка, замена, поверка приборов учёта энергетических ресурсов на объектах сферы культуры | 2018-2024 | Средства бюджета Городского округа Подольск | 184,1 | **1170,3** | 214,5 | 215,8 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | Комитет по культуре и туризму | Установка, замена, поверка приборов учёта энергетических ресурсов на объектах сферы культуры |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие 3. Установка, замена, поверка приборов учёта энергетических ресурсов на объектах сферы физической культуры и спорта | 2018-2024 | Средства бюджета Городского округа Подольск | 267,9 | **1395** | 101 | 0 | 654 | 640 | 0 | 0 | 0 | Комитет по физической культуре и спорту | Установка, замена, поверка приборов учёта энергетических ресурсов на объектах сферы физической культуры и спорта |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Мероприятие 4. Установка, замена, поверка приборов учёта энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях по работе с молодёжью | 2018-2024 | Средства бюджета Городского округа Подольск | 80,6 | **378,7** | 97,7 | 0 | 140 | 141 | 0 | 0 | 0 | Комитет по делам молодёжи | Установка, замена, поверка приборов учёта энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях по работе с молодёжью |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | **Основное мероприятие 2. Организация учета энергетических ресурсов в жилищном фонде** | 2018-2024 | **Итого:** | **8256** | **21800** | **1100** | **7500** | **7000** | **6200** | **0** | 0 | 0 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |  |  |
| **Внебюджетные источники** | **8156** | **21800** | **1100** | **7500** | **7000** | **6200** | **0** | 0 | 0 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1. Установка, замена, поверка приборов учёта энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 2018-2024 | Средства бюджета Городского округа Подольск | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству | Возмещение затрат за муниципальную долю по установке ОДПУ |
| 2018-2024 | Внебюджетные источники | 8156 | **21800** | 1100 | 7500 | 7000 | 6200 | 0 | 0 | 0 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, ресурсоснабжающие предприятия, муниципальные унитарные предприятия Городского округа Подольск | Уменьшение расходов на оплату коммунальных услуг, предоставляемых населению. |
| 3. | **Основное мероприятие 3 Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере** | 2018-2024 | **Итого:** | **2795,5** | **4548,6** | **648,6** | **1300** | **1300** | **1300** | **0** | 0 | 0 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 395,5 | 548,6 | 548,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 2400 | 4000 | 100 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1. Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | 2018-2024 | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по образованию  Комитет по культуре и туризму Комитет по физической культуре и спорту, Комитет по делам молодёжи | Установка ИТП в учреждениях системы образования |
| Внебюджетные источники | **2400** | **3600** | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Мероприятие 2. Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 2018-2024 | Средства бюджета Городского округа Подольск | **395,5** | **548,6** | 548,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по образованию  Комитет по культуре и туризму Комитет по физической культуре и спорту,  Комитет по делам молодёжи | Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные в учреждениях культуры, спорта и образования |
| Внебюджетные источники | 0 | **400** | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | **7344,1** | **22792,5** | **6261,7** | **215,8** | **8164** | **8151** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | **10556** | **25800** | **1200** | **8800** | **8300** | **7500** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  | Всего |  |  | **17900,1** | **48592,5** | **7461,7** | **9015,8** | **16464** | **15651** | **0** | **0** | **0** |  |  |