Приложение

к постановлению Администрации

Городского округа Подольск

от 29.09.2025  № 3277-П

Муниципальная программа Городского округа Подольск

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

1.	Паспорт муниципальной программы

| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель Главы Городского округа Подольск Мамлай А.С. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1.Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Повышение уровня безопасности дорожно-транспортного комплекса, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. «Пассажирский транспорт общего пользования» | Управление по инвестиционной деятельности, транспорту и связи Администрации Городского округа Подольск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.«Дороги Подмосковья» | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия подпрограммы направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Обеспечение эффективного исполнения полномочий уполномоченного органа муниципальной власти в сфере транспорта и дорожной инфраструктуры и функционирования подведомственных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области в т.ч. Дорожный фонд Московской области | 476 779,90000 | 176 501,00000 | 48 190,00000 | 87 305,70000 | 82 391,60000 | 82 391,60000 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск, в т.ч. средства Дорожного фонда муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области» | 5 395 561,19286 | 732 106,19980 | 1 000 410,41408 | 1 260 979,44021 | 1 176 888,69677 | 1 225 176,44200 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего, в том числе по годам: | 5 872 341,09286 | 908 607,19980 | 1 048 600,41408 | 1 348 285,14021 | 1 259 280,29677 | 1 307 568,04200 | 0,0 | 0,0 |

2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы,

в том числе формулировка основных проблем,

описание целей муниципальной программы

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, 
от устойчивого и эффективного функционирования которой, в значительной степени, зависят социально-экономическое развитие и условия жизни населения.

Значительная степень износа автомобильных дорог, асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и подъездов сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств.

Темпы роста интенсивности движения опережают темпы строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, технический уровень которых 
не отвечает современным требованиям.

Рост парка автомобильного транспорта, увеличение загруженности дорог 
и снижение средних скоростей движения приводят к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий, заторам, ухудшению экологической обстановки, сопутствующим фактором которых были и неудовлетворительные дорожные условия.

Цели муниципальной программы:

- Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения.

- Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения.

- Повышение уровня безопасности дорожно-транспортного комплекса, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

Подпрограмма 1. «Пассажирский транспорт общего пользования».

Мероприятия подпрограммы направлены на повышение доступности и качества транспортных услуг для населения, создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение качества услуг 
и безопасности транспорта общего пользования.

Для достижения намеченной цели в рамках Подпрограммы 1 предусматривается реализация ряда мероприятий:

- организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров;

- организация транспортного обслуживания населения наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров.

В состав системы городского пассажирского транспорта входят: «МАП №5 г. Подольск» филиал акционерного общества «Мострансавто», МУП Городского округа Подольск «Подольский троллейбус» и частные предприятия, представленные группой компаний ООО «Автомиг», ООО «СКТРАНС» и ООО «Глобал», с которыми заключены договоры и контракты на выполнение перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок.

Подпрограмма 2. «Дороги Подмосковья» направлена на развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения.

Для достижения намеченной цели в рамках Подпрограммы 2 предусматривается реализация ряда мероприятий:

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, тротуаров;

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;

- нанесение дорожной разметки;

- проведение работ по обустройству посадочных площадок, устройство заездных карманов, сходов с тротуаров на пешеходные переходы;

- проведение работ по проектированию, строительству, реконструкции 
и модернизации объектов дорожного хозяйства;

- осуществление работ по вывозу (перемещению) брошенных транспортных средств на стоянку временного хранения (специализированную стоянку).

Подпрограмма   3.  «Безопасность дорожного движения» направлена на повышение безопасности дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных
происшествий и на развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры

Для достижения намеченной цели в рамках Подпрограммы 3 предусматривается реализация ряда мероприятий:

- строительство светофорных объектов;

- установка искусственных дорожных неровностей;

- ремонт и установка металлических барьерных и пешеходных перильных ограждений;

- изготовление дорожных знаков;

-  разработка проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети.

Подпрограмма 5. «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на создание условий, обеспечивающих деятельность Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск и подведомственного                          МКУ «Благоустройство и дорожное хозяйство».

3. Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной программы 
с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере

Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов обеспечивается реализацией мероприятий по содержанию и ремонту сети автомобильных дорог, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет средств местного бюджета и средств Дорожного фонда Московской области.

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических задач. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам.

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности следует отнести:

- массовое пренебрежение требованиям безопасности дорожного движения;

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

- несовершенство технических средств организации дорожного движения.

Решение вопросов сокращения числа дорожно-транспортных происшествий, упорядоченного движения транспорта и пешеходов возможно только за счет оптимизации внедрения рациональных методов и применение современных технических средств 
и систем организации движения.

Реализация программных мероприятий позволит улучшить состояние 
и обеспечить нормальное функционирование сети автомобильных дорог, подъездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов, тротуаров, а также мероприятий 
по обеспечению безопасности дорожного движения.

4. Целевые показатели муниципальной программы Городского округа Подольск

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

| № п/п |  | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя (Y.ХХ.ZZ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 |
|  |  |  | Цель - Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | Отраслевой | Процент | 77 | 99,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | Управление по инвестиционной деятельности, транспорту и связи Администрации Городского округа Подольск | 1.02.01, 1.02.02, 1.02.03, 1.02.04 |
|  |  |  | Цель - Повышение уровня безопасности дорожно-транспортного комплекса, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | Региональный проект «Безопасность дорожного движения» | чел./100 тыс. населения | 6,183 | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 8,27 | - | - | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск | 3.01.01 3.01.02 |
|  |  |  | Цель - Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | Процент | 95,5 | 95,4 | 96,0 | 97,0 | 97,4 | 97,6 | - | - | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск | 2.04.01, 2.03.01, 2.04.07, 2.04.08, 2.04.09, 2.04.15, 2.04.17, 2.04.18, 2.04.20, 2.04.21 |

5. Методика расчета значений показателей муниципальной программы Городского округа Подольск

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | - Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | % | Определяется соотношением количества маршрутов в муниципальных контрактах к количеству маршрутов, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | Заключенные муниципальные контракты с транспортными организациями | Годовая |
| 2 | - Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | - человек | - Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. - P - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения; - Np - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на отчетную дату; - Pнас - данные Мособлстата о численности населения в муниципальном образовании Московской области на начало отчетного года; - 105 - постоянный коэффициент | - Статистические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации | Годовая |
| 3 | - Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | - % | Показатель на конец отчетного периода определяется по формуле: - где: - Lобщ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения по состоянию на 31 декабря отчетного года. - Lнн - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не соответствующая нормативным требованиям в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2017 г. N 1245-ст. | - Форма статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них» | - Годовая |

- Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы Городского округа Подольск

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

| № п/п | № подпрограммы ХХ | № основного мероприятия YY | № мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 02 | 01 | Обеспечение выполнения транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | % | Определяется исходя из суммы выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров автомобильным транспортом |
| 2 | 1 | 02 | 02 | Приобретение троллейбусов для обеспечения выполнения транспортной работы городским наземным электрическим транспортом | единиц | Количество приобретенных троллейбусов для обеспечения выполнения транспортной работы городским наземным электрическим транспортом |
| 3 | 1 | 02 | 03 | Обеспечение выполнение транспортной работы городским наземным электрическим транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | % | Определяется исходя из суммы выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров городским наземным электрическим транспортом |
| 4 | 1 | 02 | 04 | Обеспечено выполнения транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | % | Определяется исходя из суммы выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров автомобильным транспортом |
| 5 | 2 | 04,04 | 01,18 | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | м2 | Определяется исходя из проектно- сметной документации по объектам, входящим в план капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на соответствующий год |
| 6 | 2 | 04,04 | 15,21 | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года) | шт | Значение показателя определяется прямым счетом в виде количества машино-мест, запланированных к созданию на улично-дорожной сети местного значения в очередном год у |
| 7 | 2 | 03,04 | 01,08 | Протяженность автомобильных дорог, работы по содержанию которых выполнены | м2 | Определяется как протяженность автомобильных дорог, работы по содержанию которых выполнены |
| 8 | 2 3 | 04 01 | 09 02 | Количество объектов планируемых в рамках мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | единиц | Определяется как сумма объектов планируемых в рамках мероприятия по обеспечению безопасности дорожного |
| 9 | 3 | 01 | 01 | Количество установленных светофорных объектов | единиц | Определяется как количество установленных светофорных объектов в отчетном периоде |

- Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 02. Организация транспортного обслуживания населения | 2023-2027 | Итого | 705 698,71396 | 112 509,33116 | 112 595,27000 | 233 091,00103 |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 765,11177 | 123 738,00000 | 0,0 | 0,0 |  | Управление по инвестиционной деятельности, транспорту и связи Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 348 433,90000 | 48 155,00000 | 48 190,00000 | 87 305,70000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 391,60000 | 82 391,60000 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 357 264,81396 | 64 354,33116 | 64 405,27000 | 145 785,30103 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 373,51177 | 41 346,40000 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 02.01. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта) | 2023-2029 | Итого | 1,33322 | 0,33116 | 1,00000 | 0,00103 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00103 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Управление по инвестиционной деятельности, транспорту и связи Администрации Городского округа Подольск Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 1,33322 | 0,33116 | 1,00000 | 0,00103 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00103 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2 | Обеспечение выполнения транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, % |  |  | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0,29 | 0,00000072 | 0 |  | 0 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 02.02. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части городского электрического транспорта) | 2023-2029 | Итого | 102 000,00000 | 0,0 | 0,0 | 102 000,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Управление по инвестиционной деятельности, транспорту и связи Администрации Городского округа Подольск Муниципальное унитарное предприятие Городского округа Подольск "Подольский троллейбус" |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 102 000,00000 | 0,0 | 0,0 | 102 000,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4 | Приобретение троллейбусов для обеспечения выполнения транспортной работы городским наземным электрическим транспортом, ед |  |  | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 02.03. «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров» | 2023-2029 | Итого | 589 499,38074 | 112 509,00 | 112 594,27 | 116 974,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 711,11074 | 123 711,00000 | 0,0 | 0,0 |  | Управление по инвестиционной деятельности, транспорту и связи Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 339 032,90000 | 48 155,00 | 48 190,00 | 77 904,70000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 391,60000 | 82 391,60000 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 250 466,48074 | 64 354,00 | 64 404,27 | 39 069,30000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 319,51074 | 41 319,40000 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.6 | Обеспечено выполнения транспортной работы городским наземным электрическим транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, % |  |  | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 1.7 | Мероприятие 02.04 «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров» | 2023-2029 | Итого | 14 198,00000 | 0,0 | 0,0 | 14 117,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,00000 | 27,00000 | 0,0 | 0,0 |  | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9 401,00000 | 0,0 | 0,0 | 9 401,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 4 797,00000 | 0,0 | 0,0 | 4 716,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,00000 | 27,00000 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.8 | Обеспечено выполнения транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, % |  |  | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 1.9 | Итого по подпрограмме | 2023-2029 | Итого | 705 698,71396 | 112 509,33116 | 112 595,27000 | 233 091,00103 |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 765,11177 | 123 738,00000 | 0,0 | 0,0 |  | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 348 433,90000 | 48 155,00000 | 48 190,00000 | 87 305,70000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 391,60000 | 82 391,60000 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 357 264,81396 | 64 354,33116 | 64 405,27000 | 145 785,30103 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 373,51177 | 41 346,40000 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

- Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы |  | Сроки исполнения мероприятия |  | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
|  | Основное мероприятие 03. «Содержание автомобильных дорог местного значения» |  | 2023-2029 |  | Итого | 1 964 844,00000 | 0,0 | 0,0 | 621 308,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 657 893,00000 |  |  | 685 643,00000 | 0,0 | 0,0 | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 1 964 844,00000 | 0,0 | 0,0 | 621 308,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 657 893,00000 |  |  | 685 643,00000 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 03.01. «Содержание автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, в том числе обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)» |  |  |  | Итого | 1 964 844,00000 | 0,0 | 0,0 | 621 308,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 657 893,00000 |  |  | 685 643,00000 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 1 964 844,00000 | 0,0 | 0,0 | 621 308,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 657 893,00000 |  |  | 685 643,00000 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Протяженность автомобильных дорог, работы по содержанию которых выполнены, м2. |  |  |  | Итого | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  | 563386,0 |  |  | 563386,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 563386,0 | 546469,2 | 563386,0 |  |  |  | 563386,0 | 563386,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 04. «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения» |  | 2023-2029 |  | Итого | 2 593 637,56110 | 722 328,94064 | 832 638,62046 | 314 271,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 352 033,00000 |  |  | 372 366,00000 | 0,0 | 0,0 | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 128 346,00000 | 128 346,00000 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 2 465 291,56110 | 593 982,94064 | 832 638,62046 | 314 271,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 352 033,00000 |  |  | 372 366,00000 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 04.01. «Мероприятие в рамках ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  | 2023-2029 |  | Итого | 316 616,00000 | 172 047,00 | 144 569,00000 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 128 346,00000 | 128 346,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 188 270,00000 | 43 701,00 | 144 569,00000 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.3 | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 |  |  |  |  | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 120749,37 | 82612,33 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Мероприятие 04.07 «Cофинансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  | 2023-2029 |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Результат не предусмотрен |  |  |  |  | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Мероприятие 04.08. «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа» |  | 2023-2029 |  | Итого | 1 168 907,48167 | 543 499,54343 | 625 407,93824 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по благоустройствуи дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 1 168 907,48167 | 543 499,54343 | 625 407,93824 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.6 | Протяженность автомобильных дорог, работы по содержанию которых выполнены, м2 |  |  |  | Итого | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 557300,00 | 557300,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Мероприятие 04.09 «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения» |  | 2023-2029 |  | Итого | 69 444,07943 | 6 782,39721 | 62 661,68222 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по благоустройствуи дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 69 444,07943 | 6 782,39721 | 62 661,68222 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.8 | Количество установленных светофорных объектов, единиц. |  |  |  |  | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Количество установленных дорожных знаков, единиц. |  |  |  |  | 0 | 135 | 45 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Количество выполненных работ по устройству ИДН, единиц. |  |  |  |  | 0 | 56 | 73 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.9 | Мероприятие 04.15. «Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)» |  | 2023-2029 |  | Итого | 0.0 | 0 | 0.0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0.0 | 0 | 0.0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.10 | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети, шт. |  |  |  | Итого | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Мероприятие 04.17. «Финансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО)» |  | 2023-2029 |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Результат не предусмотрен |  |  |  |  |  | Итого 2023 год 0 | Итого 2024 год 0 | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Мероприятие 04.18. «Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  | 2023-2029 |  | Итого | 1 038 670,00000 | 0,0 | 0,0 | 314 271,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 352 033,00000 |  |  | 372 366,00000 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 1 038 670,00000 | 0,0 | 0,0 | 314 271,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 352 033,00000 |  |  | 372 366,00000 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 |  |  |  | Итого | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  | 140776,0 | 140776,0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140776,0 | 0 | 48468,95 |  |  |  | 116563,4 | 140776,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Мероприятие 04.20. «Финансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог к сельским населенным пунктам (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО)» |  | 2023-2029 |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Результат не предусмотрен |  |  |  |  |  | Итого 2023 год | Итого 2024 год | 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Мероприятие 04.21. «Создание парковок (парковочных мест)» |  | 2023-2029 |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети, шт. |  |  |  | Итого | Всего | Итого 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Итого по Подпрограмме |  | 2023-2029 |  | Итого | 4 558 481,56110 | 722 328,94064 | 832 638,62046 | 935 579,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 009 926,00000 |  |  | 1 058 009,00000 | 0,0 | 0,0 | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 128 346,00000 | 128 346,00000 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 4 430 135,56110 | 593 982,94064 | 832 638,62046 | 935 579,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 009 926,00000 |  |  | 1 058 009,00000 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 9. Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1 | Основное мероприятие 01. Обеспечение безопасного поведения на дорогах | 2023-2029 | Итого | 65 532,00000 | 0,0 | 0,0 | 54 770,00000 |  |  |  |  |  |  |  | 5 265,00000 | 5 497,00000 | 0,0 | 0,0 | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 65 532,00000 | 0,0 | 0,0 | 54 770,00000 |  |  |  |  |  |  |  | 5 265,00000 | 5 497,00000 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства | 2023-2029 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Количество установленных светофорных объектов, единиц |  |  | Всего | Итого 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2025 год |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2023-2029 | Итого | 65 532,00000 | 0,0 | 0,0 | 54 770,00000 |  |  |  |  |  |  |  | 5 265,00000 | 5 497,00000 | 0,0 | 0,0 | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 65 532,00000 | 0,0 | 0,0 | 54 770,00000 |  |  |  |  |  |  |  | 5 265,00000 | 5 497,00000 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | Итого 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | 2025 год |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество установленных перильных ограждений, единиц. п.метр |  |  |  | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 |  |  |
|  | Количество установленных дорожных знаков, единиц. |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 15 |  |  |  | 40 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |  |  |
|  | Количество выполненных работ по устройству ИДН, единиц. |  |  |  | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 |  |  |  | 50 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 |  |  |
|  | Маркировка дорожной разметки, метр. |  |  |  | 0 | 0 | 51000 | 0 | 7500 |  |  |  | 50000 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Количество разработанных проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, шт |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 0 |  | 6 |  |  | 6 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого по Подпрограмме | 2023-2029 | Итого | 65 532,00000 | 0,0 | 0,0 | 54 770,00000 |  |  |  |  |  |  |  | 5 265,00000 | 5 497,00000 | 0,0 | 0,0 | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 65 532,00000 | 0,0 | 0,0 | 54 770,00000 |  |  |  |  |  |  |  | 5 265,00000 | 5 497,00000 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

10.	Перечень мероприятий Подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.1 | Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» | 2023-2029 | Итого | 542 628,81780 | 73 768,928 | 103 366,52362 | 124 845,13918 | 120 324,18500 | 120 324,04200 | 0,0 | 0,0 | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 542 628,81780 | 73 768,928 | 103 366,52362 | 124 845,13918 | 120 324,18500 | 120 324,04200 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1 | Мероприятие 01.01. «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности» |  | Итого | 17 730,00000 | 0,0 | 0,0 | 5 730,00000 | 6 000,00000 | 6 000,00000 | 0,0 | 0,0 | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 17 730,00000 | 0,0 | 0,0 | 5 730,00000 | 6 000,00000 | 6 000,00000 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2 | Мероприятие 01.02. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства» | 2023-2029 | Итого | 359 979,02620 | 50 016,30941 | 70 589,45861 | 78 911,25818 | 80 231,00000 | 80 231,00000 | 0,0 | 0,0 | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 359 979,02620 | 50 016,30941 | 70 589,45861 | 78 911,25818 | 80 231,00000 | 80 231,00000 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3 | Мероприятие 01.03. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 2023-2029 | Итого | 164 919,79160 | 23 752,61859 | 32 777,06501 | 40 203,88100 | 34 093,18500 | 34 093,04200 | 0,0 | 0,0 | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 164 919,79160 | 23 752,61859 | 32 777,06501 | 40 203,88100 | 34 093,18500 | 34 093,04200 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4 | Итого по Подпрограмме | 2023-2029 | Итого | 542 628,81780 | 73 768,928 | 103 366,52362 | 124 845,13918 | 120 324,18500 | 120 324,04200 | 0,0 | 0,0 | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 542 628,81780 | 73 768,928 | 103 366,52362 | 124 845,13918 | 120 324,18500 | 120 324,04200 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |