Приложение

к постановлению Главы

Городского округа Подольск

от \_27.09.2016\_\_\_№\_\_1965-П\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК**

**«АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО ПОДОЛЬСКА»**

Паспорт

муниципальной программы Городского округа Подольск «Архитектура и градостроительство Подольска»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор  муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации по строительному комплексу П.В. Гапонов | | | | |
| Муниципальный заказчик  муниципальной программы | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск | | | | |
| Цели муниципальной программы | Определение приоритетов формирования политики пространственного развития Городского округа Подольск Московской области, обеспечивающей градостроительными средствами повышения качества оказания муниципальных услуг в рамках реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере градостроительства, создание условий для устойчивого безопасного и комплексного развития территорий Городского округа Подольск, комфортного проживания жителей Городского округа Подольск и инвестиционно - привлекательного климата. | | | | |
| Перечень подпрограмм |  | | | | |
| Источники финансирования  муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | |
| Всего | Очередной  финансовый год | 2016 | 2017\* | 2018\* |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 1748 | 0 | 1748 | 0 | 0 |
| Средства бюджета  Городского округа Подольск | 195 475 |  | 92704 | 54090 | 48681 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники (средства Пенсионного фонда, Федерального фонда медицинского страхования, Территориального фонда медицинского страхования, средства работодателей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 197223 |  | 94452 | 54090 | 48681 |
| Планируемые результаты  реализации муниципальной  программы |  |  | Планируемое значение показателя по годам реализации | | |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| 1.Наличие утвержденного Генерального плана Городского округа Подольск Московской области |  |  | Да | Да | Да |
| 2.Наличие в Городском округе Подольск Московской области утвержденных Правил землепользования и застройки территорий муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области» |  |  | Да | Да | Да |
| 3.Наличие утверждённых местных нормативов градостроительного проектирования |  |  | Да | Да | Да |
| 4. Коэффициент благоустроенных пешеходных улиц и общественных пространств |  |  | 1 | 2 | 2 |
| 5.Выполнение проектных работ в % отношении от объемов предусмотренного ежегодного финансирования  и выполнение строительно-монтажных работ (СМР) в % отношении от объемов предусмотренного ежегодного финансирования, в т.ч. обследование городских объектов |  |  | 100  100 | 100  100 | 100  100 |

\* - финансирование муниципальной программы будет уточняться при принятии бюджета на соответствующие годы

**I.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы Городского округа Подольск**

**«Архитектура и градостроительство Подольска»**

Муниципальная программа Городского округа Подольск «Архитектура и градостроительство Подольска» (далее муниципальная программа) сформирована в рамках выполнения задач по совершенствованию системы муниципального управления Городского округа Подольск Московской области.

На сегодняшний день Городской округ Подольск Московской области - это один из самых динамично развивающихся муниципальных образований Подмосковья. Он характеризуется высоким потенциалом развития экономики, а также соседство с территорией города Москвы определяют на ближайшие годы высокие темпы роста промышленной индустрии на территории Городского округа Подольск, активного строительства объектов капитального строительства и жилого фонда. Для придания целостности архитектурного облика Городского округа Подольск необходим ряд эффективных мер по формированию пространственного развития с учетом богатого историко-культурного и природного наследия. Использование при разработке муниципальной программы метода программно-целевого планирования позволяет обеспечить эффективное решение комплексных задач и возможность оперативной и эффективной корректировки программных мероприятий, быстрое реагирование на изменение условий реализации муниципальной программы.

**1. Проблемы муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области» в сфере архитектуры и градостроительства.**

Изменение границ города Москвы и объединение городского округа Подольск, городского округа Климовск и Подольского муниципального района в единый округ существенно изменяет ранее принятые решения по транспортному развитию и зонированию территорий и требует принятия ряда принципиальных инфраструктурных, функциональных и управленческих решений, обеспечивающих организацию пространственно-эффективного, беспроблемного взаимодействия территорий города Москвы и территорий Городского округа Подольск Московской области. В связи с изменением в 2011 году границы между г. Москвой и Московской областью в составе Подольского муниципального района остались Лаговское, Дубровицкое, Стрелковское сельские поселения и городское поселение Львовский. Принимая во внимание географическое расположение названных выше поселений, неразрывность дорожно-транспортной и инженерной инфраструктуры городского округа Подольск, городского округа Климовск и Подольского муниципального района, в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полагается целесообразным рассмотреть вопрос развития Городского округа Подольск с учетом присоединения к нему указанных выше городского округа Климовск, сельских поселений Дубровицкого, Лаговского, Стрелковского и городского поселения Львовский.

Взаимосвязанное градостроительное развитие Городского округа Подольск обеспечит наилучшие условия проживания населения объединенного образования, что потребует рационального и эффективного использования имеющихся ресурсов. К числу важнейших относятся: территориальные, трудовые, производственные и природно-рекреационные. Преобразование территории Городского округа Подольск, площадь которого составит 33911 га позволит:

- осуществить первоочередные мероприятия по обеспечению экологической безопасности территории, охране окружающей среды, по снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе пожарной безопасности;

- определить территориальные ресурсы, наличие которых обеспечит размещение требуемых объемов ввода в эксплуатацию различных типов жилья;

- установить границы комплексного освоения территорий и планирования их соответствующей инженерной подготовкой для перспективного жилищного строительства;

- создать условия развития строительного комплекса путем планирования размещения объектов производства строительных материалов и предприятий стройиндустрии, а также других производств в новых производственных зонах города;

- обеспечить строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктур с учетом реализации первоочередных мероприятий по комплексному развитию территорий;

- стимулировать создание новых и реконструкцию существующих градостроительных значимых объектов, комплексов общественно-делового, культурно-досугового, лечебного, образовательного, спортивного, гостиничного и торгового использования;

- осуществить первоочередные мероприятия по развитию ландшафтно-рекреационных зон и озеленение территорий путем планирования специализированных парковых, спортивных и развлекательных комплексов на базе сохранения и реконструкции существующих городских парков, спортивных зон, рекультивации и благоустройства прибрежных территорий;

- предусмотреть создание транспортного кольца, окружающего территорию планируемого развития Городского округа Подольск, что позволит прохождение транзитных потоков транспорта, минуя центр города Подольска Городского округа Подольск.

Отсутствие разработанных основных градостроительных документов на Городской округ Подольск: генерального плана Городского округа Подольск, Правил землепользования и застройки, не позволит решить задачи, указанные выше.

**2. Цели и задачи муниципальной программы.**

Целями муниципальной программы является - определение приоритетов формирования политики пространственного развития Городского округа Подольск Московской области, обеспечивающей градостроительными средствами повышения качества оказания государственных и муниципальных услуг в рамках реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере градостроительства, создание условий для устойчивого безопасного и комплексного развития территорий Городского округа Подольск, комфортного проживания жителей Городского округа Подольск и инвестиционно - привлекательного климата.

Целью программы является разработка новых, а также актуализация действующих документов территориального планирования и градостроительного зонирования Городского округа Подольск как системы основных документов, определяющих направленность деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления муниципального образования.

Задачами муниципальной программы являются:

1. Обеспечение градостроительными средствами политики пространственного развития Городского округа Подольск Московской области и формирование условий для устойчивого градостроительного развития, создания современной социальной, производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Показатели по данной задаче:

- наличие утвержденного Генерального плана Городского округа Подольск;

- наличие утвержденных Правил землепользования и застройки;

- наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования.

Основными мероприятиями для решения данной задачи является:

- Разработка Генерального плана и Правил землепользования и застройки (ПЗЗ);

- Планировка территорий.

Мероприятия для решения данной задачи:

- проведение публичных слушаний по проекту «Генеральный план Городского округа Подольск»;

- обеспечение проведения публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки Городского округа Подольск»;

- разработка местных нормативов градостроительного проектирования в Городском округе Подольск;

- разработка проектов планировки на отдельные территории Городского округа Подольск и проектов межевания территорий;

- разработка схем транспортного обслуживания отдельных территорий Городского округа Подольск и проектов установления красных линий улиц.

2. Создание архитектурно-художественного облика Городского округа Подольск: создание благоустроенных пешеходных улиц и общественных пространств.

Показатели по данной задаче:

Коэффициент благоустроенных пешеходных улиц и общественных пространств.

Основным мероприятием для решения данной задачи является:

Разработка архитектурно-планировочных концепций и их реализация.

Мероприятия для решения данной задачи:

- подготовка проектных предложений по архитектурно-планировочным концепциям;

- реализация проектных решений.

3. Обеспечение эффективной деятельности в сфере градостроительства и архитектуры.

Показатели по данной задаче:

- выполнение проектных работ на объекты городского значения в % отношении от объемов предусмотренного финансирования;

- выполнение строительно-монтажных (СМР) в % отношении от объемов предусмотренного финансирования.

Основные мероприятия для решения данной задачи являются:

Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления Городского округа Подольск.

Обеспечение деятельности МКУ «Градостроительное управление».

Мероприятия для решения данных задач:

- разработка проектной документации, обследование объектов городского значения, подготовка экспертиз;

- внедрение новых технологий и автоматизированной системы во все отделы Комитета с целью взаимодействия с государственными органами, структурными подразделениями Администрации Городского округа Подольск, городскими службами и МКУ;

- выполнение полномочий Комитетом по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск;

- строительно-монтажные работы по объектам городского значения, прочие работы, в том числе хранение оборудования и т.п.;

- расходы на обеспечение деятельности МКУ «Градостроительное управление».

Одним из основных направлений достижения стратегической цели развития Городского округа Подольск Московской области является комплексная модернизация пространства и инфраструктуры, предполагающая проведение градостроительного зонирования территории Городского округа Подольск в соответствие с Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=52ADDBBC08C37C46C54140DB2CBD6E94713F0AE243CA4F6760BFC7E176R0n2E) Российской Федерации, Генеральным планом Городского округа Подольск Московской области и Правилами землепользования и застройки территорий муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области».

Подготовка и принятие муниципальной программы обусловлены необходимостью комплексного, системного и последовательного достижения целей и решения задач, предусмотренных на период до 2020 года Генеральным планом Городского округа Подольск Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Подольск Московской области от 20.12.2012 № 24/2.

**3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы.**

В ходе реализации муниципальной программы планируется:

-обеспечить проведение публичных слушаний по откорректированным градостроительным документам: Генеральному плану Городского округа Подольск Московской области, Правилам землепользования и застройки территорий муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области» и их утверждение;

- обеспечить разработку и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

- обеспечить подготовку документации по планировке и межеванию территорий объектов городского значения;

- сформировать научно-методической и информационной основы устойчивого градостроительного развития, направленной на повышение качества жизни населения, рост экономики Городского округа Подольск, создание современной социальной, производственной, инженерной и транспортной инфраструктур, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- обеспечить разработку архитектурно-планировочных концепций: пешеходных зон, улиц, бульваров, парков, парковых зон, набережных, велодорожек, въездных знаков, проектов и их реализацию к концу 2018г. (с 2015г. до конца 2018г.), что обеспечит создание яркого, самобытного и привлекательного облика Городского округа Подольск;

- обеспечить разработку схем транспортного обслуживания территорий и проектов установления красных линий улиц с 2016 по 2018 г., с целью регулирования правовых отношений при формировании земельных участков и осуществления градостроительного регулирования при размещении новых объектов;

- обеспечить наполнение архивными данными по топографической съемке территорий Городского округа Подольск в векторном формате, формирование дел по объектам для передачи в архивный отдел Администрации Городского округа Подольск документации постоянного хранения 2016г.;

- обеспечить подготовку землеустроительной документации при оформлении земельных участков под строительство объектов городского значения;

- обеспечить изготовление техпланов по вводимым объектам, застройщиком которых является Комитет;

- обеспечить разработку проектной документации и строительство объектов троллейбусного движения;

- обеспечить разработку проектной документации и строительство новых планируемых дорог в Городском округе Подольск 2016-2018 г.г.;

- обеспечить проектирование и строительство вертолетных площадок на территории Городского округа Подольск;

- обеспечить оценку соответствия параметров проектируемых объектов городского значения планируемым показателям пространственного развития Городского округа Подольск;

- обеспечить эффективное выполнение полномочий Комитета и функционирование организаций, находящихся в его ведомственном подчинении;

- обеспечить рост неналоговых поступлений в бюджет Городского округа Подольск;

- рациональное использование средств бюджета Городского округа Подольск;

- обеспечить автоматизированную систему взаимодействия Комитета со службами Городского округа Подольск и государственными органами власти;

- осуществить мероприятия и программу по повышению квалификации работников Комитета и МКУ.

**4. Результаты реализации муниципальной программы.**

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:

1. Определить:

приоритеты пространственного развития Городского округа Подольск Московской области;

структуру и перечень мероприятий, обеспечивающих реализацию политики пространственного развития по определению зон планируемого размещения объектов (линейных, нелинейных) федерального и регионального значения;

основополагающие принципы согласованного пространственного развития муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области».

2. Сформировать:

систему принципов и параметров пространственного развития Городского округа Подольск Московской области;

структурно-функциональное и функционально-пространственное зонирование территорий Городского округа Подольск Московской области, зоны особо охраняемых природных территорий, зоны планируемого размещения объектов федерального, регионального и межмуниципального значения, зоны, подверженной риску возникновений чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. Подготовить материалы для внесения изменений в территориально-отраслевые стратегии развития, планы развития Городского округа Подольск Московской области.

Актуализация действующего Генерального плана Городского округа Подольск Московской области обеспечивает непрерывность процессов управления пространственным развитием муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области» в пределах компетенции органов местного самоуправления с учетом процессов трансформаций функциональной, структурной и пространственной организации города Москвы и муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области».

Реализация мероприятий муниципальной программы, связанных с корректировкой действующих и подготовкой и утверждением новых градостроительных документов: Генерального плана Городского округа Подольск Московской области, Правил землепользования и застройки территорий муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области», местных нормативов градостроительного проектирования позволит:

в 2017 году утвердить откорректированную градостроительную документацию.

Реализация мероприятий по обеспечению разработки документации по планировке территорий Городского округа Подольск, реализация политики пространственного развития Городского округа Подольск Московской области позволит:

осуществлять устойчивое развитие территорий при размещении объектов различного назначения вне зависимости от продолжительности их строительства;

обеспечить всестороннее развитие территории в зоне влияния Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), привлечение средств инвесторов;

качественно улучшить состояние инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, повысить экономический и социальный потенциал территории Городского округа Подольск;

осуществить подготовку соответствующих материалов по обоснованию актуализации схемы территориального планирования Городского округа Подольск, обеспечивающих улучшение качества жизни населения, формирование «точек роста» экономики, обеспечение согласованности документов территориального планирования;

привлечь внебюджетные источники финансирования для подготовки документации по планировке территории объектов городского значения в сферах инфраструктур транспортного и инженерного обеспечения, жилищно-гражданского и производственного назначения;

обеспечить документацией по планировке территории объекты городского значения в сферах образования, здравоохранения, спорта, туризма и рекреации;

обеспечивать контроль за соответствием планируемых параметров объектов регионального значения политике пространственного развития Городского округа Подольск Московской области;

обеспечить сохранность, обоснованность использования памятников истории и культуры Городского округа Подольск Московской области.

Реализация мероприятий муниципальной программы требует скоординированных и согласованных действий с органами государственной власти Московской области, органами Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области.

Реализацию мероприятий муниципальной программы по обеспечению эффективного выполнения полномочий Комитета планируется осуществить за счет:

обеспечения планомерного и поэтапного повышения эффективности деятельности отделов Комитета за счет внедрения новых информационных технологий;

совершенствования организационной структуры и материально-технической базы Комитета;

организации межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг и государственных услуг;

проведения работ по мобилизационной подготовке в соответствии со Специальными требованиями по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам (СТР);

проведения работ по защите информации, обеспечению безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию;

непрерывного повышения профессионального уровня сотрудников Комитета и МКУ.

**5. Оценка преимуществ и рисков, возникающих при реализации муниципальной программы.**

В ходе реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие виды рисков:

финансово-экономические;

нормативно-правовые.

Финансово-экономические риски связаны с сокращением (или явно выразившейся нехваткой) в ходе реализации муниципальной программы предусматриваемых объемов бюджетных средств, что потребует внесения изменений в муниципальную программу, пересмотра целевых значений показателей, ресурсного обеспечения, увеличения сроков разработки и, возможно, уточнения состава мероприятий.

Нормативно-правовые риски связаны с возможным возникновением проблем при согласовании и утверждении Генерального плана Городского округа Подольск Московской области.

Снижение рисков возможно обеспечить за счет:

обеспечения финансирования мероприятий в объеме, предусмотренном муниципальной программой;

соблюдения сроков разработки, согласования и утверждения Генерального плана Городского округа Подольск Московской области и Правил землепользования и застройки территорий муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области»;

публичности, открытости и прозрачности планов мероприятий, практических действий, информирования населения и активного вовлечения населения в градостроительную деятельность.

**ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**

|  |
| --- |
| **РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК**  **«АРХИТЕКТУРА и ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО ПОДОЛЬСКА»** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | |
| Бюджет  Городского округа Подольск | Другие  источники | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Обеспечение градостроительными средствами политики пространственного развития Городского округа Подольск Московской области и формирование условий для устойчивого градостроительного развития, создания современной социальной, производственной, инженерной и транспортной инфраструктур. | 16380 | 0 | Показатель 1.  Наличие утвержденного Генерального плана Городского округа Подольск Московской области  Показатель 2.  Наличие в Городском округе Подольск Московской области утвержденных Правил землепользования и застройки территорий муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области»  Показатель 3.  Наличие утверждённых местных нормативов градостроительного проектирования. | Да/нет  Да/нет  Да/нет | Нет  Нет  Нет | Да  Да  Да | Да  Да  Да | Да  Да  Да |
| 2. | Создание архитектурно-художественного облика Городского округа Подольск: создание благоустроенных пешеходных улиц и общественных пространств. |  |  | Показатель 4.  Коэффициент благоустроенных пешеходных улиц и общественных пространств. | шт | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3. | Обеспечение эффективной деятельности в сфере градостроительства и архитектуры | 151054 | 1748 | Показатель 5.  Выполнение проектных работ в % отношении от объемов предусмотренного ежегодного финансирования  и выполнение строительно-монтажных работ (СМР) в % отношении от объемов предусмотренного ежегодного финансирования, в т.ч. обследование городских объектов | %  % | 100  100 | 100  100 | 100  100 | 100  100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК   «АРХИТЕКТУРА и ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО ПОДОЛЬСКА»** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Мероприятия по реализации программы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансиро-вания | Объем финанси-рования меро-приятия в текущем финансо-вом (2015) году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение градостроительными средствами политики пространственного развития Городского округа Подольск Московской области и формирование условий для устойчивого градостроительного развития, создания современной социальной, производственной, инженерной и транспортной инфраструктур. | 2016-2018 | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 16422 | 6542 | 5200 | 4680 |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Разработка Генерального плана и Правил землепользования и застройки территорий (ПЗЗ) | 2016-2018 | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Мероприятие 1. Развитие территорий | 2016-2018 | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по строительству и архитектуре | Утверждение Генерального плана Городского округа Подольск и  ПЗЗ |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Планировка территорий | 2016-2018 | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 16422 | 6542 | 5200 | 4680 |  |  |
|  | Мероприятие 1. Разработка проектов планировки (ПП) и проектов межевания территорий (ПМ), схем транспортного обслуживания территорий и проектов установления красных линий улиц | 2016-2018 | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 2562 | 1042 | 800 | 720 | Комитет по строительству и архитектуре | Утверждение проектов планировки и проектов межевания территорий ,схем транспортного обслуживания и проектов установления красных линий улиц |
|  | Мероприятие 2. Разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования | 2016-2018 | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 13860 | 5500 | 4400 | 3960 | Комитет по строительству и архитектуре | Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования |
| 2. | Задача 2. Создание архитектурно-художественного облика Городского округа Подольск: создание благоустроенных пешеходных улиц и общественных пространств. | 2016-2018 | Средства бюджета Городского округа Подольск | 3335,21 | 27999,00 | 27999,00 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1. Разработка архитектурно-планировочных концепций и их реализация | 2016-2018 | Средства бюджета Городского округа Подольск | 3335,21 | 27999,00 | 27999,00 | 0 | 0 |  |  |
|  | Мероприятие 1. Подготовка проектных предложений по архитектурно-планировочным концепциям | 2016-2018 | Средства бюджета Городского округа Подольск | 780,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по строительству и архитектуре | Утверждение концепций. Подготовка альбома единого стиля формирования архитектурно-художественного облика Городского округа Подольск |
|  | Мероприятие 2. Реализация проектных решений | 2016-2018 | Средства бюджета Городского округа Подольск | 2554,32 | 27999,00 | 27999,00 | 0 | 0 | Комитет по строительству и архитектуре | Создание благоустроенных пешеходных улиц и общественных пространств |
| 3. | Задача 3. Обеспечение эффективной деятельности в сфере градостроительства и архитектуры | 2016-2018 | Средства бюджета Городского округа Подольск. Средства бюджета Московской области | 36764,79 из них 873 средства бюджета МО | 151054  1748 | 58163  1748 | 48890 | 44001 |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления Городского округа Подольск | 2016-2018 | Средства бюджета Городского округа Подольск. Средства бюджета Московской области | 35417,8 из них 873 средства бюджета МО | 60922  1748 | 24176  1748 | 19340 | 17406 |  |  |
|  | Мероприятие 1. Разработка проектной документации, обследование объектов городского значения, подготовка экспертиз. | 2016-2018 | Средства бюджета Городского округа Подольск | 35417,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по строительству и архитектуре | Наличие проектной документации по объектам городского значения и технических заключений по обследованию объектов |
|  | Мероприятие 2. Внедрение новых технологий и автоматизированной системы во все отделы Комитета с целью взаимодействия с государственными органами, структурными подразделениями Администрации Городского округа Подольск, службами Городского округа Подольск и МКУ | 2016-2018 | Средства бюджета Городского округа Подольск | 317,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по строительству и архитектуре | Автоматизация процессов выполняемых Комитетом по межведомственному взаимодействию |
|  | Мероприятие 3.  Выполнение полномочий Комитетом по строительству и архитектуре | 2016-2018 | Средства бюджета Городского округа Подольск  Средства бюджета Московской области | 34227 | 60922  1748 | 24176  1748 | 19340 | 17406 |  | Увеличение объемов архивных данных по векторной топографической съемке (70% территории города)Перечисление денежных средств на лицевые счета сотрудников Комитета через банковскую систему, обеспечение надлежащих организационно-технических условий, совершенствование материально-технической базы обеспечение автоматизированной системой (с учетом программных продуктов) сотрудников Комитета для организации взаимодействия со службами Городского округа Подольск и государственными организациями, ведомствами, МКУ и совершенствования организационной структуры и материально-технической базы для выполнения поставленных задач Комитетом(100 %) |
| 3.2. | Основное мероприятие 2.  Обеспечение деятельности МКУ |  |  |  | 90132 | 33987 | 29550 | 26595 |  |  |
|  | Мероприятие 1. Строительно-монтажные работы по объектам городского значения. Прочие, в том числе хранение оборудования и т.п. | 2016-2018 | Средства бюджета Городского округа Подольск | 1346,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Наличие построенных объектов местного значения |
|  | Мероприятие 2. Расходы на обеспечение деятельности МКУ | 2016-2018 | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 90132 | 33987 | 29550 | 26595 |  | Выплата заработной платы персоналу МКУ |

**III. Методика расчета значений показателей эффективности муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Методика расчета значений показателей |
| 1. | Наличие в муниципальном образовании «Городской округ Подольск Московской области» утвержденного документа территориального планирования | Утвержденный документ территориального планирования объединенного муниципального образования Московской области на конец отчетного года отсутствует.  В связи с изменением границ и площади Городского округа Подольск требуется внесение изменений в Генеральный план Городского округа Подольск Московской области.  Нормативный правовой акт муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области» об утверждении документа территориального планирования запланирован на конец 2017 года. |
| 2. | Наличие в муниципальном образовании «Городской округ Подольск Московской области» утвержденных Правил землепользования и застройки территорий | Утвержденный документ градостроительного зонирования объединенного муниципального образования Московской области на конец отчетного года отсутствует.  В связи с изменением границ и площади Городского округа Подольск требуется внесение изменений в Правила землепользования и застройки Городского округа Подольск Московской области.  Нормативный правовой акт муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области» об утверждении документа территориального зонирования запланирован на конец 2017 года. |
| 3 | Наличие утверждённых местных нормативов градостроительного проектирования. | Утверждение на конец 2016 года местных нормативов градостроительного проектирования. |
| 4. | Коэффициент благоустроенных пешеходных улиц и общественных пространств. | В данном показателе учитываются вновь сформированные пешеходные улицы и зоны, а также городские набережные. За каждый новый созданный объект муниципальное образование «Городской округ Подольск Московской области» получает по 1 баллу. Обязательным условием возможности участия в показателе является наличие проектной документации, согласованной Главархитектурой МО. Проектная документация определяет объёмы требуемых работ. Муниципальное образование «Городской округ Подольск Московской области» осуществляет реализацию работ согласно проектной документации. Итогом завершения работ является фотоотчёт в формате «было-стало», подтверждающий соответствие выполненных работ согласованной проектной документации.  Максимальные коэффициенты и методика расчёта:  1. Наличие согласованного Главархитектурой МО проекта (концепции) формирования объекта – 0,2;  2. Наличие утверждённой Главой Городского округа Подольск «Дорожной карты» реализации работ – 0,1;  3. Реализация 1-го этапа работ в соответствии с проектной документацией – 0,3;  4. Завершение работ в полном объеме в соответствии с проектом – 0,4. |
| 5. | Выполнение проектных работ в % отношении от объемов предусмотренного ежегодного финансирования и выполнение строительно-монтажных работ (СМР) в % отношении от объемов предусмотренного ежегодного финансирования | Отношение объема выполненных работ (ПР и СМР) к объему предусмотренного годового финансирования в процентном отношении  Единица измерения: % (процент)  Базовое значение: 100 |

**ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ ПРОГРАММЫ**

Координатором муниципальной программы является Заместитель Главы Администрации по строительному комплексу П.В. Гапонов. Муниципальным заказчиком программы является Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск.

Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск (далее Комитет) осуществляет координацию деятельности по реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Городского округа Подольск и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Комитет:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период;

2) обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием мероприятий муниципальной программы;

4) определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы; несет ответственность за реализацию мероприятий муниципальной программы, осуществляет управление исполнителями мероприятий муниципальной программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию;

5) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств;

6) готовит и представляет в МКУ «Центр экономического развития» отчеты о реализации муниципальной программы.

**СОСТАВ, ФОРМА И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.**

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией Городского округа Подольск.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы Комитет ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом формирует в подсистеме ГАСУ МО и направляет оперативный отчет по форме согласно Приложениям №9-10 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Городского округа Подольск, утвержденного постановлением Главы Городского округа Подольск от 11.01.2016 № 1-П, в муниципальное казенное учреждение «Центр экономического развития», который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Комитет по финансам и налоговой политике Администрации Городского округа Подольск раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в муниципальное казенное учреждение «Центр экономического развития» информацию о финансировании муниципальных программ за счет средств бюджета Городского округа Подольск.

Муниципальное казенное учреждение «Центр экономического развития» с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков муниципальных программ и Комитет по финансам и налоговой политике Администрации Городского округа Подольск, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, подготавливает отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте Администрации Городского округа Подольск в сети Интернет.

Муниципальный заказчик ежегодно формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в муниципальное казенное учреждение «Центр экономического развития» для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, муниципальное казенное учреждение «Центр экономического развития» готовит годовой, комплексный отчеты о ходе реализации муниципальных программ и размещает их на официальном сайте Администрации Городского округа Подольск в сети Интернет.

Годовой и комплексный отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета Городского округа Подольск и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям № 10 и № 12 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Городского округа Подольск, утвержденного постановлением Главы Городского округа Подольск от 11.01.2016 № 1-П.

Комплексный отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям № 10 и № 13 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Городского округа Подольск, утвержденного постановлением Главы Городского округа Подольск от 11.01.2016 № 1-П.

Комитет ежегодно формирует годовой отчет о реализации программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в МКУ «Центр экономического развития» для оценки эффективности реализации муниципальной программы.